Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Уральский филиал Финуниверситета

Кафедра «Социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Уральского филиала

Д.А. Циринг

«15» 02.2022 г.

Ю. В. Подповетная

Проектирование аналитических информационных систем

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «ИТ- менеджмент в бизнесе»

направленность программы бакалавриата

«Цифровая трансформация управления бизнесом»

Рекомендовано Ученым советом филиала

(протокол № 39 от 15.02.2022г.)

Одобрено заседанием кафедры «Социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин» (протокол № 06 от 05.02.2022г.)

Челябинск 2022

Подповетная Ю. В. Проектирование аналитических информационных систем. Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе», очная форма обучения. — Челябинск: Уральский филиал Финуниверситета, кафедра «Социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин», 2022 г. – 33 с.

Рабочая программа дисциплины содержит требования к результатам освоения дисциплины, содержание дисциплины, тематику семинарских занятий и технологии их проведения, формы самостоятельной работы, контрольные вопросы и систему оценивания, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

© Подповетная Ю. В., 2022

© Уральский филиал Финуниверситета, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

- Наименование дисциплины	4

- Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения

и планируемых результатов обучения по дисциплине	4

- Место дисциплины в структуре образовательной программы	5

- Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной

работы обучающихся	5

- Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов

учебных занятий	6

  - Содержание дисциплины	6

  - Учебно-тематический план	10

  - Содержание семинаров, практических занятий	11

- Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	14

  - Перечень	вопросов,	отводимых	на	самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	14

  - Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблице 2)	16

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	20

- Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой

для освоения дисциплины	27

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	28

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	29

- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	32

  - Комплект лицензионного программного обеспечения	32

  - Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы	32

  - Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации	33

- Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	33

- Наименование дисциплины

«Проектирование аналитических информационных систем».

- Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

В	результате	изучения	дисциплины	у	студентов	должны	быть сформированы следующие компетенции:

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикатор достижения компетенции | Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-7 | Способность управлять проектами и программами в области ИТ | 1. Демонстри рует знания российских и западных стандартов и сводов знаний в области управления проектами. | Знает основные российские, международные, национальные стандарты проектного управления и своды знаний в области управления проектами. Умеет применять знания основных российских, международных, национальных стандартов проектного управления и своды знаний в области управления проектами для адаптации модели жизненного цикла ИТ-проекта; планировать и оперативно управлять расписанием, ресурсами и бюджетом проекта; проводить мониторинг и контроль выполнения проекта; выполнять процессы закрытия проекта. |
|  |  | 2. Применяет стандарты и своды знаний для управления проектами. | Знает требования к описанию содержания проекта; группы процессов и области знаний управления проектами, включая управление содержанием, управление сроками, управление коммуникациями, управление стоимостью, управление рисками, управление интеграцией; современные управленческие практики на основе гибких и гибридных подходов |
|  |  |  | Умеет применять методы ресурсного планирования и оптимизации; методы CPM, PERT, методику освоенного объема; |

|  |  |  | методы идентификации и анализа заинтересованных сторон проекта, приоритизации проектов, качественного и количественного анализа рисков проекта на основе стандартов и сводов знаний для управления проектами. |
| --- | --- | --- | --- |

- Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Проектирование аналитических информационных системпроектами» относится к Модулю дисциплин, инвариантных для направления подготовки, отражающих специфику ВУЗа направления подготовки

38.03.05 Бизнес-информатика.

- Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Набор 2020 г., очная форма обучения	Таблица 1

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/ед. и часах) | Семестр (модуль) 5 (в часах) | Семестр (модуль) 6 (в часах) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 8 з/ед. 288 час | 144 | 144 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 136 | 68 | 68 |
| Лекции | 68 | 34 | 34 |
| Семинары, практические занятия | 68 | 34 | 34 |
| Самостоятельная работа | 152 | 76 | 76 |
| Вид текущего контроля | контрольная работа, курсовая работа | контрольная работа | курсовая работа |
| Вид промежуточной аттестации | зачет, экзамен | зачет | экзамен |

- Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

  - Содержание дисциплины

Тема 1. Управление проектами как основа инновационной деятельности. Специфика проектов в области ИТ

Приоритетность инновационной деятельности на современном этапе развития экономики. Операционная и проектная деятельность. Понятие проекта. Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента. Связь проектов со стратегией. Корпоративное проектное управление. Понятие программы и портфеля проектов.

Идентификация проекта. Базовые понятия управления проектами. Типизация проектов. Результат проекта. Управление параметрами проекта. Проектный цикл. Общая характеристика проектов в области ИТ. Факторы успеха проекта внедрения ИТ-решения. Типовые ошибки в управлении ИТ-проектом.

Тема 2. Стандарты в области проектного менеджмента

Проблема стандартизации. Основные организации, занимающиеся утверждением стандартов (PMI, IPMA, ISO, GAPPS, APM, PMAJ). Формализованные своды знаний в управлении проектами.

Стандарты по управлению единичным проектом: Руководство к своду знаний по управлению проектами – PMBOK (Project Management Body of Knowledge), Система знаний о процессах управления проектами – PRINCE 2 (Projects IN Controlled Environments), Международный стандарт по управлению проектами ISO 21500. Российский стандарт проектного менеджмента (ГОСТ Р 54869 – 2011). Основные положения и структура стандартов.

Модель организационной зрелости управления проектами – OPM3, Program and Project Management for Innovation of Enterprises (P2M).

Квалификационные стандарты, определяющие требования к компетенции менеджера проекта: международные требования к компетенции специалистов по управлению проектами (PM ICB), национальные требования к компетенции СОВНЕТ (Россия). Треугольник талантов менеджера проекта.

Процессы управления программным проектом. Уровни зрелости процессов управления проектами. Модель CMM (Capability Maturity Model). Ключевые области процесса управления ИТ-проектом (Key Process Areas, KPA).

Тема 3. Управление ИТ-проектом. Выбор адекватных проектных методологий

Жизненный цикл проекта. Типы жизненных циклов проектов. Модель неопределенность-комплексность. Модели жизненного цикла ИТ-продукта. Соотношение жизненного цикла ИТ-решения и жизненного цикла проекта. Понятие о континууме жизненных циклов проектов. Адаптивный жизненный цикл. Преимущества и ограничения гибких подходов к управлению проектами. Теории управления программным проектом. Классификация методов, моделей и стандартов разработки программного обеспечения.

Методологии разработки и внедрения ИТ-решений. Обзор методологий внедрения популярных вендоров: цели, этапы, состав и взаимосвязи работ. Методология внедрения Accelerated SAP. Аpplication Implementation Method от компании Oracle. Методология Microsoft Solutions Framework (MSF).

Тема 4. Ролевая (организационная) структура управления ИТ- проектом

Организационная структура исполнителей проекта. Понятие функции, роли, должности. Взаимоотношения «исполнитель-заказчик». Ключевые роли. Менеджер проекта. Примеры допустимого и недопустимого совмещения ролей для ИТ-проекта.

Модели организационной структуры: функциональная, проектная, матричная. Слабая, сильная, сбалансированная матрица. Руководитель проекта и роль в зависимости от модели организационной структуры. Офис управления проектами и его роль в процессах проектного менеджмента.

Тема 5. Инициация ИТ-проекта

Прединвестиционная фаза проекта и ее значение. Определение проекта. Технико-экономические обоснование (ТЭО) ИТ-проекта. Критерии значимости проекта: финансовая и стратегическая ценность проекта, уровень рисков. Определение целей и задач проекта. Формирование бизнес-цели проекта. Матрица структурирования выгод. Идентификация окружения проекта: заинтересованные стороны проекта и анализ их воздействия на проект. Определение границ проекта. Разработка устава проекта. Требования к структуре устава проекта.

Тема 6. Планирование проекта

Разработка базовых планов управления проектом. Виды планов и их назначение. Управление содержанием проекта и формирование иерархической структуры работ (ИСР) проекта. Определение степени детализации ИСР. Формирование расписания проекта.

Управление сроками проекта. Оценивание трудоемкости на основании моделей оценки трудоемкости. Восходящий и нисходящий подходы к оцениванию трудоемкости. Ресурсы проекта. Закономерности распределения ресурсов. Разработка расписания проекта. Методы CPM и PERT.

Методы оценки стоимости проекта. Составление сметы проекта. Разработка базового плана по стоимости.

Идентификация и планирование управления рисками проекта. Понятие риска проекта, вероятности возникновения риска, оценка последствий риска, расчет величины риска. Методы идентификации и приоритезации рисков. Наиболее распространенные риски ИТ-проектов. Методы качественного и количественного анализа рисков. Выработка стратегии реагирования на риски.

Тема 7. Управление исполнением и закрытие проекта

Мониторинг и контроль. Контролирующие показатели.

Управление сроками проекта и расписанием. Сбор данных о трудоемкости. Текущий анализ состояния проекта. Анализ в контрольных точках. Анализ плановых и фактических сроков и трудоемкости.

Управление стоимостью проекта. Метод освоенного объема. Мониторинг рисков проекта.

Управление качеством проекта. Регистрация и отслеживание ошибок. Жизненный цикл ошибки ИТ-проекта. Обеспечение качества в ИТ-проекте. Процедурный и количественный подходы к управлению качеством.

Управление требованиями ИТ-проекта. Управление изменениями требований.

Спецификация и анализ влияния изменений.

Управление конфигурацией. Задачи и механизмы управления конфигурацией.

Управление закупками. Типы контрактов. Принципы выбора типа контракта.

Управление интеграцией проекта.

Этап закрытия проекта и его роль в обеспечении зрелости процессов проектного управления в организации. Анализ результатов проекта.

Тема 8. Инструментальные средства управления проектами

Обзор рынка программного обеспечения для управления проектами. Основные тенденции и прогнозы развития. Базовые классы PM-систем. Десктопные и клиент-серверные решения. Облачные решения. Функциональная архитектура. Поддержка основных процессов проектного менеджмента в решениях ведущих вендоров. Системы управления задачами и трекинговые системы. Специфика отраслевых решений для проектного управления.

  - Учебно-тематический план

Набор 2020 года, очная форма обучения	Таблица 2

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Аудиторная работа |  |  |  | Самост оятельн ая работа |  |
|  |  |  | Общая | Лекции | Семинары, практические занятия | Занятия в интерактивных формах |  |  |
| 1 | Управление проектами как основа инновационной деятельности. Специфика проектов в области ИТ | 20 | 8 | 8 | 0 | 4 | 12 | Опрос. Выполнение индивидуальных заданий |
| 2 | Стандарты в области проектного менеджмента | 24 | 12 | 8 | 4 | 6 | 12 | Опрос. Выполнение индивидуальных заданий |
| 3 | Управление ИТ- проектом. Выбор адекватных проектных методологий | 28 | 16 | 8 | 8 | 8 | 12 | Выполнение индивидуальных заданий |
| 4 | Ролевая (организационная) структура управления ИТ- проектом | 28 | 12 | 8 | 4 | 6 | 16 | Выполнение индивидуальных заданий |
| 5 | Инициация ИТ- проекта | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | Выполнение индивидуальных заданий |
| 6 | Планирование проекта | 48 | 30 | 10 | 20 | 15 | 18 | Выполнение индивидуальных заданий |
| 7 | Управление исполнением и закрытие проекта | 48 | 30 | 10 | 20 | 15 | 18 | Выполнение индивидуальных заданий |
| 8 | Инструментальные средства управления проектами | 24 | 12 | 8 | 4 | 6 | 12 | Выполнение индивидуальных заданий |
|  | Курсовая работа | 36 |  |  |  |  | 36 |  |
|  | В целом по дисциплине | 288 | 136 | 68 | 68 | 68 | 152 | Согласно учебному плану: контрольная работа, курсовая работа |
|  | ИТОГО в % |  |  |  |  | 50% |  |  |

  - Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 3

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9 (указывается раздел и порядковый номер источника) | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Стандарты в области проектного менеджмента | - Определение проекта. Идентификация проекта. - Анализ стандарта PMBoK. Структура стандарта. Основные области знаний проектного управления в стандарте PMBoK. - Анализ стандартов ISO 21500, PRINCE 2, ГОСТ Р 54869 – 2011. - Сравнительная характеристика стандартов. Рекомендуемые источники: Раздел 8: 1-3, 10, 11-13; Раздел 9: 1-4. | Работа с текстом стандартов. Дискуссия. |
| Управление ИТ- проектом. Выбор адекватных проектных методологий | - Этапы жизненного цикла проекта. - Соотнесение жизненного цикла продукта и проекта. - Континуум жизненных циклов проекта. - Адаптивный жизненный цикл проекта. - Принципы выбора жизненного цикла ИТ-проекта. Рекомендуемые источники: Раздел 8: 1, 4, 5, 10, 11-13; Раздел 9: 1-4. | Разбор бизнес- кейсов. Выполнение индивидуальных заданий. Дискуссия. |
| Ролевая (организационная) структура управления ИТ- проектом | - Организационная структура исполнителей проекта. Понятие функции, роли, должности. - Модели организационной структуры: функциональная, проектная, матричная. - Руководитель проекта и его роль в проекте в зависимости от модели организационной структуры. - Офис управления проектами и его роль в процессах проектного менеджмента. Рекомендуемые источники: Раздел 8: 1-3, 10-13; Раздел 9: 1-4. | Разбор бизнес- кейсов. Выполнение индивидуальных заданий. Дискуссия. |
| Инициация ИТ- проекта | 1. Прединвестиционная фаза проекта и ее значение. | Разбор бизнес- кейсов. |

|  | 2. Технико-экономические обоснование (ТЭО) проекта. Критерии значимости проекта: финансовая и стратегическая ценность проекта, уровень рисков. | Выполнение индивидуальных заданий. Дискуссия. |
| --- | --- | --- |
|  | 3. Формулировка цели проекта. |  |
|  | - Правила заполнения матрицы структурированных выгод проекта. - Анализ стейкхолдеров проекта. |  |
|  | - Требования к структуре и содержанию устава проекта. - Критерии приемки ИТ-проекта. |  |
|  | 8. Типовые ошибки при разработке устава проекта. |  |
|  | Рекомендуемые источники: |  |
|  | Раздел 8: 6-13; |  |
|  | Раздел 9: 1-4. |  |
| Планирование проекта | - Варианты формирования ИСР ИТ- проекта. - Определение степени детализации ИСР. | Выполнение индивидуальных заданий |
|  | - Процессы управления содержанием проекта. - Процессы управления сроками проекта. - Правила формирования сетевого графика проекта. - Метод критического пути. - Метод PERT. |  |
|  | - Принципы ресурсного планирования. Виды ресурсов. - Методы оценки стоимости проекта. |  |
|  | 10. Процессы управления стоимостью проекта. Планирование ресурсов. Методы оценки стоимости. |  |
|  | 11. Процессы управления рисками проекта. |  |
|  | 12. Формирование реестра рисков проекта. |  |
|  | 13. Поддержка процессов планирования проекта в MS Project. |  |
|  | Рекомендуемые источники: |  |
|  | Раздел 8: 1-3, 10-13; |  |
|  | Раздел 9: 1-4. |  |
| Управление исполнением и закрытие проекта | - Процессы управления интеграцией проекта и их значение. - Понятие базового плана проекта. | Выполнение индивидуальных заданий |
|  | 3. Поддержка процессов управления интеграцией в программном продукте MS Project. |  |
|  | 4. Координация изменений на проекте. Анализ отклонений. Управление изменениями. |  |

|  | - Метод освоенного объема. - Основные показатели метода освоенного объема (абсолютные и относительные). - Возможности прогнозирования. - Типы отчетности по проекту. - KPI проекта. - Сбор данных о фактической трудоемкости. - Текущий анализ состояния проекта. - Анализ в контрольных точках. Анализ плановых и фактических сроков и трудоемкости. - Пользовательские настройки рабочей области MS Project, фильтрация, группировки, сортировка, работа с таблицами и представлениями. Расчетные показатели и графические индикаторы. - Построение аналитической отчетности о ходе выполнения проекта средствами MS Project. Пользовательская настройка и создание отчетов. Рекомендуемые источники: Раздел 8: 1-3, 10-13; Раздел 9: 1-4. |  |
| --- | --- | --- |
| Инструментальные средства управления проектами | - Рынок специализированных решений класса PM. - Выбор архитектуры и варианта развертывания решения для поддержки проектного управления в организации. - On-line сервисы для поддержки методологий Кanban, Scrum. Популярные инструменты класса Team Management. Рекомендуемые источники: Раздел 8: 1, 10-12; Раздел 9: 1-4. | Выполнение индивидуальных заданий |

- Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

  - Перечень	вопросов,	отводимых	на	самостоятельное	освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 4

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Управление проектами как основа инновационной деятельности. Специфика проектов в области ИТ | Перспективы развития управления проектами. Классификация типов проектов. Цель и стратегия проектов. Результат проекта. Общая характеристика программных проектов. Факторы успеха проекта внедрения ИТ-решения. Типовые ошибки в управлении ИТ-проектом. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет- источников. Выбор темы контрольной работы/ курсовой работы. |
| Стандарты в области проектного менеджмента | Стандарты PMBoK, ISO 21500, PRINCE 2, ГОСТ Р 54869 – 2011. Уровни зрелости процессов управления проектами. Модель CMM (Capability Maturity Model). Ключевые области процесса управления ИТ-проектом (Key Process Areas, KPA) | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет- источников. Подготовка к семинарам. Сбор материалов для выполнения контрольной работы/ курсовой работы. |
| Управление ИТ- проектом. Выбор адекватных проектных методологий | Модели жизненного цикла ИТ- продукта. Методологии быстрой адаптивной разработки Agile (SCRUM, XP, Crystal). Методология внедрения Accelerated SAP. Аpplication Implementation Method от компании Oracle. Методология Microsoft Solutions Framework (MSF) | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет- источников. Подготовка к семинарам. Сбор материалов для выполнения контрольной работы/ курсовой работы. |
| Ролевая (организационная) структура | Модели организационной структуры: функциональная, проектная, матричная, сетевая, дивизионная. Руководитель | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов |

| управления ИТ- проектом | проекта и роль в зависимости от модели организационной структуры. Офис управления проектами и его роль в процессах проектного менеджмента. | основной и дополнительной литературы, интернет- источников. Подготовка к семинарам. Сбор материалов для выполнения контрольной работы/ курсовой работы. |
| --- | --- | --- |
| Инициация ИТ- проекта | Критерии значимости проекта: финансовая и стратегическая ценность проекта, уровень рисков. Заинтересованные стороны проекта и анализ их воздействия на проект. Определение границ проекта. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет- источников. Подготовка к семинарам. Сбор материалов для выполнения контрольной работы/ курсовой работы. |
| Планирование проекта | Оценивание трудоемкости на основании моделей оценки трудоемкости. Восходящий и нисходящий подходы к оцениванию трудоемкости, подход с числом вариантов использования. Методы идентификации и приоритезации рисков. Наиболее распространенные риски ИТ- проектов. Методы качественного и количественного анализа рисков. Выработка стратегии реагирования на риски. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет- источников. Подготовка к семинарам. Выполнение контрольной работы/ курсовой работы. |
| Управление исполнением и закрытие проекта | Управление качеством проекта. Регистрация и отслеживание ошибок. Жизненный цикл ошибки ИТ-проекта. Обеспечение качества в ИТ- проекте. Процедурный и количественный подходы к управлению качеством. Управление требованиями ИТ- проекта. Управление изменениями требований. Спецификация и анализ влияния изменений. Управление конфигурацией. Задачи и механизмы управления конфигурацией. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет- источников. Подготовка к семинарам. Выполнение контрольной работы/ курсовой работы. |

| Инструментальные средства управления проектами | Open source ПО для управления проектами организации. Дополнительные инструменты для поддержки процессов проектного управления: системы управления задачами, системы электронного документооборота, системы управления бизнес- процессами, социальные сети и мессенджеры/ | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет- источников. |
| --- | --- | --- |

  - Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерные темы контрольной работы

- Управление проектом разработки корпоративного портала производственной компании.

- Управление проектом внедрения модуля ERP-системы в торговой компании.

- Управление проектом внедрения системы Microsoft Dynamics AX с использованием методологии MSF.

- Управление проектом внедрения системы электронного документооборота на платформе 1С: Предприятие.

- Управление проектом автоматизации службы технической поддержки телекоммуникационной компании.

- Управление проектом внедрения системы финансового менеджмента предприятия на базе Oracle E-Business Suite с использованием методологии Application Implementation Methodology.

- Управление проектом разработки подсистемы подготовки налоговой отчетности многофилиального холдинга.

- Управление проектом разработки web-приложения с использованием методологии RUP.

- Управление проектом внедрения Supply Chain Management системы на базе Oracle E-Business Suite с использованием методологии Application Implementation Methodology.

- Управление проектом разработки и внедрения корпоративного хранилища данных на платформе Oracle Database.

- Управление проектом внедрения CRM-системы с использованием методологии RUP.

- Управление проектом внедрения системы дистанционного банковского обслуживания.

- Управление проектом внедрения системы управления закупками с использованием методологии Accelerated SAP.

- Управление проектом внедрения системы управления складом на базе SAP EWM с использованием методологии Accelerated SAP.

- Управление проектом виртуализации ИТ-инфраструктуры предприятия. 16.Управление проектом внедрения MDM-системы масштаба предприятия на

платформе SAP Netweaver с использованием методологии Accelerated SAP.

- Управление проектом создания системы электронного документооборота с использованием методологии MSF.

- Управление проектом внедрения Enterprise Project Management (EPM) решения на базе продуктов Microsoft.

- Управление проектом внедрения корпоративной системы управления бизнес- процессами на платформе Oracle Business Process Management Suite с использованием методологии Application Implementation Methodology.

- Управление проектом внедрения облачной системы управления предприятием с использованием методологии Application Implementation Methodology.

Примерные темы курсовой работы

- Управление	проектом	автоматизации	делопроизводства	на	платформе DIRECTUM в авиастроительной корпорации.

- Управление проектом перехода на XBRL-стандарт отчетности в коммерческом пенсионном фонде.

- Управление	проектом	внедрения	системы	мониторинга	промышленного оборудования крупного производственного предприятия.

- Управление проектом внедрения системы управления договорами на платформе ELMA.

- Управление проектом внедрения электронной очереди в сети аптек.

- Управление проектом построения системы интерактивного маркетинга: на аналитической платформе SAS Viya в банке.

- Проект построения системы управления большими данными в ассоциация независимых аптек на платформе Informatica Big Data Management.

- Проект внедрения комплексной системы мониторинга IT-инфраструктуры коммерческого банка с использованием SolarWinds Netflow Analyzer Traffic.

- Управление проектом внедрения автоматизированной системы бюджетирования, анализа и прогнозирования для крупной вертикальноинтегрированной торгово-производственной компании.

- Управление проектом внедрения службы «единого окна» на базе Naumen Service Desk в крупной сервисной компании.

- Управление проектом внедрения решения для маршрутизации доставки в многофилиальной дистрибуторской компаний.

- Управление проектом внедрения WMS-системы в фулфилмент-центре крупного маркетплейса.

- Управление проектом внедрения облачной ERP-системы на платформе SAP Cloud Platform.

- Управление	проектом	разработки	сервиса	самообслуживания	клиентов страховой компании.

- Управление	проектом	разработки	мобильного	приложения	для	торговых представителей компании на платформе SAP Mobile Platform.

- Управление проектом разработки корпоративного портала страховой компании. 17.Управление проектом внедрения службы MS Active Directory в образовательном

учреждении.

- Управление	проектом	внедрения	модуля	GRC-системы	в	кредитной организации.

- Управление проектом внедрения системы риск-менеджмента на платформе SAP Limit Manager в крупном коммерческом банке.

- Управление проектом внедрения Oracle Exadata Machine в компании ТЭК. 21.Управление проектом разработки корпоративного портала производственной

компании.

22.Управление проектом внедрения модуля ERP-системы в торговой компании. 23.Управление проектом внедрения системы электронного документооборота на

платформе 1С: Предприятие.

- Управление	проектом	автоматизации	службы	технической	поддержки телекоммуникационной компании.

- Управление проектом разработки подсистемы подготовки налоговой отчетности многофилиального холдинга.

- Управление	проектом	разработки	web-приложения	с	использованием методологии <...>.

- Управление проектом разработки и внедрения корпоративного хранилища данных на платформе <…>.

- Управление	проектом	внедрения	системы	дистанционного	банковского обслуживания.

- Управление проектом виртуализации ИТ-инфраструктуры предприятия. 30.Управление проектом создания системы электронного документооборота с

использованием методологии <…>.

- Управление проектом внедрения корпоративной системы управления бизнес- процессами на платформе <…> с использованием методологии <…>.

- Управление проектом внедрения облачной системы управления предприятием с использованием методологии <…>.

- Управление проектом внедрения корпоративной социальной сети. 34.Управление проектом внедрения системы автоматизации call-центра сервисной

компании.

35.Управление проектом замены автоматизированной банковской системы. 36.Управление проектом построения системы управленческой отчетности на

платформе <...> с использованием методологии <…>.

- Управление ИТ-проектом «Web сайт организации».

- Управление ИТ-проектом «Автоматизация документооборота на предприятии». 39.Управление ИТ-проектом «Внедрение коробочного ПО бухгалтерского учета на

предприятии».

- Управление	ИТ-проектом	«Внедрение	CRM-системы	в	дистрибьютерской компании».

- Управление ИТ-проектом «Внедрение CRM-системы в банке».

- Управление	ИТ-проектом	«Создание	корпоративной	компьютерной	и телефонной сети предприятия распределенной (филиальной) структуры».

- Управление ИТ-проектом «Оптимизация, поддержка и обслуживание серверов, сетевой инфраструктуры и рабочих компьютеров предприятия».

- Управление	ИТ-проектом	«Оптимизация	сетевой	инфраструктуры	малого предприятия».

- Управление ИТ-проектом «Интернет-магазин компании». 46.Управление ИТ-проектом «Автоматизация работы склада». 47.Управление ИТ-проектом «Внедрение ECM-системы в компании». 48.Управление ИТ-проектом «Внедрение типовых модулей ERP-системы».

- Управление ИТ-проектом «Восстановление работоспособности систем после вирусной атаки».

- Управление ИТ-проектом «Создание Web-сайта портала для поселка (Садового товарищества)».

- Управление ИТ-проектом «Создание системы видеонаблюдения к компании (офис, производство, склад, территория)».

- Управление ИТ-проектом «Внедрение CRM-системы для туроператоров». 53.Управление	ИТ-проектом	«Внедрение	CRM-системы	для	телеком-

провайдеров».

- Управление	ИТ-проектом	«Внедрение	CRM-системы	для	агентств недвижимости».

- Управление ИТ-проектом «Внедрение CRM-системы для страховых компаний». 56.Управление ИТ-проектом «Внедрение CRM-системы для IT-компаний».

57.Управление ИТ-проектом «Внедрение CRM-системы для СМИ». 58.Управление ИТ-проектом «Внедрение CRM-системы для перевозчиков». 59.Управление	ИТ-проектом	«Внедрение	CRM-системы	для	поставщиков

оборудования».

60.Управление ИТ-проектом «Автоматизация работы склада».

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций представлен в разделе 2, который характеризует перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине.

Примерные тестовые задания

- Под управлением проектами понимают: методологию организации,

, руководства, координации трудовых, финансовых и материально- технических ресурсов на протяжении проектного цикла путем применения современных методов и технологии управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ,	, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.

- К числу основных управляемых параметров ИТ-проекта относят:

,	,	,	.

- Любой ИТ-проект   является   временным.   Это   означает,   что:

реализации ИТ-проекта носят исключительно временный характер.

- Результатом реализации ИТ-проекта могут стать: продукт и производимое изделие; способность предоставлять услуги; результаты, такие как последствия или	.

- Управление ИТ-проектами является временным и уникальным, завершается по достижению  	 	.

- Авторизация проекта может быть обусловлена: требованиями заказчика; требованиями рынка;	.

- Основными ограничителями при управлении проектами являются:

,	.

- Жизненный	цикл	проекта	–	это

.

- Основные задачи структуризации проекта:	и	.

- Применение методов сетевого планирования при структуризации проекта позволяет: определить продолжительность реализации проекта и	.

- Матрица	распределения ответственности	в	рамках	структуризации проекта позволяет:		.

- Дерево	решений	–	это	 	   	   	  на протяжении всего периода реализации проекта.

- Иерархическая структура работ представляет собой	.

- Сетевые графики отражают:	.

- Для эффективных проектных команд характерны следующие признаки:

,	,	.

- Групповые нормы – это: ….

- Команда проекта в соответствии с четырехступенчатой моделью в ходе своего развития проходит следующие стадии:	,	,

,	.

- Индивидуальный облик команды проекта может быть создан с помощью:

,	,	.

- К числу основных управляемых параметров ИТ-проекта относят:

,	, стоимость, объемы и сроки работ по проекту.

- Сложность ИТ-проекта зависит от следующих основных факторов: Организационный объём проекта,

объём проекта, Методологический объём проекта, Интеграционный объём проекта, Стандартизация и перенос данных, Обеспечение информационной безопасности.

- Проекты, которые организация выполняет в отношении своей деятельности, называются	, а проекты, выполняемые по заказу другой организации – внешние.

- Современные стандарты проектного управления в качестве объектов проектного управления определяют: проекты, программы,

.

- Матрица распределения ответственности в рамках структуризации проекта	позволяет:	увязать	пакеты	работ	с

.

- Сложность ИТ-проекта зависит от следующих основных факторов:

объём проекта, Функциональный объём проекта, Методологический объём проекта, Интеграционный объём проекта, Стандартизация и перенос данных, Обеспечение информационной безопасности.

- Сложность ИТ-проекта зависит от следующих основных факторов: Организационный объём проекта,

Функциональный объём проекта, Методологический объём проекта,

объём проекта, Стандартизация и перенос данных, Обеспечение информационной безопасности.

- Сложность ИТ-проекта зависит от следующих основных факторов: Организационный объём проекта,

Функциональный объём проекта,

объём проекта, Интеграционный объём проекта, Стандартизация и перенос данных, Обеспечение информационной безопасности.

Перечень примерных вопросов к зачету

- Понятие проект. Приведите несколько определений проекта.

- Стандарты по управлению ИТ-проектами.

- Классификации стандартов в области проектного управления.

- Раскройте сущность проектного треугольника.

- Назовите основные стандарты проектного менеджмента.

- Управление проектами как основа инновационной деятельности. Специфика проектов в области ИТ.

- Понятие	проекта.	Базовые	принципы	программно-целевого	и	проектно- ориентированного управления.

- Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента.

- Перспективы	развития	управления	проектами.	Переход	к	проектному управлению: задачи и этапы решения.

- Классификация базовых понятий управления проектами.

- Классификация типов проектов. Цель и стратегия проектов. Результат проекта.

Управление параметрами проекта. Проектный цикл.

- Процессы	управления	проектом.	Уровни	зрелости	процессов	управления проектами.

- Модель	CMM	(Capability	Maturity	Model).	Ключевые	области	процесса управления ИТ-проектом (Key Process Areas, KPA).

- Модели жизненного цикла ИТ-продукта. Соотношение жизненного цикла ИТ- решения и жизненного цикла проекта.

- Проблема	стандартизации.	Основные	организации,	занимающиеся утверждением стандартов (PMI, IPMA, ISO, GAPPS, APM, PMAJ).

- Стандарты по управлению единичным проектом: Руководство к своду знаний по управлению проектами – PMBOK (Project Management Body of Knowledge), Руководство по качеству при управлении проектами (Guidelines to Quality in Project Management) — ISO 10006, Система знаний о процессах управления проектами — PRINCE 2 (Projects IN Controlled Environments) и др.

- Квалификационные стандарты, определяющие требования к компетенции менеджера проекта: международные требования к компетенции специалистов

по управлению проектами (PM ICB), национальные требования к компетенции СОВНЕТ (Россия).

- Российский стандарт проектного менеджмента (ГОСТ Р 54869—2011).

Перечень примерных вопросов к экзамену

- Понятие проекта. Базовые принципы проектно-ориентированного управления.

- Стандарты по управлению ИТ-проектами. Приведите примеры.

- Взаимосвязь проектного и функционального менеджмента.

- Общая характеристика ИТ-проектов.

- Факторы успеха проекта внедрения ИТ-решения. Типовые ошибки в управлении ИТ-проектом.

- Международные и национальные стандарты управления проектами.

- Общая характеристика руководства к своду знаний по управлению проектами – PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Структура стандарта.

- Классификация проектов. Цели и стратегия проектов. Результаты проекта. Управление параметрами проекта. Проектный цикл.

- Организационная структура исполнителей проекта. Понятие функции, роли, должности. Взаимоотношения «исполнитель-заказчик». Ключевые роли. Функции менеджера проекта. Примеры допустимого и недопустимого совмещения ролей для ИТ-проекта.

- Модели организационной структуры: функциональная, проектная, матричная.

Слабая, сильная, сбалансированная матрица.

- Руководитель проекта и его роль в проекте в зависимости от модели организационной структуры.

- Офис управления проектами и его роль в процессах проектного менеджмента.

Типология офисов управления проектами.

- Прединвестиционная фаза проекта и ее значение. Определение проекта. Бизнес- кейс проекта.

- Технико-экономические обоснование (ТЭО) проекта. Критерии значимости проекта: финансовая и стратегическая ценность проекта, уровень рисков.

- Разработка устава проекта. Требования к структуре и содержанию устава проекта.

- Разработка базовых планов управления проектом. Виды планов и их назначение. 17.Управление интеграцией проекта.

- Управление содержанием проекта и формирование иерархической структуры работ (ИСР) проекта. Определение степени детализации ИСР.

- Процессы контроля изменения содержания.

- Принципы календарно-сетевого планирования. Сетевой график. Основные правила построения сетевых графиков, основные типы связей между операциями.

- Разработка расписания проекта. Метод CPM/ Методика PERT.

- Модель CMM (Capability Maturity Model). Ключевые области процесса управления ИТ-проектом (Key Process Areas, KPA).

- Принципы ресурсного планирования. Виды ресурсов. 24.Поддержка сетевого и ресурсного планирования в MS Project. 25.Методы оценки стоимости проекта.

- Процессы управления стоимостью проекта. Планирование ресурсов. Методы оценки стоимости.

- Составление сметы проекта. Разработка базового плана по стоимости. 28.Метод освоенного объема. Основные показатели метода освоенного объема.

Абсолютные и относительные показатели. Возможности прогнозирования.

- Понятие риска проекта, категории рисков.

- Процессы управления рисками. Содержание плана управления рисками. 31.Идентификация рисков проекта. Методы идентификации рисков. Наиболее

распространенные риски ИТ-проектов. Реестр рисков.

- Методы качественного и количественного анализа рисков. Выработка стратегии реагирования на риски.

- Управление	проектными	коммуникациями.	Роль	коммуникаций.	Техники эффективных коммуникаций. Процессы управления коммуникациями.

- Основные принципы управления качеством. Стоимость качества. Обеспечение качества в ИТ-проекте.

- Процессы управления качеством в соответствии со стандартом PMBOK. 36.Управление	поставками	проекта.	Методы	оценки	предложений.	Типы

контрактов. Критерии выбора оптимального типа контракта. Жизненный цикл контракта.

- Необходимость	управления	интеграцией	проекта.	Процессы	управления интеграцией в соответствии со стандартом PMBOK.

- Координация	изменений	на	проекте.	Анализ	отклонений.	Управление изменениями.

- Информационная поддержка процессов управления изменениями в MS Project. 40.Процессы управления человеческими ресурсами проекта. Организационное

планирование. Назначение персонала. Развитие персонала.

- Этап закрытия проекта и его роль в обеспечении зрелости процессов проектного управления в организации. Анализ результатов проекта.

- Понятие корпоративной системы управления проектами. 43.Рынок программного обеспечения для управления проектами.

Примеры оценочных средств для проверки каждой компетенции, формируемой дисциплиной

| Компетенция | Индикатор достижения компетенции | Типовые задания |
| --- | --- | --- |
| ПКН-7 Способность | 1. Демонстрируе | Задание 1 Одним из наиболее универсальных и распространенных |
| управлять | т знания | стандартов в области проектного управления является… |
| проектами и программами | российских и западных | Задание 2 К российским стандартам в области проектного управления |
| в области ИТ | стандартов и сводов знаний в области | относятся …. Задание 3 Содержание PMBOK структурировано по основным |
|  | управления | направлениям: |
|  | проектами. | а) жизненный цикл проекта |
|  |  | б) группы процессов |
|  |  | в) области знания |
|  |  | г) методы |
|  |  | д) инструменты |
|  |  | е) ИТ-инфраструктура. |
|  | 2. Применяет стандарты и | Задание 1 Вы менеджер проекта с бюджетом 1,5 млн руб. Плановая |
|  | своды знаний | длительность проекта 9 месяцев. Необходимо спланировать |
|  | для | бюджет проекта в MS Project в разрезе следующих статей: |
|  | управления | затраты на ЗП исполнителей, затраты на материалы и |
|  | проектами. | оборудование, представительские и командировочные |
|  |  | расходы. Известно, что ЗП исполнителей составляет 50% |
|  |  | затрат, затраты на материалы и оборудование – 40%, |
|  |  | представительские и командировочные расходы – 10%. |
|  |  | Бюджет спланировать по кварталам. Создать панель |
|  |  | мониторинга «БюджетПроекта», расположить на ней |
|  |  | гистограмму для анализа распределения бюджета по статьям. |
|  |  | Задание 2 Для более точной оценки длительности работ менеджер |
|  |  | проекта использует метод PERT. Необходимо выполнить |
|  |  | настройки модели проекта в MS Project, позволяющие |
|  |  | задавать оптимистическую (То), пессимистическую (Тп) и |
|  |  | наиболее вероятную (Т) оценки, а также рассчитывать |
|  |  | средневзвешенную длительность работ по формуле (То + 3Т |
|  |  | + Тп) / 5. |
|  |  | Задание 3 |
|  |  | Проект разработки корпоративного портала был рассчитан |
|  |  | на 6 месяцев, бюджет проекта - 6 млн руб. Проект включал 3 |
|  |  | этапа равной длительности, плановая стоимость этапов |
|  |  | составляла 1.5, 3 и 1.5 млн руб. |
|  |  | Из-за организационных проблем в команде проекта плановая |
|  |  | трудоемкость была существенно превышена уже на первом |
|  |  | этапе. Через 2 месяца после начала получена оценка |
|  |  | продуктивности проекта CPI = 0.7, SPI = 0.8. |

|  |  | Какие действия должен предпринять менеджер проекта в такой ситуации. Аргументируйте ответ, подтвердите его расчетами. |
| --- | --- | --- |

Пример экзаменационного билета

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Новороссийский филиал Финуниверситета

Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки» Дисциплина «Управление информационно-технологическими проектами» Форма обучения очная

Семестр 6 Направление 38.03.05 «Бизнес-информатика» Профиль «ИТ-менеджмент в бизнесе»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

  - Стандарты по управлению ИТ-проектами. Приведите примеры. (15 баллов)

  - Модель CMM (Capability Maturity Model). Ключевые области процесса управления ИТ- проектом (Key Process Areas, KPA). (15 баллов)

  - Для количественной оценки рисков проекта используется две оценки длительности задач проекта (оптимистическая tmin, и пессимистическая tmax). Необходимо обеспечить возможность ввода этих значений в модель проекта MS Project, а также расчет математического ожидания длительности работ и их дисперсии по формулам M = (3tmin + 2tmax ) / 5 и σ2 =

= 0,04(tmax – tmin)2. (30 баллов)

Подготовил: Утверждаю:

(Тимшина Д.В.)

Зав. кафедрой		 		(Гаража Н.А.) Дата «_   »	20		г.

8.	Перечень	основной	и	дополнительной	учебной	литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативно-правовые акты

- Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). Шестое издание. Agile: практическое руководство.

- ГОСТ Р 54869—2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом

- ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту

- ГОСТ	Р	ИСО/МЭК	12207-2010	Информационная	технология.	Системная	и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств

- ГОСТ 34.601-90 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. СТАДИИ СОЗДАНИЯ

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению

- ГОСТ	34.603-92	Информационная	технология.	Виды	испытаний автоматизированных систем

- ГОСТ	34.201-89.	Информационная	технология.	Виды,	комплектность	и обозначение документов при создании автоматизированных систем

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы

Основная литература

- Чекмарев А.В. Управление ИТ-проектами и процессами: учебное пособие для академического бакалавриата /А.В. Чекмарев. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 228 с. – ЭБС Юрайт. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444697.; https://ez.el.fa.ru:2428/search?words=%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0% B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%20%D0%A3%D0%BF%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0% 98%D0%A2-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0

%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D

1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8 – Текст: электронный.

- Светлов Н.М. Информационные технологии управления проектами: учебное пособие / Н. М. Светлов. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 232 с. – ЭБС Znanium.com.

– URL: http://znanium.com/catalog/product/1044525 . – Текст: электронный.

Дополнительная литература

- Поляков, Н.А. Управление инновационными проектами: учебник и практикум для вузов/ Н.А. Поляков, О.В. Мотовилов, Н.В. Лукашов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 330 с. – ЭБС Юрайт. – URL: https://www.biblio- online.ru/bcode/433159.	–	Текст:	электронный.

https://ez.el.fa.ru:2428/search?words=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B A%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%D0%90.%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0

%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0% BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD% D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D 0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8;

https://ez.el.fa.ru:2428/book/upravlenie-innovacionnymi-proektami-450564 13.Морозова, О.А. Информационные системы управления портфелями и программами

проектов: учебное пособие /О.А. Морозова. – Москва: Кнорус, 2019. – 268 с. – ЭБС Book.ru. – URL: https://www.book.ru/book/932061 – Текст: электронный.

9.	Перечень	ресурсов	информационно-телекоммуникационной	сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- http://www.microsoftproject.ru - Портал MicrosoftProject.ru

- http://www.pmexpert.ru - Сайт компании PM Expert

- http://www.pmi.ru - Московское отделение Project Management Institute

- http://pmpractice.ru/training/testing/	-	Сайт	группы	компаний	«Проектная ПРАКТИКА»

- https://kanbantool.com/ru/ - сайт on-line сервиса для управления по методологии Kanban

- https://trello.com – сайт сервиса Trello

- https://www.easyproject.com – сайт продукта Easy Project

- https://ru.scrum-time.com/ - сайт продукта Scrum Time

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ (http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)

- Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 11.Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная	система	издательства	«ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 14.Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

- Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com

- Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции: Business, management and Accounting; Economics, Econometrics and Finance http://www.sciencedirect.com 17.Коллекция	научных	журналов	Oxford	University	Press

https://academic.oup.com/journals/

  - Методические	указания	для	обучающихся	по	освоению дисциплины

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое внимание, уделяя структуре и содержанию курса, списку основной и дополнительной литературы.

При подготовке к занятиям студент должен просмотреть конспекты лекций, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные вопросы.

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Культура записи лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого овладения знаниями. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать аналитическое мышление. Лекции нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литературой.

Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала конспекта, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации, ближайшей лекции или семинарском занятии. Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. Для выполнения практических аудиторных и домашних	заданий	студентам	необходимо	внимательно	прочитать соответствующие разделы лекций, учебной и научной литературы и проработать аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях.

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы курса - залог успешной работы и положительной оценки.

Для более полного и углубленного усвоения материала по дисциплине учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов.

Самостоятельная работа студентов организуется на основе целей и задач программы курса, является основным методом обучения и неотъемлемым элементом изучения дисциплины.

Целями самостоятельной работы студентов являются:

- формирование навыков самостоятельной образовательной деятельности,

- выявления и устранения студентами пробелов в знаниях, необходимых для изучения данного курса,

- осознания роли и места изучаемой дисциплины в образовательной программе, по которой обучаются студенты.

Самостоятельная работа студентов подразделяется на обязательную и контролируемую. Обязательная самостоятельная работа обеспечивают подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне сделанных докладов, выполненных практических, контрольных и тестовых заданий и др. форм текущего контроля. Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины. Подведение итогов и оценка результатов таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, учебно- методических	материалов,	нормативно-технических	документов, законодательства РФ и т.д.

В процессе самостоятельной работы студенты:

- осваивают материал, предложенный им на лекциях с привлечением указанной преподавателем литературы,

- осуществляют работу с основной и дополнительной литературой, дополнительными материалами из зарубежных и российских литературных источников;

- готовятся к семинарским занятиям;

- выполняют практические задания, домашнее творческое задание;

- самостоятельно осваивают указанные преподавателем теоретические разделы изучаемой дисциплины,

- ведут подготовку к текущему контролю и промежуточной аттестации по данному курсу.

Учитывая подготовленность того или иного студента, преподаватель может поставить перед ним задачу по более углубленному изучению проблемы, подготовке реферата и сообщению студентами результатов на занятиях.

Глубокое и прочное усвоение дисциплины предполагает активную деятельность студентов как во время аудиторных занятий, так и при самостоятельной работе. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы указанные в рабочей программе дисциплины компетенции, выработана способность к анализу, самообразованию, саморазвитию.

Самостоятельная работа   студента   в   процессе   освоения   дисциплины

«Управление информационно-технологическими проектами» включает:

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу и других источников: периодической печати, Интернет-ресурсов; учебных материалов электронных библиотечных систем и информационно-образовательного портала и т.п.;

- подготовку к семинарским занятиям;

- выполнение домашних практических заданий;

- выполнение контрольной и курсовой работ;

- консультации по наиболее сложным вопросам дисциплины;

- подготовку к зачету и экзамену.

При подготовке к занятиям студент должен просмотреть конспекты лекций, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные вопросы. Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения лекций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой, интернет-источниками.

Работу с основной и дополнительной литературой целесообразно начинать с освоения материала учебников, которые содержат необходимый материал по каждой теме.

Подготовка к семинарскому занятию зависит от темы занятия и вопросов, предложенных преподавателем, для подготовки к семинару.

Оформление контрольной и курсовой работ проводится в соответствии с ГОСТ. Контрольная и курсовая работы сдается преподавателю для проверки в установленные преподавателем сроки.

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы дисциплины – залог успешной работы и положительной оценки.

Для оценки знаний студента используется балльно-рейтинговая оценка. Балльно-рейтинговая система представляет собой систему количественной оценки качества освоения образовательной программы высшего профессионального образования в сравнении с другими студентами. Принципы балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов:

- единство требований, предъявляемых к работе студентов;

- регулярность и объективность оценки результатов работы студентов;

- открытость и гласность результатов успеваемости студентов для всех участников образовательного процесса.

Балльная оценка текущего контроля успеваемости студента составляет максимум 40 баллов. Балльная оценка в зачетно-экзаменационную сессию составляет максимум 60 баллов.

  - Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-преподавательским составом используются: программное обеспечение, информационно-справочные системы, электронные библиотечные системы.

    - Комплект лицензионного программного обеспечения:

- Антивирусная защита ESET NOD32

- Windows, Microsoft Office

  - Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- Информационно-правовая система «Консультант Плюс»

- Аналитическая система Bloomberg Professional

- базы данных Росстата: ЦБСД, ЕМИСС, ССРД МВФ

- Электронная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki

- Система	комплексного	раскрытия	информации	«СКРИН» http://www.skrin.ru/

  - Сертифицированные	программные	и	аппаратные	средства защиты информации

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации не предусмотрены.

12.	Описание	материально-технической	базы,	необходимой	для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса в рамках дисциплины необходимо наличие специальных помещений.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения лекций, семинарских и практических занятий, выполнения курсовых групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Проведение лекций и семинаров в рамках дисциплины осуществляется в помещениях:

- оснащенных демонстрационным оборудованием;

- оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»;

- обеспечивающих	доступ	в	электронную	информационно- образовательную среду университета.

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.