Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«ФинансоВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

при Правительстве Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Кафедра анализа данных и машинного обучения

Факультета информационных технологий и анализа больших данных

| СОГЛАСОВАНО АО ЦПР (наименование организации) ген. директор (должность представителя работодателя) ________________ ______________ (подпись) (ФИО) 16.04.2024 г. | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной и методической работе __________Е.А. Каменева 23.04.2024 г. |
| --- | --- |

Хасанов И.И.

Управление рисками в разработке программного обеспечения

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки:

09.04.03 - Прикладная информатика,

Направленность программы:

«DevOps-инженерия»

Рекомендовано Ученым советом

Факультета информационных технологий и анализа больших данных

(протокол № 43 от 16.04.2024 г.)

Одобрено заседанием

Кафедры анализа данных и машинного обучения

(протокол № 03 от 21.03.2024 г.)

Москва 2024

Содержание

1. Наименование дисциплины	2

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	2

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	3

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	3

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	3

5.1. Содержание дисциплины	4

5.2. Учебно–тематический план	6

5.3. Содержание семинаров, практических занятий	7

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	8

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	8

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	9

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	1

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	19

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	1

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	1

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	1

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	1

- Наименование дисциплины

«Управление рисками в разработке программного обеспечения».

- Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Таблица 1

| Код компе- тенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-5 | Способность к проектированию информационных систем с возможностью исключения ошибочно-критических сценариев с учетом нюансов разработки программного обеспечения | 1.Владеет методологией создания программного обеспечения | Знать: методологию создания программного обеспечения Уметь: создавать программное обеспечение в соответствии с поставленным техническим заданием |
|  |  | 2.Работает с современными программными комплексами для разработки программного обеспечения | Знать: современные программные комплексы для разработки программного обеспечения. Уметь: использовать комплексы для разработки программного обеспечения в практических задачах. |
| ПК-6 | Способность оценки рисков в разработке программного обеспечения | 1.Определяет риски на основании обследования инфраструктуры компании | Знать: основные подходы к классификации рисков. Уметь: определять и классифицировать риски. |
|  |  | 2.Отслеживает актуальные угрозы в любых возможных источниках информации | Знать: виды угроз в любых возможных источниках информации. Уметь: отслеживать актуальные угрозы в любых возможных источниках информации |
|  |  | 3. Систематизирует, классифицирует и прогнозирует возможные новые угрозы и риски при разработке, внедрении и сопровождении программного обеспечения | Знать: систему классификации угроз и рисков, сопутствующие процессу разработки программного обеспечения Уметь: систематизировать, классифицировать и прогнозировать возможные новые угрозы и риски при разработке, внедрении и сопровождении программного обеспечения |

- Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление рисками в разработке программного обеспечения» является дисциплиной Модуля направленности программы магистратуры «DevOps-инженерия» по направлению подготовки 09.04.03 – Прикладная информатика.

Изучение дисциплины «Управление рисками в разработке программного обеспечения» базируется на знаниях, полученных в рамках изучения дисциплин: «Проектирование архитектуры информационных систем» и «Управление проектами по созданию информационных систем».

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 2

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/е и часах) | Модуль 6 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоёмкость дисциплины | 4/144 | 144 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 20 | 20 |
| Лекции | 10 | 10 |
| Семинары, практические занятия | 10 | 10 |
| Самостоятельная работа | 124 | 124 |
| Вид текущего контроля |  | контрольная работа |
| Вид промежуточной аттестации |  | зачет |

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Раздел 1 – Управление рисками

Тема 1.1. Введение в управление рисками

Понятие управления рисками. История развития управления рисками. Понятие риска. Отличия риска и проблемы. Качества менеджера риска. Что делает менеджер риска. Цели управления рисками. Процесс управления рисками. Назначение и цели процесса. Процедуры процесса. Роли процесса. Показатели процесса. Шаблоны процесса. Стандарты управления рисками. Мировые стандарты управления рисками. Лучшие мировые практики управления рисками. Отраслевые стандарты.

Тема 1.2. Целеполагание и идентификация рисков. Оценка рисков и атрибуты рисков

Определение измеримых целей деятельности. Идентификация рисков, влияющих на цели. Методы сбора и анализа информации при идентификации рисков. Оценка вероятности рисков. Оценка влияния рисков. Комплексная оценка рисков. Приоритезация рисков. Причины риска. Триггер (симптом) риска. Сторона, управляющая риском. Владелец риска

Тема 1.3. Стратегии, методы, инструменты управления рисками

Разновидности стратегий управления рисками. Стратегии: избежать, снизить, принять, разделить риск. Планы управления рисками. Практические методы управления рисками, в соответствии с принятой стратегией. Автоматические методы управления рисками. Современные инструменты управления рисками. Простые инструменты управления рисками. Автоматизированные инструменты управления рисками.

Раздел 2 – Процесс поставки программного продукта

Тема 2.1. Введение в управление поставками. Понятие контракта и примеры контрактов в ИТ

Введение в управление поставками. Цели и задачи управления поставками. Понятие контракта и примеры контрактов в ИТ. Рамочное соглашение. Одно и двусторонний контракт. Заказ на покупку. Соглашение об уровне услуг. Операционное соглашение об уровне услуг. Соглашение о неразглашении. Счет. Приемочный акт. Решение кейсов.

Тема 2.2. Содержание и структура контракта. Типы контрактов.

Содержание и структура контракта. Реестр контактов. Иерархия контрактов. Система контроля изменений договоров. Типы контрактов в зависимости от модели оплаты. Контракты с фиксированной ценой. Контракты с возмещением затрат. Контракты типа "Время и материалы". Особенности контрактов. Применимость. Примеры.

Тема 2.3. Общее описание процесса поставок продукта. Влияние требований к продукту и бизнес-процессов на процесс поставок продукта.

Участники процесса. Роли. Точка старта процесса. Вход процесса. Выход процесса. Артефакты процесса. Основные этапы процесса. Процедуры верификации и приемки завершенных результатов поставки проекта. Пакет поставки (Состав. Требования.) Реестр рисков. Влияние требований к продукту и бизнес-процессов на процесс поставок продукта. Влияние нефункциональных требований разрабатываемого продукта. Влияние внешней и внутренней среды проекта

Тема 2.4. Модели реализации процесса поставки продукта

Реализация процесса поставки продукта при использовании каскадной модели. Реализация процесса поставки продукта при использовании спиральной модели. Реализация процесса поставки продукта при использовании итерационной модели и гибких методологий модели. Реализация процесса поставки продукта при использовании V- модели.

5.2. Учебно–тематический план

Таблица 3

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоёмкость в часах |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Контактная работа - Аудиторная работа* |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | Общая, в т.ч.: | Лекции | Семинары, практические занятия |  |  |
|  | Введение в управление рисками | 14 | 2 | 1 | 1 | 12 | Самостоятельные работы. Участие в решении задач на практических занятиях. Обсуждение решенных задач. Самостоятельные работы. Участие в решении задач на практических занятиях. Обсуждение решенных задач. |
|  | Целеполагание и идентификация рисков. Оценка рисков и атрибуты рисков | 17 | 3 | 1 | 2 | 14 |  |
|  | Стратегии, методы, инструменты управления рисками | 24 | 4 | 2 | 2 | 20 |  |
|  | Введение в управление поставками. Понятие контракта и примеры контрактов в ИТ | 23 | 3 | 2 | 1 | 20 |  |
|  | Содержание и структура контракта. Типы контрактов | 23 | 3 | 2 | 1 | 20 |  |
|  | Общее описание процесса поставок продукта. Влияние требований к продукту и бизнес-процессов на процесс поставок продукта | 20 | 2 | 1 | 1 | 18 |  |
|  | Модели реализации процесса поставки продукта | 23 | 3 | 1 | 2 | 20 |  |
|  | В целом по дисциплине | 144 | 20 | 10 | 10 | 124 | Согласно учебному плану: контрольная работа |
|  | Итого в % |  | 14 | 50 | 50 | 86 |  |

* объем контактной работы в очно-заочной/заочной формах обучения и индивидуальных учебных планах определяется соответствующими учебными планами. Темы, реализуемые в виде контактной работы, определяются преподавателем самостоятельно, исходя из уровня их сложности.

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 4

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника) | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Введение в управление рисками | Риски и дополнительные факторы. Цикл управления рисками проектов Рекомендуемые источники литературы: 8. 1-4 | - Практикум по решению задач по тематике занятия в малых группах (2-4 студента) и коллективное обсуждение решений - выполнение домашних заданий |
| Целеполагание и идентификация рисков. Оценка рисков и атрибуты рисков | Современные подходы к оценке рисков Нечетко-множественный подход Опционный подход в риск-менеджменте Рекомендуемые источники литературы: 8. 1-4 | - Практикум по решению задач по тематике занятия в малых группах (2-4 студента) и коллективное обсуждение решений - выполнение домашних заданий |
| Стратегии, методы, инструменты управления рисками | История зарождения и становления риск-менеджмента. Анализ существующих методик оценки рисков (возможностей). Рекомендуемые источники литературы: 8. 1-4 | - Практикум по решению задач по тематике занятия в малых группах (2-4 студента) и коллективное обсуждение решений - выполнение домашних заданий |
| Введение в управление поставками. Понятие контракта и примеры контрактов в ИТ | Введение в управление поставками. Понятие контракта и примеры контрактов в ИТ. Введение в управление поставками. Заказ на покупку, поставку. Рекомендуемые источники литературы: 8. 1-4 | - Практикум по решению задач по тематике занятия в малых группах (2-4 студента) и коллективное обсуждение решений - выполнение домашних заданий |
| Содержание и структура контракта. Типы контрактов | Соглашение о неразглашении. Счет. Приемочный акт. Содержание и структура контракта. Реестр контактов. Рекомендуемые источники литературы: 8. 1-4 | - Практикум по решению задач по тематике занятия в малых группах (2-4 студента) и коллективное обсуждение решений - выполнение домашних заданий |
| Общее описание процесса поставок продукта. Влияние требований к продукту и бизнес-процессов на процесс поставок продукта | Участники процесса. Роли. Точка старта процесса. Вход процесса. Выход процесса. Артефакты процесса. Основные этапы процесса. Процедуры верификации и приемки завершенных результатов поставки проекта. Пакет поставки Рекомендуемые источники литературы: 8. 1-4 | - Практикум по решению задач по тематике занятия в малых группах (2-4 студента) и коллективное обсуждение решений - выполнение домашних заданий |
| Модели реализации процесса поставки продукта | Реализация процесса поставки продукта при использовании каскадной модели. Реализация процесса поставки продукта при использовании спиральной модели. Реализация процесса поставки продукта при использовании итерационной модели и гибких методологий модели. Реализация процесса поставки продукта при использовании V-модели. Рекомендуемые источники литературы: 8. 1-4 | - Практикум по решению задач по тематике занятия в малых группах (2-4 студента) и коллективное обсуждение решений - выполнение домашних заданий |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 5

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Введение в управление рисками | Понятие «риск», его экономическое содержание и влияние на деятельность предприятия. | Работа с текстом лекции, разбор вопросов и заданий по теме занятия; изучение рекомендованных к занятию литературных источников. |
| Целеполагание и идентификация рисков. Оценка рисков и атрибуты рисков | Производственные риски и их классификация. Роль информации в снижении рисков в IT-проектах. Моделирование рисковых ситуаций на предприятиях. | Работа с текстом лекции, разбор вопросов и заданий по теме занятия; изучение рекомендованных к занятию литературных источников. |
| Стратегии, методы, инструменты управления рисками | Основные задачи Риск-менеджера в IT-проектах. Управление рисками на индивидуальном уровне; | Работа с текстом лекции, разбор вопросов и заданий по теме занятия; изучение рекомендованных к занятию литературных источников. |
| Введение в управление поставками. Понятие контракта и примеры контрактов в ИТ | Ресурсы в IT. Требования к поставкам ПО. Результаты поставок. | Работа с текстом лекции, разбор вопросов и заданий по теме занятия; изучение рекомендованных к занятию литературных источников. |
| Содержание и структура контракта. Типы контрактов | Стороны договора. Предмет договора. Порядок передачи продукта. Порядок расчетов. | Работа с текстом лекции, разбор вопросов и заданий по теме занятия; изучение рекомендованных к занятию литературных источников. |
| Общее описание процесса поставок продукта. Влияние требований к продукту и бизнес-процессов на процесс поставок продукта | Верификация, как процесс просмотра документации, дизайна, кода и программы сторонами договора. Методы верификации программного обеспечения. | Работа с текстом лекции, разбор вопросов и заданий по теме занятия; изучение рекомендованных к занятию литературных источников. |
| Модели реализации процесса поставки продукта | Управление цепью поставок. Конфигурирование цепи поставок. | Работа с текстом лекции, разбор вопросов и заданий по теме занятия; изучение рекомендованных к занятию литературных источников. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерная тематика контрольной работы

- Автоматизированная информационная система для обеспечения работы автовокзала.

- Автоматизированное рабочее место сотрудника библиотеки.

- Автоматизированная система управления сигналами светофоров.

- Автоматизированная система рассылки текстовых и звуковых оповещений населению.

- Интегрированная среда разработки с возможностью подключения внешних плагинов.

- Графический редактор с возможностью автоматической генерации текстур.

- Автоматизированная система контроля знаний студентов.

- Система контроля доступа в здании.

- Облачное хранилище видеозаписей с видеокамер.

- Автоматизированная система складского учета с возможностью получения данных с внешних устройств.

- Web-сайт авиакомпании с возможностью дистанционной продажи билетов.

- Программный продукт для учета лицензий на программное обеспечение организаций.

- Информационная система поликлиники для учета посещений, сотрудников, пациентов.

- Автоматизированное рабочее место службы охраны: список постов охраны, список охранников, журнал выхода на дежурство, журнал учета замечаний.

Примерные задания к контрольной работе по темам 1.1-1.3

Расчетно-аналитическая работа заключается в описании проекта по созданию программного продукта (по вариантам) и описанию всех этапов проекта с идентификацией рисков и мероприятий по уходу или компенсации рисков.

Работа в группах

Разделиться на две группы (по 3-4 человека). Выбрать любые две темы своих программных проектов. Группы работают независимо друг от друга.

Задание 1. Создать матрицы компромиссов для своих проектов (см. таблицу)

Таблица __ – Матрица компромиссов

|  | Фиксируется (Зафиксировано) | Согласовывается (Определено) | Принимается (Корректируемо) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ресурсы |  |  |  |
| Время (график) |  |  |  |
| Возможности (набор функций программы) |  |  |  |

Задание 2. Методом мозгового штурма определить список рисков для проектов (см. таблицу).

Список рисков

| № п/п | Риск |
| --- | --- |

После обсуждения объединить результаты групп и методом экспертных оценок произвести оценку полученного списка рисков (см. таблицу).

Таблица ___ – Экспертная оценка

| Риск | Эксперт 1 | Эксперт … | Эксперт N | Рейтинг риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 3. Из полученного списка рисков выбрать пять с самым высоким рейтингом. Составить таблицу «Анализ рисков проектов».

Задание 4. Индивидуальная работа

Для своего варианта информационной системы:

- заполнить матрицу компромиссов;

- записать список рисков;

- повести анализ рисков.

Примерное задание к контрольной работе по теме 2.1

- В соответствии со своей тематикой определить задачи, которые необходимо выполнить в начале работ над проектом: сформировать команду, оценить трудоемкость и т.д.

Примерное задание к контрольной работе по теме 2.2

- В соответствии с техническим заданием составить список необходимой документации, которая входит в состав поставки программного продукта.

Примерное задание к контрольной работе по теме 2.3

- Описать, какая именно модель разработки программного обеспечения подходит для вашей тематики. Почему так? В чем будут заключаться риски несдачи продукта в сроки?

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях Кафедры анализа данных и машинного обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы содержится разделе 2. «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

## Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

## Таблица 6

| Наименование компетенции | Наименование индикаторов достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| Способность к проектированию информационных систем с возможностью исключения ошибочно-критических сценариев с учетом нюансов разработки программного обеспечения (ПК -5) | 1.Владеет методологией создания программного обеспечения. | Знать: методологию создания программного обеспечения Уметь: создавать программное обеспечение в соответствии с поставленным техническим заданием | По выбранной тематике описать иерархическую структуру работ. 1. Для своего проекта назначить каждой работе исполнителей исходя из имеющихся ограничений. 2. Проанализировать исполнителей на предмет текущего совмещения обязанностей |
|  | 2.Работает с современными программными комплексами для разработки программного обеспечения. | Знать: современные программные комплексы для разработки программного обеспечения. Уметь: использовать комплексы для разработки программного обеспечения в практических задачах. | 1. Описать программный проект с автоматизированной программной системе управления проектами в виде диаграммы Ганта. 1.Для своего проекта назначить ресурсы каждой работе в проекте. Проследить за равномерным распределением ресурсов. 2. Определить критический путь проекта |
| Способность оценки рисков в разработке программного обеспечения (ПК-6) | 1.Определяет риски на основании обследования инфраструктуры компании. | Знать: основные подходы к классификации рисков. Уметь: определять и классифицировать риски. | Компании поручили разработать программный продукт. У компании имеется ограниченное время на разработку и ограниченное количество исполнителей. Разработка началась. Необходимо проанализировать, какие риски возможны в данном проекте. Какие действия можно предпринять по уклонению от рисков, по минимизации воздействия рисков в случае нехватки финансирования, в случае недостаточной компетенции исполнителей? |
|  | 2.Отслеживает актуальные угрозы в любых возможных источниках информации. | Знать: виды угроз в любых возможных источниках информации. Уметь: отслеживать актуальные угрозы в любых возможных источниках информации | Исследовать исполнителей задач проекта на предмет возможности замены в случае увольнения сотрудников. Как в этом случае изменятся показатели проекта? Изучить изменение длительности проекта в зависимости от исполнения рисков (по вариантам) |
|  | 3.Систематизирует, классифицирует и прогнозирует возможные новые угрозы и риски при разработке, внедрении и сопровождении программного обеспечения. | Знать: систему классификации угроз и рисков, сопутствующие процессу разработки программного обеспечения Уметь: систематизировать, классифицировать и прогнозировать возможные новые угрозы и риски при разработке, внедрении и сопровождении программного обеспечения | В Вашем программном проекте (в соответствии с заданием) есть высокий риск того, что приложение не будет достаточно быстро работать на требуемом аппаратной платформе. Необходимо проанализировать причины реализации данного риска. Предложить варианты минимизации риска, варианты уклонения от риска. Как это повлияет на сроки разработки? От заказчика поступило пожелание изменить содержимое программного продукта. Исследовать возможность внесения данных изменений в проект на данном этапе; исследовать, как изменится стоимость проекта, как изменится содержание проекта. Какие будут предложения по минимизации воздействия рисков? |

Примеры практико-ориентированных (ситуационных) заданий

1. Задание выполняется коллективно рабочими группами студентов численностью 4-6 чел. Преподавателю рекомендуется определить состав групп таким образом, чтобы в них не было явных лидеров. Различие в среднем уровне подготовленности студентов разных групп не препятствует достижению целей лабораторной работы. Группы следует сформировать заранее с тем, чтобы студенты имели возможность провести необходимую подготовительную работу во время самоподготовки (целесообразно выделить на неё 2 часа самостоятельной работы).

Преподавателю рекомендуется конкретизировать вышеприведённое задание индивидуально для каждой группы, вводя дополнительные условия по своему усмотрению.

Для решения этой задачи следует воспользоваться вариантами модели проекта, созданными при выполнении предыдущих практических работ.

Предположения о максимально допустимой концентрации ресурсов на каждой работе можно обосновать информацией о характере работ, имеющейся в описании учебной ситуации. Если группа считает возможным изменение в самой модели проекта без ущерба качеству выполняемых работ, необходимо согласовать его с преподавателем.

Чтобы установить, что важнее экономить — время или деньги, рекомендуется сделать несколько различных предположений о стоимости ежемесячной продукции цеха и построить соответствующие потоки денежных средств. Желательно получить решение задачи о компромиссе между временем и затратами в общем виде.

2. Найдите на графике Ганта критический путь (для этого, возможно, потребуется изменить параметры текущего отображения графика Ганта). Внося соответствующие изменения в таблицу работ, убедитесь в следующем (После каждого произведённого изменения возвращайте модель проекта к исходному состоянию.):

- разрыв связи между двумя последовательными работами критического пути приводит к его изменению;

- сокращение продолжительности некоторых критических работ может привести к изменению критического пути;

- увеличение продолжительности критических работ влияет на продолжительность проекта, но не изменяет критического пути;

- сокращение некритических работ никак не влияет на критический путь и сроки выполнения проекта, но может влиять на его смету.

Примеры тестовых заданий

- Идентификация риска это:

а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия

б) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик+

в) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты

- Определите, что подразумевается под максимальным объемом страховой защиты предприятия по конкретным видам страхуемых финансовых рисков:

а) страховой тариф;

б) страховая сумма;+

в) страховая премия.

- ________ риски могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль.

а) чистые

б) критические

в) спекулятивные+

- Риски по уровню финансовых потерь делятся на:

а) допустимый, критический и катастрофический;+

б) недопустимый, допустимый и критический;

в) критический, катастрофический и недопустимый

- Вид риска, к которому относится разрыв контракта из-за действий властей страны, в которой находится компания-контрагент:

а) экономический

б) предпринимательский

в) политический+

- _________ риски – такие риски, в результате которых реализации предприятию грозит потеря прибыли.

а) катастрофические

б) критические

в) допустимые+

- Укажите, чем измеряется величина или степень риска:

а) средним ожидаемым значение

б) изменчивостью возможного результата

в) оба варианта верны+

- Выделите метод оценки риска, используемый в ситуациях, когда принимаемые решения сильно зависят от принятых ранее и определяют сценарии дальнейшего развития событий:

а) имитационное моделирование

б) вероятностный метод

в) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости

г) построение дерева решений+

д) анализ чувствительности

е) метод сценариев

- Отметьте метод оценки риска, представляющий собой серию численных экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов на некоторые зависящие от них результаты:

а) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости

б) анализ чувствительности

в) построение дерева решений

г) вероятностный метод

д) метод сценариев

е) имитационное моделирование+

10. Идентификация риска это:

а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия

б) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик+

в) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты

Примерные вопросы для подготовки к зачету

- Проект: понятие, характеристики проекта.

- Проект: понятие, классификация проектов.

- Управление проектами, управление рисками проекта: понятие, требования.

- Стандарты управления рисками: основные положения.

- Функции, выполняемые сотрудниками в ходе развития проекта, ролевые кластеры модели проектной групп MSF.

- Типичные для программных проектов роли разработчиков, совмещение ролей при выполнении проекта.

- Экономическая эффективность программного продукта. Эволюция экономики программирования. Факторы, влияющие на стоимость разработки программного обеспечения.

- Понятие риска. Классификация рисков.

- Главные риски программных проектов.

- Планирование управления рисками.

- Идентификация рисков. Способы обнаружения рисков.

- Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков

- Планирование реагирования на риски. Мониторинг и управление рисками

- Использование информационных технологий в управлении проектами

- Критерии значимости проекта: финансовая и стратегическая  ценность проекта, уровень рисков.

- Входные данные, используемые в процессе качественного анализа рисков

- Результаты процесса управления рисками.

- Что такое «Общая сумма риска», рассчитанная для проекта?

- Процесс реализации планов реагирования на риски.

- Инструменты и методы, используемые в процессе выявления рисков.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

- Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия: учебное пособие / В. Н. Уродовских. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2023. — 168 с. - ЭБС ZNANIUM. – URL: http://znanium.com/catalog/product/1905241 (дата обращения: 28.02.2024). - Текст : электронный.

Дополнительная литература:

- Голицына, О. Л. Информационные системы: учебное пособие / О. Л. Голицына. - Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. - 448 с. – ЭБС ZNANIUM. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1832410 (дата обращения: 28.02.2024). - Текст : электронный.

- Тимофеев, А. Г. Информационные системы управления производственной компанией: MS Project 2016: практикум / А. Г. Тимофеев, О. Г. Лебединская; под общ. ред. А. Г. Тимофеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2020 — 67 с.: ил., табл. — ЭБС Университетская библиотека ONLINE. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615712 (дата обращения: 28.02.2024). – Текст : электронный.

- Матвеева, Л. Г. Управление ИТ-проектами : учебное пособие / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет. – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 227 с. - ЭБС ZNANIUM. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/991956; ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493241 (дата обращения: 28.02.2024). - Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Личный кабинет обучающегося  https://org.fa.ru

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

- Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com

- Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://urait.ru/

- Электронно-библиотечная система издательства Проспект http://ebs.prospekt.org/books

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/

- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

- Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

- Ресурсы информационно-аналитического агентства по финансовым рынкам Cbonds.ru https://cbonds.ru/

- СПАРК https://spark-interfax.ru/

- Электронная коллекция книг издательства Springer: Springer eBooks http://link.springer.com/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов проходит аудиторно и внеаудиторно. Организации самостоятельной работы служит учебно-тематический план изучения дисциплины. В этом плане указана тематика лекций, практических занятий, вопросы и задания для самостоятельного изучения.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

- Пакет офисных программ;

- Антивирус Kaspersky;

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- Информационно-правовая система «Консультант Плюс»;

- Информационно-правовая система «Гарант»;

- Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru;

- Система комплексного раскрытия информации «СКРИН»: https://skrin.ru;

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации:

- не предусмотрены.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория для проведения занятий. Компьютерная техника. Материально-техническая база дисциплины адаптирована для студентов с ограниченными возможностями здоровья.