Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Департамент менеджмента и инноваций

Факультета «Высшая школа управления»

УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной и методической работе _______________Е.А.Каменева «30» ноября 2022 г.

А.В. Лукьянова

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В КОНСАЛТИНГЕ

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.04.02 – Менеджмент, направленность программ магистратуры: «Управленческий консалтинг»

Рекомендовано Ученым советом Факультета Высшая школа управления

(протокол № 24 от 24.11.2022г.)

Одобрено Советом учебно-научного Департамента менеджмента и инноваций

(протокол № 06 от 26.10.2022 г.)

Москва 2022

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Наименование дисциплины…………………………………..…………..…... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине…………..………… | 3 |
| 3. | Место дисциплины в структуре образовательной программы ……………. | 4 |
| 4. | Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся…..………………………………...... | 5 |
| 5. | Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемом (в академических часах) и видов учебных занятий………………………………………………………………. | 5 |
| 5.1. | Содержание дисциплины………………………………………………..……. | 5 |
| 5.2. | Учебно-тематический план…………………………………………………... | 7 |
| 5.3. | Содержание семинаров, практических занятий……………………....... | 8 |
| 6. | Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине…...…………………………………… | 10 |
| 6.1. | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы..…………… | 10 |
| 6.2. | Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю … | 11 |
| 7. | #### Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине………………………………………………… | 15 |
| 8. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины …………………………………………………… | 22 |
| 9. | #### Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины……………………… | 23 |
| 10. | #### Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины …... | 24 |
| 11. | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем……………………………………………………………. | 30 |
| 12. | Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине……………….. | 30 |

1. Наименование дисциплины

Управление проектами в консалтинге.

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

| Код компе-тенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-4 | Способность руководить проектной̆ и процессной деятельностью в организации, а также выявлять, оценивать и реализовывать новые рыночные возможности, управлять материальными и финансовыми потоками, а также всеми видами рисков деятельности экономических систем | 1. Использует методы проектного менеджмента для организации управления проектами различного характера и управления портфелем проектов. 2. Демонстрирует владение методами управления бизнес-процессами и их реинжиниринга. 3. Реализует способность управления материальными и финансовыми потоками. 4. Выявляет риски, существующие в деятельности организации, и управляет ими | Знать: теоретические основы управления проектами, программами и портфелем проектов. Уметь: использовать методы, инструментарий управления проектами и управления портфелем проектов. Знать: методы построения бизнес-модели компании и их реинжиниринга. Уметь: использовать количественные и качественные методы для развития и трансформации компании. Знать: способы наиболее эффективного использования производственных ресурсов предприятия. Уметь: прогнозировать будущие денежные потоки. Знать: методы стратегического анализа рисков. Уметь: проводить анализ способов управления рисками. |
| ПК-1 | Способность участвовать в проектах оказания консультационных услуг, оценки управленческих решений, а также способность управления проектами в области управленческого консультирования | 1. Готовит тендерную документацию и коммерческие предложения по оказанию консультационных услуг. 2. Владеет инструментами управления проектами. 3. Демонстрирует навыки выявления рисков реализации проектов и формирования действий для минимизации влияния рисков. 4. Демонстрирует владение методами построения бизнес-модели компании, ее развития и трансформации | Знать: методы и инструменты подготовки тендерной документации и коммерческих предложений по оказанию консультационных услуг Уметь: применять методы и инструменты подготовки тендерной документации и коммерческих предложений по оказанию консультационных услуг Знать: методы и инструменты управления проектами. Уметь: методы и инструменты управления проектами. Знать: особенности управления выявления рисками реализации проектов и формирования действий для минимизации влияния рисков Уметь: управлять рисками реализации проектов и действиями для минимизации влияния рисков. Знать: особенности методов построения бизнес-модели компании, ее развития и трансформации Уметь: применять методы построения бизнес-модели компании, ее развития и трансформации. |

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление проектами в консалтинге» является дисциплиной̆ модуля направленности программы магистратуры 38.04.02 - Менеджмент, направленность программы магистратуры «Управленческий̆ консалтинг».

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 1

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/е и часах) | Модуль 4 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3 з.е./108 | 108 |
| Контактная работа – Аудиторные занятия | 30 | 30 |
| Лекции | 10 | 10 |
| Семинары, практические занятия | 20 | 20 |
| Самостоятельная работа | 78 | 78 |
| Вид текущего контроля | Контрольная работа | Контрольная работа |
| Вид промежуточной аттестации | Экзамен | Экзамен |

#### 5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

#### 5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Особенности проектного менеджмента при управлении проектами в консалтинге. Предмет, задачи и содержание консультационной̆ деятельности. Виды консультационной̆ деятельности. Этапы консультационной̆ деятельности. Принципы взаимоотношений участников консалтинговой̆ дельности. Сущность проекта. Признаки и виды проектов. Роль и значение проектного управления в развитии консалтинговой̆ компании. Особенности управления проектами в консалтинге. Сущность и принципы построения организационной̆ структуры проекта в консалтинге. Схемы взаимодействия участников проекта. Виды организационных структур проекта в консалтинге.

Тема 2. Процессы управления проектами в консалтинге. Цели и задачи планирования проекта в консалтинге. Основные и вспомогательные процессы планирования проекта и их характеристика. Принципы построения матрицы ответственности как инструмент планирования проекта в консалтинге. Определение основных вех проекта. Сравнение методов критического пути и критической̆ цепи. Метод оценки и пересмотра планов. Методы планирования ресурсов проекта и принципы их реализации в консалтинговых проектах. Контроль ресурсов проекта в консалтинге: виды и этапы. Сущность и признаки команды консалтингового проекта. Принципы формирования команды консалтингового проекта. Подходы к распределению ролей̆ в команде проекта. Принципы разработки плана управления человеческими ресурсами проекта в консалтинге. Инструменты воздействия на мотивацию человеческих ресурсов консалтингового проекта. Понятие финансирования консалтингового проекта. Условия финансирования проекта. Способы финансирования проекта. Источники финансирования проекта: основания классификации и виды. Структура источников финансирования проектов. Участники финансирования проектов в консалтинге и их характеристика. Формы проектного финансирования. Основные схемы проектного финансирования и их характеристика. Преимущества и недостатки проектного финансирования.

Тема 3. Мониторинг, контроль и качество проекта в консалтинге. Цели и содержание контроля проекта в консалтинге. Требования к системе контроля проекта. Принципы построения эффективной̆ системы контроля проекта в консалтинге. Процессы контроля проекта и их характеристика. Мониторинг работ по проекту: понятие, принципы организации и функционирования. Разработка критериев для контроля консалтингового проекта. Измерение прогресса выполнения работ как метод регулирования и контроля проекта. Принципы и методы принятия решений при регулировании и контроле проекта. Управление изменениями проекта в консалтинге: модели и методы. Сущность и основные характеристики качества проекта в консалтинге. Роль и значение качества в треугольнике характеристик проекта. Компоненты качества проекта и их характеристика. Требования к качеству проекта. Системный̆ подход к управлению качеством проекта в консалтинге. Принципы управления качеством в сфере консалтинга. Планирование и управление качеством проекта в консалтинге: принципы, этапы и особенности. Основные методы и средства управления качеством проекта в консалтинге.

Тема 4. Управление рисками проектов в консалтинге. Понятие и особенности рисков в проектной̆ деятельности. Проектный̆ подход к управлению рисками: особенности и этапы. Процессы управления рисками проекта в консалтинге. Планирование управления рисками консалтингового проекта. Идентификация рисков консалтингового проекта. Качественная и количественная оценка рисков проекта в консалтинге. Планирование мероприятий по управлению рисками консалтингового проекта. Методы и инструменты управления рисками консалтингового проекта. Определение приоритетов рисков проекта. Принципы составления карты рисков. Основные подходы к управлению рисками и их характеристика. Стратегии управления рисками.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 2

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | Общая, в т.ч.: | Лекции | Семинары, практические занятия |  |  |
| 1. | Тема 1. Особенности проектного менеджмента при управлении проектами в консалтинге | 29 | 9 | 4 | 5 | 20 | Расчетно-аналитические задания, дискуссия |
| 2. | Тема 2. Процессы управления проектами в консалтинге | 27 | 7 | 2 | 5 | 20 | Командная работа в форме кейс-метода |
| 3. | Тема 3. Мониторинг, контроль и качество проекта в консалтинге | 27 | 7 | 2 | 5 | 20 | Командная работа в форме кейс-метода |
| 4. | Тема 4. Управление рисками проектов в консалтинге | 25 | 7 | 2 | 5 | 18 | Командная работа в форме кейс-метода |
|  | В целом по дисциплине | 108 | 30 | 10 | 20 | 78 | Согласно учебному плану: контрольная работа |
|  | Итого в % | 100 | 37 | 33 | 67 | 63 |  |

#### 5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 3

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Особенности проектного менеджмента при управлении проектами в консалтинге | 1. Предмет, задачи и содержание консультационной̆ деятельности. 2.Виды консультационной̆ деятельности. 3.Этапы консультационной̆ деятельности. 4.Принципы взаимоотношений участников консалтинговой̆ дельности. 5.Роль и значение проектного управления в развитии консалтинговой̆ компании. 6. Особенности управления проектами в консалтинге. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№ 1- 2; раздел 9, № 1,2. | # Фронтальный̆ опрос, доклады, групповой̆ разбор ситуационных задач, разбор кейсовых заданий. |
| Тема 2. Процессы управления проектами в консалтинге | 1. Методы планирования ресурсов проекта и принципы их реализации в консалтинговых проектах. 2. Контроль ресурсов проекта в консалтинге: виды и этапы. 3.Сущность и признаки команды консалтингового проекта. 4.Принципы формирования команды консалтингового проекта. 5.Подходы к распределению ролей в команде проекта. 6. Принципы разработки плана управления человеческими ресурсами проекта в консалтинге. 7. Инструменты воздействия на мотивацию человеческих ресурсов консалтингового проекта. 8.Понятие финансирования консалтингового проекта. 9.Условия финансирования проекта. Способы финансирования проекта. 10.Источники финансирования проекта: основания классификации и виды. 11. Формы проектного финансирования. 12. Преимущества и недостатки проектного финансирования. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№ 1- 2; раздел 9, № 1,2. | # Фронтальный̆ опрос, доклады, групповой̆ разбор ситуационных задач, разбор кейсовых заданий. |
| # Тема 3. Мониторинг, контроль и качество проекта в консалтинге | # 1. Компоненты качества проекта и их характеристика. # 2. Требования к качеству проекта. Системный подход к управлению качеством проекта в консалтинге. # 3. Принципы управления качеством в сфере консалтинга. # 4. Планирование и управление качеством проекта в консалтинге: принципы, этапы и особенности. # 5. Основные методы и средства управления качеством проекта в консалтинге. # Рекомендуемые источники: раздел 8, №№ 1- 4; раздел 9, № 1,2. | # Фронтальный̆ опрос, доклады, групповой̆ разбор ситуационных задач, разбор кейсовых заданий. |
| # Тема 4. Управление рисками проектов в консалтинге | # 1. Методы и инструменты управления рисками консалтингового проекта. 2. Определение приоритетов рисков проекта. # 3. Принципы составления карты рисков. # 4. Основные подходы к управлению рисками и их характеристика. # 5. Стратегии управления рисками. # Рекомендуемые источники: раздел 8, №№ 1- 4; раздел 9, № 1,2. | # Фронтальный̆ опрос, доклады, групповой̆ разбор ситуационных задач, разбор кейсовых заданий. |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 4

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| # Тема 1. Особенности проектного менеджмента при управлении проектами в консалтинге. | # 1. Сущность и принципы построения организационной структуры проекта в консалтинге. 2. Схемы взаимодействия участников проекта. 3. Виды организационных структур проекта в консалтинге | # - работа с конспектом лекции; # - работа с электронной̆ библиотечной̆ системой̆; # - работа с информационно-образовательным порталом (ИОП) Финуниверситета; # - подготовка к тестированию; # - подготовка к решению ситуационных кейсовых заданий. |
| # Тема 2. Процессы управления проектами в консалтинге | # 1. Основные и вспомогательные процессы планирования проекта и их характеристика. # 2. Принципы построения матрицы ответственности как инструмент планирования проекта в консалтинге. # 3. Определение основных вех проекта. # 4. Сравнение методов критического пути и критической̆ цепи. # 5. Метод оценки и пересмотра планов. | # - работа с конспектом лекции; # - работа с электронной̆ библиотечной̆ системой̆; # - работа с информационно-образовательным порталом (ИОП) Финуниверситета; # - подготовка к тестированию; - подготовка к решению ситуационных кейсовых заданий. |
| # Тема 3. Мониторинг, контроль и качество проекта в консалтинге | # 1.Принципы построения эффективной системы контроля проекта в консалтинге. # 2. Процессы контроля проекта и их характеристика. # 3. Мониторинг работ по проекту: понятие, принципы организации и функционирования. # 4. Разработка критериев для контроля консалтингового проекта. # 5. Измерение прогресса выполнения работ как метод регулирования и контроля проекта. # 6. Принципы и методы принятия решений при регулировании и контроле проекта. # 7. Управление изменениями проекта | # - работа с конспектом лекции; # - работа с электронной̆ библиотечной̆ системой̆; # - работа с информационно-образовательным порталом (ИОП) Финуниверситета; # - подготовка к тестированию; - подготовка к решению ситуационных кейсовых заданий. |
| # Тема 4. Управление рисками проектов в консалтинге | # 1. Проектный̆ подход к управлению рисками: особенности и этапы. Процессы управления рисками проекта в консалтинге. # 2. Планирование управления рисками консалтингового проекта. # 3. Идентификация рисков консалтингового проекта. # 4. Качественная и количественная оценка рисков проекта в консалтинге. # 5. Планирование мероприятий по управлению рисками консалтингового проекта. | # - работа с конспектом лекции; # - работа с электронной̆ библиотечной̆ системой̆; # - работа с информационно-образовательным порталом (ИОП) Финуниверситета; # - подготовка к тестированию; # - подготовка к решению ситуационных кейсовых заданий. |

#### 6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерная тематика контрольных работ

1. Роль и значение проектного управления в развитии консалтинговой̆ компании.

2. Специфика реализации принципов проектного управления в консалтинговой̆ компании.

3. Схемы управления проектами: основная, система «расширенного управления», система «под ключ».

4. Характеристика основных процессов управления проектами.

5. Виды организационных структур проекта в консалтинге, их преимущества и недостатки.

6. Понятие и принципы планирования проекта в консалтинге.

7. Основные и вспомогательные процессы планирования проекта в консалтинге и их характеристика.

8. Структура декомпозиции работ (WBS) в проекте. Специфика декомпозиции работ в консалтинговых проектах.

9. Матрица ответственности как инструмент планирования проекта в консалтинге.

10. Методы разработки и управления расписанием проекта в консалтинге.

11. Сменное, календарное и ресурсное планирование консалтинговых проектов.

12. Цели и содержание контроля проекта в консалтинге.

13. Принципы построения эффективной̆ системы контроля проекта в консалтинге. Процессы контроля проекта и их характеристика.

14. Этапы мониторинга работ по консалтинговому проекту: понятие, принципы организации и функционирования.

15. Критерии контроля консалтингового проекта и основные подходы к их разработке.

Примеры кейсов.

## Кейс 1. Разработка электронного обучающего курса «Компенсируемый социальный пакет. Основные понятия»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Профиль деятельности – одна из крупнейших государственных корпораций страны Количество персонала – более 9 тысяч человек Срок работы на российском рынке: более 10 лет

## ЗАПРОС, ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ

В результате пересмотра существующей системы льгот и компенсаций в компании, был разработан инновационный инструмент реализации социальной политики – компенсируемый социальный пакет (КСП). Технология предоставления пакета социальных услуг создавалась с «нуля», не имела аналогов в Компании и на рынке. Нормативные документы, методология, отчетность, информирование и прочие важные аспекты работы в предложенной задаче – все это было необходимо быстро передать исполняющим подразделениям.

## ПРОБЛЕМЫ, ТРУДНОСТИ

Высокая численность персонала и широкая территориальная разбросанность предприятий компании требовали выбора альтернативы традиционной системе подготовки специалистов, обслуживающих это направление.

## ПРЕДПРИНЯТЫЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

С учетом заданных условий, было принято решение разработать систему дистанционного обучения на базе корпоративного вычислительного центра. Был подготовлен содержательный контент по технологии предоставления пакета, для каждой темы были разработаны проверочные упражнения и тесты. Логика курса предполагала неоднократный возврат к уже пройденному материалу для более эффективного его усвоения, а также систему сквозных тестов на каждом этапе освоения нового материала. Кроме того, в конце курса обучающие проходили общее, итоговое тестирование. Визуальный ряд программы был организован просто и доступно с учетом особенностей восприятия разных возрастных групп работников. Пройти обучение и тестирование работники имели возможность как с рабочего места, так и домашнего ресурса.

## Задание:

- Сформировать дерево целей проекта

- Сформировать ИСР проекта.

- Согласно ИСР определить сроки выполнения работ

- Сформировать план-график работ, с учетом заложенных сроков.

- Сформировать ресурсный план проекта (дополнительно)

## Кейс 2. Проект "Оценка имиджа и уровня обслуживания клиентов"

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗДАЦИИ

Профиль деятельности организации - предоставление аудиторских услуг, консультирование по налогообложению, финансовый консалтинг и т. д.
Количество персонала - около 70 человек, из них в центральном офисе - 40 человек.
Срок существования на рынке - 5 лет. Имеет филиалы в регионах России и ближайшем зарубежье.

ЗАПРОС, ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ

Необходимо оценить имидж компании с точки зрения клиентов, выявить потребности клиентов с целью корректировки системы обслуживания клиентов.
Также необходимо оценить работу компании с клиентами с точки зрения сотрудников, выявить идеи сотрудников по работе с клиентами и резервам развития компании.

ПРОБЛЕМЫ
Фактически отсутствие обратной связи от клиентов. Отсутствие целенаправленных действий по формированию имиджа компании. Разные представления сотрудников компании о стиле общения с клиентами, отсутствие единого стиля работы.

ПРЕДПРИНЯТЫЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Разработка трех типов анкет: для клиентов по оценке имиджа организации и уровня обслуживания клиентов; для сотрудников компании по оценке работы с клиентами, проблем и ресурсов развития компании; для высшего и среднего менеджмента компании по оценке работы с клиентами, проблем ресурсов развития компании, а также работа с подчиненными.

Проведение исследования через анкетирование. Обработка данных анкетирования и предоставление отчета и рекомендаций по работе с клиентами и развитию компании. Проведение проблемного семинара с руководством и ключевыми сотрудниками организации по анализу ситуации, проблем и ресурсов развития компании.

Задание:

- Сформировать дерево целей проекта

- Сформировать ИСР проекта.

- Согласно ИСР определить сроки выполнения работ

- Сформировать план-график работ, с учетом заложенных сроков.

- Сформировать ресурсный план проекта (дополнительно)

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях Департамента менеджмента.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций и их структура в виде умений, знаний и навыков содержится в разделе 2 рабочей программы Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Таблица 6

| Наименование компетенции | Наименование индикаторов достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН4 Способность руководить проектной̆ и процессной деятельностью в организации, а также выявлять, оценивать и реализовывать новые рыночные возможности, управлять материальными и финансовыми потоками, а также всеми видами рисков деятельности экономических систем | 1. Использует методы проектного менеджмента для организации управления проектами различного характера и управления портфелем проектов. 2. Демонстрирует владение методами управления бизнес-процессами и их реинжиниринга 3. Реализует способность управления материальными и финансовыми потоками. 4. Выявляет риски, существующие в деятельности организации, и управляет ими | Знать: теоретические основы управления проектами, программами и портфелем проектов. Уметь: использовать методы, инструментарий управления проектами и управления портфелем проектов. Знать: методы построения бизнес-модели компании и их реинжиниринга. Уметь: использовать количественные и качественные методы для развития и трансформации компании. Знать: способы наиболее эффективного использования производственных ресурсов предприятия. Уметь: прогнозировать будущие денежные потоки. Знать: методы стратегического анализа рисков. Уметь: проводить анализ способов управления рисками. | Задание 1 Сформируйте иерархическую структуру работ по консалтинговому проекту разработки стратегии кадрового развития для предприятия оконного бизнеса с сетью филиалов (33 филиала) по всей России. Составьте по данному кейсу матрицу стейкхолдеров. Предложите дополнительно Заказчику оценку процессов оптимизации бизнеса на основе проектных инструментов. Задание 2 Рассчитайте бюджет проекта к предыдущему кейсу. Сделайте оценку финансовых расходов по проекту. Определите риски, проведите качественную оценку рисков проекта. |
| ПК-1 Способность участвовать в проектах оказания консультационных услуг, оценки управленческих решений, а также способность управления проектами в области управленческого консультирования | 1. Готовит тендерную документацию и коммерческие предложения по оказанию консультационных услуг. 2. Владеет инструментами управления проектами. 3. Демонстрирует навыки выявления рисков реализации проектов и формирования действий для минимизации влияния рисков. 4. Демонстрирует владение методами построения бизнес-модели компании, ее развития и трансформации | Знать: методы и инструменты подготовки тендерной документации и коммерческих предложений по оказанию консультационных услуг Уметь: применять методы и инструменты подготовки тендерной документации и коммерческих предложений по оказанию консультационных услуг Знать: методы и инструменты управления проектами. Уметь: методы и инструменты управления проектами. Знать: особенности управления выявления рисками реализации проектов и формирования действий для минимизации влияния рисков Уметь: управлять рисками реализации проектов и действиями для минимизации влияния рисков. Знать: особенности методов построения бизнес-модели компании, ее развития и трансформации Уметь: применять методы построения бизнес-модели компании, ее развития и трансформации. | Задание 1 Составьте проектное предложение и ТЭО фабрики по изготовлению кондитерских изделий. Рассчитайте эффективность внедрения завода по изготовлению кондитерских изделий. Задание 2 Рассчитайте эффективность внедрения мероприятий, направленных на энергосбережение и представьте это в виде проектной̆ заявки с ориентацией предприятия на разработку стоимостного бизнес-плана. |

#### Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Понятие проекта, виды и типы проектов.

2. Сущность проектного управления и его значение в развитии консалтинговой компании.

3. Особенности управления проектами в консалтинге. Виды консалтинговых проектов.

4. Виды организационных структур проекта в консалтинге: характеристика, преимущества и недостатки, принципы разработки.

5. Стейкхолдеры консалтинговых проектов: понятие, виды и методы управления.

6.  Сущность, цели и задачи планирования проекта в консалтинге.

7. Структура декомпозиции работ (WBS) в консалтинговом проекте. Основания декомпозиции структуры разбиения работ.

8. Виды планирования, применяемые для разработки проектов в консалтинге, и их характеристика.

9. Метод критического пути как инструмент планирования работ по проекту в консалтинге.

10. Метод оценки и переноса планов: понятие и принципы применения.

11. Понятие содержания проекта. Особенности управления содержанием проектов в консалтинге.

12. Сущность, цели и этапы управления стоимостью проекта в консалтинге.

13. Методы оценки и контроля стоимости проекта в консалтинге.

14. Принципы разработки бюджета консалтингового проекта.

15. Составление сметы проекта в консалтинге: подходы и их характеристика.

16. Логические, физические и ресурсные ограничения и их учет при составлении сметы проекта в консалтинге.

17. Понятие и алгоритма применения метода освоенного объема как способ контроля стоимости проекта в консалтинге.

18. Способы и источники финансирования проекта в консалтинге.

19. Расписание проекта: принципы составления и корректировки.

20. Инструменты управления сроками проекта, их характеристика, преимущества и ограничения.

21. Методы получения информации о работах проекта в консалтинге и их характеристика.

22. Основные методы формирования и корректировки расписания проекта.

23. Сущность и основные характеристики качества проекта в консалтинге.

24. Процесс управления качеством проекта в консалтинге: этапы и их особенности.

25. Элементы процесса обеспечения качества проекта в консалтинге.

26. Контроль качества проекта. Основные методы и средства управления качеством проекта в консалтинге.

27. Широкий и узкий подход к пониманию сущности ресурсов проекта в консалтинге. Группы ресурсов.

28. Процессы управления ресурсами консалтингового проекта и их характеристика.

29. Методы планирования ресурсов консалтингового проекта и принципы их реализации.

30. Регулирование и контроль ресурсов проекта в консалтинге.

31. Понятие и особенности рисков в проектной деятельности. Виды рисков.

32. Идентификация и планирование управления рисками консалтингового проекта.

33. Качественная и количественная оценка рисков проекта в консалтинге. Основные методы и их характеристика.

34. Основные подходы к управлению рисками консалтингового проекта и их характеристика.

35. Сущность и признаки команды консалтингового проекта. Принципы формирования команды консалтингового проекта.

36. Подходы к распределению ролей в команде консалтингового проекта.

37. Набор команды проекта: модели и особенности их применения.

38. Подходы к развитию человеческих ресурсов консалтингового проекта: основные направления и их характеристика.

39. Методы и инструменты управления мотивацией участников команды консалтингового проекта.

40. Управление конфликтами и коммуникациями в консалтинговых проектах: методы, инструменты и особенности их применения.

Пример экзаменационного билета

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«Финансовый УНИВЕРСИТЕТ при Правительстве

Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Департамент менеджмента и инноваций

Факультет «Высшая школа управления»

Дисциплина «Управление проектами в консалтинге»

Форма обучения очная

Модуль 6

Направление 38.04.02 «Менеджмент»

Направленность программы магистратуры «Управленческий консалтинг»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

1 Теоретический вопрос (20 баллов).

- Сущность, цели и задачи планирования проекта в консалтинге.

- Структура декомпозиции работ (WBS) в консалтинговом проекте. Основания декомпозиции структуры разбиения работ.

2 вопрос (10 баллов). Тестовые задания

- Назовите факторы, не отражающие основные предпосылки перехода системы управления компании к проектному подходу:

- реформирование и перемены в обществе, требующие повышения эффективности производства и управления им;

- развитие предпринимательства и малого бизнеса;

- быстрые изменения в мире, более тесные международные связи и нехватка ресурсов;

- либерализация условий внешнеэкономической деятельности, усиление требований к конкурентоспособности отечественных товаров в сочетании с ограниченными ресурсами;

- приспособленность и широкая апробация методологии управления проектами в рыночных условиях хозяйствования.

- Выберите формулировку, определяющую сущность концепции управления проектами

- концепция предусматривает проведение технико-экономического обоснования реализации проекта для получения выгоды при его осуществлении;

- концепция базируется на том, что развитие предприятия в рыночных условиях может быть обеспечено при помощи выполнения конкретных проектов, обеспечивающих проведение соответствующих стратегических изменений в его деятельности для достижения успеха;

- концепция предусматривает определение конкретных целей, стратегий и мероприятий маркетинга при реализации проекта;

- концепция предусматривает определение, установление, регулирование и развитие связей между элементами проекта, обеспечивающими достижение поставленных целей.

3.  Выделите характеристики, не отражающие особенности управления консалтинговыми проектами:

- специфическое разделение труда;

- координация внутренних и внешних связей элементов проекта и необходимых ресурсов;

- оптимальное сочетание централизации и децентрализации управления проектом;

- специфические средства, позволяющие существенно повысить вероятность реализации проекта в заданные сроки и в рамках выделенного бюджета.

4.  Определите основные принципы управления проектами:

- углубление уровня обоснованности принимаемых инвестиционных решений, используя механизм многовариантных и многофакторных (технологических, экономических, социальных, экологических и других) оценок;

- оптимальное сочетание централизации и децентрализации управления проектом;

- высокая степень координации и контроля работ в процессе выполнения проекта;

- при определении эффективности проекта учитываются только предстоящие в процессе его осуществления затраты и поступления;

- систематический анализ и учет внешних изменений (конъюнктуры рынка по всем видам ресурсов, непредвиденных обстоятельств и негативных факторов) при реализации проектов.

5. Отметьте вид (тип) плана, разрабатываемый на пятом уровне календарного планирования консалтингового проекта:

- график с разбивкой по видам работ в рамках определенных комплексов на уровне производства или строительной площадки. На этом уровне определяются ресурсы и объемы конкретных работ;

- функциональный план;

- график с разбивкой по элементарным работам с определением конкретной трудоемкости в человеко-часах (днях);

- задания-отчеты о работе, определяющие перечень конкретных заданий, образующих элемент работы;

- финансовый план.

3 вопрос (30 баллов). Практико-ориентированное задание

## КЕЙС Комплексный проект по организации системы управления персоналом, поиску и подбору ключевых сотрудников

| ### Проект | Реализация проекта по поиску и подбору персонала (включая позиции: управляющий региональным подразделением, директор магазина и т.д.) и разработка системы управления персоналом для сети супермаркетов. |
| --- | --- |
| ### Клиент | Региональная сеть — представитель крупного ритейлера в среднем ценовом сегменте. |
| ### Задача проекта | Сформулировать и согласовать кадровую стратегию со стратегией компании, разработать и внедрить систему контроля и показателей оценки. Осуществить поиск и подбор персонала на ключевые позиции для ускоренного старта работы в регионе (Волгоградская область). |

Задание по кейсу: составить этапы проекта, примерный календарный

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Рекомендуемая литература

Основная литература:

- Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). —  Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468486 (дата обращения: 16.11.2022). — Текст : электронный.

- Романова, М.В. Управление проектами: учебное пособие по спец. "Менеджмент организации" / М.В. Романова. - Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - (Высшее образование). - Текст: непосредственный. - То же. - 2022. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860010 (дата обращения: 24.11.2022). - Текст: электронный.

Дополнительная литература:

- Проектный менеджмент: базовый курс: учебник для направлений бакалавриата "Менеджмент" и "Управление персоналом" / О.В. Астафьева, И.В. Корнеева, А.Г. Коряков [и др.]; Финуниверситет ; под ред. С.А.. Полевого - Москва: Кнорус, 2018 - 192 с. - (Бакалавриат). - Текст: непосредственный. - То же. - 2023. - ЭБС BOOK.ru. - URL:https://book.ru/book/945960 (дата обращения: 24.11.2022). — Текст : электронный.

- Попов, Ю.И. Управление проектами: учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - Москва: Инфра-М, 2011, 2013. - 208 с. - (Учебники для программы МВА). - Текст: непосредственный. - То же. - 2021. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153780 (дата обращения: 17.11.2022). - Текст: электронный.

Программное обеспечение:

- 1. Пакет офисных программ Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Project).

- Программа Project Expert.

Периодические издания:

1. Проблемы теории и практики управления.

2. Российский̆ журнал управления проектами.

3. Управление проектами.

4. Управление проектами и программами.

5. Управление проектами и развитие производств

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

- Электронно-библиотечная система Znaniumhttp://www.znanium.com

- Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru/

- Деловая онлайн-библиотека AlpinaDigitalhttp://lib.alpinadigital.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

- Электронная библиотека  http://grebennikon.ru

- Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

- Финансовая справочная система «Финансовый директор» http://www.1fd.ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного усвоения дисциплины необходимо материалы, изложенные преподавателем на лекциях, закреплять в процессе выполнения практических занятий и в процессе самостоятельной работы, которой уделяется большое внимание. В процессе изучения дисциплины комплексно используются традиционные и инновационные технологии, активные и интерактивные формы занятий: лекции-беседы, лекции с элементами проблемного изложения, лекции-дискуссии, семинары, решение практических ситуаций и расчетных задач, самостоятельная работа с элементами научно-исследовательской и творческой деятельности и др.

Задачами интерактивных форм обучения являются:

˗ эффективное усвоение учебного материала;

˗ самостоятельный поиск студентами путей и вариантов решения поставленной учебной задачи;

˗ установление воздействия между студентами, обучение работать в команде;

˗ формирование у студентов объективного мнения по изучаемой тематике;

˗ формирование жизненных и профессиональных навыков.

Студентам предоставляются лекционные материалы преподавателя с вопросами для закрепления материала по каждой изучаемой теме. Для выполнения практических заданий студенты получают электронный вариант сборника кейсов, решение которых будет способствовать получению практических навыков в области современных методов управления эффективностью бизнеса.

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это углубление и расширение знаний в области управления конкурентоспособностью предприятия. Самостоятельная работа студентов (СРС) является важнейшим видом освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к экзамену. Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа студентов предполагает работу студентов, выполняемую по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Выделяется два вида самостоятельных работ:

˗ контролируемая самостоятельная работа (КСР), направленная на углубление и закрепление знаний студентов по проблематике учебной дисциплины;

˗ обязательная самостоятельная работа (СРС), обеспечивающая подготовку студентов к текущим аудиторным занятиям.

Самостоятельная работа реализуется:

˗ непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и семинарских занятиях;

˗ в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;

˗ в электронной образовательной среде ˗ библиотеке, дома, в Департаменте при выполнении студентом учебных задач. Выделенные часы для СРС используются для знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных подходов к решению рассматриваемых проблем. Задание к каждому занятию в рамках обязательной самостоятельной работы предполагает более углубленное изучение отдельных вопросов темы, подготовку к решению практических ситуаций на аудиторных занятиях. К самостоятельной работе студентов относится также работа в библиотеке, электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для выполнения конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам.

Подготовка к занятиям и работа с материалом

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется интенсивностью и качеством работы студента. Практические занятия и самостоятельная работа предполагают формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам.

Основу работы студента составляет работа с учебной и научной литературой. Из опыта работы с научными источниками следует определенная последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения - в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др.

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним.

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана.

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

План– это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

Конспект– это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов.

План-конспект– это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект– это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

Свободный конспект– это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект– составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.

Подготовка информационного сообщения –вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по определённым проблемам.

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом информации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).

Составление обобщающей таблицы по теме –вид самостоятельной работы студента по систематизации объёмной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к систематизации материала и развивает его умения по структурированию информации.

Подготовка к семинарским и практическим занятиям

При подготовке к семинарам и практическим занятиям следует изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, а также новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. Это позволит:

- обобщить и систематизировать ранее изученный материал, внеся в него соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой;

- подготовить тезисы выступлений по вопросам, выносимым на семинар.

Начиная подготовку к семинару, следует:

- четко определить смысл заданий, которые предстоит выполнить;

- составить план, позволяющий установить ключевые моменты подготовки и их последовательность. Данное действие позволит студенту повысить свою дисциплинированность и организованность.

Начинать подготовку следует с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что лекционный материал носит обзорный характер и содержит наиболее значимые вопросы по рассматриваемой теме. Остальные, более детальные, но не менее значимые вопросы должны быть разобраны студентом самостоятельно. В этой связи работа с рекомендованной литературой обязательна. В ходе работы следует обратить особое внимание на объяснение явлений и фактов практической действительности с точки зрения анализируемых теоретических положений, а также соотнести их с содержанием основных выводов. В ходе данной работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, поясняющие его примеры, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку к семинару следует составлением конспекта, позволяющим составить концентрированное (сжатое) представление об изученном вопросе. Конспект можно представить, как в текстовом формате, так и в виде схемы или алгоритма.

Подготовка к дискуссии

Подготовка к дискуссии строиться по тому же принципу, что и подготовка к семинару. Вначале студенту рекомендуется изучить соответствующую литературу, и далее, составить план-конспект своего выступления.

При работе с литературой рекомендуется делать выписки наиболее интересных и показательных положений с точным указанием выходных данных: авторов книг и статей, года и места издания, страниц, названий сайтов и др. (данная информация будет необходима для оформления ссылок и библиографического списка).

Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

Также необходимо продумать примеры с целью аргументации тесной связи излагаемого в дискуссии теоретического материала с реальной жизнью и обеспечения заинтересованности аудитории студентов, для которых готовится сообщение.

Следует учитывать, что ориентировочная продолжительность выступления в дискуссии должна составлять 3-5 минут, поэтому из найденного по теме материала следует сделать «жесткую выжимку», проиллюстрировав ее примерами.

Подготовка к решению кейсов

Одной из особенностей обучения магистров является активное использование метода выполнения кейсовых заданий. Подготовка к кейсу осуществляется в процессе изучения учебного пособия и лекционного материала по дисциплине и ответов на тестовые задания, предлагаемые студентам после каждой темы. При этом переход к изучению следующей темы возможен только после правильного выполнения кейсовых заданий по предыдущей теме.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы

Выполнение контрольной работы направлено на оценку качества усвоения студентами дисциплины, владения навыками решения практических заданий. При подготовке к выполнению работы студент должен изучить рекомендуемые нормативные правовые акты и учебную литературу, а также повторить ключевые положения и определения по изученным вопросам учебной дисциплины. В ходе выполнения работы студент должен проявить знания основных вопросов по темам учебной дисциплины, а также умения решать типовые задачи, формулировать четкие и содержательные ответы на вопросы, проводить сравнительную оценку. Контрольная работа предполагает письменный ответ на вопрос, который должен отразить знание студентом понятийного аппарата. При работе учитывается правильность ответов на задания, отсутствие содержательных и терминологических ошибок, соответствие нормативным правовым актам.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

# 11. 1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

# 1. Windows, Microsoft Office.

# 2. Антивирус Kaspersky

# 11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант»

2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»

3. Электронная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki

4. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» -http://www.skrin.ru/

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

- не используются

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса в рамках дисциплины необходимо наличие специальных помещений.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения лекций, семинарских и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Проведение лекций и семинаров в рамках дисциплины осуществляется в помещениях:

- оснащенных демонстрационным оборудованием;

- оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»;

- обеспечивающих доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО3++

Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+