Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Департамент менеджмента и инноваций

Факультета «Высшая школа управления»

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной и методической работе __________Е.А.Каменева «30» декабря 2022 г. |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального

Директора по науке и развития

АО ГОЗНАК

________Курятников А.Б.

«21» ноября 2022 г.

О.Е. Устинова

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОЕКТАМИ

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.02 «Менеджмент»,

направленность программы магистратуры: «Менеджмент и международный бизнес / Management and International Business»

Рекомендовано Ученым советом Факультета Высшая школа управления

(протокол № 24 от 24.11.2022г.)

Одобрено Советом учебно-научного Департамента менеджмента и инноваций

(протокол № 06 от 26.10.2022 г.)

Москва 2022

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Наименование дисциплины…………………………………..…………..…... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине…………..………… | 3 |
| 3. | Место дисциплины в структуре образовательной программы ……………. | 4 |
| 4. | Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся…..………………………………...... | 4 |
| 5. | Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемом (в академических часах) и видов учебных занятий………………………………………………………………. | 5 |
| 5.1. | Содержание дисциплины………………………………………………..……. | 5 |
| 5.2. | Учебно-тематический план…………………………………………………... | 6 |
| 5.3. | Содержание семинаров, практических занятий……………………....... | 7 |
| 6. | Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине…...…………………………………… | 9 |
| 6.1. | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы..…………… | 9 |
| 6.2. | Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю … | 10 |
| 7. | #### Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине………………………………………………… | 14 |
| 8. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины …………………………………………………… | 22 |
| 9. | #### Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины……………………… | 24 |
| 10. | #### Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины …... | 25 |
| 11. | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем……………………………………………………………. | 32 |
| 12. | Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине……………….. | 33 |

1. Наименование дисциплины

«Управление международными проектами»

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

| Код компе-тенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 | Способность использовать инструменты стратегического анализа и повышения эффективности и результативности деятельности компаний | - Использует понятия и принципы концепции управления результативностью для выделения показателей, необходимых для корректной оценки деятельности фирмы - Демонстрирует навыки разработки и внедрения системы сбалансированных показателей для конкретной компании - Выбирает метрики результативности компании на каждом этапе жизненного цикла компании | Знать: основные понятия и принципы управления результативностью, показатели, оценивающие деятельность фирмы. Уметь: применять на практике принципы концепции управления результативностью, выделять показатели, оценивающие деятельность компании. Знать: методику формирования системы сбалансированных показателей. Уметь: применять на практике методологию построения и внедрения системы сбалансированных показателей. Знать: показатели измерения результативности компании, особенности этапов жизненного цикла компании. Уметь: анализировать показатели результативности на разных этапах жизненного цикла компании. |
| ПКН-4 | Способность руководить проектной и процессной деятельностью в организации, а также выявлять, оценивать и реализовывать новые рыночные возможности, управлять материальными и финансовыми потоками, а также всеми видами рисков деятельности экономических систем | - Использует методы проектного менеджмента для организации управления проектами различного характера и управления портфелем проектов - Демонстрирует владение методами управления бизнес-процессами и их реинжиниринга - Реализует способность управления материальными и финансовыми потоками - Выявляет риски, существующие в деятельности организации, и управляет ими | Знать: методы проектного менеджмента, принципы, инструменты и процедуры управления проектами. Уметь: применять методы проектного менеджмента для организации управления проектами различного характера и управления проектов. Знать: методы реинжиниринга бизнес-процессов. Уметь: эффективно применять методы управления бизнес-процессами и их реинжиниринга. Знать: порядок управления материальными и финансовыми потоками в проекте. Уметь: управлять материальными и финансовыми потоками в проекте. Знать: порядок идентификации, анализа, оценки и управления риском в проекте. Уметь: идентифицировать риск, провести его анализ и оценку и провести мероприятия по управлению им. |

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление международными проектами» относится к модулю общепрофессиональных дисциплин направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», «Менеджмент и международный бизнес / Management and International Business»

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 1

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/е и часах) | Модуль 4 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 4 з.е./108 | 108 |
| Контактная работа – Аудиторные занятия | 30 | 30 |
| Лекции | 10 | 10 |
| Семинары, практические занятия | 20 | 20 |
| Самостоятельная работа | 78 | 78 |
| Вид текущего контроля | Проектная работа | Проектная работа |
| Вид промежуточной аттестации | Экзамен | Экзамен |

#### 5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

#### 5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Современные подходы к управлению проектами

Понятие проекта. Основные характеристики проекта. Основные цели международных проектов. Управление проектом. Жизненный цикл проекта. Основные заинтересованные стороны проекта. Особенности международного проекта и его характеристики. Отличие проектного управления от традиционного управления. Связь межу стратегическим управлением и проектами. Управление портфелем проектов. Влияние культуры на сотрудничество в международных проектах. Установление доверия. Основные правила сотрудничества. Эффективное управление конфликтами. Элементы эффективного сотрудничества.

Тема 2. Планирование международных проектов

Проектное предложение. Управление содержанием международного проекта. Основные принципы и вехи разработки плана управления проектом. Содержание структуры разбивки работ. Управление заинтересованными сторонами международного проекта. Выявление требований заинтересованных сторон проекта. Культурные аспекты и их влияние на планирование. Процесс планирования. Инструменты и методы планирования времени. Факторы, влияющие на планирование международного проекта. Планирование стоимости бюджета проекта. Планирование качества международных проектов. Критерии успешности проекта.

Тема 3. Управление рисками и неопределенностью в международных проектах

Природа риска. Значение и отношение к рискам в международном контексте. Процесс управления рисками. Методы и инструменты идентификации рисков. Анализ риска и прогноз его последствий. Мониторинг и контроль рисков. Коррупция как особый риск в международных проектах. Управление неопределенностью.

Тема 4. Организация международных проектов

Структура проекта. Функциональная структура проекта. Проектно-ориентированная организация. Матричная организация проекта. Виртуальные структуры. Выбор структуры проекта. Влияние культуры на организацию проекта. Внутренняя координация проекта. Офис проекта. Внешняя координация проекта. Международный договорной стандарт ЮНСИТРАЛ. Организация коммуникации. Ответственность в организационных структурах. Особенности ответственности в международных проектах.

Тема 5. Реализация и контроль международных проектов

Основные задачи и результаты этапа реализации проекта. Инструменты и методы управления международными проектами. Инструменты и методы мониторинга международных проектов. Влияние культурных особенностей на мониторинг и контроль. Анализ результатов контроля. Управление изменениями. Управление претензиями.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 2

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Все-го | Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | Общая, в т.ч.: | Лекции | Семинары, практические занятия |  |  |
| 1. | Тема 1. Современные подходы к управлению проектами | 21 | 6 | 2 | 4 | 15 | Дискуссия, тестирование |
| 2. | Тема 2. Планирование международных проектов | 21 | 6 | 2 | 4 | 15 | Практико- ориентированное задание, тест |
| 3. | Тема 3. Управление рисками и неопределенностью в международных проектах | 22 | 6 | 2 | 4 | 16 | Практико- ориентированное задание, тест |
| 4. | Тема 4. Организация международных проектов | 22 | 6 | 2 | 4 | 16 | Практико- ориентированное задание, тест |
| 5. | Тема 5. Реализация и контроль международных проектов | 22 | 6 | 2 | 4 | 16 | Практико- ориентированное задание, тест |
|  | В целом по дисциплине | 108 | 30 | 10 | 20 | 78 | Согласно учебному плану: проектная работа |
|  | Итого в % | 100 | 28 | 33 | 67 | 72 |  |

#### 5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 3

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Современные подходы к управлению проектами | - Основные характеристики проекта. - Жизненный цикл проекта. - Особенности международного проекта и его характеристики. - Связь межу стратегическим управлением и проектами. - Основные правила сотрудничества. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№ 1, 2, 3, 4, 8; раздел 9, N№№ 1-10. | # Устный опрос, доклады на круглом столе, групповой разбор мини- кейсов. |
| Тема 2. Планирование международных проектов | - Управление содержанием международного проекта. - Основные принципы и вехи разработки плана управления проектом. - Содержание структуры разбивки работ. - Выявление требований заинтересованных сторон проекта. - Планирование стоимости бюджета проекта. - Культурные аспекты и их влияние на планирование. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№ 1, 2, 3, 6, 7; раздел 9, N№№ 1-10. | # Устный опрос, работа в Интернете, разбор ситуационных задач. |
| Тема 3. Управление рисками и неопределенностью в международных проектах | - Значение рисков и отношение к рискам в международном контексте. - Методы и инструменты идентификации рисков. - Анализ риска и прогноз его последствий. - Мониторинг и контроль рисков. - Управление неопределенностью. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№ 1, 2, 3, 6, 9; раздел 9, N№№ 1-10. | # Устный опрос, разбор ситуационных задач. # Проектная работа. |
| Тема 4. Организация международных проектов | - Характеристика структуры проекта. - Выбор структуры проекта. - Влияние культуры на организацию проекта. - Внутренняя координация проекта. - Ответственность в организационных структурах. - Организация коммуникации. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№ 1, 2, 3, 5, 9; раздел 9, N№№ 1-10. | # Устный опрос, работа в Интернете, разбор ситуационных задач, групповая дискуссия. |
| Тема 5. Реализация и контроль международных проектов | - Задачи и этапы реализации проекта. - Инструменты и методы управления международными проектами. - Инструменты и методы мониторинга международных проектов. - Влияние культурных особенностей на мониторинг и контроль. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№ 1, 2, 3, 7, 8; раздел 9, N№№ 1-10. | # Устный опрос, работа в Интернете, разбор ситуационных задач, групповая дискуссия |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 4

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Современные подходы к управлению проектами | - Понятие проекта. - Основные цели международных проектов. - Управление проектом. - Отличие проектного управления от традиционного управления. - Управление портфелем проектов. - Влияние культуры на сотрудничество в международных проектах. - Установление доверия. - Эффективное управление конфликтами. - Элементы эффективного сотрудничества. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№ 1, 2, 3, 4, 8; раздел 9, N№№ 1-10. | - работа с конспектом лекции; работа с электронной библиотечной системой; - работа с информационно- образовательным порталом (ИОП) Финуниверситета; - подготовка к решению ситуационных задач; - подготовка к решению кейса |
| Тема 2. Планирование международных проектов | - Проектное предложение. - Управление заинтересованными сторонами международного проекта. - Культурные аспекты и их влияние на планирование. - Инструменты и методы планирования времени. - Факторы, влияющие на планирование международного проекта. - Планирование качества международных проектов. - Критерии успешности проекта. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№ 1, 2, 3, 5, 9; раздел 9, N№№ 1-10. | - работа с конспектом лекции; работа с электронной библиотечной системой; - работа с информационно- образовательным порталом (ИОП) Финуниверситета; - подготовка к тестированию; - подготовка к решению ситуационных задач; - подготовка к решению кейса |
| Тема 3. Управление рисками и неопределенностью в международных проектах | - Природа риска. - Процесс управления рисками. - Коррупция как особый риск в международных проектах. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№ 1, 2, 3, 6, 7; раздел 9, N№№ 1-10. | - работа с конспектом лекции; работа с электронной библиотечной системой; - работа с информационно- образовательным порталом (ИОП) Финуниверситета; - подготовка к тестированию; - подготовка к решению ситуационных задач; - подготовка к решению кейса |
| Тема 4. Организация международных проектов | - Функциональная структура проекта. - Проектно-ориентированная организация. - Матричная организация проекта. - Виртуальные структуры. - Внутренняя координация проекта. - Офис проекта. - Внешняя координация проекта. - Международный договорной стандарт ЮНСИТРАЛ. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№ 1, 2, 3, 6, 9; раздел 9, N№№ 1-10. | - работа с конспектом лекции; работа с электронной библиотечной системой; - работа с информационно- образовательным порталом (ИОП) Финуниверситета; - подготовка к тестированию; - подготовка к решению ситуационных задач; - подготовка к решению кейса |
| Тема 5. Реализация и контроль международных проектов | - Этапы реализации проекта. - Анализ результатов контроля. - Управление изменениями. - Управление претензиями. Рекомендуемые источники: раздел 8, №№ 1, 2, 3, 6, 8; раздел 9, N№№ 1-10. | - работа с конспектом лекции; работа с электронной библиотечной системой; - работа с информационно- образовательным порталом (ИОП) Финуниверситета; - подготовка к тестированию; - подготовка к решению ситуационных задач; - подготовка к решению кейса |

#### 6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примеры кейсов.

Примеры кейсов по теме 4.

Как общаться со скандинавским клиентом

Клиент из Скандинавии разместил заказ на десятки поездов у транснациональной корпорации. Помимо 120 сотрудников на различных площадках подрядчика, было задействовано 48 крупных поставщиков. Это означало, что большое количество информации должно было быть передано между различными заинтересованными сторонами. Язык проекта английский. Во избежание недоразумений, неправильных толкований и неблагополучных информационных потоков, было решено, что вся официальная коммуникация между заказчиком и исполнителем должна вестись через менеджеров проекта с обеих сторон. За четыре года реализации проекта от подрядчика к заказчику было направлено 1300 писем, от заказчика к подрядчику – 600 документов. Кроме того, имел место неформальный обмен информацией между различными ответственными лицами на оперативном уровне между заказчиком и подрядчиком.

Чтобы постоянно поддерживать эффективный поток информации, а также форум по деэскалации, ведущие группы обеих сторон регулярно встречались ежемесячно. Со стороны заказчика были: менеджер проекта, технический менеджер, заместитель руководителя проекта, менеджер по безопасности и коммерческому директору. Со стороны подрядчика были: Генеральный менеджер проекта, Коммерческий менеджер проекта, Технический менеджер, Менеджер по безопасности и охране, Начальник производства. Они встречались раз в месяц, чтобы информировать друг друга. Они просмотрели список открытых вопросов, убедившись, что они оба говорят об одном и том же. Эти очные встречи были обязательными, даже если не было насущных проблем.

Вопросы

Определите, как клиент был интегрирован в проект.

Оцените основные механизмы координации и коммуникации.

Примерные темы проектной работы

- Управления знаниями в международных проектах.

- Связь между стратегическим управлением и проектами.

- Управление портфелем международных проектов.

- Проблемы обучения в международных проектах.

- Роли и структура управления портфелем проектов.

- Проблемы, связанные с культурным разнообразием заинтересованных сторон.

- Обмен процедурными и техническими знаниями между проектами.

- Влияние языкового разнообразия на международные проекты.

- Различия в ассоциациях из-за национальной, организационной и функциональной культуры.

- Организационная культура в среде проекта

- Изменение содержания и управление изменением содержания международного проекта

- Переговоры как особая коммуникативная ситуация в международных проектах.

- Выбор способов общения в международных проектах.

- Использование коммуникационных технологий.

- Особенности общения в виртуальных командах.

- Система управления коммуникациями в международных проектах.

- Культурные аспекты и их влияние на стиль руководства, принятие решений, обратную связь и мотивацию.

- Типы лидерства и требования в международном контексте.

- Компетенции менеджера международных проектов.

- Знания и навыки, важные для руководителей международных проектов.

- Основные роли и задачи менеджера международных проектов.

- Формирование международной команды на старте международного проекта

- Роль структурной декомпозиции работ в международном проекте.

- Картирование культурного контекста международного проекта.

- Особенности управления заинтересованными сторонами международного проекта.

Примеры тестовых заданий

- Проблемным называется проект, в котором:

а) фактические результаты проекта превышают запланированные

по срокам, бюджету, качеству

б) возникают конфликты в команде проекта

в) достигнут максимально возможный уровень потерь, и реанимировать

проект уже нельзя

г) колебания между ожидаемым и текущим результатами превышают

обозначенные заранее ограничения по срокам, бюджету, качеству

- В социальном диалоге с заинтересованными сторонами следует отдавать предпочтение группе, которая:

а) сохраняет молчание

б) имеет более значимое отношение к устойчивому развитию

в) более дружественна или поддерживает цели организации в наибольшей

степени, чем другие группы

- Меньшей рискованностью из приведенных видов инновационных проектов обладает проект:

а) по созданию новых знаний

б) созданию новации

в) созданию инновации

г) продвижению инновации

- Технический проект характеризует:

а) комплекс документов по всем этапам разработки проекта

б) техническое решение как результат и (или) программу действий

по устранению технических противоречий

в) элемент технической подготовки производства

г) конструкторские и технологические разработки +

- В сбалансированных матричных структурах руководитель проекта:

- не наделен всей полнотой власти над проектом и его финансированием, но координирует ход выполнения работ, несет ответственность за достижение поставленной цели вместе с руководителями функциональных подразделений

- выступает в роли диспетчера проекта, осуществляющего координацию коммуникаций

- совмещает функции руководителя подразделения и руководителя проекта, выступает в роли диспетчера и координатора проекта

- обладает значительными полномочиями, независимостью и высокой мерой ответственности за достижение поставленной цели

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях Департамента менеджмента.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций и их структура в виде умений, знаний и навыков содержится в разделе 2 рабочей программы Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Таблица 6

| Наименование компетенции | Наименование индикаторов достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 Способность использовать инструменты стратегического анализа и повышения эффективности и результативности деятельности компаний | - Использует понятия и принципы концепции управления результативностью для выделения показателей, необходимых для корректной оценки деятельности фирмы - Демонстрирует навыки разработки и внедрения системы сбалансированных показателей для конкретной компании - Выбирает метрики результативности компании на каждом этапе жизненного цикла компании | Знать: основные понятия и принципы управления результативностью, показатели, оценивающие деятельность фирмы. Уметь: применять на практике принципы концепции управления результативностью, выделять показатели, оценивающие деятельность компании. Знать: методику формирования системы сбалансированных показателей. Уметь: применять на практике методологию построения и внедрения системы сбалансированных показателей. Знать: показатели измерения результативности компании, особенности этапов жизненного цикла компании. Уметь: анализировать показатели результативности на разных этапах жизненного цикла компании. | Задание 1. Компания планирует реализовать предпринимательский проект по развитию сети мини-кафе, которые предложат клиентам свежевыжатые фруктовые и овощные соки по их заказу. Определите, какие виды эффективности такого проекта необходимо оценивать на стадиях его разработки и реализации. Задание 2. Вашему подразделению поручено разработать проект по разработке сайта компании, позволяющего покупателям размещать свои заказы на онлайн. Кроме того, на сайте должна быть ссылка на сайт производителя цветов, чтобы покупатели могли направлять свои заказы напрямую. В ходе проекта необходима координация между материнской компанией, производителями и дистрибьюторами. Вам следует провести анализ со следующими показателями: PV = 300, АС = 200, EV = 250. Рассчитайте CPI. Задание 1. Ваше подразделение работает над проектом по оснащению оборудованием интернет-клуба для геймеров. Операциями проекта являются установка и тестирование нескольких новых серверов. Из своего опыта вы знаете, что потребуется 16 часов из расчета на один сервер. Так как таких серверов 10, то вы оцениваете общую длительность в 160 часов. Какой метод оценки вы использовали? Почему? Каковы преимущества и недостатки данного метода? Задание 2. В компании обсуждаются два проекта. У проекта «А» период окупаемости составляет 18 месяцев. У проекта «В» стоимость 7 830 000 рублей, ожидаемый входящий денежный поток в первый год 290 000 рублей в месяц, далее – 1 450 000 рублей в квартал. Определите срок окупаемости проекта «В». Какой проект более выгодный для фирмы? Задание 1. Вам поручили руководство проектом с характеристиками: Бюджет превышен на 45%. Сроки сдачи проекта наступают через месяц, при том, что объем работы остался на 4 месяца. Вы не можете отказаться от выполнения проекта. Профессиональная деятельность заказчика вам не известна. При условии, что просрочены сроки, превышен бюджет, предметная область не известна, Вам нужно представить ответ, в котором будет отражен ваш success-план. Задание 2. Какой метод экономической оценки может быть применён при отборе возможной технологии производства по проекту? - приведенные затраты - рентабельность инвестиций - маржинальная внутренняя норма доходности - реальных опционов |
| ПКП-4 Способность руководить проектной и процессной деятельностью в организации, а также выявлять, оценивать и реализовывать новые рыночные возможности, управлять материальными и финансовыми потоками, а также всеми видами | - Использует методы проектного менеджмента для организации управления проектами различного характера и управления портфелем проектов - Демонстрирует владение методами управления бизнес-процессами и их реинжиниринга - Реализует способность управления материальными и финансовыми потоками - Выявляет риски, существующие в деятельности организации, и управляет ими | Знать: методы проектного менеджмента, принципы, инструменты и процедуры управления проектами. Уметь: применять методы проектного менеджмента для организации управления проектами различного характера и управления проектов. Знать: методы бизнес-процессами реинжиниринга. Уметь: эффективно применять методы управления бизнес-процессами и их реинжиниринга. Знать: порядок управления материальными и финансовыми потоками в проекте. Уметь: управлять материальными и финансовыми потоками в проекте. Знать: порядок идентификации, анализа, оценки и управления риском в проекте. Уметь: идентифицировать риск, провести его анализ и оценку и провести мероприятия по управлению им. | Задание 1. Ваша компания занимается разработкой программного обеспечения для управления продажами. Вам поручили провести в конце ноября ежегодную конференцию для клиентов вашей компании. Составьте иерархическую структуру рисков проекта. Задание 2. 1. В рамках разработки программного обеспечения для управления продажами формулируйте миссию и цель проекта. Постройте дерево целей (2 уровня). Определите критерии успешности их достижения 2. Постройте модель структурной декомпозиции работ (WBS) по продуктовому признаку по проекту (3 уровня) и предложите план по вехам. Задание 3. 1. В рамках разработки программного обеспечения для управления продажами постройте модель структурной декомпозиции организации проекта (OBS) и обоснуйте её эффективность. 2. Постройте матрицу распределения ответственности (RAM). Задание 1. Проведите сравнительный анализ трех основных типов организационных структур управления проектами. Найдите и проанализируйте в сети Интернет примеры использования различных типов организационных структур управления проектами. Найдите в сети Интернет сведения о практике внедрения офисов управления проектами на предприятиях. С какими проблемами сталкиваются руководители? Задание 2. Составьте сравнительное резюме объемом две-три страницы по основным аспектам управления портфелями проектов и программами в соответствии со стандартами проектного и мультипроектного менеджмента. Выполните ранжирование проектов составленного вами портфеля по пяти наиболее важным, на ваш взгляд, критериям и их элементам, определив общую оценку каждого проекта. Составьте итоговый список проектов для реализации. Задание 2. Используя ресурсы Интернета и ссылки на официальные сайты организаций — разработчиков стандартов управления проектами, выявите последние по дате выпуска международные стандарты управления проектами. Задание 1. На примере конкретного проекта выявите возможные риски и составьте их ранжированный список от наибольшего до наименьшего влияния на проект. Задание 2. Большинство мировых производителей автомобилей инициируют или инициировали проекты в этой области. Вы вольны выбирать производителя автомобиля. Определите предсказуемые риски и запишите их в качестве первого шага к реестру рисков. Как может выглядеть неопределенность или возникающие риски для этого проекта? |

#### Примерный перечень вопросов к экзамену

- Роль технико-экономического обоснования производственного проекта в получении инвестиционных кредитов и проектного финансирования.

- С помощью каких методов можно оценить стоимость проектных работ?

- Какую роль играет бюджет в планировании международного проекта и управлении им?

- Какие факторы влияют на стоимость международного проекта?

- Как влияет масштаб проекта на выбор метода оценки его стоимости?

- Перечислите известные методы контроля стоимости проекта.

- Международные и национальные стандарты управления проектами.

- Формирование перечня заинтересованных сторон и определение стратегий взаимодействия с ними.

- Влияние культуры на сотрудничество в международных проектах.

- Элементы эффективного сотрудничества в международных проектах.

- Основные цели и особенности международных проектов.

- Основные принципы и вехи разработки плана управления проектом.

- Культурные аспекты и их влияние на планирование международных проектов.

- Инструменты и методы планирования времени в международных проектах.

- Планирование стоимости бюджета проекта.

- Значение рисков и отношение к рискам в международном контексте.

- Анализ риска и прогноз его последствий.

- Методы и инструменты идентификации рисков.

- Особенности внутренней координации международного проекта.

- Особенности внешней координации международного проекта.

- Организация коммуникации участников международного проекта.

- Особенности ответственности в международных проектах.

- Основные задачи и результаты этапа реализации международного проекта.

- Инструменты и методы мониторинга международных проектов.

- Влияние культурных особенностей на мониторинг и контроль проектов.

- Процедуры управления запланированными и незапланированными изменениями

- Процессы и методы управления портфелем проектов.

- Основные цели и задачи офиса управления проектами.

- Особенности организационной культуры в целях эффективного и результативного управления проектами.

- Процесс планирования международного проекта

- Инструменты и методы планирования времени

- Факторы, влияющие на планирование международного проекта

- Особенности международных проектов в отношении оценки стоимости

- Особенности международных проектов, влияющие на планирование затрат и сроков.

- Планирование качества в международных проектах

- Основные виды деятельности в ходе управления проектом.

- Охарактеризуйте участников и заинтересованных сторон проекта.

- Определите в чем заключаются интересы заинтересованных сторон проекта.

- Охарактеризуйте критерии целеполагания проекта.

- В чем смысл и суть системы управления проектами.

- Характеристика проектного предложения.

- Процесс управления содержанием проекта.

- Основные направления в качестве возможных целей классификации рисков.

- Каковы основные факторы, влияющие на степень рискованности проекта?

- Как взаимосвязаны понятия «риск» и «неопределенность»?

Пример экзаменационного билета

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Департамент менеджмента и инноваций

Дисциплина «Управление международными проектами»

Факультет «Высшая школа управления»

Форма обучения очная

Модуль 4

Направление «Менеджмент»

Направленность программы магистратуры «Менеджмент и международный бизнес»

Экзаменационный билет №

Задание 1. (20 баллов). Теоретический вопрос.

Дайте характеристику основным целям и задачам офиса управления проектами.

Задание 2. (10 баллов). Тестовое задание.

Задание 1

Менеджер проекта должен расположить заинтересованные стороны:

- в порядке важности

- в порядке финансирования проекта

- в порядке территориальной близости к проекту

- в порядке возможности решать проблемы проекта

Задание 2

Базовый документ по управлению заинтересованными сторонами проекта — это:

- паспорт проекта

- реестр стейкхолдеров проекта

- иерархическая структура работ проекта

- план коммуникаций проекта

Задание 3

Иерархическая структура работ:

- отражается в графической форме и текстовом формате

- отражается только в текстовом формате

- отражается только в графической форме

- обсуждается на совещании по проекту и не фиксируется

Задание 4

Организация финансирования по типу проектного позволяет на начальной стадии осуществления проекта:

- оценить возможности его инициаторов

- определить потребность проекта в заемных средствах

- определить прибыль после ввода предприятия в эксплуатацию

- распределить риски создания и функционирования предприятия между всеми заинтересованными юридическими и физическими лицами

- обеспечить высокую доходность проекта

Задание 5

Применение Графика Ганта необходимо:

- при построении плана проекта и последующего управления проектом

- исключительно при планировании качества

- только при отчетах вышестоящему руководству

- только при подготовке плана затрат инновационного проекта

Задание 3. (30 баллов). Практико-ориентированное задание.

### Культурное непонимание в управлении претензиями

Европейский консорциум, продающий специализированные инвестиционные товары в Китай, оценил претензии как потенциальный источник конфликта. Следовательно, консорциум внутренне согласовал «политику нулевых претензий», чтобы поддерживать согласие с китайским клиентом. Цель состояла в том, чтобы обеспечить последующие заказы. Консорциум не сообщил об этой политике своему китайскому заказчику, поскольку считал, что это будет основным предположением китайцев.

Однако китайский клиент был в основном заинтересован в получении доступа к инновационным технологиям, а не в приобретении дополнительных инвестиционных товаров. Чтобы реализовать свои интересы, китайский заказчик предъявил претензии консорциуму после того, как продукция была доставлена ​​и передана китайской стороне. Консорциум обвинили в сокрытии технологий от китайцев. Согласно китайской интерпретации контракта, данная технология должна была быть передана Китаю.

Консорциум был шокирован таким подходом, потому что они предполагали взаимность в отношении «политики нулевых претензий». Когда они столкнулись с претензиями со стороны заказчика, то поняли, что допустили ошибку. У них не было никаких рычагов воздействия на заказчика, поскольку они в одностороннем порядке воздерживались от направления своих (многочисленных) претензий в ходе проекта.

Исследование (Chen and Partington, 2004), сравнивающее китайских и британских менеджеров проектов в строительной отрасли, выявило различное отношение к претензиям и штрафам по контракту. Для китайцев переговоры были единственным способом разрешения конфликта между заказчиком и исполнителем. Претензии рассматривались как нечто экстремальное, приводящее к потере «лица». У британских менеджеров было более безличное отношение. Хотя они предпочитали переговоры, они рассматривали претензии и штрафы по контракту как обычную управленческую практику.

Вероятно, западный консорциум имел в виду то, что показало вышеприведенное исследование. Но что пошло не так?

Вопрос

Как вы объясните противоречие между исследованием и поведением китайского покупателя?

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

  - Тихомирова, О.Г. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ: монография / О.Г. Тихомирова. - Москва: Инфра-М, 2014. - 301 с. - Текст: непосредственный. - (Научная мысль). —  То же. - 2022. - DOI 10.12737/673. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1709593 (дата обращения:  24.11.2022). – Текст : электронный.

  - Романова, М.В. Управление проектами: учебное пособие по спец. "Менеджмент организации" / М.В. Романова. - Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - (Высшее образование). - Текст: непосредственный. - То же. - 2022. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860010 (дата обращения: 24.11.2022). - Текст: электронный.

  - Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). —  Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468486 (дата обращения: 16.11.2022). — Текст : электронный.

Дополнительная литература:

  - Попов, Ю.И. Управление проектами: учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - Москва: Инфра-М, 2011, 2013. - 208 с. - (Учебники для программы МВА). - Текст: непосредственный. - То же. - 2021. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153780 (дата обращения: 17.11.2022). - Текст: электронный.

  - Поташева, Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент) : учебное пособие / Г.А. Поташева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 224 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/17508. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1840953 (дата обращения: 11.11.2022). – Текст : электронный.

  - Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я: пер. с англ. / Р. Ньютон. - 7-е изд. - Москва: Альпина Паблишер, 2015. - 180 с. - Текст: непосредственный. - То же. - 2016. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/926069 (дата обращения: 07.12.2022). - Текст: электронный.

  - Основы управления проектами: учебник  / А.В. Аверин, В.В. Жидиков, И.В. Корнеева [и др.]; Финуниверситет ; под ред. С.А.. Полевого. - Москва: Кнорус, 2020. - 258 с. - (Бакалавриат и специалитет). - Текст: непосредственный. - То же. - 2023. - ЭБС BOOk.ru. - URL: https://book.ru/book/947546 (дата обращения: 22.11.2022). — Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

- Электронно-библиотечная система Znaniumhttp://www.znanium.com

- Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru/

- Деловая онлайн-библиотека AlpinaDigitalhttp://lib.alpinadigital.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

- Электронная библиотека  http://grebennikon.ru

- Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

- Финансовая справочная система «Финансовый директор» http://www.1fd.ru/

Интернет-ресурсы

| Адрес | Название ресурса |
| --- | --- |
| http://www.1fd.ru/ | Финансовая справочная система «Финансовый директор» |
|  | Информационный ресурс, содержащий информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях («СПАРК») |
| http://link.springer.com/ | Электронная коллекция книг издательства Springer: Springer eBooks |
| https://orbisbanks.bvdinfo.co m/ | База данных электронной структурированной информации по банкам Orbis Bank Focus |
| http://search.ebscohost.com | Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира |
| http://www.sciencedirect.com | Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции: Business, management and Accounting; Economics, Econometrics and Finance |
| http://www.emeraldgrouppu blishing.com/products/collecti ons/ | Базы данных научных журналов издательства Emerald (Accounting, Finance & Economics Collection; Business,Management & Strategy Collection) |
| http://jstor.org | JSTOR Arts & Sciences I Collection |
| https://ebookcentral.proquest. com /lib/faru/home.action | База данных Business Ebook Subscription на платформе Ebook Central компании ProQuest |
| https://academic.oup.com/jour nals/ | Коллекция научных журналов Oxford University Press |

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного усвоения дисциплины необходимо материалы, изложенные преподавателем на лекциях, закреплять в процессе выполнения практических занятий и в процессе самостоятельной работы, которой уделяется большое внимание. В процессе изучения дисциплины комплексно используются традиционные и инновационные технологии, активные и интерактивные формы занятий: лекции-беседы, лекции с элементами проблемного изложения, лекции-дискуссии, семинары, решение практических ситуаций и расчетных задач, самостоятельная работа с элементами научно- исследовательской и творческой деятельности и др.

Задачами интерактивных форм обучения являются:

˗ эффективное усвоение учебного материала;

˗ самостоятельный поиск студентами путей и вариантов решения поставленной учебной задачи;

˗ установление воздействия между студентами, обучение работать в команде;

˗ формирование у студентов объективного мнения по изучаемой тематике;

˗ формирование жизненных и профессиональных навыков.

Студентам предоставляются лекционные материалы преподавателя с вопросами для закрепления материала по каждой изучаемой теме. Для выполнения практических заданий студенты получают электронный вариант сборника кейсов, решение которых будет способствовать получению практических навыков в области современных методов управления эффективностью бизнеса.

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это углубление и расширение знаний в области управления конкурентоспособностью предприятия. Самостоятельная работа студентов (СРС) является важнейшим видом освоения содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к экзамену. Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа студентов предполагает работу студентов, выполняемую по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Выделяется два вида самостоятельных работ:

˗ контролируемая самостоятельная работа (КСР), направленная на углубление и закрепление знаний студентов по проблематике учебной дисциплины;

˗ обязательная самостоятельная работа (СРС), обеспечивающая подготовку студентов к текущим аудиторным занятиям.

Самостоятельная работа реализуется:

˗ непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и семинарских занятиях;

˗ в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;

˗ в электронной образовательной среде ˗ библиотеке, дома, в Департаменте при выполнении студентом учебных задач. Выделенные часы для СРС используются для знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных подходов к решению рассматриваемых проблем. Задание к каждому занятию в рамках обязательной самостоятельной работы предполагает более углубленное изучение отдельных вопросов темы, подготовку к решению практических ситуаций на аудиторных занятиях. К самостоятельной работе студентов относится также работа в библиотеке, электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для выполнения конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам.

Подготовка к занятиям и работа с материалом

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется интенсивностью и качеством работы студента. Практические занятия и самостоятельная работа предполагают формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам.

Основу работы студента составляет работа с учебной и научной литературой. Из опыта работы с научными источниками следует определенная последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения - в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др.

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним.

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана.

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

План– это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

Конспект– это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов.

План-конспект– это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект– это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

Свободный конспект– это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект– составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.

Подготовка информационного сообщения –вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по определённым проблемам.

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом информации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).

Составление обобщающей таблицы по теме –вид самостоятельной работы студента по систематизации объёмной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к систематизации материала и развивает его умения по структурированию информации.

Составление графологической структуры –продуктивный вид самостоятельной работы студента по систематизации информации в рамках логической схемы с наглядным графическим её изображением. Графологическая структура как способ систематизации информации ярко и наглядно представляет её содержание. Работа по созданию даже самых простых логических структур способствует развитию у студентов приёмов системного анализа, выделения общих элементов и фиксирования дополнительных, умения абстрагироваться от них в нужной ситуации. В отличие от других способов графического отображения информации (таблиц, рисунков, схем) графологическая структура делает упор на логическую связь элементов между собой, графика выступает в роли средства выражения (наглядности).

Подготовка к семинарским и практическим занятиям

При подготовке к семинарам и практическим занятиям следует изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, а также новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. Это позволит:

- обобщить и систематизировать ранее изученный материал, внеся в него соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой;

- подготовить тезисы выступлений по вопросам, выносимым на семинар.

Начиная подготовку к семинару, следует:

- четко определить смысл заданий, которые предстоит выполнить;

- составить план, позволяющий установить ключевые моменты подготовки и их последовательность. Данное действие позволит студенту повысить свою дисциплинированность и организованность.

Начинать подготовку следует с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что лекционный материал носит обзорный характер и содержит наиболее значимые вопросы по рассматриваемой теме. Остальные, более детальные, но не менее значимые вопросы должны быть разобраны студентом самостоятельно. В этой связи работа с рекомендованной литературой обязательна. В ходе работы следует обратить особое внимание на объяснение явлений и фактов практической действительности с точки зрения анализируемых теоретических положений, а также соотнести их с содержанием основных выводов. В ходе данной работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, поясняющие его примеры, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку к семинару следует составлением конспекта, позволяющим составить концентрированное (сжатое) представление об изученном вопросе. Конспект можно представить, как в текстовом формате, так и в виде схемы или алгоритма.

Подготовка к дискуссии

Подготовка к дискуссии строиться по тому же принципу, что и подготовка к семинару. Вначале студенту рекомендуется изучить соответствующую литературу, и далее, составить план-конспект своего выступления.

При работе с литературой рекомендуется делать выписки наиболее интересных и показательных положений с точным указанием выходных данных: авторов книг и статей, года и места издания, страниц, названий сайтов и др. (данная информация будет необходима для оформления ссылок и библиографического списка).

Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

Также необходимо продумать примеры с целью аргументации тесной связи излагаемого в дискуссии теоретического материала с реальной жизнью и обеспечения заинтересованности аудитории студентов, для которых готовится сообщение.

Следует учитывать, что ориентировочная продолжительность выступления в дискуссии должна составлять 3-5 минут, поэтому из найденного по теме материала следует сделать «жесткую выжимку», проиллюстрировав ее примерами.

Подготовка к решению кейсов

Одной из особенностей обучения магистров является активное использование метода выполнения кейсовых заданий. Подготовка к кейсу осуществляется в процессе изучения учебного пособия и лекционного материала по дисциплине и ответов на тестовые задания, предлагаемые студентам после каждой темы. При этом переход к изучению следующей темы возможен только после правильного выполнения кейсовых заданий по предыдущей теме.

Методические рекомендации по подготовке к проектной работе

Выполнения проектной работы необходимо для закрепления, углубления и систематизации теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами в ходе изучения дисциплины «Управление международными проектами» .

Цель проектной работы – анализ ситуации и выработка практических решений совместными усилиями проектной группы по конкретному проекту, который выбран проектной группой. Для этого формируются группы по 3-4 человека.

Проектная работа основана на анализе конкретных случаев и выполняется в форме «Сквозного кейса» по выбранной теме в течении всего учебного семестра. Ситуации для анализа собираются и описываются с помощью проектных шаблонов.

Проектная работа предназначена для совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение проблем проекта; работа с информацией, осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с известными шаблонами (лучшими проектными практиками); оценка альтернатив при принятии проектных решений; умение работать в группе.

Анализ предложенных шаблонов (лучших проектных практик) при выполнении проектной работы является самостоятельным методом обучения, но его основа – поиск обучающимися решения конкретной ситуации, поэтому относится к поисково-исследовательским технологиям

Представление результатов должно быть в виде готовой презентации группы.

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Темы курса следует изучать в той последовательности, в какой они приведены в рабочей программе дисциплины «Управление международными проектами».

При изучении каждой темы следует:

–  внимательно ознакомится с презентацией лекции;

–  разобрать приведенные в лекции примеры решения задач;

–  ответить на контрольные вопросы теоретического характера;

–  решить практические задания, добиваясь совпадения с

приведенными ответами.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения:

- Windows Microsoft office

- Антивирус Kaspersky

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- Информационно-правовая система «Гарант»

- Информационно-правовая система «Консультант Плюс»

- Электронная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki

- Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» -http://www.skrin.ru/

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации. - не используются

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса в рамках дисциплины необходимо наличие специальных помещений.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения лекций, семинарских и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Проведение лекций и семинаров в рамках дисциплины осуществляется в помещениях:

- оснащенных демонстрационным оборудованием;

- оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»;

- обеспечивающих доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО3++

Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+