Федеральное государственное образовательное

бюджетное учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Департамент отраслевых рынков

Факультета экономики и бизнеса

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной и методической работе __________________Е.А. Каменева « 27» февраля 2024 г. |
| --- | --- |

Шаркова А.В.

Сметное дело

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.01 «Экономика», образовательная программа «Экономика и бизнес» профиль «Энергетический бизнес»

Рекомендовано Ученым советом Факультета экономики и бизнеса

(протокол № 37 от « 19 » февраля 2024 г.)

Одобрено на заседании Департамента отраслевых рынков

Факультета экономики и бизнеса

(протокол № 06 от «22» января 2024 г.)

Москва 2024

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Наименование дисциплины……………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине............................................. | 3 |
| 3. | Место дисциплины в структуре образовательной программы........................... | 4 |
| 4. | Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся ………………………..…………………………………….. | 5 |
| 5. | Содержание дисциплины, структурированное по темам Указание разделов и тем, отводимых на самостоятельное освоение обучающихся дисциплине занятий и самостоятельной работы (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий…………………………………………………………............................... | 5 |
| 5.1. | Содержание дисциплины…………………………………………………………… | 5 |
| 5.2. | Учебно-тематический план………………………………………………………… | 7 |
| 5.3. | Содержание семинаров, практических занятий……………….............................. | 8 |
| 6. | Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине………………………………………………………. | 10 |
| 6.1. | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы…………………………………. | 12 |
| 6.2. | Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю........... | 12 |
| 7. | Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине………………………………………………………. | 13 |
| 8. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины………………………....................................................... | 20 |
| 9. | Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины…………………………………………. | 21 |
| 10. | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины | 23 |
| 11. 11.1 11.2 11.3 | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем…………... Комплект лицензионного программного обеспечения…………………………… Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы …………………………………………………………………… Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации | 24 25 25 25 25 |
| 12. | Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине………………………………………. | 25 |

Наименование дисциплины

Сметное дело

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Таблица 1

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-3 | Способность осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, применять математические методы для решения стандартных профессиональных финансово-экономических задач, интерпретировать полученные результаты | 1. Проводит сбор, обработку и статистический анализ данных для решения финансово-экономических задач. | Знать: методы сбора, обработки и проведения статического анализ данных для решения финансово-экономических задач Уметь: анализировать статические данные для решения финансово-экономических задач |
|  |  | 2. Формулирует математические постановки финансово-экономических задач, переходит от экономических задач к математическим моделям. | Знать: финансово-экономических задачи организации и методы и инструменты их анализа Уметь: прогнозировать динамику ключевых финансово-экономических показателей; обоснованно выбирать методику прогноза показателей в конкретных условиях |
|  |  | 3. Системно подходит к выбору математических методов и информационных технологий для решения конкретных финансово-экономических задач в профессиональной области. | Знать: математические методы и информационные технологии для решения конкретных финансово-экономических задач в профессиональной области. Уметь: обоснованно выбирать математические методы и информационные технологии для решения конкретных финансово-экономических задач в профессиональной области. |
|  |  | 4. Анализирует результаты исследования математических моделей финансово- экономических задач и делает на их основании количественные и качественные выводы и рекомендации по принятию финансово- экономических решений. | Знать: аналитические данные, используемые при разработки моделей финансово- экономических задач Уметь: проводить обоснованные количественные и качественные выводы и разрабатывать рекомендации по принятию финансово- экономических решений. |
| ПКП-1 | Способность анализировать финансовую отчетность компаний реального сектора, рассчитывать их финансово-экономические показатели и оценивать риски, в том числе с использованием современных технических средств и специальных программных продуктов | - Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей в реальном секторе | Знать: нормативно- правовую базу, регламентирующую порядок расчета отдельных показателей сметы в строительстве Уметь: обосновывать применение документы нормативно – правового регулирования при планировании показателей сметы |
|  |  | 2. Производит расчет и интерпретирует финансово-экономические показатели энергетических компаний | Знать: перечень финансово- экономических показателей, включаемых в сметную стоимость и их обоснование Уметь: определять показатели и их интерпретировать при расчете и обосновании сметной стоимости |
|  |  | 3. Использует современные технические средства и специальные программные продукты в расчете финансово-экономических показателей энергетических компаний | Знать: современные технические средства и специальные программные продукты в расчете финансово-экономических показателей энергетических компаний Уметь: применять продукты в расчете финансово-экономических показателей энергетических компаний при составлении сметы |
|  |  | 4.Анализирует и оценивает финансовые риски энергетических компаний на основе полученных финансово-экономических показателей. | Знать: методы и подходы выявления рисков в ходе расчетов показателей сметы Уметь: применить методы по минимизации финансовых рисков при планировании сметы организаций ТЭК |

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Сметное дело» относится к циклу профиля (элективный).

Объем 	дисциплины 	(модуля) 	в 	зачетных 	единицах 	и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 2

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/е и часах) | Семестр 7 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3/ 108 | 108 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 34 | 34 |
| Лекции | 16 | 16 |
| Семинары, практические занятия | 18 | 18 |
| Самостоятельная работа | 74 | 74 |
| Вид текущего контроля | Домашнее творческое задание | Домашнее творческое задание |
| Вид промежуточной аттестации | зачет | зачет |

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

- 5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, метод и содержание дисциплины «Сметное дело»

Содержание и структура курса.

Общие сведения о системе сметного нормирования в производстве продукции, услугах, выполнении работ.

Понятие смета, сметное дело, сметная  норма и нормативы. Виды смет. Общее и различия в составления и особенности применения в организациях ТЭК

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.

Тема 2. Нормативные акты в сфере сметного дела

Структура государственных элементных сметных норм. Структура единичных расценок.

Нормативные документы, действующие в отраслях ТЭК. Порядок составления и формы сметной документации.

Группа сборников на виды  работ в организациях ТЭК.

Тема 3. Общие принципы формирования сметы

Общие сведения о системе ценообразования и сметного нормирования. Сметные нормы и сметные нормативы. Общие положения по определению стоимости работ.

Методы определения стоимости. Порядок составления сметной документации: состав и формы сметной документации, понятие «накладные расходы», «сметная прибыль»

Виды смет: базисный метод, базисно - индексный метод, ресурсный метод.

Структура сметной стоимости работ, порядок определения её элементов: сметная стоимость материалов, затраты на оплату труда рабочих, затраты на эксплуатацию.

Способы замены ресурсов, действия с неучтенными материалами. Подведение итогов по смете

Накладные расходы и сметная прибыль: привязка к виду работ, использование укрупненных норм, применение поправочных коэффициентов. Лимитированные затраты. Добавление и удаление лимитированных затрат.

Индексы пересчета в текущие цены: виды индексов, ввод и применение индексов вручную. Ввод в смету стоимости в текущих ценах. Применение коэффициентов. Работа с корректирующими позициями.

Ресурсный метод

Ведомость ресурсов сметы

Проверка результатов. Подготовка и печать ресурсных смет.

Составление смет по видам работ

Составление смет на строительные, монтажные, пусконаладочные работы

Составление смет по проектам (спецификации)

Тема 4. Технология, проектирование и организация работ, производства

Технологическое проектирование строительных процессов. Транспортирование продукции. Земляные работы. Свайные работы. Каменные работы. Сварочные работы. Бетонные и железобетонные работы. Монтаж строительных конструкций. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Работы по устройству отделочных покрытий. Работы по реконструкции зданий и сооружений.

Состав и организация работ, предшествующих основному виду деятельности. Проект организации строительства, работ, услуг  (ПОС, ПОР, ПОУ), его состав и содержание. Исходные данные для проектирования, порядок разработки, рассмотрения, согласования и утверждения.

Проект производства работ (ППР); исходные документы для разработки, согласования и утверждения.

Общие сведения о критериях технико-экономической оценки  и ППР.

Тема 5. Календарное и сетевое планирование

Состав и назначение календарных планов. Сводный календарный планы выполнения работ. Объектный календарный планы. Исходные данные и методика проектирования календарных планов.

Составление графиков: движения рабочих кадров по объекту; работы строительных машин; расходования материальных ресурсов.

Понятие о методах сетевого планирования и управления. Основные элементы сетевого графика; общие принципы его построения. Параметры сетевого графика. Понятие об оптимизации сетевых графиков. Понятие о планировании и управлении строительным производством на основе сетевых графиков.

Тема 6.  Организация проектирования основных видов работ и сметного нормирования

Основные этапы и стадии проектирования. Организация проектно- сметного дела. Основные технико-экономические показатели проектов (ТЭП) зданий и сооружений различного назначения. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) объекта. Общие понятия об инвестициях. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Оценка экономичности проектных решений. Методы и критерия оценки эффективности.

Тема 7.  Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации и контроль за исполнением

Порядок процедура согласования, экспертизы и утверждение проектно-сметной документации проектов.

Государственные элементные сметные нормы на отдельные виды работ, включая  ремонтно-строительные. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования и пусконаладочные работы. Сметные нормы и дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ и ремонтно-строительных работ в зимнее время. Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений и при выполнении ремонтностроительных работы. Федеральные единичные расценки на строительные, ремонтно - строительные работы и эксплуатацию машин, сметные цены на материалы, изделия и конструкции.

Виды смет, их назначение и состав. Методы расчета сметной стоимости текущего и капитального ремонта.

Методы расчета сметной стоимости  продукции (работ, услуг): ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, базисно-компенсационный, аналоговый. Понятие об индексации стоимости.

Определение сметной стоимости по элементам затрат. Виды контроля за исполнением смет и принятие решений по их отклонениям.

  - Учебно-тематический план

Таблица 3

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Контактная работа* - Аудиторная работа |  |  | Самостоя- тельная работа |  |
|  |  |  | Общая, в т.ч.: | Лекции | Семинары, практичес-кие занятия |  |  |
|  | Предмет, метод и содержание дисциплины «Сметное дело» | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | Устный опрос, групповая дискуссия. |
|  | Нормативные акты в сфере сметного дела | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | Устный опрос, разбор ситуационных задач. |
|  | Общие принципы формирования сметы | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | Устный опрос, разбор ситуационных задач. |
|  | Технология, проектирование и организация работ, производства | 16 | 4 | 2 | 2 | 12 | Групповая дискуссия, решение кейсов с обсуждением результатов. |
|  | Календарное и сетевое планирование | 20 | 8 | 4 | 4 | 12 | Устный опрос, решение кейсов с обсуждением результатов. |
|  | Организация проектирования основных видов работ и сметного нормирования | 22 | 10 | 4 | 6 | 12 | Устный опрос, разбор ситуационных задач. |
|  | Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации и контроль за исполнением | 16 | 4 | 2 | 2 | 12 | Устный опрос, разбор ситуационных задач. |
|  | В целом по дисциплине | 108 | 34 | 16 | 18 | 74 | Согласно учебному плану: Домашнее творческое задание |
|  | Итого в % | 100 | 31 | 47 | 53 | 69 |  |

*объем контактной работы в очно-заочной/заочной формах обучения и индивидуальных учебных планах определяется соответствующими учебными планами. Темы, реализуемые в виде контактной работы, определяются преподавателем самостоятельно, исходя из уровня их сложности.

  - Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 4

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| - Предмет, метод и содержание дисциплины «Сметное дело» | Факторы, влияющие на сметную стоимость. Участники разработки составления смет с учетом специфики отраслей топливно-энергетического комплекса. (Источники: раздел 8: 1.2.8; раздел 9:1.2.3.4.5.6) | Обсуждение вопросов, подведение итогов |
| - Нормативные акты в сфере сметного дела | Правовые основы организации сметной деятельности в ТЭК. Уровни сметно-нормативной базы в современной экономике. Государственные элементные нормы (ГЭСН). Сметно-нормативная база, в виде сборников на строительные и специальные строительные работы, на ремонтно-строительные работы, на монтаж оборудования, на пусконаладочные работы в организациях ТЭК. Характеристика технической части сборников. Разделы: общие указания - порядок применения сметных норм и расценок соответствующего сборника; правила определения объемов работ - правила исчисления объемов работ; коэффициенты к нормам при производстве работ в особых условиях, учитывающие отдельные виды деятельности. Договорные формы инвестиционно- строительной деятельности при планировании смет. (Источники:раздел 8: 1.2.4; раздел9:1.2.3.4,.6) | Обсуждение вопросов, рассмотрение практических примеров, работа в информационно-аналитических системах, подведение итогов |
| - Общие принципы формирования сметы | Принципы составления сметы при условии финансирования из федерального бюджета и без его привлечения. Характеристика способов вычисления затрат на составление сметной документации. Требования к составу проектно-сметной документации на различные виды работ, услуг, производства продукции. (Источники:раздел 8: 1.3.4.6; раздел9:1.2.3.4) | # Обсуждение вопросов, рассмотрение практических примеров, проведение расчетов, подведение итогов |
| - Технология, проектирование и организация работ, производства | Обоснование организационно-технологических решения для обеспечения оптимальной технологичности производства и безопасности соответствующих видов работ, а также экономической эффективности капитальных вложений. Характеристика технико-экономических показателей: трудоемкость, продолжительность и себестоимость строительно-монтажных работ или работ, услуг, учитывающие особенности видов деятельности. Источники:раздел 8: 1.2.5.7; раздел9:1.2.3.4.6) | # Обсуждение вопросов, рассмотрение практических примеров, проведение ситуационных заданий, работа в информационно-аналитических системах, подведение итогов |
| - Календарное и сетевое планирование | Понятие календарного и сетевого планирования Взаимосвязь между сметным и календарным планированием. Преимущества и недостатки. Особенности применения в различных видах деятельности. Способы расчета сетевых графиков. – табличный; секторный; графический. Корректировка сетевого графика. Основные параметры корректировки (Источники:раздел 8:2; раздел9:3.6) | # Обсуждение вопросов, рассмотрение практических примеров, проведение расчетов, работа в информационно-аналитических системах, подведение итогов |
| - Организация проектирования основных видов работ и сметного нормирования | Экономическая сущность нормирования показателей сметы. Виды сметных нормативов для сметно-экономических расчетов. Элементы действующей системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Взаимосвязь между сметной стоимостью и договорной (контрактной) ценой. Составление форм КС-2 и КС-3. Мониторинг цен. Расценки и ресурсы Основные методы по расчету цены, применяемые подрядными организациями. База исчисления накладных расходов. Виды нормативов накладных расходов применяемых в расчетах себестоимости работ. Характеристика и расчет затрат учитываемых нормативами сметной прибыли. База исчисления сметной прибыли. Характеристика видов нормативов сметной прибыли применяемых в расчетах сметной стоимости. Особенности учета накладных расходов и сметной прибыли при определении стоимости ремонтно-строительных работ. (Источники:раздел 8: 1.2.6.4; раздел9:3.4.6) | Обсуждение вопросов, рассмотрение практических примеров, проведение расчетов, работа в информационно-аналитических системах, подведение итогов |
| - Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации и контроль за исполнением | Характеристика участников согласования сметной документации. Стадии и требования разработки проектной документации. Государственная и негосударственная экспертиза. Необходимость экспертизы проектно-сметной документации. Цель и задачи проведения контроля за исполнением сметы. Анализ показателей исполнения сметы. Корректировка сметы. (Источники: раздел 8: 1.4.8 ;9:1.2.3.4.6) | Обсуждение вопросов, рассмотрение практических примеров, проведение расчетов, работа в информационно-аналитических системах, подведение итогов |

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

- 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной (самостоятельной) работы |
| --- | --- | --- |
| - Предмет, метод и содержание дисциплины «Сметное дело» | Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами. Структура единичных расценок. Виды работ, услуг, производства продукции на которые составляются сметы. Особенности в организациях ТЭК. | Самостоятельное изучение источников. Подготовка и написание письменных работ на заданные темы. |
| - Нормативные акты в сфере сметного дела | Одновременно использование ФСНБ и СНБ – 2001. Характеристика разделов проектной документации ППРФ от 16.02.2008 г. №87 (в ред. ПП №963 от 27.05.2022) и какие важные изменения, внесенные в 2022 г. произошли к их содержанию. Значение ПП РФ от 16.02.2008 г. №87 (в ред. ПП №963 от 27.05.2022) для работы сметчика. | Самостоятельное изучение источников. Подготовка и написание письменных работ на заданные темы. |
| - Общие принципы формирования сметы | Применение индексов при пересчете сметной стоимости строительно-монтажных работ. Учет лимитированных затрат при определении стоимости. Требования при производстве работ в особых условиях: стесненности, загазованности, вблизи действующего оборудования, в районах со специфическими факторами (высокогорность и др.) | Самостоятельное изучение источников. Подготовка и написание письменных работ на заданные темы. |
| - Технология, проектирование и организация работ, производства | Подрядная форма управления строительными работами, услугами по ремонту оборудования. . Схема формы профессионального управления проектированием и строительством «под ключ». Схема хозяйственной формы управлением и проектированием и строительством Схема формы управлением и проектированием и строительством на основе подрядных работ(тендеров). | Самостоятельное изучение источников. Подготовка и написание письменных работ на заданные темы. |
| - Календарное и сетевое планирование | Требования к составлению календарного графика. Составление логико-математической модели управляемого объекта в виде сетевого графика. Особенности применения в зависимости от объекта. Расчет показателей. Многовариантный подход. | Самостоятельное изучение источников. Подготовка и написание письменных работ на заданные темы. |
| - Организация проектирования основных видов работ и сметного нормирования | Основные технико-экономические показатели включаемые в пояснительную записку для всех организаций ТЭК. Расчет административно-хозяйственных расходов. Система сметных норм и цен. Характеристика сметных нормативов. Методы снижения сметной стоимости. Вариативное проектирование. Особенности методики расчета стоимости применительно к объектам проектных работ, расположенных в различных городах. Применение ЭВМ при расчете показателей сметы и разработке сметной документации. Особенности налогообложения. | Самостоятельное изучение источников. Подготовка и написание письменных работ на заданные темы. |
| - Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации и контроль за исполнением | Выбор оптимального плана и организации контроля за ходом работ. План организационно-технических мероприятий по устранению расхождений между запланированным и фактическим ходом работ. | Самостоятельное изучение источников. Подготовка и написание письменных работ на заданные темы. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерный перечень тем домашних творческих заданий:

1. Охарактеризуйте систему государственного регулирования цен на строительную продукцию.

2. Для чего необходимо осуществлять калькулирование себестоимости?

3. В чем разница между сметной, плановой и фактической себестоимостью строительно-монтажных работ?

4. Назовите мероприятия, направленные на снижение себестоимости строительно-монтажных работ.

5. Какие затраты относятся к непредвиденным расходам и как они определяются?

6. Охарактеризуйте уровни регулирования системы государственного регулирования цен на строительную продукцию.

7. Назовите основные преимущества и недостатки СНБ 2001 по сравнению с СНБ 1984 и 1991 гг.

8. Назовите особенности составления локальных сметных расчетов базисно-индексным методом.

9. В чем преимущества и недостатки ресурсного метода расчета локальных смет?

10. Назовите особенности применения индексов к элементам прямых затрат по видам работ.

11. Каков порядок применения индексов удорожания к СМР и по статьям затрат в программе «гранд-Смета»?

Примеры заданий для самостоятельного решения

1. Пример ситуационного задания.

Составьте локальный сметный расчет на замену газомоторного компрессора базисно-индексным и ресурсным (ресурсно-индексным) методами. Место расположения объекта – г. Киров.

| Наименование работ | Объем работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1: Демонтаж |  |  |
| - Компрессор газомоторный, масса до 70 т. (демонтаж оборудования, предназначенного в лом, без разборки и резки) | 3 шт. | ФЕРм (ГЭСНм)07-01-023 |
| Раздел 2. Монтаж оборудования |  |  |
| - Компрессор газомоторный, масса до 126 т. | 3 шт. | ФЕРм (ГЭСНм)07-01-023 |
| Раздел 3: Стоимость оборудования (в ценах 2001 г.) |  |  |
| - Компрессор газомоторный Berg BK-50-E | 4 406 800 руб/шт. |  |

Дополнительно при расчете сметной стоимости монтажа оборудования необходимо учесть материалы, не учтенные в расценках, согласно приложению ФЕРм (ТЕРм) или ГЭСНм.

2. Пример практико-ориентированного задания.

В условиях перехода к устойчивому развитию растущая  энергетическая эффективность производств становится новым экономическим стимулом.  Раскройте основные направления регулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности. Какие показатели могут служить индикаторами достижения целей энергоэффективности? Ответ обоснуйте.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе «2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Таблица 5

| Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-3 Способность осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, применять математические методы для решения стандартных профессиональных финансово-экономических задач, интерпретировать полученные результаты | 1. Проводит сбор, обработку и статистический анализ данных для решения финансово-экономических задач | Знать: методы сбора, обработки и проведения статического анализ данных для решения финансово-экономических задач | При определении стоимости строительства применять следующие методы: А) базисно-индексный; Б) ресурсный; В) ресурсно-индексный; Г) на основе банка данных о стоимости ранее построенных объектов-аналогов Д) на основе банка данных о стоимости запроектированных объектов-аналогов |
|  |  | Уметь: анализировать статические данные для решения финансово-экономических задач | Согласно результатам аудита, проведенного компанией DeGolyer & MacNaughton, предусматривающего оценку до конца срока рентабельной разработки месторождений, доказанные запасы углеводородов ПАО «НК «Роснефть» по классификации SEC (комиссия по ценным бумагам и биржам США) составили 39 803 млн барр. н.э. (5 395 млн т н.э.). Запасы углеводородов увеличились на 2 032 млн барр. н.э. (284 млн т н.э.) или на 5%. Рассчитайте органический коэффициент замещения запасов углеводородов по классификации SEC. Сопоставьте зарубежные и отечественные методики оценки обеспеченности природными ресурсами нефтедобывающих компаний. Какие показатели наиболее достоверно отражают ситуацию в компании? Какие риски имеет организация для реализации новых проектов? |
|  | 2. Формулирует математические постановки финансово-экономических задач, переходит от экономических задач к математическим моделям. | Знать: финансово-экономических задачи организации и методы и инструменты их анализа | Порядок определения налогов и включения их в сметную стоимость в зависимости от местонахождения организации. |
|  |  | Уметь: прогнозировать динамику ключевых финансово-экономических показателей; обоснованно выбирать методику прогноза показателей в конкретных условиях | При составлении и согласовании объектной сметы на строительство в зимний период времени цеха 2 обогатительной фабрики предусмотрено : - временные здания и сооружения 1,1%; - резерв на непредвиденные работы и затраты 2 %; - НДС-20 Общестроительные работы – 1500 тыс. руб. Отопление – 244.8 тыс.руб. Канализация – 111.4 тыс.руб. Водоснабжение – 735 тыс.руб. Газификация – 85.9 тыс.руб. Электроосвещение -109.0 тыс.руб. Согласование не получено на утверждение. Какие элементы не учтены при разработки объективной сметы? Какие корректировки необходимо внести? Каков порядок корректировки сметы необходимо предусмотреть? |
|  | 3. Системно подходит к выбору математических методов и информационных технологий для решения конкретных финансово-экономических задач в профессиональной области. | Знать: математические методы и информационные технологии для решения конкретных финансово-экономических задач в профессиональной области. | Перечислите математические методы и дайте им характеристику, используемых для решения конкретных финансово-экономических задач в профессиональной области. |
|  |  | Уметь: обоснованно выбирать математические методы и информационные технологии для решения конкретных финансово-экономических задач в профессиональной области. | Имеются следующие данные разных производителей долот об индексе продажных цен (х) и об индексе промышленного производства (у). 1 100 70 2 105 79 3 108 85 4 113 84 5 118 85 6 118 85 7 110 96 Для характеристики зависимости у от х рассчитать параметры следующих функций: А) линейной; Б) степенной; В) равносторонней гиперболы. 2. Для каждой модели рассчитать показатели: тесноты связи и среднюю ошибку аппроксимации. 3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции. |
|  | 4. Анализирует результаты исследования математических моделей финансово- экономических задач и делает на их основании количественные и качественные выводы и рекомендации по принятию финансово- экономических решений. | Знать: аналитические данные, используемые при разработки моделей финансово- экономических задач | Организация имеет следующий показатель для составления расчета сметной стоимости на возведение цеха обогатительной фабрики. 1. Потребность в строительных ресурсах, выраженная в натуральных измерителях, принимается на основании ГЭСН 08-02-001-08 на 1 м3 кладки: затраты труда рабочих — 4,24 чел.-ч, средний разряд работы — 2,7, затраты труда машинистов — 0,35 чел.-ч (машинист крана 9-го разряда, тарифный коэффициент — 2,19), краны башенные грузоподъемностью 8 т — 0,35 маш.-ч, вода — 0,44 м3, растворы цементно- известковые — 0,234 м3, кирпич керамический или силикатный — 380 шт., бруски обрезные хвойных пород длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 40–75 мм, IV сорта — 0,0005 м3. 2. Текущие цены строительных ресурсов принимаются на основании мониторинга цен строительных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: кирпич керамический — 21 руб./шт. без НДС, цена эксплуатации крана башенного грузоподъемностью 8 т — 3 800 руб./маш.-ч без НДС, раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 — 5 150 руб./ м3 без НДС. Стоимость вспомогательных материалов учитывается в размере 4.5 % от стоимости основных материалов. 3. Заработная плата рабочих принимается в размере 70 500 руб./мес. для 1-го среднего разряда при нормативном числе часов работы одного рабочего в месяц — 168 ч, тарифный коэффициент среднего разряда 2,7 — 1,156. 4. Накладные расходы принимаются согласно п. 8 Приложения 4 МДС 81-33.2004 в размере 122 % к фонду оплаты труда рабочих (строителей и машинистов). 5. Сметная прибыль принимается согласно п. 8 приложения 1 письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 от 18.11.2004 г. в размере 80 % к фонду оплаты труда рабочих (строителей и машинистов). Рассчитать сметную стоимость работ. |
|  |  | Уметь: проводить обоснованные количественные и качественные выводы и разрабатывать рекомендации по принятию финансово- экономических решений. | Используя метод элиминирования рассчитано влияния факторов на отклонение Фактических затрат от проектно- сметной документации На прокат долот Исходные данные для анализа затрат на прокат долот Показатели По проектно- сметной документации Факт Затраты на прокат долот, руб. 98328,0 118400 Глубина (длина) скважины, м 3750 3750 Расход долот, шт. 8,16 8,0 Проходка на долото, м 459,56 468,75 Средняя цена 1 долота, руб. 12050 14800 Проведите количественную оценку влияния факторов на отклонение факти- ческих затрат. Какие решения могут последовать исходя из полученного результата? |
| ПКП-1 Способность анализировать финансовую отчетность компаний реального сектора, рассчитывать их финансово-экономические показатели и оценивать риски, в том числе с использованием современных технических средств и специальных программных продуктов | 1. Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей в реальном секторе | Знать: нормативно- правовую базу, регламентирующую порядок расчета отдельных показателей сметы в строительстве | Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность компаний ТЭК, связанную с производством продукции, выполнением работ и предоставлением услуг при разработке сметы. |
|  |  | Уметь: обосновывать применение документы нормативно – правового регулирования при планировании показателей сметы | Из данных составляющих составьте формулу сметной стоимости СМР: А) налог на транспорт; Б) накладные расходы; В) расходы на ремонт строительной техники; Г) прямые затраты; Д) стоимость оборудования; Е) сметная прибыль. |
|  | 2. Производит расчет и интерпретирует финансово-экономические показатели энергетических компаний | Знать: перечень финансово- экономических показателей, включаемых в сметную стоимость и их обоснование | Определить полную сметную стоимость эксплуатации скрепера. Исходные данные: стоимость машины составляет 9 980 000 руб., норма амортизационных отчислений – 8,5%, амортизация линейная. Единовременные затраты 2 310 руб., сменные эксплуатационные затраты – 5 170 руб., время работы машины на объекте – 52 смены, годовое нормативное количество смен – 304, протяжённость смены – 8 часов. Накладные расходы – 33%. |
|  |  | Уметь: определять показатели и их интерпретировать при расчете и обосновании сметной стоимости | Вставьте пропущенные показатели: Резерв средств может определяться в размерах: не более ---% для объектов непроизводственного назначения; не более --% для объектов производственного назначения; не более --- % для уникальных объектов капитального строительства, а также объектов атомной энергетики гидротехнических сооружений первого класса, объектов космической инфраструктуры |
|  | 3. Использует современные технические средства и специальные программные продукты в расчете финансово-экономических показателей энергетических компаний | Знать: современные технические средства и специальные программные продукты в расчете финансово-экономических показателей энергетических компаний | При составлении сметы используется программа : А) WinСмета Б) VINСмета В) MInСмета Г) VanСмета Д )ManСмета |
|  |  | Уметь: применять продукты в расчете финансово-экономических показателей энергетических компаний при составлении сметы | Используя программный продукт рассчитайте разными методами сметную стоимость, выявите отклонения полученных сумм. Рассчитайте сметную стоимость следующих земляных работ ресурсным, ресурсно-индексным и базисно-индексным методом: Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3 объёмом 250 м3. Норма накладных расходов составляет 97% (зависит от вида работ, определяется по МДС 81-33.2021), норма сметной прибыли составляет 45% (зависит от вида работ, определяется по МДС 81- 25.2021). Обоснуйте выбор одного из вариантов расчета? Разработайте календарный план по достижению данного планового показателя с использованием программного продукта. Определите |
|  | 4. Анализирует и оценивает финансовые риски энергетических компаний на основе полученных финансово-экономических показателей. | Знать: методы и подходы выявления рисков в ходе расчетов показателей сметы | Организация имеет два варианта сметы, по включению расходов, связанных с приобретением и транспортировкой оборудования. В одном варианте предусмотрено завоз оборудования непосредственно с организации производителя, другой, требующий пункта хранения. Обоснуйте выбор метода идентификации рисков при принятии того или иного варианта сметы: мозговой штурм, метод Delphi, метод номинальных Группа,карточки Кроуфорда, опрос экспертов,контрольные списки, метод аналогии, методы с использованием диаграмм. Определите преимущества и недостатки методов идентификации рисков. |
|  |  | Уметь: применить методы по минимизации финансовых рисков при планировании сметы организаций ТЭК | Распределите методы минимизации риска связанные с увеличением первоначальной стоимости капитальных затрат по смете и риска, связанного с множественностью источников финансирования Расчет бюджета капитальных затрат по проекту на основе готовых смет СМР. Индексирование затрат на СМР в финансовой модели проекта и моделирование источников дофинансирования проекта. Расчет стоимости оборудования, техники, транспорта на основе заключенных контрактов (проектов контрактов). Фиксирование стоимости работ в договорах генерального подряда, субподряда. Проведение сравнительного анализа аналогичных проектов, реализованных банком, по параметрам «стоимость-мощность». Привлечение к работе над проектом известных на рынке технических консультантов. Привлечение опытного генерального подрядчика и известного на рынке поставщика оборудования или компании-интегратора. Открытие финансирования проекта после получения технических условий подключения объекта к инженерным сетям, получения заключения экологической службы, положительного заключения госэкспертизы проекта и разрешения на строительство объекта (каждого из объектов, если их несколько). Заключение с инициаторами проекта соглашения о поддержке проекта (project support agreement). Подписание договоров поручительств с акционерами, аффилированными структурами в объеме, равном обязательствам заемщика перед банком. Соблюдение принципа «банковские деньги идут последними». Анализ заемщика и поручителей с целью определения их финансовой возможности дофинансировать проект в случае увеличения его стоимости. Отказ работать с инициаторами, вкладывающими в проект «последние» деньги. |

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Что такое сметная стоимость строительства? Опишите ее состав и структуру по статьям затратам.

2. Каковы прямые затраты в составе сметной стоимости? Опишите их состав и структуру.

3. Каков порядок определения затрат на материальные ресурсы в сметной стоимости?

4. Опишите порядок и раскройте методику определения затрат на эксплуатацию машин и механизмов в сметной стоимости.

5. Опишите порядок и раскройте методику определения затрат на оплату труда рабочих.

6. Что такое накладные расходы в строительстве? Каковы их состав и структура?

7. Какие виды нормативов накладных расходов вам известны?

8. Что такое сметная прибыль? Каков порядок ее определения?

9. Перечислите виды нормативов сметной прибыли.

10. Опишите порядок и раскройте методику определения стоимости оборудования и его монтажа.

11. Приведите определение договорной цены, опишите состав и порядок ее определения.

12. Какие виды лимитированных затрат вы знаете?

13.  Раскройте  основные задачи и требования ставятся перед действующей системой ценообразования и сметного нормирования

14.   Опишите порядок и раскройте методику  определения сметных затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений.

15. Каков порядок определения сметных затрат на дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время?

16. Что представляет собой резерв средств на непредвиденные работы и затраты?

17. В какой последовательности разрабатывается сметная документация?

18. Что такое локальная смета? Опишите ее структуру, порядок расчета.

19. Назовите исходные данные для составления локальных смет.

20. Какие методы применяются при составлении локальных смет?

21. Каков порядок нумерации локальных смет?

22. Из каких затрат складывается сметная себестоимость СМР?

23. Чем отличается сметная стоимость СМР от сметной себестоимости?

24. Дайте определение объектной сметы, опишите ее структуру, порядок расчета.

25. Что такое сводный сметный расчет стоимости строительства? Опишите его структуру, порядок расчета.

26. Из каких элементов складывается сметная стоимость объекта и стройки?

27. Какие затраты относятся к лимитированным и почему они так называются?

28. Какие документы регламентируют размер лимитированных затрат?

29. Применение индексов при пересчете сметной стоимости строительно-монтажных работ

30. Содержание и возможность  рассчета  параметров  сетевой модели методом матричного алгоритма.

31. Раскройте правовое обеспечение экспертизы проектно-сметной

Документации.

32. Основные методы составления сметной документации, которые актуальны в современных условиях.

33. Какие дополнения к методике 421/пр важно знать каждому сметчику. Разбор основных положений Приказ Минстроя России от 22.07.2022 №557.

34. Как проводить конъюнктурный анализ стоимости материальных ресурсов и оборудования.

35. Охарактеризуйте применяемые  нормы затрат труда при сметном нормировании

36.Охарактеризуйте  применяемые нормы на  Эксплуатацию машин, включаемых в смету

37. Охарактеризуйте построение  сетевых моделей

38. Раскройте необходимость и содержание сетевого планирования.

39. Раскройте необходимость и содержание календарного  планирования.

40. Перечислите особенности применения различных вариантов определения сметной стоимости материалов.

41. Поясните критерии выбора наиболее целесообразного варианта определения сметной стоимости материалов.

42.Охарактеризуйте  уровни сметно-нормативной базы выделяют в современной экономике?

43.  Раскройте  виды нормативов применяемых  для сметно-экономических расчетов в строительстве и их необходимость обоснования.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Вавулина, А. С.  Ценообразование и сметное дело в строительстве : учебное пособие для вузов / А. С. Вавулина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 617 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15810-6. —Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509805 (дата обращения: 20.02.2024). — Текст : электронный.

2.  Экономика организаций топливно-энергетического комплекса : учебник / А. В. Шаркова, И. Ю. Новоселова, О. С. Кириченко [и др.]. –  Москва : Дашков и К, 2020. – 578 с. – Текст : непосредственный. – То же. – 2021. - ЭБС ZNANIUM.com. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1232783 (дата обращения: 20.02.2024).  –  Текст : электронный.

3. Сметное дело и ценообразование : учебно-методического пособие / М. П. Бовсуновская, И. Г. Лукманова, С. В. Ревунова, С. Н. Шипова. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2020. — 78 с. — ISBN 978-5-7264-2326-5. — ЭБС Лань. ‒ URL: https://e.lanbook.com/book/149213 (дата обращения: 20.02.2024). — Текст : электронный.

Дополнительная литература

4. Организационно-правовые основы функционирования ТЭК: учебное пособие для направлений бакалавриата "Экономика" / Л. Г. Ахметшина, Н. В. Бондарчук, Т. Ф. Крейденко [и др.]; под ред. Т. Ф. Крейденко; Финуниверситет. — Москва: Кнорус, 2023. — 240 с. — ISBN 978-5-406-10531-3. — (Бакалавриат и магистратура). — Текст : непосредственный. - То же. -  ЭБС BOOK.ru. - URL: https://book.ru/book/946786 (дата обращения: 20.02.2024). — Текст : электронный.

5. Максимов, А. Е. Ценообразование и сметное дело в строительстве : учебное пособие / А. Е. Максимов. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. - 172 с. - ISBN 978-5-9729-0874-5. – ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1903463 (дата обращения: 20.02.2024). - Текст : электронный.

6. Кудрявцева, В. А. Современное ценообразование и сметное дело в строительстве : учебное пособие / В. А. Кудрявцева. — Иркутск : ИрГУПС, 2020. — 108 с. — ЭБС Лань. ‒ URL: https://e.lanbook.com/book/157878 (дата обращения: 20.02.2024). — Текст : электронный.

7. Кукота, А. В.  Ценообразование в строительстве : учебное пособие для вузов / А. В. Кукота, Н. П. Одинцова, Т. Н. Макарцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16663-7. — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539261 (дата обращения: 20.02.2024). — Текст : электронный.

8. Вохмин, С. А. Основы проектно-сметного дела : учебное пособие / С. А. Вохмин, Г. С. Курчин, Д. А. Урбаев. — Красноярск : СФУ, 2012. — 130 с. — ISBN 978-5-7638-2406-3. — ЭБС Лань. ‒ URL: https://e.lanbook.com/book/6044 (дата обращения: 20.02.2024). — Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – www.consultant.ru

- Справочная правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru

- Сайт Росстата – www.gks.ru

- Сайт РосБизнесКонсалтинг – www.rbc.ru

- Сайт Интерфакс – www.interfax.ru

6.     Электронные ресурсы БИК:

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

- Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.ru

- Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://urait.ru/

- Электронно-библиотечная система издательства Проспект http://ebs.prospekt.org/books

- Справочно-образовательная система Актион 360 https://action360.ru/

- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

- Электронная библиотека издательства «МИФ» («Манн, Иванов и Фербер») https://fa.miflib.ru/auth/#/registration

- Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» https://grebennikon.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

- Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

- Финансовая справочная система «Финансовый директор» http://www.1fd.ru/

- Ресурсы информационно-аналитического агентства по финансовым рынкам Cbonds.ru https://cbonds.ru/

- СПАРК https://spark-interfax.ru/

- Платформа STATISTA https://www.statista.com/

- Информационная система «Континент-WWW» http://continent-online.com/

- Электронная коллекция книг издательства Springer:  Springer eBooks http://link.springer.com/

- Электронные продукты издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com

- Emerald: Management eJournal Portfolio https://www.emerald.com/insight/

- Библиотека онлайн Лекций по Бизнесу и Маркетингу издательства Неnrу Stewart Talks https://hstalks.com/business/

- Henry Stewart Talks: Journals in The Business & Management Collection https://hstalks.com/business/journals/

- CNKI. Academic Reference https://ar.oversea.cnki.net/

- CNKI. China Academic Journals Full-text Database https://oversea.cnki.net/kns?dbcode=CFLQ

- JSTOR. Arts & Sciences I Collection https://www.jstor.org/

- Коллекция научных журналов Oxford University Press https://academic.oup.com/journals/

- Библиотека электронных публикаций Организации экономического сотрудничества и развития OECD iLibrary https://www.oecd-ilibrary.org/

- Видеотека учебных фильмов «Решение» (тематические коллекции «Менеджмент», «Маркетинг. Коммерция. Логистика», «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Психология управления»  http://eduvideo.online/

- База данных научных журналов издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/

6. Проектно-сметное дело: методические указания к выполнению практических работ/ Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 48 с. https://siurgtu.ru/sveden/files/MU_080301_Proektno-smetnoe_delo_MU_k_PR.pdf

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов реализуется в соответствии с приказом Финансового университета от 11.05.2021 № 1040/о «Об утверждении Методических рекомендаций по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете». Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом Финансового университета от 23.03.2017 № 0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете». Кафедрой могут разрабатываться дополнительные методические рекомендации для отдельных форм проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов.

Методические рекомендации по выполнению домашнего творческого задания

Домашнее творческое задание (ДТЗ) является самостоятельной работой студента. Тема утверждается преподавателем на основе распределения по порядковому номеру в журнале или в зачетной книжке. Тема может корректироваться преподавателем в зависимости от научных и творческих взглядов студента.

ДТЗ 	должен содержать в себе анализ нормативно правовой, статистической и аналитической информации по выбранной теме,

Объем ДТЗ должен составлять 8-12 страниц.

Основная цель выполнения домашнего творческого задания – формирование студентом умения вырабатывать и аргументировать индивидуальную позицию по конкретной задаче, научной проблеме. Наличие авторской позиции, собственного отношения к вопросу обязательно.

Домашнее творческое задание предполагает углубленное изучение избранной темы, предполагающее творческое осмысление рекомендуемой основной и дополнительной научной литературы, материалов периодической печати и интернет-сайтов, и логически-связное изложение сути поставленной проблемы. Домашнее творческое задание обязательно должно содержать самостоятельный анализ, расчетную часть и выводы по поставленной проблеме, демонстрирующие собственную позицию студента.

Автор домашнего творческого задания должен осознанно выбрать тему с учетом его познавательных и научных интересов.  Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему домашнего творческого задания, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины.

Структура и содержание домашнего творческого задания:

- Введение – краткое изложение сути вопроса, проблемы; обоснование актуальности выбора данной темы, формулирование цели раскрытия темы;

- основная часть – изложение видения путей решения проблемы; раскрытие темы на основе обработанного собранного материала, проведение необходимых расчетов с использованием необходимого программного обеспечения, формулирование промежуточных положений и выводов, их аргументация;

- окончание – резюме автора по изученному вопросу, проблеме; обобщение и аргументированные выводы по теме; прогноз, в котором чётко обозначены собственные позиции автора.

В конце домашнего творческого задания обязателен список использованной литературы и ссылки по ходу ее исполнения на используемые источники информации по общепринятым правилам.  Работа выполняется каждым студентом в письменной форме индивидуально, самостоятельно, в сроки, определенные преподавателем.

Бакалавр, не подготовивший домашнее творческое задание, считается не выполнившим учебный план и не может быть допущен к экзамену.

Выполненное домашнее творческое задание представляется в сроки, установленные преподавателем, ведущим семинарские и практические занятия, в электронном виде (в виде текстового файла, с приложением проведенных расчетов в табличном файле).

Оценка домашнего творческого задания осуществляется в процессе текущего контроля успеваемости студентов.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

# 11. 1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

- Windows Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) и т.д.

- Антивирус Kaspersky

- Project Expert − программа разработки бизнес-плана и оценки инвестиционных проектов.

- Microsoft Power BI

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- Правовая база данных «КонсультантПлюс»

- Справочно-правовая система «Гарант»

- Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг

- Информационная система СПАРК.

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации не предусмотрены.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для обеспечения обучения по дисциплине «Сметное дело» необходима следующая материально-техническая база:

- аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;

- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.