Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Кафедра «Бизнес-информатика»

| утверждаю Проректор по учебной и методической работе ____________ Е.А. Каменева « 22 » сентября 2020 г. |  |
| --- | --- |

Н.Ф. Алтухова, А.А. Шумаков

Гибкие методологии управления

информационно-технологическими проектами

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.04.05 – «Бизнес-информатика»,

направленность программы магистратуры:

«Управление информационными технологиями в цифровой экономике»

Рекомендовано Ученым советом Факультета

информационных технологий т анализа больших данных,

протокол № 28 от 15 сентября 2020 г.

Одобрено кафедрой «Бизнес-информатика»,

протокол № 11 от 23 июня 2020 г.

Москва 2020

УДК

ББК

А-52

Рецензент: профессор кафедры «Бизнес-информатика», к.ф.-м.н., Б.Б.Славин

А-32 Алтухова Н.Ф., Шумаков А.А. «Гибкие методологии управления информационно-технологическими проектами». Рабочая учебная программа для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.05 – «Бизнес-информатика», направленность программы магистратуры: «Управление информационными технологиями в цифровой экономике». – М.: Финуниверситет, кафедра «Бизнес-информатика», 2020. – 14 с.

| Дисциплина «Гибкие методологии управления информационно-технологическими проектами» относится к модулю дисциплин по выбору, углубляющих освоение программы магистратуры учебного плана по направлению подготовки 38.04.05 – «Бизнес-информатика», направленность программы магистратуры: «Управление информационными технологиями в цифровой экономике». Рабочая программа дисциплины содержит требования к уровню освоения содержания дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, программу дисциплины и тематику практических занятий, вопросы к зачету, учебно-методическое и информационное обеспечение. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УДК |  |
| ББК |  |

Алтухова Наталья Фаридовна

Шумаков Андрей Андреевич

Гибкие методологии управления

информационно-технологическими проектами

Рабочая программа дисциплины

| Компьютерный набор, верстка |  |  | Шумаков А.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| Формат 60x90/16. Гарнитура Times New Roman |  |  |  |  |
| Усл. п.л. 2,2. Изд. № - 2020. Тираж - 20 экз. |  |  |  |  |
| Заказ № ______ |  |  |  |  |
| Отпечатано в Финансовом университете |  |  |  |  |
|  |  | Алтухова Наталья Фаридовна, 2020 |  |  |
|  | © | Шумаков Андрей Андреевич, 2020 |  |  |
|  | © | Финуниверситет, 2020 |  |  |

Содержание

| 1. | Наименование дисциплины………………………………………………….…... | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине…………………………………….……. | 4 |
| 3. | Место дисциплины в структуре образовательной программы……………….... | 5 |
| 4. | Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся…………………………………………………………………………... | 5 |
| 5. | Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий…………………………………………………………..………. | 5 |
| 5.1. | Содержание дисциплины……………………………………………………….... | 5 |
| 5.2. | Учебно-тематический план………………………………………………………. | 7 |
| 5.3. | Содержание семинаров, практических занятий……………………………….... | 8 |
| 6. | Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине…………………………………………………..... | 9 |
| 6.1. | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы………………………………... | 9 |
| 6.2. | Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю ……………………..……………………………………………………………….. | 10 |
| 7. | Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине………………………………………………..…… | 10 |
| 8. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины…………………………………………………………….. | 12 |
| 9. | Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины…………………….…… | 12 |
| 10. | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины………………………………………………………………….……. | 13 |
| 11. | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем………………………………………………………………………………. | 13 |
| 12. | Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине………………………………….….. | 14 |

1. Наименование дисциплины

«Гибкие методологии управления информационно-технологическими проектами».

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие компетенции:

Таблица 1

| Код компе-тен-ции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ДКН-2 | Способность управлять разработкой и внедрением цифровых платформ в деятельность организаций | - Консультирует по вопросам применения цифровых платформ 2. Предлагает обоснованный выбор инструментальных средств и методологий для разработки цифровых платформ | Знать: -теоретические основы методологии основные разработки и внедрения ИТ-проектов -особенности цифровых платформ как ИТ-решения Уметь: -применять гибкие методологии управления ИТ-проектами к проектам внедрения цифровых платформ - применять инструментальные средства для поддержки процедур управления внедрением/разработкой цифровыми платформами при выборе гибких методологий |
| ПКН-11 | Способность управлять портфелем проектов | - Демонстрирует понимание важности управления проектами в области ИТ. - Владеет инструментами управления портфелем проектов. 3. Демонстрирует умение применять основные методологии управления проектами и консультировать по выбору методологий. | Знать: -основные требования к формированию портфеля проектов; - методологии управления ИТ-проектами, включая управление с использованием гибких методологий Уметь: - обосновывать выбор методологии управления разработкой/внедрением ИТ-проектов, входящих в портфель; -использовать инструментальные средства для улучшения показателей управления ресурсами проекта |

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Гибкие методологии управления информационно-технологическими проектами» относится к модулю дисциплин по выбору, углубляющих освоение направленности программы магистратуры «Управление информационными технологиями в цифровой экономике» по направлению подготовки 38.04.05 – «Бизнес-информатика».

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 2

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/ед. и часах) | Модуль 5 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3 зач.ед./108 ч. | 108 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 24 | 24 |
| Лекции | 8 | 8 |
| Семинары, практические занятия. | 16 | 16 |
| Самостоятельная работа | 84 | 84 |
| Вид текущего контроля | контрольная работа | контрольная работа |
| Вид промежуточной аттестации | зачет | зачет |

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Agile: концепция, манифест, фреймворки

Обеспечение гибкой методологией предсказуемости и гибкости. Сокращение времени вывода новых продуктов на рынок, повышение качества и удовлетворенности - как основные результаты перехода на гибкие подходы управления проектами. Agile-манифест. Ценности и принципы. Основные методы и фреймворки в рамках Agile. Каскадная модель разработки, проектный подход, работа с изменениями. Lean. KANBAN. DevOPS. Scrum.

Тема 2. Внедрение Agile-мышления в компании. Переход на Scrum при разработке продукта

Необходимые исходные данные для внедрения в организации и инструменты, которые им способствуют. Планирование перехода к Agile. Внедрение практик Agile. Как применять принципы Agile в управлении IT-службами. Элементы Agile в ITIL.

Тема 3. Роли в Scrum. Роль Скрам-мастера (Scrum Master). Обязанности и пожелания к роли

Роли Product Owner и Development Team, Scrum Master. Качества хорошего Скрам-мастера: роль Scrum Master в качестве коуча (наставника) команды и организации; роль Scrum Master в качестве фасилитатора; роль Scrum Master в качестве человека, который устраняет препятствия и решает проблемы. Модели поведения Scrum Master и инструменты для тренировки команды. Структура команды: самоорганизующаяся и кросс-функциональная

Тема 4. Оценка, планирование, мониторинг и контроль

Роль Scrum Master в планировании Дорожной карты, Релиза и Планировании Спринта. Спринты: оценка, Цель Спринта и Обязательства. События спринта. Понятие «потенциально готового» продукта. Управление и стимулирование работы команды во время Спринта. Практика написания хороших Пользовательских историй и формирование Группы историй. Уточнение и добавление пользовательских историй в Журнал работ. Оценка длительность работы и усилия. Планирование спринта. Планирование выпуска проекта. Повторная оценка. Планирование финансовых показателей (PnL, ROI, NPV, IRR). Инструменты мониторинга и контроля: оценка усилий на реализацию задач, диаграмма сгорания Релиза, скорость разработки, коммуникация во время работы над продуктом. Модель развития и роста команды с точки зрения работы по Scrum.

Тема 5. Масштабирование Agile

Как работать с Product Backlog в больших проектах. Организационная структура в крупных проектах. Scrum–of–Scrums. Распределённые команды и работа с ней. Планирование в крупных проектах. Создание сообществ-практиков.

Тема 6. Внедрение и применение практик Agile в больших организациях

Методы внедрения масштабируемость Agile в большой организации. Выбор пилотного проекта. План внедрения масштабируемость Agile. Структура Agile-организации. Проекты, в которых гибкие подходы не всегда принесут лучший результат.

5.2. Учебно - тематический план

Таблица 3

| № № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Трудоемкость в часах (очная форма обучения) |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Контактная работа-Аудиторная работа |  |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | Общая | Лекции | Практические и семинарские занятия | Занятия в интерактивных формах,% от аудиторных занятий |  |  |
| 11. | Agile: концепция, манифест, фреймворки | 18 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | Обсуждение, Выполнение индивидуальных заданий |
| 22. | Внедрение Agile-мышления в компании. Переход на Scrum при разработке продукта | 17 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | Обсуждение, Выполнение индивидуальных заданий |
| 33. | Роли в Scrum. Роль Скрам-мастера (Scrum Master). Обязанности и пожелания к роли Внедрение Agile-мышления в компании. Переход на Scrum при разработке продукта | 18 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | Обсуждение, Выполнение индивидуальных заданий |
| 4. | Оценка, планирование, мониторинг и контроль | 23 | 5 | 1 | 4 | 4 | 18 | Обсуждение, опрос |
| 5. | Масштабирование Agile | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | Обсуждение, Выполнение индивидуальных заданий |
| 6. | Внедрение и применение практик Agile в больших организациях | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | Подготовка защите к контрольной работы |
| В целом по дисциплине |  | 108 | 24 | 8 | 16 | 18 | 84 | Контрольная работа |
| Итого в % |  |  |  |  |  | 75 |  |  |

5.3. Содержание практических и семинарских занятий

Таблица 4

| Наименование темы (раздела) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9 | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 2. Внедрение Agile-мышления в компании. Переход на Scrum при разработке продукта | Планирование перехода к Agile. Внедрение практик Agile. Как применять принципы Agile в управлении IT-службами. | Обсуждение основных вопросов и выполнение практического задания |
| Тема 3: Роли в Scrum. Роль Скрам-мастера (Scrum Master). Обязанности и пожелания к роли Внедрение Agile-мышления в компании. Переход на Scrum при разработке продукта | Структура команды: самоорганизующаяся и кросс-функциональная. Задачи и вопросы, входящие в спектр основных обязанностей менеджеров в разработке. | Обсуждение основных вопросов и выполнение практического задания. Разбор кейса/интерактивная игра |
| Тема 4: Оценка, планирование, мониторинг и контроль | Спринты: оценка, Цель Спринта и Обязательств. Разбор ситуаций конкретных ИТ-проектов (опыт практика). Осуществление задач планирования мониторинга и контроля с помощью инструментальных средств. | Обсуждение основных вопросов и выполнение практического задания |
| Тема 5:Масштабирование Agile | Организационная структура в крупных проектах. Scrum–of–Scrums. Распределённые команды и работа с ней. Разбор ситуаций конкретных ИТ-проектов (опыт практика). | Обсуждение основных вопросов и выполнение практического задания |
| Тема 6: Внедрение и применение практик Agile в больших организациях | Составление пользовательских историй и работа с ними. Расчет рентабельности инвестиций. Выявление препятствий и отклонений на пути разработки продукта. Применение принципы Agile в рамках фреймворков разработки. | Обсуждение основных вопросов и выполнение практического задания. Приглашенный практик. |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 5

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема1: Agile: концепция, манифест, фреймворки | Анализ Agile-манифеста. Обзор Lean, KANBAN, DevOPS, Scrum: сравнительный анализ сильных и слабых сторон, практик и областей применения. Практический опыт | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. Подготовка к практическим занятиям |
| Тема 2: Внедрение Agile-мышления в компании. Переход на Scrum при разработке продукта | Организационные изменения, сопутствующие переходу к гибкому управлению проектами: пути решения. Элементы Agile в ITIL. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. Подготовка к практическим занятиям м |
| Тема 3: Роли в Scrum. Роль Скрам-мастера (Scrum Master). Обязанности и пожелания к роли Внедрение Agile-мышления в компании. Переход на Scrum при разработке продукта | Как обосновать систему экономических показателей для эффективного управления ИТ-проектом на основе гибких методологий. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. Подготовка к практическим занятиям |
| Тема 4: Оценка, планирование, мониторинг и контроль | Как обосновать систему экономических показателей для эффективного управления ИТ-проектом на основе гибких методологий. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. Выполнение самостоятельных заданий. |
| Тема 5: Масштабирование Agile | Оценка роли сообществ- практиков, возможность разработки базы знаний и выбор подходов по управлению знаниями при использовании практики выбора гибких методологий. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. Выполнение самостоятельных заданий. |
| Тема 6: Внедрение и применение практик Agile в больших организациях | Выбор основных проблемных моментов при использовании гибких методологий управления ИТ-проектами. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. Выполнение самостоятельных заданий. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и контроля самостоятельной работы студентов, в том числе по результатам выполнения расчетно-аналитической работы. Основными формами текущего контроля знаний являются:

- обсуждение вопросов и задач, вынесенных в планах практических занятий в качестве самостоятельных заданий;

- решение кейсов, задач и их обсуждение;

- выполнение контрольной работы и обсуждение результатов.

Примерные темы контрольной работы:

- Проанализировать кейс и обосновать выбор методологии (или гибрид методологий) управления проектом внедрения ИТ-решения в компании. Рассчитать основные показатели проекта, выявить «узкие» места и предложить управленческие решения по их устранению.

- Проанализировать кейс и обосновать выбор методологии (или гибрид методологий) управления портфелем проектов по разработке и внедрению бизнес-приложений в компании. Обосновать выбор методологии, предложить организацию процесса трансформации Agile-мышления в компании через разработку системы метрик.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1. Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы

Перечень компетенций представлен в разделе 2, который характеризует перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

# 7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний.

Таблица 6

| компетенция | типовые задания |
| --- | --- |
| ДКН-2 Способность управлять разработкой и внедрением цифровых платформ в деятельность организаций | 1. Консультирует по вопросам применения цифровых платформ Задание 1. Предложите по представленному кейсу на различных этапах жизненного цикла ПО методологию разработки/внедрения. Задание 2. Обоснуйте выбор модель развития и роста команды с точки зрения работы по Scrum в конкретном (смотри кейс) ИТ-проекте. 2. Предлагает обоснованный выбор инструментальных средств и методологий для разработки цифровых платформ. Задание 1. Определите задачи, делегируемые для ИТ-поддержки управления проектом внедрения цифровой платформы, при выборе гибкой методологии. Задание 2. Представьте классификацию функционала Ит-решения, обеспечивающего поддержку управления проекта при условии выбора гибкой методологии управления. |
| ПКН-11 Способность управлять портфелем проектов | - Демонстрирует понимание важности управления проектами в области ИТ. Задание 1. Разработайте метрики управления портфелем проектов при выборе _____методологии управления. Задание 2. Сравните метрики управления проектами при выборе классической и гибкой методологий управления проектами - Владеет инструментами управления портфелем проектов. Задание 1. Разработайте к предложенному ИТ-проекту дэшборд для мониторинга управления разработкой при выборе Agile-методологии Задание 2. Разработайте к предложенному ИТ-проекту дэшборд для мониторинга управления разработкой при выборе Agile-методологии 3. Демонстрирует умение применять основные методологии управления проектами и консультировать по выбору методологий. Задание 1. Проанализируйте результаты совещания Project-менеджера и заказчика бизнес-приложения и выявите решения, принимаемые Project-менеджером для поддержки принятой Agile-методологии управления внедрением проекта. Задание 2. Проанализируйте результаты совещания Project-менеджера и заказчика бизнес-приложения и выявите решения, принимаемые Project-менеджером для поддержки принятой Agile-методологии управления проектом разработкой. |

Примерные вопросы к зачету:

- Особенности Agile-философии. Ценности адаптивных подходов управления разработкой продуктов.

- Особенности роли Скрам-мастера и Владельца продукта.

- Как правильно внедрять Скрам в организации.

- Принципы построения самоорганизованных команд.

- Правила составления требований пользовательских историй и почему так важно правильно формулировать критерии «готовности» продукта (Definition of “Done”).

- Фреймворки и методы, коyтекст их применимости.

- Способы масштабирования Agile, в том числе на подразделения организации, не связанные с разработкой и выпуском программного обеспечения.

- Список необходимых структурных изменений, которые необходимы перед внедрением Agile.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

Основная:

- Информационные системы управления портфелями и программами проектов : учебное пособие для направлений магистратуры "Бизнес-информатика" и "Менеджмент" / О.А. Морозова ; Финуниверситет .— Москва : Кнорус, 2019, 2021. — 268 с. — Текст : непосредственный.— То же. — 2019. - ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/932061 (дата обращения:  03.08.2020). — Текст : электронный.

Дополнительная:

- Швабер, К. Скрам: гибкое управление продуктом и бизнесом / К. Швабер; перевод с англ. — Москва, Альпина-Паблишер, 2019. — ЭБС Alpina Digital. — URL:https://finunivers.alpinadigital.ru/book/19520 (дата обращения: 03.08.2020). — Текст : электронный.

- Кон, М. Agile: оценка и планирование проектов / М. Кон; Пер. с англ. — Москва: Альпина Паблишер, 2018. -  ЭБС Alpina Digital. - URL: https://finunivers.alpinadigital.ru/book/15666 (дата обращения: 03.08.2020). - Текст : электронный.

- Лобанова, Н.М. Эффективность информационных технологий: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.М. Лобанова, Н.Ф. Алтухова; Финуниверситет. - Москва:  Юрайт, 2016, 2017. - 238 с. – Текст : непосредственный. - Лобанова, Н. М.  Эффективность информационных технологий : учебник и практикум для вузов / Н. М. Лобанова, Н. Ф. Алтухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 237 с. - ЭБС Юрайт. - URL: https://urait.ru/bcode/450399 (дата обращения: 03.08.2020). - Текст : электронный.

- 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

- Портал «Новости информационных технологий». http://www.cnews.ru/

- Журнал «Открытые Информационные системы». http://www.osp.ru

- Журнал ,посвященный анализу вопросов управления ИТ. http://www.itmanager.ru

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

- Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com

- Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙ» https://www.urait.ru/

- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

- Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

- 13th State of Agile Report (2019) https://www.stateofagile.com/#ufh-i-521251909-13th-annual-state-of-agile-report/473508

- Отчет об использовании Agile в России в 2017 и 2018 году. Режим доступа: https://scrumtrek.ru/userfiles/reports/AgileSurvey17.pdf, https://scrumtrek.ru/userfiles/reports/AgileSurvey18.pdf

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

- Рекомендации по освоению дисциплины приведены в «Методических рекомендациях для студентов бакалавриата по освоению дисциплин образовательных программ высшего образования», утвержденных распоряжением Финуниверситета от 14 мая 2014 г. № 256.

- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Компьютерные программы общего назначения Windows, MicrosoftOffice

2.Антивирус ESETEndpointSecurity

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Таблица 7

| №п/п | Название рекомендуемых технических и компьютерных средств обучения | Наименование разделов и тем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правовая база данных «КонсультантПлюс» | Все темы |
| 2 | Справочно-правовая система «Гарант» | Все темы |
| 4 | www.iteam.ru/publications/strategy/ - ITeam-Технологии корпоративного управления. | Все темы |
| 5 | Информационная система СПАРК. | Все темы |
| 6 | Информационная система Bloomberg. | Все темы |
| 7 | Информационная система Thomson Reuters | Все темы |

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации: не предусмотрены.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения для проведения лекций, семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.