Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве

Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной и методической работе ________________Е.А. Каменева 21.11.2022г. |
| --- | --- |

Капранова Л.Д.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.01 «Экономика», образовательная программа «Экономика и финансы топливно-энергетического комплекса»

Рекомендовано Ученым советом Факультета экономики и бизнеса,

протокол № 24 от 16.11.2022 г.

Одобрено Советом учебно-научного департамента корпоративных финансов

и корпоративного управления

протокол № 35 от 24.10.2022 г.

Москва 2022

Рецензенты: Тютюкина Е.Б., д.э.н., профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса

Л.Д. Капранова

Риск-менеджмент инвестиционных проектов: Рабочая программа обязательной дисциплины для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», «Экономика и финансы топливно-энергетического комплекса», профиль «Экономика и финансы топливно-энергетического комплекса» - М.: Финансовый университет, департамент корпоративных финансов и корпоративного управления, 2022.  –27с.

В программе представлен перечень компетенций, формирование которых обеспечивает данная дисциплина, учебно-тематический план изучения дисциплины, содержание тем дисциплины, содержание семинарских занятий, формы внеаудиторной самостоятельной работы, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, учебно-методическое и программное обеспечение.

Капранова Людмила Дмитриевна

Риск-менеджмент инвестиционных проектов

© Л.Д, Капранова, 2022

© Финансовый университет, 2022

Содержание

1.	Наименование дисциплины	3

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	3

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре, в сессию)	4

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	5

5.1. Содержание дисциплины	5

5.2. Учебно-тематический план	8

5.3. Содержание семинаров, практических занятий	9

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	10

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	10

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	11

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	13

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	21

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины	22

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	24

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	26

11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения:	26

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:	26

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации	26

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	26

- Наименование дисциплины

Риск-менеджмент инвестиционных проектов

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-2 | Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро и макроуровне | 1.Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей. | Знать – нормативно-правовую базу инвестиционной деятельности, классификацию инвестиционных рисков, порядок расчета показателей для качественной и количественной оценки инвестиционных рисков. Уметь – рассчитывать показатели качественный и количественных оценки проектных рисков |
|  |  | 2.Производит расчет финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях. | Знать – основные методы расчета показателей для оценки, анализа и систематизации проектных рисков. Уметь – рассчитывать показатели по оценки рисков инвестиционного проекта в системе риск-менеджмента инвестиционного проекта |
|  |  | 3.Анализирует и раскрывает природу экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровня. | Знать – сущность инвестиционных рисков, основные подходы и методы к их оценке и систему управления ими. Уметь – выявлять риски инвестиционного проекта, оценивать их и принимать решения по реализации проекта |
| ПКП-1 | Способность анализировать финансовую отчетность компаний топливно-энергетического комплекса, рассчитывать их финансовые показатели, оценивать финансовые риски компаний ТЭК | 1.Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей в ТЭК. | Знать – нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета особенности оценки проектных рисков в ТЭК. Уметь – рассчитывать показатели качественный и количественных оценки проектных рисков, анализировать их и делать обоснованные выводы для компаний ТЭК. |
|  |  | 2.Производит расчет и интерпретирует финансово-экономические показатели компаний и интегрированных структур ТЭК. | Знать - факторы формирования инвестиционных рисков компаний ТЭК; основные принципы анализа рисков инвестирования в проекты ТЭК; методы и инструменты анализа и оценки рисков инвестиционных проектов компаниях ТЭК;. Уметь – рассчитывать и анализировать показатели по оценки инвестиционных проектных рисков компаниях ТЭК в системе проектного менеджмента; давать оценку финансовой реализуемости, экономической эффективности и риска проекта при его выборе для реализации. |
|  |  | 3.Анализирует и оценивает финансовые риски компаний ТЭК на основе полученных финансово-экономических показателей. | Знать – различные методики анализа и расчета показателей риска инвестиционного проекта, способы анализа результатов, методы оценки рисков инвестиционных проектов компаний ТЭК. Уметь -анализировать результаты расчета рисков инвестиционных проектов и оценивать последствия наступления рисковых событий в компаниях ТЭК. |

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Риск-менеджмент инвестиционных проектов» относится к элективному модулю дисциплин образовательной программы «Экономика и финансы топливно-энергетического комплекса», профиль «Экономика и финансы топливно-энергетического комплекса» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре, в сессию)

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего в з/е и часах | Модуль 7 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоёмкость дисциплины | 3/108 | 108 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 34 | 34 |
| Лекции | 16 | 16 |
| Семинары, практические занятия | 18 | 18 |
| Самостоятельная работа | 74 | 74 |
| Вид текущего контроля | Домашнее творческое задание | Домашнее творческое задание |
| Вид промежуточной аттестации | зачет | зачет |

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы риск-менеджмента инвестиционного проекта

Понятие риска и неопределенности. Инвестиционный риск. Основные понятия риск-менеджмента инвестиционного проекта. Производственные и финансово-экономические риски. Методологические основы комплексной оценки инвестиционного проекта в ТЭК. Концептуальная схема комплексной оценки эффективности в ТЭК. Основы технико-экономического обоснования проекта в ТЭК.

Принципы и способы управления проектными рисками. Особенности управления рисками на различных стадиях жизненного цикла инвестиционного проекта в ТЭК. Целостность системы риск-менеджмента на всех стадиях жизненного цикла инвестиционного проекта.

Понятие инвестиционного портфеля проектов в ТЭК. Виды портфелей, специфика портфеля реальных инвестиций. Цели портфельного инвестирования. Характеристики доходности, риска, ликвидности инвестиционного портфеля.

Этапы процесса управления проектными рисками. Качественный и количественных анализ проектных рисков. Принятие управленческого решения в отношении выявленного риска.

Тема 2. Методы качественной оценки проектных рисков

Идентификация рисков. Способы сбора информации для идентификации проектных рисков. Анкеты идентификации рисков. Опросные листы. Формирование, рассылка экспертам, заполнение и сбор опросных листов. Структурные диаграммы. Потоковые диаграммы. Модифицированные карты потоков.

Качественный анализ и предварительное ранжирование рисков. Общая характеристика качественных методов оценки рисков. Метод экспертных оценок. Матрица рисков инвестиционного проекта. Построение и ведение карт рисков на основе экспертного анализа. Проблемы экспертных оценок. SWOT-анализ. Метод Дельфи: особенности, возможности применения, преимущества. Роза и спираль рисков. Метод проектов-аналогов. Метод построения дерева событий. Метод анализа уместности затрат. Причинно-следственная диаграмма Исикавы: принципы построения, особенности применения.

Тема 3. Методы количественной оценки проектных рисков

Принципы количественного анализа проектных рисков. Методы оценки вероятности рисковых событий. Метод дерева решений. Анализ чувствительности проектов. Определение риск-переменных. Оценка прогнозируемости риск-переменных. Расчет эластичности NPV проекта. Построение матрицы чувствительности и прогнозируемости проекта. Преимущества и недостатки метода анализа чувствительности.

Сценарный анализ инвестиционного проекта. Особенности проведения сценарного анализа. Проблема формулировки и обоснование сценариев реализации инвестиционного проекта. Оценка риска проекта по сценарному методу. Расчет ожидаемой эффективности инвестиционного проекта. Преимущества и недостатки сценарного подхода к оценке проектных рисков.

Имитационное моделирование. Метод имитационного моделирования в оценке эффективности инвестиционного проекта. Особенности и преимущества риск-анализа по методу Монте-Карло. Построение математической модели, определение включаемых в модель риск-переменных, определение типа вероятностного распределения риск-переменных, определение взаимозависимостей. Осуществление имитации и анализ результатов имитационного моделирования. Преодоление недостатков вероятностного и минимаксного подходов, связанных с учетом неопределенности через метод нечетких множеств. Графический анализ результатов имитационного моделирования.

Общие сведения и принципы работы с прикладными компьютерными программами анализа инвестиционных проектов: «Project Expert», «Инвестор», «Альт-Инвест» и др. Проблемы практического применения компьютерных моделей и прикладных программных пакетов

Тема 4. Стратегии и инструменты управления рисками на фазах жизненного цикла инвестиционного проекта.

Риски, связанные с проектированием, и основные способы противодействия им. Финансовый анализ и формирование исходных документов по инвестиционному проекту.

Оценка устойчивости проекта к базовым параметрам реализации (анализ операционной, денежной и финансовой устойчивости). Вероятностный анализ денежных потоков по проекту: влияние на оценку проекта, правила расчета дисперсии NPV при зависимых и независимых по годам денежным потокам проекта (дисперсия портфеля денежных потоков).

Проблемы обоснования ставки дисконтирования для анализа эффективности проекта. Экспертный подход к обоснованию ставки дисконтирования. Проблемы применения средневзвешенной стоимости капитала для обоснования ставки дисконтирования.

Риски, связанные с заключением договоров на производство строительно-монтажных работ, и поставку оборудования. Обеспечение своевременного заключения договоров как условия противодействия рискам.

Основные риски на этапе создания объекта. Разработка системы показателей организации мониторинга реализации инвестиционного проекта. Риск превышения сметной стоимости проекта, риск задержки сдачи объекта, риск низкого качества работ и основные способы управления данные рисками.

Обеспечение своевременности финансирования работ. Страхование строительно-монтажных рисков, как эффективный инструмент управления проектными рисками на инвестиционной фазе.

Риски несвоевременного освоения мощностей и недостижения проектной мощности. Риски недостижения прогнозируемых объемов продаж. Способы управления и минимизации риска недостижения плановых объемов продаж. Прогноз конкуренции на рынке, анализ рынка, анализ чувствительности проекта к объему продаж. Налоговые риски. Механизмы управления налоговыми рисками. Инфляционные риски. Риски роста постоянных затрат.

Мониторинг показателей проекта. Выявление возникающих рисков, их оценка и сравнение с индикаторами риска. Применение системы мониторинга показателей проекта. Выявление рисков, связанных с ошибками в процессе разработки проекта.

5.2. Учебно-тематический план

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Контактная работа-Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | Общая, в т.ч.: | Лекции | Семинары, практические занятия |  |  |
|  | Теоретические основы риск-менеджмента инвестиционного проекта | 22 | 8 | 4 | 4 | 14 | опрос, дискуссия, сравнительный анализ, исследовательское задание |
|  | Методы качественной оценки проектных рисков | 28 | 8 | 4 | 4 | 20 | опрос, решение тестовых заданий |
|  | Методы количественной оценки проектных рисков | 30 | 10 | 4 | 6 | 20 | опрос, решение тестовых и практических заданий, выступления, дискуссия |
|  | Стратегии и инструменты управления рисками на фазах жизненного цикла инвестиционного проекта. | 28 | 8 | 4 | 4 | 20 | опрос, решение тестов, задач; обсуждение кейсов |
|  | В целом по дисциплине | 108 | 34 | 16 | 18 | 74 | Согласно учебному плану: Домашнее творческое задание |
|  | Итого в % |  | 31 | 47 | 53 | 69 |  |

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Теоретические основы риск-менеджмента инвестиционного проекта | 1.Понятие инвестиционных проектов Характеристика инвестиционного цикла и его фаз Содержание системы финансирования инвестиционного проекта. Понятие риска и неопределенности. Инвестиционный риск. 2.Система интегрированного риск-менеджмента на уровне компании в ТЭК. Основные понятия риск-менеджмента инвестиционного проекта. 3.Классификация инвестиционных рисков. Классификация рисков инвестиционных проектов В ТЭК. 4.Принципы и способы управления проектными рисками. Особенности управления рисками на различных стадиях жизненного цикла инвестиционного проекта. Рекомендуемые источники: 6, 7, 8, 9. | обсуждение вопросов, дискуссия, анализ публикаций. |
| Методы качественной оценки проектных рисков | 1.Идентификация рисков. Способы сбора информации для идентификации проектных рисков. 2.Качественный анализ и предварительное ранжирование рисков. Общая характеристика качественных методов оценки рисков. 3.Метод экспертных оценок. Матрица рисков инвестиционного проекта. Построение и ведение карт рисков на основе экспертного анализа. Проблемы экспертных оценок. 4.Метод Дельфи: особенности, возможности применения, преимущества. Рекомендуемые источники: 6, 7, 8, 9. | обсуждение вопросов, выступления и обсуждение выступлений студентов, решение задач и выполнение практико-ориентированных заданий |
| Методы количественной оценки проектных рисков | 1.Принципы количественного анализа проектных рисков. Методы оценки вероятности рисковых событий. Метод дерева решений. Анализ чувствительности проектов. Определение риск-переменных. Оценка прогнозируемости риск-переменных. 2.Расчет эластичности NPV проекта. Построение матрицы чувствительности и прогнозируемости проекта. Преимущества и недостатки метода анализа чувствительности. 3.Сценарный анализ инвестиционного проекта и его особенности. Проблема формулировки и обоснование сценариев реализации инвестиционного проекта. Оценка риска проекта по сценарному методу. Рекомендуемые источники: 6, 7, 8, 9. | обсуждение вопросов семинарского занятия, рассмотрение практических примеров по теме занятий и обсуждение полученных результатов. |
| Стратегии и инструменты управления на фазах жизненного цикла инвестиционного проекта. | 1.Риски, связанные с проектированием, и основные способы противодействия им. 2.Оценка устойчивости проекта к базовым параметрам реализации (анализ операционной, денежной и финансовой устойчивости). 3.Вероятностный анализ денежных потоков по проекту: влияние на оценку проекта, правила расчета дисперсии NPV при зависимых и независимых по годам денежным потокам проекта (дисперсия портфеля денежных потоков). 4.Проблемы обоснования ставки дисконтирования для анализа эффективности проекта. 5Мониторинг показателей проекта. Выявление возникающих рисков, их оценка и сравнение с индикаторами риска. Применение системы мониторинга показателей проекта. Выявление рисков, связанных с ошибками в процессе разработки проекта. Рекомендуемые источники: 6, 7, 8, 9.10 | обсуждение вопросов в виде круглого стола, рассмотрение кейсов по бизнес планированию, разработки, использованию и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Теоретические основы риск-менеджмента инвестиционного проекта | 1.Целостность системы риск-менеджмента на всех стадиях жизненного цикла инвестиционного проекта. Этапы процесса управления проектными рисками. 2.Качественный и количественных анализ проектных рисков. 3. Принятие управленческого решения в отношении выявленного риска | Подбор и изучение литературы; подготовка докладов |
| Методы качественной оценки проектных рисков | 1.Роза и спираль рисков. Метод проектов-аналогов. 2.Метод построения дерева событий. Метод анализа уместности затрат. 3.Причинно-следственная диаграмма Исикавы: принципы построения, особенности применения. | Изучение основных методов качественной оценки проектных рисков. Решение практических задач по выявлению риска проекта и его оценки. |
| Методы количественной оценки проектных рисков | 1.Имитационное моделирование. Метод имитационного моделирования в оценке эффективности инвестиционного проекта. 2.Особенности и преимущества риск-анализа по методу Монте-Карло. | Изучение основной и дополнительной литературы, изучение интернет-источников, подготовка докладов и решение практико-ориентированных заданий |
| Стратегии и инструменты управления на фазах жизненного цикла инвестиционного проекта. | 1.Риски, связанные с заключением договоров на производство строительно-монтажных работ, и поставку оборудования. 2. Основные риски на этапе создания объекта. Разработка системы показателей организации мониторинга реализации инвестиционного проекта 3.Обеспечение своевременности финансирования работ. Страхование строительно-монтажных рисков, как эффективный инструмент управления проектными рисками на инвестиционной фазе. 4.Риски несвоевременного освоения мощностей и недостижения проектной мощности. Риски недостижения прогнозируемых объемов продаж. 5.Способы управления и минимизации риска недостижения плановых объемов продаж. Налоговые риски. налоговыми рисками. Инфляционные риски. Риски роста постоянных затрат. | Изучение основной и дополнительной литературы, подготовка заданий по теме. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Тематика домашних творческих заданий

- Сущность и содержание риск-менеджмента инвестиционного проекта в компании.

- Проблемы идентификация и концептуальные направления анализа рисков инвестиционного проекта.

- Этапы идентификации и анализа рисков инвестиционного проекта.

- Анализ риска проекта в инвестиционной программе компании с привлечением заемных средств.

- Закономерности управления инвестиционными проектами. Структура инвестиционных рисков. Технологии учета риска проекта. Проблемы количественной оценки риска проекта. Отражение риска проекта в дисконтных ставках. Методы построения ставки дисконтирования.

- Концепция приемлемого риска для реализации инвестиционного проекта. Пороговые значения риска по проекту при анализе его эффективности.

- Проблемы выбора рисковых решений на основе доходности и риска. Учет риска в оценке эффективности инвестиций.

- Выбор оптимальной структуры капитала для финансирования инвестиционного проекта в условиях нестабильной эконмической ситуации.

- Управление рисками проекта на разных стадиях его реализации. Методика оценки риска на разных стадиях реализации проекта.

- Статистические методы оценки риска проекта: преимущества и недостатки. Поиск наилучших методов для инвестиционного проекта.

- Характеристика информации, необходимой для управления риском инвестиционного проекта в компании в условиях нестабильного экономического развития.

- Фактор риска в методах оценки эффективности инвестиционного проекта.

- Карта рисков — эффективный инструмент управления рисками проекта в компании.

- Выбор оптимального проекта в инвестиционной стратегии компании.

- Метод построения дерева решений при оценке риска в выборе инвестиционного проекта.

- Метод моделирования инвестиционного проекта по методу Монте-Карло. Этапы моделирования. Достоинства и недостатки метода Монте-Карло.

- Экспертные методы оценки риска: Метод Дельфи, Метод сценариев. Возможности и ограничения применения этих методов в оценке рисков инвестиционного проекта.

- Принятие управленческих решений в процессе реализации инвестиционных проектов и рисков.

- Проблемы управления систематическими рисками по проекту в кризисной экономике.

- Особенности и проблемы анализа воздействия внешних и внутренних факторов на риски инвестиционного проекта в ТЭК в современных условиях.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях департамента корпоративных финансов и корпоративного управления

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содержится в разделе 2.  «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций умений и знаний

Примерный перечень вопросов к зачету:

- Система интегрированного риск-менеджмента на уровне компании. Основные понятия риск-менеджмента инвестиционного проекта.

- Оценка рисков инвестиционного проекта и ее место в общей системе управления рисками компании.

- Влияние процесса управления сроками реализации проекта на его стоимость и риски проекта.

- Источники информации, необходимые для проведения оценки риска инвестиционного проекта.

- Управление риском инвестиционного проекта: сущность и содержание процесса.

- Основные этапы формирования системы риск-менеджмента инвестиционного проекта.

- Классификация проектных рисков.  Основные принципы классификации рисков.

- Принципы и способы управления проектными рисками.

- Особенности управления рисками на различных стадиях жизненного цикла инвестиционного проекта.

- Этапы процесса управления рисками инвестиционного проекта.

- Сущность риск-анализа инвестиционного проекта. Процедура анализа проектных рисков. Подходы к анализу проектных рисков.

- Метод корректировки на риск денежного потока инвестиционного проекта. Метод корректировки коэффициента дисконтирования на риск инвестиционного проекта. Риски, учитывающиеся при определении премия за риск (поправки на риск

- Качественный и количественных анализ проектных рисков. Их сравнение. Достоинства и недостатки этих подходов.

- Практические инструменты риск-анализа: метод экспертных оценок, SWOT анализ, роза и спираль рисков, метод аналогий или консервативные прогнозы, метод ставки процента с поправкой на риск, метод критических значений.

- Общая характеристика качественных методов оценки рисков: их преимущества и недостатки.

- Основные методы количественного анализа проектных рисков: деревья решений, анализ чувствительности, сценарный подход, имитационное моделирование, статистический подход.

- Принципы количественного анализа проектных рисков. Основные подходы к количественной оценке рисков: преимущества и недостатки.

- Преимущества и недостатки метода анализа чувствительности. Расчет показателей эластичности. Построение матрицы чувствительности.

- Сценарный анализ инвестиционного проекта. Расчет ожидаемой эффективности инвестиционного проекта. Преимущества и недостатки сценарного подхода к оценке проектных рисков.

- Выбор метода количественной оценки риска в зависимости от типа риска и этапа жизненного цикла проекта.

- Имитационное моделирование. Метод имитационного моделирования в оценке эффективности инвестиционного проекта. Анализ и интерпретация результатов имитационного моделирования.

- Особенности и преимущества риск-анализа по методу Монте-Карло.

- Проблемы обоснования ставки дисконтирования для анализа эффективности проекта. Методы учета премии за риск в ставке дисконтирования.

- Метод учета инвестиционных рисков при расчете показателей эффективности инвестиционных проектов.

- Управления рисками на фазах жизненного цикла инвестиционного проекта. Алгоритм формирования стратегии инвестиционного риск-менеджмента в компании.

- Выбор стратегии и инструментов реагирования на проектные риски. Инвестиционный риск-менеджмент как система управления рисками и экономическими отношениями. Субъекты и объекты инвестиционного риск-менеджмента, их функции

- Особенности инновационного проекта как объекта риск-менеджмента

Примеры практических заданий к зачету

Задание №1

Компания рассматривает возможность вложения средств в инвестиционный проект. Проект характеризуется показателями, приведенными в таблице.  (Смотрите данные своего варианта).

Экспертным путем было определено, что значения этих трех факторов в течение инвестиционного периода могут меняться в пределах от 50 до 120 % от базового значения шагом 10%. Необходимо провести анализ влияния значения трех факторов: объема реализации выпускаемой продукции в рамках инвестиционного проекта, цены реализации за единицу продукции и постоянных издержек на эффективность проекта (показатель NPV) на основании расчета значения коэффициента эластичности, а затем ранжировать анализируемые факторы риска. Для каждого из трех факторов риска инвестиционного проекта вычислить критическое значение и построить матрицу чувствительности.

| Варианты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем реализации - (Q) шт. | 1050 | 5200 | 115 | 2654 | 2850 |
| Цена за единицу изд. -(P) усл. ед. | 14,8 | 6,3 | 78 | 4,7 | 6,1 |
| Переменные расходы (V) -усл. ед. | 12 | 4,9 | 42 | 3,8 | 4,8 |
| Норма дисконта (r) | 0,18 | 0,14 | 0,16 | 0,21 | 0,23 |
| Срок реализации (n) - годы | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Начальные инвестиции (I) - усл. ед. | 2500 | 8000 | 8000 | 3500 | 3720 |
| Постоянные расходы (F) усл. ед. | 320 | 800 | 32 | 14 | 26 |
| Амортизация (A) -усл. ед. | 88 | 95 | 95 | 50 | 64 |
| Остаточная стоимость (S) усл. ед. | 310 | 600 | 720 | 15 | 60 |
| Ставка налога на прибыль (T) | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,24 | 0,20 |

Задание №2

1. Необходимо провести экономическую оценку инвестиционных

проектов и выбрать наиболее приемлемый проект.

Для экономической оценки следует рассчитать:

- Простую норму прибыли

- Срок окупаемости без учета временной стоимости денег.

- Чистую текущую стоимость.

- Индекс рентабельности.

- Срок окупаемости с учетом временной стоимости денег.

- Внутреннюю норму прибили (графическим способом и методом итерации).

- Определить значение точки Фишера.

Таблица. Данные по проектам

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПРОЕКТ «А» |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиции, тыс. руб. | 200 | 180 | 200 | 210 | 250 |
| Срок эксплуатации, лет | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| Ежегодная прибыль, тыс. руб. | 70 | 65 | 72 | 66 | 80 |
| Ставка дисконтирования, % | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 |
| ПРОЕКТ «Б» |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиции, тыс. руб. | 180 | 150 | 210 | 220 | 260 |
| Срок эксплуатации, лет | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| Ежегодная прибыль, тыс. руб. | 65 | 57 | 74 | 75 | 89 |
| Ставка дисконтирования, % | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 |

Примеры оценочных средств для проверки каждой компетенции, формируемой дисциплиной

| Наименование компетенции | Наименование индикаторов достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро и макроуровне (ПКН-2) | 1.Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей. | Знать – нормативно-правовую базу инвестиционной деятельности, классификацию инвестиционных рисков, порядок расчета показателей для качественной и количественной оценки инвестиционных рисков. Уметь – рассчитывать показатели качественный и количественных оценки проектных рисков. | Задание 1. - Представьте общую последовательность разработки и анализа инвестиционного проекта. Задание 2. - Перечислите основные показатели, которые рассчитываются при проведении оценки коммерческой, технической, финансовой, экономической и институциональной его выполнимости., а также оценивающие риски проекта. |
|  | 2.Производит расчет финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях | Знать – основные методы расчета показателей для оценки, анализа и систематизации проектных рисков. Уметь – рассчитывать показатели по оценки рисков инвестиционного проекта в системе риск-менеджмента инвестиционного проекта. | Задание 1. - Рассмотрите ключевые положения финансового раздела инвестиционного проекта. Приведите основные критерии, в соответствии с которыми проект принимается к реализации Задание 2. - Рассмотрите в бизнес-плане проекта раздел, посвященный анализу рисков проекта. Приведите основные показатели, которые позволяют оценить риск проекта и его финансовую реализуемость. |
|  | 3.Анализирует и раскрывает природу экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях. | Знать – сущность инвестиционных рисков, основные подходы и методы к их оценке и систему управления ими. Уметь – выявлять риски инвестиционного проекта, оценивать их и принимать решения по реализации проекта. | Задание 1. - Опишите основные виды проектных рисков с учетом различных классификационных признаков Задание 2. Эксперты предприятия оценивают доходность двух альтернативных инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в течение следующего года, показателями, приведенными в таблице. Оцените ожидаемую доходность проектов; дисперсию, среднеквадратическое отклонение доходности проектов. Установите, в каком диапазоне с вероятностью 90% следует ожидать колебания доходности проектов, данные которых приведены в таблице. Таблица − Оценка доходности инвестиционных проектов |
| Способность анализировать финансовую отчетность компаний топливно-энергетического комплекса, рассчитывать их финансовые показатели, оценивать финансовые риски компаний ТЭК (ПКП-1) | 1.Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей в ТЭК. | Знать – нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета особенности оценки проектных рисков в ТЭК. Уметь – рассчитывать показатели качественный и количественных оценки проектных рисков, анализировать их и делать обоснованные выводы для компаний ТЭК. | Задание1. Раскройте основные показатели, характеризующие эффективность проекта и его риски в компаниях ТЭК в настоящее время для принятия мер по управлению рисками и минимизации их негативного воздействия на основные операционные и финансово-экономические показатели компаний ТЭК. Задание 2. Руководству компании ТЭК необходимо принять решение в пользу одной из альтернатив: создавать крупное производство, создавать малое предприятие или продать патент на новый продукт другому субъекту хозяйствования. Размер дохода, который организация может получить, зависит от состояния рынка, который может быть благоприятным либо неблагоприятным с вероятностью 0,5. Размеры ожидаемого финансового результата всех трех альтернатив отражены в таблице. Определить оптимальное решение для предприятия. Ожидаемый финансовый результат альтернативных решений |
|  | 2.Производит расчет и интерпретирует финансово-экономические показатели компаний и интегрированных структур ТЭК. | Знать - факторы формирования инвестиционных рисков компаний ТЭК; основные принципы анализа рисков инвестирования в проекты ТЭК; методы и инструменты анализа и оценки рисков инвестиционных проектов компаниях ТЭК. Уметь – рассчитывать и анализировать показатели по оценки инвестиционных проектных рисков компаниях ТЭК в системе проектного менеджмента; давать оценку финансовой реализуемости, экономической эффективности и риска проекта при его выборе для реализации проекта. | Задание 1. Выбрать вариант наименее рискованного вложения капитала в компанию ТЭК, если известно, что при вложении капитала в проект А из 120 случаев прибыль 12,5 тыс. руб. была получена в 48 случаях, прибыль 20 тыс. руб. - в 42 случаях и прибыль 12 тыс. руб. – в 30 случаях. При вложении средств в проект Б из 80 случаев прибыль 15 тыс. руб. была получена в 24 случаях, прибыль 20 тыс. руб. - в 40 случаях и прибыль 27,5 тыс. руб. – в 16 случаях. Определить среднее ожидаемое значение прибыли от вложения в проект А и в проект Б; дисперсию по проекту А и по проекту Б; среднее квадратическое отклонение по проекту А и по проекту Б; коэффициент вариации по проекту А и по проекту Б. Задание 2. Компания ТЭК рассматривает три альтернативных проекта, предусматривающих инвестирование 250,000 долл. и получение в течении последующих трех лет одинаковых потоков платежей: 85 000 долл., 135 000 долл. И 175 000 долл. Проект А направлен на расширение успешно действующего проекта компании (премия за риск - +10%), проект В - новый проект, связанный с основной деятельностью (премия за риск - + 15%), проект С производство нового продукта с выходом на новый рынок (премия за риск - + 20%). Безрисковая норма требуемой доходности составляет 10%. Какой проект наиболее доходный? |
|  | 3.Анализирует и оценивает финансовые риски компаний ТЭК на основе полученных финансово-экономических показателе | Знать – различные методики анализа и расчета показателей риска инвестиционного проекта, способы анализа результатов, методы оценки рисков инвестиционных проектов компаний ТЭК. Уметь -анализировать результаты расчета рисков инвестиционных проектов и оценивать последствия наступления рисковых событий в компаниях ТЭК. | Задание 1. В компании ТЭК планируется открыть мастерскую по предпродажному обслуживанию и гарантийному ремонту энергетического оборудования. Консультационная фирма готова предоставить дополнительную информацию о том, будет ли рынок благоприятным или нет. Эти сведения обойдутся компании в 130 тыс. руб. Администрация рынка считает, что эта информация гарантирует благоприятный рынок с вероятностью 0,5. Если рынок будет благоприятным, то большая мастерская принесет прибыль в 600 тыс. руб., а маленькая - 300 тыс. руб. При неблагоприятном рынке компания потеряет 65 тыс. руб., если будет открыта большая мастерская, и 30 тыс. руб. если откроется маленькая. Не имея дополнительной информации, руководитель компании оценивает вероятность благоприятного рынка как 0,6. Положительный результат обследования гарантирует благоприятный рынок с вероятностью 0,8. При отрицательном результате рынок может оказаться благоприятным с вероятностью 0,3. Постройте дерево решений и определите: следует ли заказать консультационной фирме дополнительную информацию, уточняющую конъюнктуру рынка? Какую мастерскую следует открыть при компании: большую или маленькую? Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения? Какова ожидаемая ценность дополнительной информации? Задание 2. Задача компания рассматривает предложение об инвестировании своих свободных денежных средств в расширение производственных мощностей предприятия, занимающееся автоперевозками Рентабельность этого предприятия, а, следовательно, и рентабельность инвестиций компании зависит от возможного изменения тарифов (например, из-за соответствующего изменения цен на нефть). Пусть по оценкам экспертов в рамках анализа таких рисков соответственно необходимо учесть следующие возможные сценарии (в среднем за год): 1. С вероятностью 0,3 тарифы возрастут на 30% (событие А1). 2. С вероятностью 0,4 тарифы возрастут на 20% (событие А2). 3. С вероятность 0,1 тарифы возрастут на 10% (событие А3). 4. С вероятностью 0,1 тарифы останутся на прежнем уровне (событие А4). 5. С вероятностью 0,1 тарифы снизятся на 10% (событие А5). В соответствии с такими возможными вариантами развития событий (в среднем за год) ожидаются следующие поступления/выплаты на каждую инвестируемую 1 000 у. е.: Ситуации А1 А2 А3 А4 А5 Выплаты 1500 1400 1200 1000 900 Руководство компании хочет получить комментарии относительно ожидаемой рентабельности такого проекта развития в условиях риска. |

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные правовые акты

- Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7- ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)

- Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.

- Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".- [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.

- Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О рынке ценных бумаг". - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.

- Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 6. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс

Основная литература:

- Лукасевич, И.Я. Инвестиции: учебник для студ. вузов, обуч. по напр. "Экономика"  и спец. "Финансы и кредит" и "Бух. учет, анализ и аудит" / И.Я. Лукасевич; Финуниверситет. - Москва: Вузовский учебник, 2016, 2017. - 413 с. - (Вузовский учебник). - Текст: непосредственный. - То же. - 2022. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL:https://znanium.com/catalog/product/1840480 (дата обращения: 21.09.2022). - Текст: электронный.

- Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов : учебно-практическое пособие / А. Дамодаран. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Альпина Паблишер, 2021. - 1316 с. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1838938 (дата обращения: 03.06.2022). – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

- Воронцовский, А.В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 485 с. — (Высшее образование). - ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/489580 (дата обращения: 20.09.2022). — Текст : электронный.

- Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 418 с. – ЭБС ZNANIUM.com. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1093188 (дата обращения: 30.08.2022). – Текст : электронный.

- Воронцовский, А. В.  Управление инвестициями: инвестиции и инвестиционные риски в реальном секторе экономики : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 391 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476569 (дата обращения: 05.09.2022). - Текст : электронный.

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

- Федеральная служба государственной статистики [электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.gks.ru

- Официальный сайт Совета и Фонда по Международным стандартам финансовой отчетности – www.ifrs.org.

- Информационный бюллетень ООО «Эрнст энд Янг» - www.ey.com/ru/IFRS.

- Официальный сайт Международного совета по интегрированной отчетности - www.theiirc.org.

- Официальный сайт Совета по Стандартам бухгалтерского учета США (FASB) – www.fasb.org

6.Электронные ресурсы БИК:

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

- Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com

- Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://urait.ru/

- Электронно-библиотечная система издательства Проспект http://ebs.prospekt.org/books

- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

- Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» https://grebennikon.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

- Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

- Финансовая справочная система «Финансовый директор» http://www.1fd.ru/

- Ресурсы информационно-аналитического агентства по финансовым рынкам Cbonds.ru https://cbonds.ru/

- СПАРК https://spark-interfax.ru/

- Academic Reference http://ar.cnki.net/ACADREF

- Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com

- Электронные продукты издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com

- Emerald: Management eJournal Portfolio https://www.emerald.com/insight/

- Информационно-аналитическая база данных EMIS Global https://www.emis.com/php/companies/overview/index

- Henry Stewart Talks: Библиотека Онлайн Лекций по Бизнесу и Маркетингу https://hstalks.com/business/

- Oxford Scholarship Online https://oxford.universitypressscholarship.com/

- Коллекция научных журналов Oxford University Press https://academic.oup.com/journals/

- Scopus https://www.scopus.com

- Электронная коллекция книг издательства Springer:  Springer eBooks http://link.springer.com/

- База данных научных журналов издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины Изучение дисциплины предполагает сочетание аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия проводятся в форме лекций и семинарских занятий.

Курс лекций сопровождается наглядной презентацией, включающей базовые понятия, практические примеры, схемы, графики, табличный материал.

При подготовке к семинарским занятиям студентам следует:

- до очередного практического занятия по материалам лекции и рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей теме занятия;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе.

Семинарские занятия предполагают:

- обсуждение в интерактивной форме вопросов в области оценки объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов (дискуссия, круглый стол и пр.);

- подготовку докладов, выступление и участие в групповом обсуждении студенческих презентаций, выполненных на определенную тему в рамках самостоятельной работы;

- решение практико-ориентированных, ситуационных, тестовых, исследовательских заданий и кейсов на применение различных подходов и методов к оценке нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности для различных целей.

Для эффективного участия в работе семинарского занятия студентам рекомендуется пользоваться периодической литературой, электронными библиотечными системами, аналитическими информационными системами, а также информацией интернет-сайтов, приведенных в соответствующем разделе.

Самостоятельная работа предполагает выполнение специальных исследовательских заданий по отдельным темам, написания домашнего творческого задания, подготовки доклада с использованием презентации.

Основной формой семинарского занятия, проводимого в интерактивной форме, является дискуссия. Дискуссия состоит из трех этапов:

На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение поставленной проблемы. При этом перед студентом стоит задача уяснить проблему и цель дискуссии. Главное правило дискуссии – выступить должен каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, аргументировано подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав до конца и не поняв позицию.

Вторая стадия – стадия оценки – предполагает ситуацию сравнения, сопоставления, конфликта идей, методов решения задачи. На этой стадии студент может сразу внести свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои предложения. При это он должен:

- не уходить от темы;

- оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций.

В конце дискуссии у студентов есть право самим оценить свою работу (рефлексия).

Третья стадия – стадия консолидации – предполагает выработку определенных единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется контролирующая функция. Студенты анализируют и оценивают проведенную дискуссию, подводят итоги, результаты.

Подготовка к дискуссии включает в себя изучение материала, полученного на лекции и дополнительного материала, рекомендованного преподавателем.

При подготовке к зачету студентам рекомендуется параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Windows, Microsoft Office.

2. Антивирус Kaspersky.

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- Справочная правовая система КонсультантПлюс»: www.consultant.ru

- Справочная правовая система «Гарант».

- Информационная аналитическая система Bloomberg.

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации не используются.

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база, которой располагает Финансовый университет: аудиторный фонд, компьютерные классы и др.; ПК, информационные базы данных; интернет, финансовые калькуляторы, справочники, профессиональные программные продукты.