Федеральное государственное образовательное

бюджетное учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Департамент отраслевых рынков

Факультета экономики и бизнеса

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной и методической работе __________________Е.А. Каменева 23.05.2023 г. |
| --- | --- |

Шаркова А.В., Кириченко О.С.

Сметное дело

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.01 «Экономика», образовательная программа «Экономика и финансы топливно-энергетического комплекса», профиль «Экономика и финансы топливно-энергетического комплекса»

Рекомендовано Ученым советом Факультета экономики и бизнеса

протокол № 30 от 16 мая 2023 г.

Одобрено на заседании Департамента отраслевых рынков

протокол № 10 от 24 апреля 2023 г.

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Наименование дисциплины……………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине............................................. | 3 |
| 3. | Место дисциплины в структуре образовательной программы........................... | 5 |
| 4. | Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся ………………………..…………………………………….. | 5 |
| 5. | Содержание дисциплины, структурированное по темам Указание разделов и тем, отводимых на самостоятельное освоение обучающихся дисциплине занятий и самостоятельной работы (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий…………………………………………………………............................... | 5 |
| 5.1. | Содержание дисциплины…………………………………………………………… | 5 |
| 5.2. | Учебно-тематический план………………………………………………………… | 8 |
| 5.3. | Содержание семинаров, практических занятий……………….............................. | 9 |
| 6. | Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине………………………………………………………. | 11 |
| 6.1. | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы…………………………………. | 11 |
| 6.2. | Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю........... | 12 |
| 7. | Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине………………………………………………………. | 14 |
| 8. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины………………………....................................................... | 23 |
| 9. | Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины…………………………………………. | 24 |
| 10. | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины | 26 |
| 11. | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем…………... | 27 |
| 12. | Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине………………………………………. | 28 |

Наименование дисциплины

Сметное дело

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-3 | Способность осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, применять математические методы для решения стандартных профессиональных финансово-экономических задач, интерпретировать полученные результаты | 1. Проводит сбор, обработку и статистический анализ данных для решения финансово-экономических задач. | Знать: современные экономические концепции, модели, ведущие школы и направления развития экономической науки Уметь: анализировать экономические явления и процессы на основе категориального и научного аппарата |
|  |  | 2. Формулирует математические постановки финансово-экономических задач, переходит от экономических задач к математическим моделям. | Знать: методы и инструменты анализа и моделирования экономических процессов на различных уровнях Уметь: прогнозировать динамику ключевых финансово-экономических показателей; обоснованно выбирать методику прогноза показателей в конкретных условиях |
|  |  | 3. Системно подходит к выбору математических методов и информационных технологий для решения конкретных финансово-экономических задач в профессиональной области. | Знать: положения работы с ключевыми наукометрическими базами данных; основные положения нормативно-правовой базы, определяющей направления экономической политики государства Уметь: обоснованно выбирать источники научных знаний по тематике исследования |
|  |  | 4. Анализирует результаты исследования математических моделей финансово- экономических задач и делает на их основании количественные и качественные выводы и рекомендации по принятию финансово- экономических решений. | Знать: аналитические данные, используемые при разработке моделей финансово- экономических задач Уметь: разрабатывать рекомендации по принятию финансово- экономических решений. |
| ПКП-2 | Способность решать финансово-экономические задачи в сфере топливно-энергетического комплекса, проводить расчеты финансовых показателей ТЭК с использованием современных технических средств и специальных программных продуктов | 1. Системно выбирает годовые и квартальные финансово-экономические планы, и информационные технологии для решения конкретных задач в профессиональной области. | Знать: современную систему планов в организации и методы их разработки Уметь: разрабатывать сметы с использованием информационных технологий для решения конкретных задач в профессиональной |
|  |  | 2. Использует современные технические средства и специальные программные продукты в расчете финансово-экономических планов компаний ТЭК. | Знать: программные продукты используемые для обобщения и обработки массива данных при составления смет Уметь: применять программные продукты для расчета показателей смет |
|  |  | 3. Использует результаты анализа финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности при составлении финансовых компаний ТЭК. | Знать: перечень финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности и их данные используемые при составлении смет Уметь: проводить анализ результатов финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности и их данные используемые при составлении смет |
|  |  | 4. Предлагает варианты решения финансово- экономических задач в условиях неопределенности. | Знать: современные подходы к обоснованию выбора варианта финансово- экономических задач в условиях неопределенности. Уметь: обосновывать выбор варианта сметы в условиях неопределенности |
| ПКП-1 | Способность анализировать финансовую отчетность компаний топливно-энергетического комплекса, рассчитывать их финансовые показатели, оценивать финансовые риски компаний ТЭК | 1. Применяет нормативно- правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей в ТЭК. | Знать: нормативно- правовую базу, регламентирующую порядок расчета отдельных показателей сметы в строительстве Уметь: обосновывать применение документы нормативно – правового регулирования при планировании показателей сметы |
|  |  | 2. Производит расчет и интерпретирует финансово- экономические показатели компаний и интегрированных структур ТЭК. | Знать: перечень финансово- экономических показателей, включаемых в сметную стоимость и их обоснование Уметь: определять показатели и их интерпретировать при расчете и обосновании сметной стоимости |
|  |  | 3. Анализирует и оценивает финансовые риски компаний ТЭК на основе полученных финансово- экономических показателей. | Знать: методы и подходы выявления рисков в ходе расчетов показателей сметы Уметь: применить методы по минимизации рисков при планировании сметы организаций ТЭК |

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Сметное дело» относится к модулю «Финансово-экономическая оценка эффективности программ и проектов» элективного цикла профиля программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», образовательная программа «Экономика и финансы топливно-энергетического комплекса», профиль «Экономика и финансы топливно-энергетического комплекса», очное обучение.

Объем 	дисциплины 	(модуля) 	в 	зачетных 	единицах 	и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/е и часах) | Семестр 7 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3/ 108 | 108 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 34 | 34 |
| Лекции | 16 | 16 |
| Семинары, практические занятия | 18 | 18 |
| Самостоятельная работа | 74 | 74 |
| Вид текущего контроля | Домашнее творческое задание | Домашнее творческое задание |
| Вид промежуточной аттестации | зачет | зачет |

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

- 5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, метод и содержание дисциплины «Сметное дело»

Содержание и структура курса.

Общие сведения о системе сметного нормирования в производстве продукции, услугах, выполнении работ.

Понятие смета, сметное дело, сметная  норма и нормативы. Виды смет. Общее и различия в составления и особенности применения в организациях ТЭК

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.

Тема 2. Нормативные акты в сфере сметного дела

Структура государственных элементных сметных норм. Структура единичных расценок.

Нормативные документы, действующие в отраслях ТЭК. Порядок составления и формы сметной документации.

Группа сборников на виды  работ в организациях ТЭК.

Тема 3. Общие принципы формирования сметы

Общие сведения о системе ценообразования и сметного нормирования. Сметные нормы и сметные нормативы. Общие положения по определению стоимости работ.

Методы определения стоимости. Порядок составления сметной документации: состав и формы сметной документации, понятие «накладные расходы», «сметная прибыль»

Виды смет: базисный метод, базисно - индексный метод, ресурсный метод.

Структура сметной стоимости работ, порядок определения её элементов: сметная стоимость материалов, затраты на оплату труда рабочих, затраты на эксплуатацию.

Способы замены ресурсов, действия с неучтенными материалами. Подведение итогов по смете

Накладные расходы и сметная прибыль: привязка к виду работ, использование укрупненных норм, применение поправочных коэффициентов. Лимитированные затраты. Добавление и удаление лимитированных затрат.

Индексы пересчета в текущие цены: виды индексов, ввод и применение индексов вручную. Ввод в смету стоимости в текущих ценах. Применение коэффициентов. Работа с корректирующими позициями.

Ресурсный метод

Ведомость ресурсов сметы

Проверка результатов. Подготовка и печать ресурсных смет.

Составление смет по видам работ

Составление смет на строительные, монтажные, пусконаладочные работы

Составление смет по проектам (спецификации)

Тема 4. Технология, проектирование и организация работ, производства

Технологическое проектирование строительных процессов. Транспортирование продукции. Земляные работы. Свайные работы. Каменные работы. Сварочные работы. Бетонные и железобетонные работы. Монтаж строительных конструкций. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Работы по устройству отделочных покрытий. Работы по реконструкции зданий и сооружений.

Состав и организация работ, предшествующих основному виду деятельности. Проект организации строительства, работ , услуг  (ПОС, ПОР, ПОУ), его состав и содержание. Исходные данные для проектирования, порядок разработки, рассмотрения, согласования и утверждения.

Проект производства работ (ППР); исходные документы для разработки, согласования и утверждения.

Общие сведения о критериях технико-экономической оценки  и ППР.

Тема 5. Календарное и сетевое планирование

Состав и назначение календарных планов . Сводный календарный планы выполнения работ. Объектный календарный планы . Исходные данные и методика проектирования календарных планов.

Составление графиков: движения рабочих кадров по объекту; работы строительных машин; расходования материальных ресурсов.

Понятие о методах сетевого планирования и управления. Основные элементы сетевого графика; общие принципы его построения. Параметры сетевого графика. Понятие об оптимизации сетевых графиков. Понятие о планировании и управлении строительным производством на основе сетевых графиков.

Тема 6.  Организация проектирования основных видов работ и сметного нормирования

Основные этапы и стадии проектирования. Организация проектно- сметного дела. Основные технико-экономические показатели проектов (ТЭП) зданий и сооружений различного назначения. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) объекта. Общие понятия об инвестициях. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Оценка экономичности проектных решений. Методы и критерия оценки эффективности.

Тема 7.  Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации и контроль за исполнением

Порядок процедура согласования, экспертизы и утверждение проектно-сметной документации проектов.

Государственные элементные сметные нормы на отдельные виды работ  и ремонтно-строительные работы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования и пусконаладочные работы. Сметные нормы и дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ и ремонтно-строительных работ в зимнее время. Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений и при производстве ремонтностроительных работы. Федеральные единичные расценки на строительные, ремонтностроительные работы и эксплуатацию машин, сметные цены на материалы, изделия и конструкции.

Виды смет, их назначение и состав. Методы расчета сметной стоимости текущего и капитального ремонта.

Методы расчета сметной стоимости  продукции (работ, услуг): ресурсный, ресурсноиндексный, базисно-индексный, базисно-компенсационный, аналоговый. Понятие об индексации стоимости.

Определение сметной стоимости по элементам затрат. Виды контроля за исполнением смет и принятие решений по их отклонениям.

  - Учебно-тематический план

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Контактная работа - Аудиторная работа |  |  | Самостоя- тельная работа |  |
|  |  |  | Общая, в т.ч.: | Лекции | Семинары, практичес-кие занятия |  |  |
|  | Предмет, метод и содержание дисциплины «Сметное дело» | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | Устный опрос, групповая дискуссия. |
|  | Нормативные акты в сфере сметного дела | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | Устный опрос, разбор ситуационных задач. |
|  | Общие принципы формирования сметы | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | Устный опрос, разбор ситуационных задач. |
|  | Технология, проектирование и организация работ, производства | 16 | 4 | 2 | 2 | 12 | Групповая дискуссия, решение кейсов с обсуждением результатов. |
|  | Календарное и сетевое планирование | 20 | 8 | 4 | 4 | 12 | Устный опрос, решение кейсов с обсуждением результатов. |
|  | Организация проектирования основных видов работ и сметного нормирования | 22 | 10 | 4 | 6 | 12 | Устный опрос, разбор ситуационных задач. |
|  | Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации и контроль за исполнением | 16 | 4 | 2 | 2 | 12 | Устный опрос, разбор ситуационных задач. |
|  | Итого | 108 | 34 | 16 | 18 | 74 | Домашнее творческое задание |
|  | Итого в % | 100 | 31 | 47 | 53 | 69 |  |

  - Содержание семинаров, практических занятий

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9 | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| - Предмет, метод и содержание дисциплины «Сметное дело» | Факторы, влияющие на сметную стоимость. Участники разработки составления смет с учетом специфики отраслей топливно-энергетического комплекса. Источники: раздел 8: 1-1, 2-введение | Обсуждение вопросов, подведение итогов |
| - Нормативные акты в сфере сметного дела | Правовые основы организации сметной деятельности в ТЭК. Уровни сметно-нормативной базы в современной экономике. Государственные элементные нормы (ГЭСН). Сметно-нормативная база, в виде сборников на строительные и специальные строительные работы, на ремонтно-строительные работы, на монтаж оборудования, на пусконаладочные работы в организациях ТЭК. Характеристика технической части сборников. Разделы: общие указания - порядок применения сметных норм и расценок соответствующего сборника; правила определения объемов работ - правила исчисления объемов работ; коэффициенты к нормам при производстве работ в особых условиях, учитывающие отдельные виды деятельности. Договорные формы инвестиционно- строительной деятельности при планировании смет. Источники: раздел 8: 1-3, 2-1.4-1,3 | Обсуждение вопросов, рассмотрение практических примеров, работа в информационно-аналитических системах, подведение итогов |
| - Общие принципы формирования сметы | Принципы составления сметы при условии финансирования из федерального бюджета и без его привлечения. Характеристика способов вычисления затрат на составление сметной документации. Требования к составу проектно-сметной документации на различные виды работ, услуг, производства продукции. Источники: раздел 8: 1-3.1,3- 1.2, 4-2 | # Обсуждение вопросов, рассмотрение практических примеров, проведение расчетов, подведение итогов |
| - Технология, проектирование и организация работ, производства | Обоснование организационно-технологических решения для обеспечения оптимальной технологичности производства и безопасности соответствующих видов работ, а также экономической эффективности капитальных вложений. Характеристика технико-экономических показателей: трудоемкость, продолжительность и себестоимость строительно-монтажных работ или работ, услуг, учитывающие особенности видов деятельности. Источники: раздел 8: 1-2- 7.8, 3-1.4, 4-3, | # Обсуждение вопросов, рассмотрение практических примеров, проведение ситуационных заданий, работа в информационно-аналитических системах, подведение итогов |
| - Календарное и сетевое планирование | Понятие календарного и сетевого планирования Взаимосвязь между сметным и календарным планированием. Преимущества и недостатки. Особенности применения в различных видах деятельности. Способы расчета сетевых графиков. – табличный; секторный; графический. Корректировка сетевого графика. Основные параметры корректировки Источники: раздел 8: 2-6, | # Обсуждение вопросов, рассмотрение практических примеров, проведение расчетов, работа в информационно-аналитических системах, подведение итогов |
| - Организация проектирования основных видов работ и сметного нормирования | Экономическая сущность нормирования показателей сметы. Виды сметных нормативов для сметно-экономических расчетов. Элементы действующей системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Взаимосвязь между сметной стоимостью и договорной (контрактной) ценой. Составление форм КС-2 и КС-3. Мониторинг цен. Расценки и ресурсы Основные методы по расчету цены, применяемые подрядными организациями. База исчисления накладных расходов. Виды нормативов накладных расходов применяемых в расчетах себестоимости работ. Характеристика и расчет затрат учитываемых нормативами сметной прибыли. База исчисления сметной прибыли. Характеристика видов нормативов сметной прибыли применяемых в расчетах сметной стоимости. Особенности учета накладных расходов и сметной прибыли при определении стоимости ремонтно-строительных работ. Источники: раздел 8: 1-5.6.7.8.9, 2-7.8.9, 4-4.3, | Обсуждение вопросов, рассмотрение практических примеров, проведение расчетов, работа в информационно-аналитических системах, подведение итогов |
| - Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации и контроль за исполнением | Характеристика участников согласования сметной документации. Стадии и требования разработки проектной документации. Государственная и негосударственная экспертиза. Необходимость экспертизы проектно-сметной документации. Цель и задачи проведения контроля за исполнением сметы. Анализ показателей исполнения сметы. Корректировка сметы. Источники: раздел 8: 1-4.10,3-1.6,1.7, 4-2.5,3.4, 9-6.2, | Обсуждение вопросов, рассмотрение практических примеров,, проведение расчетов, работа в информационно-аналитических системах, подведение итогов |

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

- 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| - Предмет, метод и содержание дисциплины «Сметное дело» | Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами. Структура единичных расценок. Виды работ, услуг, производства продукции на которые составляются сметы. Особенности в организациях ТЭК. | Самостоятельное изучение источников. Подготовка и написание письменных работ на заданные темы. |
| - Нормативные акты в сфере сметного дела | Одновременно использование ФСНБ и СНБ – 2001. Характеристика разделов проектной документации ППРФ от 16.02.2008 г. №87 (в ред. ПП №963 от 27.05.2022) и какие важные изменения, внесенные в 2022 г. произошли к их содержанию. Значение ПП РФ от 16.02.2008 г. №87 (в ред. ПП №963 от 27.05.2022) для работы сметчика. | Самостоятельное изучение источников. Подготовка и написание письменных работ на заданные темы. |
| - Общие принципы формирования сметы | Применение индексов при пересчете сметной стоимости строительно-монтажных работ. Учет лимитированных затрат при определении стоимости. Требования при производстве работ в особых условиях: стесненности, загазованности, вблизи действующего оборудования, в районах со специфическими факторами (высокогорность и др.) | Самостоятельное изучение источников. Подготовка и написание письменных работ на заданные темы. |
| - Технология, проектирование и организация работ, производства | Подрядная форма управления строительными работами, услугами по ремонту оборудования. . Схема формы профессионального управления проектированием и строительством «под ключ». Схема хозяйственной формы управлением и проектированием и строительством Схема формы управлением и проектированием и строительством на основе подрядных работ(тендеров). | Самостоятельное изучение источников. Подготовка и написание письменных работ на заданные темы. |
| - Календарное и сетевое планирование | Требования к составлению календарного графика. Составление логико-математической модели управляемого объекта в виде сетевого графика. Особенности применения в зависимости от объекта. Расчет показателей. Многовариантный подход. | Самостоятельное изучение источников. Подготовка и написание письменных работ на заданные темы. |
| - Организация проектирования основных видов работ и сметного нормирования | Основные технико-экономические показатели включаемые в пояснительную записку для всех организаций ТЭК. Расчет административно-хозяйственных расходов. Система сметных норм и цен. Характеристика сметных нормативов. Методы снижения сметной стоимости. Вариативное проектирование. Особенности методики расчета стоимости применительно к объектам проектных работ, расположенных в различных городах. Применение ЭВМ при расчете показателей сметы и разработке сметной документации. Особенности налогообложения. | Самостоятельное изучение источников. Подготовка и написание письменных работ на заданные темы. |
| - Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации и контроль за исполнением | Выбор оптимального плана и организации контроля за ходом работ. План организационно-технических мероприятий по устранению расхождений между запланированным и фактическим ходом работ. | Самостоятельное изучение источников. Подготовка и написание письменных работ на заданные темы. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Промежуточный контроль проводится в форме зачета, оценки итоговых знаний и в соответствии с критериями Финансового университета реализуется следующим образом:

| № | Вид отчетности | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Работа в модуле | 40 |
| 2. | Зачет | 60 |
|  | Итого: | 100 |

Формы текущего контроля успеваемости и их балльная оценка

| № | Формы текущего контроля | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Посещение | 4 |
| 2. | Участие в деловых играх, групповое решение кейсов и т. п. | 6 |
| 3. | Контроль выполнения текущих индивидуальных заданий, в том числе домашних (опрос, выборочная проверка заданий, тестирование по темам и т.п.) | 8 |
| 4. | Контрольные и самостоятельные работы (по разделам, блокам или темам) | 12 |
| 5. | Выполнение домашнего творческого задания | 10 |
|  | Итого | 40 |

6.2.1. Пример варианта домашнего творческого задания

Примерный перечень тем домашних творческих заданий:

1. Охарактеризуйте систему государственного регулирования цен на строительную продукцию.

2. Для чего необходимо осуществлять калькулирование себестоимости?

3. В чем разница между сметной, плановой и фактической себестоимостью строительно-монтажных работ?

4. Назовите мероприятия, направленные на снижение себестоимости строительно-монтажных работ.

5. Какие затраты относятся к непредвиденным расходам и как они определяются?

6. Охарактеризуйте уровни регулирования системы государственного регулирования цен на строительную продукцию.

7. Назовите основные преимущества и недостатки СНБ 2001 по сравнению с СНБ 1984 и 1991 гг.

8. Назовите особенности составления локальных сметных расчетов базисно-индексным методом.

9. В чем преимущества и недостатки ресурсного метода расчета локальных смет?

10. Назовите особенности применения индексов к элементам прямых затрат по видам работ.

11. Каков порядок применения индексов удорожания к СМР и по статьям затрат в программе «гранд-Смета»?

6.2.2. Примеры заданий для самостоятельного решения

1. Пример ситуационного задания.

Составьте локальный сметный расчет на замену газомоторного компрессора базисно-индексным и ресурсным (ресурсно-индексным) методами. Место расположения объекта – г. Киров.

| Наименование работ | Объем работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1: Демонтаж |  |  |
| - Компрессор газомоторный, масса до 70 т. (демонтаж оборудования, предназначенного в лом, без разборки и резки) | 3 шт. | ФЕРм (ГЭСНм)07-01-023 |
| Раздел 2. Монтаж оборудования |  |  |
| - Компрессор газомоторный, масса до 126 т. | 3 шт. | ФЕРм (ГЭСНм)07-01-023 |
| Раздел 3: Стоимость оборудования (в ценах 2001 г.) |  |  |
| - Компрессор газомоторный Berg BK-50-E | 4 406 800 руб/шт. |  |

Дополнительно при расчете сметной стоимости монтажа оборудования необходимо учесть материалы, не учтенные в расценках, согласно приложению ФЕРм (ТЕРм) или ГЭСНм.

2. Пример практико-ориентированного задания.

В условиях перехода к устойчивому развитию растущая  энергетическая эффективность производств становится новым экономическим стимулом.  Раскройте основные направления регулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности. Какие показатели могут служить индикаторами достижения целей энергоэффективности? Ответ обоснуйте.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе «2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

| Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-3 Способность осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, применять математические методы для решения стандартных профессиональных финансово-экономических задач, интерпретировать полученные результаты | 1. Проводит сбор, обработку и статистический анализ данных для решения финансово-экономических | Знать: современные экономические концепции, модели, ведущие школы и направления развития экономической науки | Рассмотрите принципы и порядок составления отчетности нефтяной компании на основе стандартов МСФО и РСБУ. В чем заключаются их сходства и различия ? Национальные требования к консолидированной финансовой отчетности. Различные авторские трактовки МСФО с учетом отраслевой специфики. |
|  |  | Уметь: анализировать экономические явления и процессы на основе категориального и научного аппарата | Согласно результатам аудита, проведенного компанией DeGolyer & MacNaughton, предусматривающего оценку до конца срока рентабельной разработки месторождений, доказанные запасы углеводородов ПАО «НК «Роснефть» по классификации SEC (комиссия по ценным бумагам и биржам США) составили 39 803 млн барр. н.э. (5 395 млн т н.э.). Запасы углеводородов увеличились на 2 032 млн барр. н.э. (284 млн т н.э.) или на 5%. Рассчитайте органический коэффициент замещения запасов углеводородов по классификации SEC. Сопоставьте зарубежные и отечественные методики оценки обеспеченности природными ресурсами нефтедобывающих компаний. Какие показатели наиболее достоверно отражают ситуацию в компании? Какие риски имеет организация для реализации новых проектов? |
|  | 2. Формулирует математические постановки финансово-экономических задач, переходит от экономических задач к математическим моделям. | Знать: методы и инструменты анализа и моделирования экономических процессов на различных уровнях | Порядок определения налогов и включения их в сметную стоимость в зависимости от местонахождения организации. |
|  |  | Уметь: прогнозировать динамику ключевых финансово-экономических показателей; обоснованно выбирать методику прогноза показателей в конкретных условиях | При составлении и согласовании объектной сметы на строительство в зимний период времени цеха 2 обогатительной фабрики предусмотрено : - временные здания и сооружения 1,1%; - резерв на непредвиденные работы и затраты 2 %; - НДС-20 Общестроительные работы – 1500 тыс. руб. Отопление – 244.8 тыс.руб. Канализация – 111.4 тыс.руб. Водоснабжение – 735 тыс.руб. Газификация – 85.9 тыс.руб. Электроосвещение -109.0 тыс.руб. Согласование не получено на утверждение. Какие элементы не учтены при разработки объективной сметы? Какие корректировки необходимо внести? Каков порядок корректировки сметы необходимо предусмотреть? |
|  | 3. Системно подходит к выбору математических методов и информационных технологий для решения конкретных финансово-экономических задач в профессиональной области. | Знать: положения работы с ключевыми наукометрическими базами данных; основные положения нормативно-правовой базы, определяющей направления экономической политики государства | Предприятие ТЭК, разрабатывающее месторождение нефти в шельфовой зоне Атлантического океана (юрисдикция Венесуэлы), реализует инновационный проект по использованию дистанционного зондирования Земли в нефтедобычи. Общая сметная стоимость проекта - 29 млн. долл. В процессе реализации проекта выясняется, что денежных средств для его завершения недостаточно (объем вложений к этому времени составил 17 млн. долл., тогда как необходимо еще 19 млн. долл.). Ваши предложения по решению этой проблемы с необходимыми пояснениями. |
|  |  | Уметь: обоснованно выбирать источники научных знаний по тематике исследования | Рассчитайте вероятность риска банкротства предприятия ТЭК на основе модели У.Бивера Показатель; 2019; 2020; 2021. Амортизация; 47632; 47632; 47632. Чистая прибыль (убыток); 101966; 28451; 276795. Общая сумма обязательств; 846976; 1570550; 2850244. Активы; 1523600; 2275625; 3832114. Балансовая стоимость собственного капитала; 676624; 705075; 981870. Внеоборотные активы; 559868; 705075; 981870. Коэффициент Бивера. Рентабельность активов,%. Финансовый леверидж,%. Коэффициент покрытия активов собственными оборотными средствами. Коэффициент текущей ликвидности. Какие мероприятия по снижению вероятности наступления банкротства необходимо провести компании? |
|  | 4. Анализирует результаты исследования математических моделей финансово- экономических задач и делает на их основании количественные и качественные выводы и рекомендации по принятию финансово- экономических решений. | Знать: аналитические данные, используемые при разработке моделей финансово- экономических задач | Планирование сметных нормативов осуществляется с периодичностью: Ежегодно Один раз в пять лет Ежеквартально Ежемесячно Один раз в три года |
|  |  | Уметь: разрабатывать рекомендации по принятию финансово- экономических решений. | Рассчитайте сметную стоимость следующих земляных работ ресурсным, ресурсно-индексным и базисно-индексным методом: Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3 объёмом 250 м3. Норма накладных расходов составляет 97% (зависит от вида работ, определяется по МДС 81-33.2021), норма сметной прибыли составляет 45% (зависит от вида работ, определяется по МДС 81- 25.2021). Обоснуйте выбор одного из вариантов расчета? Разработайте календарный план по достижению данного планового показателя. |
| ПКП-2 Способность решать финансово-экономические задачи в сфере топливно-энергетического комплекса, проводить расчеты финансовых показателей ТЭК с использованием современных технических средств и специальных программных продуктов | 1. Системно выбирает годовые и квартальные финансово-экономические планы, и информационные технологии для решения конкретных задач в профессиональной области. | Знать: современную систему планов в организации и методы их разработки | На основе сравнения содержания Стратегии развития энергетики России до 2030 г. и Стратегии развития энергетики развития России до 2035 г. Определите ключевые проблемы развития угольной отрасли и инструменты, предлагаемые к использованию, по решению данных проблем. Проанализировав ход действия Государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» и долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 г. определите, какие мероприятия, заложенные в программах, направлены на решение данных проблем. На сколько, на ваш взгляд может быть эффективна реализация данных мероприятий в контексте решения ключевых проблем развития отрасли. Предполагаемые новые проекты по регионам. Ключевые проблемы развития отрасли; Мероприятия программ. Стратегии развития энергетики России до 2030 г; Стратегия развития энергетики до 2035 г.; «Энергоэффективность и развитие энергетики»; долгосрочной программы развития угольной промышленности России на период до 2030 г.. |
|  |  | Уметь: разрабатывать сметы с использованием информационных технологий для решения конкретных задач в профессиональной | Определить температурную зону при разработке сметной стоимости объекта для различных городов ( Тюмень, Красноярский край, Казань, Вологда, Мурманск) согласно ТЕР-2021. Как отличаются данные зоны, выявите особенности и обоснуйте чем они обусловлены. |
|  | 2. Использует современные технические средства и специальные программные продукты в расчете финансово-экономических планов компаний ТЭК. | Знать: программные продукты используемые для обобщения и обработки массива данных при составления смет | Проведите сравнение программного комплекса «ГРАНД-Смета» с другими программами, выявив положительные и отрицательные стороны. Распишите алгоритм работы в программе «ГРАНД-Смета» при составлении свободного сметного расчета. |
|  |  | Уметь: применять программные продукты для расчета показателей смет | 1.Компании «Татнефть» планирует подать заявку на разработку нефтяного месторождения в Охотском море. Разработайте программу участия в государственном тендере на разработку месторождений для компании с учетом актуального законодательства. 2.Составьте локальную смету на вскрышные работы. В локальной смете принять начисления: - накладные расходы 112% от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов; - сметную прибыль 65% от фонда оплаты труда рабочих. Сметную стоимость определяют базисно-индексным методом с использованием индексов по статьям затрат. Определить этапы выполнения работ. Перечень документов, регламентирующих земельные работы. Какие программные продукты использованы при обработки данных о месторождении? |
|  | 3. Использует результаты анализа финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности при составлении финансовых компаний ТЭК. | Знать: перечень финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности и их данные используемые при составлении смет | Используя данные прогнозных индексов инфляции за период выполнения работ в организации ТЭК рассчитайте ежемесячные прогнозные индексы -дефляторы на основе: Среднесрочный прогноз социально-экономического развития РФ до 2024 года инвестиции в основной капитал 2020 год 1.056, 2021 -1.054, 2022 -1.051, 2023 -1.049, 2024 – 1.047. Используя данные ежемесячные индексы инфляции рассчитайте каким образом повлияет на количество выполненных работ. |
|  |  | Уметь: проводить анализ результатов финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности и их данные используемые при составлении смет | Определить полную сметную стоимость эксплуатации скрепера. Исходные данные: стоимость машины составляет 9 980 000 руб., норма амортизационных отчислений – 8,5%, амортизация линейная. Единовременные затраты 2 310 руб., сменные эксплуатационные затраты – 5 170 руб., время работы машины на объекте – 52 смены, годовое нормативное количество смен – 304, протяжённость смены – 8 часов. Накладные расходы – 33%. |
|  | 4. Предлагает варианты решения финансово- экономических задач в условиях неопределенности. | Знать: современные подходы к обоснованию выбора варианта финансово- экономических задач в условиях неопределенности. | При моделировании строительного производства какие модели имеют преимущества? а) календарные; б) циклограммы; в) сетевые г) плановые д) текущие |
|  |  | Уметь: обосновывать выбор варианта сметы в условиях неопределенности | Определить сметную себестоимость и сметную стоимость работ при укладке материала на теплозвукоизолирующей подоснове толщиной 3,6 мм при следующих условиях: Затраты на материалы, тыс. руб.; Основная заработная плата рабочих-строителей, тыс. руб.; Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, тыс. руб.. 56 350,00; 5 420,00; 100,00. Примечание: 1. Норму накладных расходов принять равной 125% от фонда оплаты труда. 2. Норму сметной прибыли принять равной 75% от фонда оплаты труда. 3. Фонд оплаты труда принять равным основной заработной плате рабочих. |
| ПКП-1 Способность анализировать финансовую отчетность компаний топливно-энергетического комплекса, рассчитывать их финансовые показатели, оценивать финансовые риски компаний ТЭК | 1. Применяет нормативно- правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей в ТЭК. | Знать: нормативно- правовую базу, регламентирующую порядок расчета отдельных показателей сметы в строительстве | Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность компаний ТЭК, связанную с производством продукции, выполнением работ и предоставлением услуг при разработке сметы. |
|  |  | Уметь: обосновывать применение документы нормативно – правового регулирования при планировании показателей сметы | . Из данных составляющих составьте формулу сметной стоимости СМР: А) налог на транспорт; Б) накладные расходы; В) расходы на ремонт строительной техники; Г) прямые затраты; Д) стоимость оборудования; Е) сметная прибыль. |
|  | 2. Производит расчет и интерпретирует финансово- экономические показатели компаний и интегрированных структур ТЭК. | Знать: методику расчета финансово- экономических показателей, включаемых в сметную стоимость | Определить полную сметную стоимость эксплуатации скрепера. Исходные данные: стоимость машины составляет 9 980 000 руб., норма амортизационных отчислений – 8,5%, амортизация линейная. Единовременные затраты 2 310 руб., сменные эксплуатационные затраты – 5 170 руб., время работы машины на объекте – 52 смены, годовое нормативное количество смен – 304, протяжённость смены – 8 часов. Накладные расходы – 33%. |
|  |  | Уметь: определять показатели и их интерпретировать при расчете и обосновании сметной стоимости | Вставьте пропущенные показатели: Резерв средств может определяться в размерах: не более ---% для объектов непроизводственного назначения; не более --% для объектов производственного назначения; не более --- % для уникальных объектов капитального строительства, а также объектов атомной энергетики гидротехнических сооружений первого класса, объектов космической инфраструктуры |
|  | 3. Анализирует и оценивает финансовые риски компаний ТЭК на основе полученных финансово- экономических показателей. | Знать: методы и подходы выявления рисков в ходе расчетов показателей сметы | Определите какие последствия и риски несут специалисты при возникновении нарушений при составлении, контроле, корректировки сметы. - Смета составлена не по установленной форме; - Показатели сметы не детализированы по КОСГУ, как того требовал правовой акт; -Уточнения в смете не согласованы с учредителем; - Не внесены корректировки в смету при изменении ЛБО; -Отсутствуют обоснования (расчеты) показателей бюджетной сметы -В утвержденной смете отсутствуют сведения о планировании и реализации целевой программы -Изменения к смете не утверждены руководителем КУ, в них не указаны дата составления и дата утверждения -Смета и обоснования (расчеты) к ней составлены не по установленной форме; - Не внесены корректировки в смету при изменении ЛБО; -Показатели сметы не соответствуют доведенным ЛБО; -Показатели сметы не соответствуют обоснованиям (расчетам) к ней -По отдельным целевым статьям смета не утверждена; |
|  |  | Уметь: применить методы по минимизации рисков при планировании сметы организаций ТЭК | Разработайте по каждому нарушению мероприятия по недопущению их в планируемом году |

Типы заданий, выносимых на зачет

  - Теоретический вопрос (15 баллов)

  - Тестовые задания – 5 (5 баллов)

  - Практикоориентированное задание (20 баллов)

  - Ситуационное задание (20 баллов)

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Что такое сметная стоимость строительства? Опишите ее состав и структура по статьям затратам.

2. Каковы прямые затраты в составе сметной стоимости? Опишите их состав и структуру

3. Каков порядок определения затрат на материальные ресурсы в сметной стоимости?

4. Опишите порядок и раскройте методику определения затрат на эксплуатацию машин и механизмов в сметной стоимости.

5. Опишите порядок и раскройте методику определения затрат на оплату труда рабочих.

6. Что такое накладные расходы в строительстве? Каковы их состав и структура?

7. Какие виды нормативов накладных расходов вам известны?

8. Что такое сметная прибыль? Каков порядок ее определения?

9. Перечислите виды нормативов сметной прибыли.

10. Опишите порядок и раскройте методику определения стоимости оборудования и его монтажа.

11. Приведите определение договорной цены, опишите состав и порядок ее определения.

12. Какие виды лимитированных затрат вы знаете?

13.  Раскройте  основные задачи и требования ставятся перед действующей системой ценообразования и сметного нормирования

14.   Опишите порядок и раскройте методику  определения сметных затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений.

15. Каков порядок определения сметных затрат на дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время?

16. Что представляет собой резерв средств на непредвиденные работы и затраты?

17. В какой последовательности разрабатывается сметная документация?

18. Что такое локальная смета? Опишите ее структуру, порядок расчета.

19. Назовите исходные данные для составления локальных смет.

20. Какие методы применяются при составлении локальных смет?

21. Каков порядок нумерации локальных смет?

22. Из каких затрат складывается сметная себестоимость СМР?

23. Чем отличается сметная стоимость СМР от сметной себестоимости?

24. Дайте определение объектной сметы, опишите ее структуру, порядок расчета.

25. Что такое сводный сметный расчет стоимости строительства? Опишите его структуру, порядок расчета.

26. Из каких элементов складывается сметная стоимость объекта и стройки?

27. Какие затраты относятся к лимитированным и почему они так называются?

28. Какие документы регламентируют размер лимитированных затрат?

29. Применение индексов при пересчете сметной стоимости строительно-монтажных работ

30. Содержание и возможность  рассчета  параметров  сетевой модели методом матричного алгоритма.

31. Раскройте правовое обеспечение экспертизы проектно-сметной

Документации.

32. Основные методы составления сметной документации, которые актуальны в современных условиях.

33. Какие дополнения к методике 421/пр важно знать каждому сметчику. Разбор основных положений Приказ Минстроя России от 22.07.2022 №557.

34. Как проводить конъюнктурный анализ стоимости материальных ресурсов и оборудования.

35. Охарактеризуйте применяемые  нормы затрат труда при сметном нормировании

36.Охарактеризуйте  применяемые нормы на  Эксплуатацию машин, включаемых в смету

37. Охарактеризуйте построение  сетевых моделей

38. Раскройте необходимость и содержание сетевого планирования.

39. Раскройте необходимость и содержание календарного  планирования.

40. Перечислите особенности применения различных вариантов определения сметной стоимости материалов.

41. Поясните критерии выбора наиболее целесообразного варианта определения сметной стоимости материалов.

Пример варианта к зачету

1 вопрос (15 баллов)

Дайте развернутый ответ

Применение индексов при пересчете сметной стоимости строительно-монтажных работ

2 вопрос (5 баллов).

Выберите один правильный вариант ответа:

- К унитарным предприятиям относятся:

А) Ассоциации

Б) Публичные акционерные общества

В) Потребительские кооперативы

Г) Казенные предприятия

2. Снижение уровня конкуренции для предприятия может быть достигнуто в рамках:

А) Вертикальной интеграции

Б) Горизонтальной интеграции

В) Независимой интеграции

Г) Не решается в рамках интеграционных процессов

3. Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика обеспечивает покрытие необходимых затрат

А) на генерацию электрической энергии

Б) на передачу электрической энергии

В) на содержание электрических сетей

Г) на компенсацию сомнительных долгов

4.  к участникам собрания кредиторов с правом голоса относятся:

А) Представители работника должника

Б) Собственник имущества должника – унитарного предприятия

В) Конкурсные кредиторы

Г) Органы исполнительной власти субъектов РФ

5. Определите к какому типу таможенных пошлин относится таможенной пошлины на экспорт товарного бензина, если ее ставка составляет 23,1 долл. США на 1 тонну:

А) компенсационная

Б) адвалорная

В) специфическая

Г) комбинированная

3 вопрос Практико-ориентированное задание (20 баллов)

Организация имеет следующий показатель для составления расчета сметной стоимости на возведение цеха обогатительной фабрики.

1. Потребность в строительных ресурсах, выраженная в натуральных измерителях, принимается на основании ГЭСН 08-02-001-08  на 1 м3 кладки: затраты труда рабочих — 4,24 чел.-ч, средний разряд работы — 2,7, затраты труда машинистов — 0,35 чел.-ч (машинист крана 9-го разряда, тарифный коэффициент — 2,19), краны башенные грузоподъемностью 8 т — 0,35 маш.-ч, вода — 0,44 м3, растворы цементно- известковые — 0,234 м3, кирпич керамический или силикатный — 380 шт., бруски обрезные хвойных пород длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 40–75 мм, IV сорта — 0,0005 м3.

2. Текущие цены строительных ресурсов принимаются на основании мониторинга цен строительных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: кирпич керамический — 21 руб./шт. без НДС, цена эксплуатации крана башенного грузоподъемностью 8 т — 3 800 руб./маш.-ч без НДС, раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 — 5 150 руб./ м3 без НДС. Стоимость вспомогательных материалов учитывается в размере 4.5 % от стоимости основных материалов.

3. Заработная плата рабочих принимается в размере 70 500 руб./мес. для 1-го среднего разряда при нормативном числе часов работы одного рабочего в месяц — 168 ч, тарифный коэффициент среднего разряда 2,7 — 1,156.

4. Накладные расходы принимаются согласно п. 8 Приложения 4 МДС 81-33.2004 в размере 122 % к фонду оплаты труда рабочих (строителей и машинистов).

5. Сметная прибыль принимается согласно п. 8 приложения 1 письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 от 18.11.2004 г.  в размере 80 % к фонду оплаты труда рабочих (строителей и машинистов).

Рассчитать сметную стоимость работ.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Вавулина, А. С.  Ценообразование и сметное дело в строительстве : учебное пособие для вузов / А. С. Вавулина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 617 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15810-6. —Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509805 (дата обращения: 23.05.2023). — Текст : электронный.

2.  Экономика организаций топливно-энергетического комплекса : учебник / А. В. Шаркова, И. Ю. Новоселова, О. С. Кириченко [и др.]. –  Москва : Дашков и К, 2020. – 578 с. – Текст : непосредственный. – То же. – 2021. - ЭБС ZNANIUM.com. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1232783 (дата обращения: 23.05.2023).  –  Текст : электронный.

3. Сметное дело и ценообразование : учебно-методического пособие / М. П. Бовсуновская, И. Г. Лукманова, С. В. Ревунова, С. Н. Шипова. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2020. — 78 с. — ISBN 978-5-7264-2326-5. — ЭБС Лань. ‒ URL: https://e.lanbook.com/book/149213 (дата обращения: 23.05.2023). — Текст : электронный.

Дополнительная литература

4. Организационно-правовые основы функционирования ТЭК: учебное пособие для направлений бакалавриата "Экономика" / Л. Г. Ахметшина, Н. В. Бондарчук, Т. Ф. Крейденко [и др.]; под ред. Т. Ф. Крейденко; Финуниверситет. — Москва: Кнорус, 2023. — 240 с. — ISBN 978-5-406-10531-3. — (Бакалавриат и магистратура). — Текст : непосредственный. - То же. -  ЭБС BOOK.ru. - URL: https://book.ru/book/946786 (дата обращения: 23.05.2023). — Текст : электронный.

5. Максимов, А. Е. Ценообразование и сметное дело в строительстве : учебное пособие / А. Е. Максимов. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. - 172 с. - ISBN 978-5-9729-0874-5. – ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1903463 (дата обращения: 23.05.2023). - Текст : электронный.

6. Кудрявцева, В. А. Современное ценообразование и сметное дело в строительстве : учебное пособие / В. А. Кудрявцева. — Иркутск : ИрГУПС, 2020. — 108 с. — ЭБС Лань. ‒ URL: https://e.lanbook.com/book/157878 (дата обращения: 23.05.2023). — Текст : электронный.

7. Кукота, А. В.  Ценообразование в строительстве : учебное пособие для вузов / А. В. Кукота, Н. П. Одинцова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04708-0. - Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514639 (дата обращения: 23.05.2023). — Текст : электронный.

8. Вохмин, С. А. Основы проектно-сметного дела : учебное пособие / С. А. Вохмин, Г. С. Курчин, Д. А. Урбаев. — Красноярск : СФУ, 2012. — 130 с. — ISBN 978-5-7638-2406-3. — ЭБС Лань. ‒ URL: https://e.lanbook.com/book/6044 (дата обращения: 23.05.2023). — Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – www.consultant.ru

- Справочная правовая система «Гарант» – http://www.garant.ru

- Сайт Росстата – www.gks.ru

- Сайт РосБизнесКонсалтинг – www.rbc.ru

- Сайт Интерфакс – www.interfax.ru

7.     Электронные ресурсы БИК:

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

- Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com

- Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://urait.ru/

- Электронно-библиотечная система издательства Проспект http://ebs.prospekt.org/books

- Справочно-образовательная система Актион 360 https://action360.ru/

- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

- Интернет-библиотека СМИ Public.Ru https://public.ru/

- Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» https://grebennikon.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

- Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

- Финансовая справочная система «Финансовый директор» http://www.1fd.ru/

- Ресурсы информационно-аналитического агентства по финансовым рынкам Cbonds.ru https://cbonds.ru/

- СПАРК https://spark-interfax.ru/

- Academic Reference http://ar.cnki.net/ACADREF

- Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира http://search.ebscohost.com

- Henry Stewart Talks: Библиотека Онлайн Лекций по Бизнесу и Маркетингу https://hstalks.com/business/

- Электронная коллекция книг издательства Springer:  Springer eBooks http://link.springer.com/

- Электронные продукты издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com

- Emerald: Management eJournal Portfolio https://www.emerald.com/insight/

- JSTOR. Arts & Sciences I Collection https://www.jstor.org/

- Библиотека электронных публикаций Организации экономического сотрудничества и развития OECD iLibrary https://www.oecd-ilibrary.org/

- Видеотека учебных фильмов «Решение» (тематические коллекции «Менеджмент», «Маркетинг. Коммерция. Логистика», «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Психология управления»  http://eduvideo.online/

- База данных научных журналов издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/

- Проектно-сметное дело: методические указания к выполнению практических работ/ Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 48 с. https://siurgtu.ru/sveden/files/MU_080301_Proektno-smetnoe_delo_MU_k_PR.pdf

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам при подготовке следует использовать нормативные документы Финансового университета, Методические рекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, утвержденные приказом Финуниверситета от 11.05.2021 г. № 1040 (см. сайт Финансового Университета: на главной странице раздел «Наш университет»; далее «Единая правовая база Финуниверситета»), использовать методические рекомендации департамента.

Методические рекомендации по выполнению домашнего творческого задания

Домашнее творческое задание (ДТЗ) является самостоятельной работой студента. Тема утверждается преподавателем на основе распределения по порядковому номеру в журнале или в зачетной книжке. Тема может корректироваться преподавателем в зависимости от научных и творческих взглядов студента.

ДТЗ 	должен содержать в себе анализ нормативно правовой, статистической и аналитической информации по выбранной теме,

Объем контрольной работы должен составлять 8-12 страниц.

Тематика домашнего творческого задания: «Cметное дело»

Основная цель выполнения домашнего творческого задания – формирование студентом умения вырабатывать и аргументировать индивидуальную позицию по конкретной задаче, научной проблеме. Наличие авторской позиции, собственного отношения к вопросу обязательно.

Домашнее творческое задание предполагает углубленное изучение избранной темы, предполагающее творческое осмысление рекомендуемой основной и дополнительной научной литературы, материалов периодической печати и интернет-сайтов, и логически-связное изложение сути поставленной проблемы. Домашнее творческое задание обязательно должно содержать самостоятельный анализ, расчетную часть и выводы по поставленной проблеме, демонстрирующие собственную позицию студента.

Автор домашнего творческого задания должен осознанно выбрать тему с учетом его познавательных и научных интересов.  Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему домашнего творческого задания, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины.

Структура и содержание домашнего творческого задания:

- Введение – краткое изложение сути вопроса, проблемы; обоснование актуальности выбора данной темы, формулирование цели раскрытия темы;

- основная часть – изложение видения путей решения проблемы; раскрытие темы на основе обработанного собранного материала, проведение необходимых расчетов с использованием необходимого программного обеспечения, формулирование промежуточных положений и выводов, их аргументация;

- окончание – резюме автора по изученному вопросу, проблеме; обобщение и аргументированные выводы по теме; прогноз, в котором чётко обозначены собственные позиции автора.

В конце домашнего творческого задания обязателен список использованной литературы и ссылки по ходу ее исполнения на используемые источники информации по общепринятым правилам.  Работа выполняется каждым студентом в письменной форме индивидуально, самостоятельно, в сроки, определенные преподавателем.

Бакалавр, не подготовивший домашнее творческое задание, считается не выполнившим учебный план и не может быть допущен к экзамену.

Выполненное домашнее творческое задание представляется в сроки, установленные преподавателем, ведущим семинарские и практические занятия, в электронном виде (в виде текстового файла, с приложением проведенных расчетов в табличном файле).

Оценка домашнего творческого задания осуществляется в процессе текущего контроля успеваемости студентов.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

# 11. 1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

- Windows Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) и т.д.

- Антивирус Kaspersky

- Project Expert − программа разработки бизнес-плана и оценки инвестиционных проектов.

- Microsoft Power BI

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

| № п/п | Название рекомендуемых технических и компьютерных средств обучения | Наименование разделов и тем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правовая база данных «КонсультантПлюс» | Тема 1-7 |
| 2 | Информационная система СПАРК. | Тема 3-7 |

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации не предусмотрены.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для обеспечения обучения по дисциплине «Сметное дело» необходима следующая материально-техническая база:

- аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;

- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.