Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Кафедра «Государственное и муниципальное управление»

Факультета «Высшая школа управления»

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной и методической работе ____________ Е.А. Каменева «31» марта 2025 г. |
| --- | --- |

Зубец А.Ж., Москвитина Е.И., Харченко К.В.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.01 - Экономика,

Образовательная программа "Экономика и финансы Вооруженных Сил Российской Федерации",

Образовательная программа "Экономика и финансы"

Рекомендовано Ученым советом Факультета «Высшая школа управления»

(протокол № 51 от 18 марта 2025 г.)

Одобрено заседанием совета Кафедры «Государственное и муниципальное управление»

Факультета «Высшая школа управления»

(протокол № 6 от 03 марта 2025 г.)

Москва –2025

Содержание

1.	Наименование дисциплины	3

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	3

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6

4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	6

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	7

5.1. Содержание дисциплины	7

5.2. Учебно-тематический план	8

5.3. Содержание семинаров, практических занятий	9

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	11

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	11

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблице 2)	13

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	14

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	24

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	25

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	26

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).	27

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.	28

- Наименование дисциплины

«Управление проектной деятельностью Вооруженных сил Российской Федерации»

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

| Код компе-тенции | Наименование компетенции | Индикатор достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКП-7 | Способность применять принципы, методы, инструменты проектной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации | 1. Осуществляет сбор и анализ первичной информации в рамках применения принципов, методов и инструментов проектной деятельности в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации | Знать: Принципы, методы и инструменты проектной деятельности в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации Уметь: Обосновывать позицию по вопросам сбора информации в целях применения принципов, методов и инструментов проектной деятельности |
|  |  | 2. Владеет навыками оценки проблемных вопросов деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в процессе подготовки и реализации проектов | Знать: Ключевые проблемные вопросы деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в процессе подготовки и реализации проектов Уметь: Применять различные методики оценки проблемных вопросов деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в процессе подготовки и реализации проектов |
|  |  | 3. Разрабатывает финансово-экономическое обоснование проектов | Знать: Основные подходы к разработке финансово-экономического обоснования проектов Уметь: Применять различные подходы к разработке финансово-экономического обоснования проектов |

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление проектной деятельностью Вооруженных Сил Российской Федерации» относится к циклу профиля (элективный), к дисциплинам по выбору 7 семестра

4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/е и часах) | Семестр 7 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3 з.е. / 108 | 108 |
| Контактная работа – Аудиторные занятия | 34 | 34 |
| Лекции | 16 | 16 |
| Семинары, практические занятия | 18 | 18 |
| Самостоятельная работа | 74 | 74 |
| Вид текущего контроля | Контрольная работа | Контрольная работа |
| Вид промежуточной аттестации | Зачет | Зачет |

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Концептуальные и нормативно-правовые основы проектного управления в Вооруженных Силах России

Понятие ведомственного проекта применительно к военной сфере. Сложности внедрения проектного управления в Вооружённых силах РФ и возможные пути их решения, такие как обучение персонала и адаптация международного опыта. Роль национальных проектов в укреплении обороноспособности страны. Примеры применения проектного управления в армиях других стран, например, в США или НАТО, и возможность его адаптации к российским условиям. История проектного управления в мировой и российской практике, включая ключевые моменты, такие как внедрение современных технологий. Применение теорий косвенного управления и «нового управления» в контексте обеспечения безопасности и развития ВС РФ. Стратегическое, программно-целевое и проектное управление в рамках выполнения задач обороны страны. Функциональный, процессный и проектный подходы в проектной деятельности ВС. Соотношение стратегического и проектного управления, включая нормативно-правовые аспекты. Определение понятий проекта и проектной деятельности в контексте военных нужд. Принципы проектного управления и понятие портфеля проектов, включая применение Agile-методологии.

Тема 2. Организационные и кадровые основы проектного управления

Жизненный цикл управленческого проекта. Этапы проектного процесса в Вооружённых силах, включая составление инициативной заявки и паспорта проекта. Основное содержание плана управления проектом и формирование контрольных событий. Управление стоимостью проекта и понятие рисков в контексте военной службы.

Роль проектных офисов в системе управления проектами ВС и функциональные роли участников. Эффективность проектной деятельности. Подходы к оценке эффективности проектов, направленных на решение задач обороны. Стимулирование участников проектной деятельности. Механизмы мотивации и премирования военнослужащих за успешное выполнение проектов.

Кадровые основы проектного управления. Кадровые процессы, квалификация и компетенции, необходимые для успешного управления проектами в Вооружённых силах.

Тема 3. Управление изменениями в органах государственной власти

Определение организационных изменений в контексте Вооружённых сил, их классификация и уровни, включая изменения в структуре, процессах и технологиях. Модели процессов управления изменениями. Модели, применимые к управлению изменениями в военной сфере, включая этапы и техники, такие как ADKAR или модель Курта Левина.

Инструменты реализации организационных изменений. Инструменты и методы, используемые для успешной реализации изменений в Вооружённых силах, включая бережливое управление и его внедрение.

Соотношение проектного и бережливого управления. Как проектное управление и бережливое управление могут сосуществовать и дополнять друг друга в контексте выполнения задач армии. Элементы системы менеджмента бережливого производства.

Применение принципов бережливого производства в проектах ВС РФ для повышения эффективности и снижения затрат. Роль консалтинга в управлении изменениями. Как внешние консультанты могут помочь в управлении изменениями в Вооружённых силах, преимущества и недостатки от их привлечения. Управленческое консультирование как процесс. Процесс управленческого консультирования и его специфика в контексте военных изменений.

Бенчмаркинг в управлении изменениями. Роль бенчмаркинга для оценки и внедрения лучших практик в Вооружённых силах, алгоритм реализации и формы организации бенчмаркинга. Инициаторы и участники изменений. Кто инициирует изменения в Вооружённых силах и какие новые роли и должности возникают в процессе управления изменениями.

Характеристики менеджеров по управлению изменениями. Ключевые качества и навыки, необходимые для успешного управления изменениями в структуре ВС РФ.

Технологии управления изменениями. Технологии, направленные на социальное партнерство и равенство, создание единой цели и укрепление имиджа Вооружённых сил. Как различные стили руководства влияют на управление изменениями и какие проблемы могут возникнуть в управлении персоналом. Методы преодоления сопротивления изменениям. Способы работы с сопротивлением изменениям в армии, включая информирование, вовлеченность и другие методы. Мотивация в управлении изменениями. Использование теорий мотивации для повышения вовлечённости военнослужащих на различных этапах изменений.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 2

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Контактная работа* – Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа | Формы текущего контроля успеваемости |  |
|  |  |  | Общая, в т.ч. | Лекции | Семинары, практические занятия |  |  |  |
| 1. | Тема 1. Концептуальные и нормативно-правовые основы проектного управления в Вооруженных Силах России | 36 | 10 | 4 | 6 | 26 | Опрос. Решение тестов. Обсуждение дискуссионных вопросов. Терминологический диктант. |  |
| 2. | Тема 2. Организационные и кадровые основы проектного управления в Вооруженных Силах России | 36 | 12 | 6 | 6 | 24 | Опрос. Решение тестов. Обсуждение дискуссионных вопросов. Терминологический диктант. Решение ситуационных задач. |  |
| 3. | Тема 3. Управление изменениями в органах государственной власти в Вооруженных Силах России | 36 | 12 | 6 | 6 | 24 | Опрос. Решение тестов. Обсуждение дискуссионных вопросов. Решение кейсов. Решение ситуационных задач |  |
|  | В целом по дисциплине | 108 | 34 | 16 | 18 | 74 | Согласно учебному плану: контрольная работа |  |
|  | Итого в % | 100 | 31 | 47 | 53 | 69 |  |  |

*объем контактной работы в очно-заочной/заочной формах обучения и индивидуальных учебных планах определяется соответствующими учебными планами. Темы, реализуемые в виде контактной работы, определяются преподавателем самостоятельно, исходя из уровня их сложности.

## 5.3. Содержание семинаров, практических занятий

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника) | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Концептуальные и нормативно-правовые основы проектного управления в Вооруженных Силах России | Занятие 1. - Место и роль проектов ВС РФ в системе национальных, федеральных, региональных и ведомственных проектов. - Международный опыт реализации ведомственных проектов в «силовом блоке». - Соотношение стратегического и проектного управления применительно к Вооруженным силам. Рекомендуемые источники: 8, 1-4, осн. 1-3, доп. 4-6, Раздел 9 | Опрос. Решение тестов. Обсуждение дискуссионных вопросов. Терминологический диктант. |
|  | Занятие 2. - Современные подходы к определению понятий проекта, проектного управления и проектной деятельности. - Типологии проектов применительно к ВС РФ. - Возможности каскадной и agile-методологии применительно к проектному управлению в ВС РФ. Рекомендуемые источники: 8, 1-4, осн. 1-3, доп. 4-6, Раздел 9 |  |
|  | Занятие 3. - Необходима ли концепция проекта либо достаточно перечня мероприятий? - Особенности формулировок цели и задач проекта, реализуемого в ВС РФ. - Декомпозиция задач проекта в мероприятия. Рекомендуемые источники: 8, 1-4, осн. 1-3, доп. 4-6, Раздел 9 |  |
| Тема 2. Организационные и кадровые основы проектного управления в Вооруженных Силах России | Занятие 4. - Жизненный цикл управленческого проекта, реализуемого в ВС РФ. - Этапы проектного процесса применительно к ВС РФ. - Формирование контрольных событий проекта, реализуемого в ВС РФ. Рекомендуемые источники: 8, 1-4, осн. 1-3, доп. 4-6, Раздел 9 | Опрос. Решение тестов. Обсуждение дискуссионных вопросов. Терминологический диктант. Решение ситуационных задач |
|  | Занятие 5. - Классификация проектных рисков с учетом специфики ВС РФ. - Способы снижения проектных рисков. - Риск-ориентированный подход. Рекомендуемые источники: 8, 1-4, осн. 1-3, доп. 4-6, Раздел 9 |  |
|  | Занятие 6. - Организационная структура проектной деятельности в Вооруженных Силах России. - Место и назначение проектных офисов в системе проектного управления в Вооруженных Силах России. - Функциональные роли в ведомственных проектных офисах ВС РФ. Рекомендуемые источники: 8, 1-4, осн. 1-3, доп. 4-6, Раздел 9 |  |
| Тема 3. Управление изменениями в Вооруженных Силах России | Занятие 7. - Понятие, виды и классификации организационных изменений. - Уровни организационных изменений. - Модели процесса управления изменениями с учетом специфики Вооруженных Сил России. Рекомендуемые источники: 8, 1-4, осн. 1-3, доп. 4-6, Раздел 9 | Опрос. Решение тестов. Терминологический диктант. Обсуждение дискуссионных вопросов. Решение кейсов. Решение ситуационных задач |
|  | Занятие 8. - Управление изменениями в организациях ВС РФ посредством технологий бережливого управления. - Соотношение понятий проектного и бережливого управления. - Элементы системы менеджмента бережливого производства с учетом специфики ВС РФ. Рекомендуемые источники: 8, 1-4, осн. 1-3, доп. 4-6, Раздел 9 |  |
|  | Занятие 9. - Роль консалтинга в управлении изменениями. - Управленческое консультирование как процесс. - Бенчмаркинг как инструмент управления изменениями. Рекомендуемые источники: 8, 1-4, осн. 1-3, доп. 4-6, Раздел 9 | Опрос. Решение тестов. Обсуждение дискуссионных вопросов. Решение кейсов. Решение ситуационных задач |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Концептуальные и нормативно-правовые основы проектного управления в Вооруженных Силах России | Профессиональное взаимодействие участников проектной деятельности. Анализ проблем при внедрении проектного управления в ВС РФ и предложение возможных путей их решения. Этапы развития проектного менеджмента в мировой и российской практике. Управление проектами в контексте теорий косвенного управления, «нового управления» (new governance), сервисного государства. Управление проектами в контексте ориентиров управления на жизнеобеспечение и развитие. Управление проектами в контексте стратегического, программно-целевого и текущего уровней управления. Функциональный, процессный и проектный подходы. Нормативно-правовые основы проектного управления в Российской Федерации. Взаимосвязь между проектами и государственными программами. Особенности проектов, реализуемых в ВС РФ. Принципы проектного управления. Понятие портфеля проектов | Работа с научной, учебной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. Подготовка сообщения (доклада). Подбор, систематизация, критический анализ и обобщение материала. Подготовка к опросу и тестированию по теме занятия. |
| Тема 2. Организационные и кадровые основы проектного управления в Вооруженных Силах России | Документирование проектной деятельности в Вооруженных Силах России. Основное содержание инициативной заявки, паспорта проекта, плана управления проектом. Управление стоимостью проекта с учетом специфики ВС РФ. Понятие риска применительно к проектным рискам. Типовые формулировки рисков с учетом специфики проектов ВС РФ. Неопределенность и риск. Государственный заказ на разработки в области проектной деятельности ВС РФ. Подходы к оценке эффективности и результативности проектной деятельности с учетом специфики проектов ВС РФ. Типология показателей эффективности проектной деятельности. Стимулирование участников проектной деятельности в ВС РФ. Подходы к премированию работников по итогам успешной реализации проекта. Инструменты нематериальной мотивации участников проектной деятельности в ВС РФ. Сравнительная характеристика проектной и управленческой команды. Этапы формирования проектной команды. Подходы к совершенствованию деятельности проектных команд. Кадровые основы проектного управления. Кадровые процессы. Кадровый потенциал проектной деятельности. Квалификация и компетентность. Компетенции, необходимые для проектной деятельности в ВС РФ. Подходы к оценке персонала, участвующего в проектной деятельности | Работа с научной, учебной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. Подготовка сообщения (доклада). Подбор, систематизация, критический анализ и обобщение материала. Подготовка к опросу и тестированию по теме занятия. |
| Тема 3. Управление изменениями в Вооруженных Силах России | Инструменты реализации организационных изменений в ВС РФ. Роль коммерческого предложения и технического задания в организации управленческого консультирования. Роль бенчмаркинга в управлении изменениями. Алгоритм реализации метода бенчмаркинга. Формы организации бенчмаркинга. Инициаторы и участники организационных изменений в ВС РФ. Новые роли и должности в организации, связанные с управлением изменениями. Характеристики менеджеров по управлению изменениями. Особенности управления формальной и неформальной группами в процессе изменений в ВС РФ. Власть и стили руководства в управлении изменениями, проблемы управления персоналом. Методы преодоления сопротивления изменениям. Мотивация в управлении изменениями: использование различных теорий мотивации на различных этапах жизненного цикла организации с учетом специфики ВС РФ | Работа с научной, учебной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. Подготовка отчета. Подбор, систематизация, критический анализ и обобщение материала. Подготовка к опросу и тестированию по теме занятия. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблице 2)

Примерные задания для подготовки к контрольной работе

      - Специфика проектного управления в Вооруженных Силах Российской Федерации.

      - Риски и возможности развития проектного управления в Вооруженных Силах Российской Федерации.

      - Особенности разработки и реализации ведомственных проектов.

      - Участники проектов, реализуемых в Вооруженных Силах Российской Федерации.

      - Возможности реализации бережливых проектов в Вооруженных Силах Российской Федерации.

      - Соотношение операционного и проектного управления в Вооруженных Силах Российской Федерации.

      - Типологизация проектов, реализуемых в Вооруженных Силах Российской Федерации.

      - Портфели проектов. Возможности формирования портфелей проектов, реализуемых в Вооруженных Силах Российской Федерации.

      - Возможности Agile-методологии применительно к проектному управлению в Вооруженных Силах РФ.

      - Цели, задачи и мероприятия проектов в Вооруженных Силах Российской Федерации.

      - Управление стоимостью проекта применительно к Вооруженным Силам РФ.

      - Стадии жизненного цикла проекта в Вооруженных Силах Российской Федерации.

      - Особенности формирования контрольных событий проекта в Вооруженных Силах Российской Федерации.

      - Варианты структуры и штатной численности проектных офисов в Вооруженных Силах Российской Федерации.

      - Функционал специалистов проектных офисов в Вооруженных Силах Российской Федерации.

      - Основные этапы проектного процесса в Вооруженных Силах Российской Федерации.

      - Проектные риски и способы их минимизации в Вооруженных Силах Российской Федерации.

      - Формы стимулирования участников проектной деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации.

      - Обзор функциональных ролей в проектном управлении в Вооруженных Силах РФ.

      - Особенности показателей эффективности проектной деятельности в Вооруженных Силах РФ.

      - Требования к команде проекта в Вооруженных Силах РФ.

      - Особенности проектов в области социальной инфраструктуры ВС РФ.

      - Особенности проектов, направленных на кадровое развитие ВС РФ.

      - Особенности проектов, направленных на дополнительное профессиональное образование военнослужащих.

      - Особенности проектов, направленных на повышение эффективности управления ведомственным имуществом в Вооруженных Силах РФ.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях кафедры

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе «2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

| Наименование компетенции | Наименование индикаторов достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| Способность применять принципы, методы, инструменты проектной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации | 1. Осуществляет сбор и анализ первичной информации в рамках применения принципов, методов и инструментов проектной деятельности в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации | Знать: Принципы, методы и инструменты проектной деятельности в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации Уметь: Обосновывать позицию по вопросам сбора информации в целях применения принципов, методов и инструментов проектной деятельности | Пример практико-ориентированных заданий Хотя проектная деятельность по своей сущности носит творческий характер, представляется целесообразным осуществлять планирование процессов, связанных с проектной деятельностью, в которую входит не только инициирование и реализация конкретных проектов, но и большая подготовительная, координационная и аналитическая работа. Предложите модельный алгоритм действий по организации разработки плана проектной деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации |
|  | 2. Владеет навыками оценки проблемных вопросов деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в процессе подготовки и реализации проектов | Знать: Ключевые проблемные вопросы деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в процессе подготовки и реализации проектов Уметь: Применять различные методики оценки проблемных вопросов деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в процессе подготовки и реализации проектов | Пример кейсов Представьте проблемную ситуацию. В органе ВС РФ уже несколько лет работает проектный офис. При этом акцент делается исключительно на соблюдении сроков реализации проектов, а также их стоимостных ограничений и иных параметрах. Никто не вникает в содержание проектов, не интересуется их социальной значимостью, а также не занимается повышением проектных компетенций и в целом профессионализма служащих, участвующих в реализации проектов. Не отслеживается опыт участников проектных команд в реализации проектов различного типа. Предложите алгоритм решения данной проблемы |
|  | 3. Разрабатывает финансово-экономическое обоснование проектов | Знать: Основные подходы к разработке финансово-экономического обоснования проектов Уметь: Применять различные подходы к разработке финансово-экономического обоснования проектов | Пример практико-ориентированных заданий Разработайте финансово-экономическое обоснование проекта, предлагаемого к реализации в органах ВС РФ |

Примерные вопросы для подготовки к зачету

- Ключевые термины проектного управления в Вооруженных Силах Российской Федерации.

- Сложности при внедрении проектного управления в Вооруженных Силах Российской Федерации и возможные пути их решения.

- Ведомственные проекты в системе проектного и программно-целевого управления Российской Федерации.

- Участники федерального проекта, участники ведомственных проектов.

- Управление проектами в контексте современных теорий управления.

- Управление проектами в контексте теории сервисного государства.

- Управление проектами в контексте ориентиров управления на жизнеобеспечение и развитие.

- Управление проектами в контексте теории уровней управления (стратегического, программно-целевого, проектного и текущего).

- Сравнение нормативно-правового и программно-целевого регулирования.

- Функциональный, процессный и проектный подходы применительно к Вооруженным Силам РФ.

- Соотношение стратегического и проектного управления.

- Этапы развития проектного менеджмента в мировой и российской практике.

- Нормативно-правовые основы проектного управления в Российской Федерации.

- Взаимосвязь между ведомственными проектами и государственными программами.

- Современные подходы к определению понятий проекта, проектного управления и проектной деятельности.

- Основные подходы к разработке типологии проектов, в том числе применительно к Вооруженным Силам РФ.

- Принципы проектного управления. Понятие портфеля проектов.

- Agile-методология применительно к проектному управлению; возможности и ограничения ее реализации в Вооруженных Силах РФ.

- Подходы к наименованию проекта. Концепция проекта применительно к Вооруженным Силам РФ.

- Подходы к формулированию цели и задач проекта применительно к Вооруженным Силам РФ.

- Мероприятия проекта в Вооруженных Силах Российской Федерации. Декомпозиция задач в мероприятия.

- Управление стоимостью проекта применительно к Вооруженным Силам РФ.

- Жизненный цикл управленческого проекта в Вооруженных Силах Российской Федерации.

- Формирование контрольных событий проекта в Вооруженных Силах Российской Федерации.

- Место и назначение проектных офисов в системе проектного управления в Вооруженных Силах Российской Федерации.

- Этапы проектного процесса. Основное содержание инициативной заявки, паспорта проекта, плана управления проектом.

- Понятие риска применительно к проектным рискам. Типовые формулировки рисков применительно к проектам в Вооруженных Силах Российской Федерации.

- Неопределенность и риск. Классификация проектных рисков.

- Способы снижения проектных рисков. Риск-ориентированный подход.

- Возможности и ограничения стимулирования участников проектной деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации.

- Подходы к премированию работников по итогам успешной реализации проекта.

- Инструменты нематериальной мотивации участников проектной деятельности.

- Организационная структура проектной деятельности в Вооруженных Силах РФ.

- Функциональные роли в проектном управлении в Вооруженных Силах РФ.

- Примерное содержание Положения об управлении проектами органах и учреждениях, относящихся к системе Вооруженных Сил РФ.

- Подходы к оценке эффективности и результативности проектной деятельности в Вооруженных Силах РФ.

- Типология показателей эффективности проектной деятельности в Вооруженных Силах РФ.

- Сравнительная характеристика проектной и управленческой команды.

- Этапы формирования проектной команды.

- Подходы к совершенствованию деятельности проектных команд.

- Кадровые основы проектного управления в Вооруженных Силах РФ.

- Кадровые процессы. Кадровый потенциал проектной деятельности в Вооруженных Силах РФ.

- Квалификация и компетентность. Компетенции, необходимые для проектной деятельности в Вооруженных Силах РФ.

- Подходы к оценке персонала, участвующего в проектной деятельности в Вооруженных Силах РФ.

- Понятие, виды и классификации организационных изменений.

- Уровни организационных изменений.

- Модели процесса управления имениями.

- Инструменты реализации организационных изменений в Вооруженных Силах РФ.

- Управление изменениями в Вооруженных Силах РФ посредством технологий бережливого управления.

- Соотношение понятий проектного и бережливого управления.

- Элементы системы менеджмента бережливого производства в Вооруженных Силах РФ.

- Роль управленческого консультирования в управлении изменениями.

- Управленческое консультирование как процесс.

- Государственный заказ на разработки в области проектной деятельности.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные акты

- Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Консультант Плюс.

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

- Указ Президента РФ от 08.11. 2021 г. N 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» от 08.11.21 № 633.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»

Основная литература

  - Проектное управление в коммерческой и публичной сферах : учебник / под общ. ред. Х. А. Константиниди. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2023. — 364 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-9558-0590-0. - ЭБС ZNANIUM. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2006827 (дата обращения: 25.02.2025). – Текст : электронный.

  - Кадырова, Г.М. Проектное управление в органах власти: учебник для вузов / Г.М. Кадырова, С.Г. Еремин, А.И. Галкин; под ред. С.Е. Прокофьева. — Москва: Юрайт, 2022 — 264 с. — (Высшее образование). - Текст: непосредственный. - То же. - 2025. - Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/571284 (дата обращения: 25.02.2025). — Текст : электронный.

  - Проектное управление в органах власти : учебник для вузов / ответственный редактор Н. С. Гегедюш. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18461-7. - Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/566860 (дата обращения: 25.02.2025). — Текст : электронный.

Дополнительная литература

  - Управление проектами: учебник и практикум  для академического бакалавриата / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова, Е.А. Ткаченко; под ред. Е.М. Роговой - Москва: Юрайт, 2019. - 383 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Текст : непосредственный.- То же. - 2025. — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559736 (дата обращения: 25.02.2025). — Текст : электронный.

  - Антонов. Г.Д. Управление проектами организации : учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 244 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5a03fa3bd86424.97179473. - ЭБС ZNANIUM. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1124349 (дата обращения: 25.02.2025). – Текст : электронный.

  - Поташева, Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент) : учебное пособие / Г. А. Поташева. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 224 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/17508. - ISBN 978-5-16-019053-2. - ЭБС ZNANIUM. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2084497 (дата обращения: 25.02.2025). – Текст : электронный.

Периодические издания:

Государственная служба.

Вестник государственного и муниципального управления.

Вопросы государственного и муниципального управления.

Самоуправление.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные ресурсы БИК:

Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/

Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.ru

Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/

Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

Электронная библиотека http://grebennikon.ru

Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

Диссертации и авторефераты на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК) https://vak.minobrnauki.gov.ru/

Финансовая справочная система «Финансовый директор» http://www.1fd.ru/

Платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) «Miro».

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы

Контрольная работа является одной из форм аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов, реализуемых в письменном виде, в том числе с использованием информационных технологий.

Контрольная работа отражает степень освоения студентами учебного материала конкретных разделов (тем) дисциплин (в форме развернутых ответов по вопросам, раскрытия понятий, выполнения упражнений, решения практических задач и др.).

Цель выполнения контрольной работы, содержащей комплект заданий – овладение студентами навыками решения типовых расчетных или ситуационных задач, формирование учебно-исследовательских навыков, закрепление умений самостоятельно работать с различными источниками информации.

Содержание заданий контрольных работ должно охватывать основной материал соответствующих разделов (тем) дисциплин. Контрольные задания разрабатываются по многовариантной системе. Варианты контрольных работ должны быть равноценны по объему и сложности.

Подготовка контрольной работы осуществляется под методическим руководством преподавателя, ведущего семинарские занятия по соответствующей дисциплине (модулю).

Оценка контрольных работ студентов проводится в процессе текущего контроля успеваемости студентов.

Требования к выполнению контрольных работ:

четкость и последовательность изложения материала;

наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изучения информационных источников по данной теме (в случае необходимости);

правильность и в полном объеме решение имеющихся в задании практических задач;

использование современных способов поиска, обработки и анализа информации;

самостоятельность выполнения.

Объем контрольной работы – не более 6 страниц, кроме выполнения заданий по формам установленного кафедрами образца (таблицы, графики и т.д.) при необходимости.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

11. 1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Windows, Microsoft Office.

2. Антивирус Kaspersky

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант»

2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»

3. Электронная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki

4. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» -http://www.skrin.ru/

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не предусмотрено.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, оборудованных мультимедийными комплексами, компьютерными классами с выходом в Интернет