Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Кафедра «Финансовые технологии»

Финансового факультета

| СОГЛАСОВАНО Директор по управлению портфелем проектов Управления автоматизации продуктов СМБ Департамента технологического развития корпоративного бизнеса Банка ВТБ (ПАО) ____________________Р.Е. Лаврентьев «26» февраля 2024 г. | утверждаю Проректор по учебной и методической работе _________________ Е.А. Каменева «29» февраля 2024 г. |
| --- | --- |

Алтухова Н.Ф., Долганова О.И.

Agile mindset и современные фреймворки управления ИТ в финансовых компаниях

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,

направленность программы магистратуры:

«Финансовые технологии цифровой экономики»

Рекомендовано Ученым советом Финансового факультета

(протокол № 42 от «21» февраля 2024 г.)

Одобрено Кафедрой «Финансовые технологии» Финансового факультета

(протокол № 07 от «17» января 2024 г.)

Москва 2024

Содержание

| 1. | Наименование дисциплины…………………………………………... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине... | 3 |
| 3. | Место дисциплины в структуре образовательной программы……... | 3 |
| 4. | Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся …………………………....... | 4 |
| 5. | Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий………………………………………………….. | 4 |
| 5.1. | Содержание дисциплины…………………………………………….. | 4 |
| 5.2. | Учебно-тематический план…………………………………………... | 6 |
| 5.3. | Содержание семинаров, практических занятий…………………….. | 6 |
| 6. | Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю…………………………………………………………………... | 8 |
| 6.1. | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы………... | 8 |
| 6.2. | Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю ……………………..…………………………………………… | 9 |
| 7. | Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине………………………………......... | 9 |
| 8. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины…………………………………. | 13 |
| 9. | Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины……………... | 14 |
| 10. | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины…………………………………………………………………... | 14 |
| 11. | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем……………………………………………. | 15 |
| 12. | Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине…………… | 15 |

1. Наименование дисциплины

«Agile mindset и современные фреймворки управления ИТ в финансовых компаниях».

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие компетенции:

Таблица 1.

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-2 | Способность согласовывать бизнес-и ИТ–стратегии организации при обосновании выбора инструментов инновационных финансовых технологий. | 1. Обосновывает потребность в использовании инновационных финансовых технологий для повышения эффективности деятельности и формирования конкурентного преимущества организаций и компаний финансового сектора. | Знать: современные методологические подходы к управлению ИТ, применяемые в финансовой сфере. Уметь: выбирать оптимальный фреймворк / свод правил и рекомендаций по управлению ИТ с учетом специфики конкретной финансовой организации. |
|  |  | 2. Формирует стратегии развития Финтех-стартапов. | Знать: стандарты в области управления ИТ и методы управления финтех-стартапами. Уметь: разрабатывать планы развития ИТ-продуктов и создания финтех-стартапов. |
|  |  | 3. Демонстрирует понимание специфики предпринимательства в области инновационных финансовых технологий и консультирует в данной сфере. | Знать: особенности и тенденции применения и развития гибких подходов к управлению ИТ-проектами. Уметь: применять методы и инструменты гибкого подхода к управлению ИТ-проектами. |

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Agile mindset и современные фреймворки управления ИТ в финансовых компаниях» является дисциплиной модуля направленности программы магистратуры «Финансовые технологии цифровой экономики» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 2.

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/е и часах) | Модуль 5 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3/108 | 108 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 32 | 32 |
| Лекции | 8 | 8 |
| Семинары, практические занятия | 24 | 24 |
| Самостоятельная работа | 76 | 76 |
| Вид текущего контроля | контрольная работа | контрольная работа |
| Вид промежуточной аттестации | экзамен | экзамен |

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1.  Эволюция концепций и подходов к управлению проектами в ИТ

Эволюция взглядов на концептуальное восприятие реальности: SPOD-мир, VUCA-мир, BANI-мир, концепция SHIVA. Модель поведенческого лидерства VUCA Prime.

Классификация фреймворков управления ИТ-проектами и их применение в финансовой сфере.

Тема 2. Гибкие методологии управления проектами в ИТ

Прогнозные и адаптивные методологии управления проектами в ИТ. История развития гибких методологий управления проектами. Гибкое мышление и предпосылки для его внедрения. Agile-манифест и его принципы. Методология Скрам (Scrum). Планирование спринтов, определение задач и их распределение. Масштабируемость Скрама. Развитие компетенций и управление командой.

Канбан (Kanban): визуализация рабочего процесса, управление потоком задач, ограничения незавершенного производства, узкие места.

Бережливое производство (Lean) и бережливый стартап (Lean Startup) в финансовой сфере. Применение для управления разработкой и внедрения новых цифровых финансовых продуктов и услуг. Методы быстрого тестирования гипотез. ГОСТ Р 56404-2021 «Бережливое производство. Требования к системе менеджмента». ГОСТ Р 56407-2015 «Бережливое производство. Основные методы и инструменты».

Управление контентом, ключевые правила и артефакты гибкого управления. Специфика управление заинтересованными сторонами и конфликтами. Особенности перехода на гибкие практики управления в ИТ. Практика применения в финансовых организациях (российский и зарубежный опыт): особенности, лучшие практики, направления развития.

Тема 3. Дисциплинированный гибкий подход

Дисциплинированное гибкое мышление (Disciplined Agile). Концепция обучающейся организации. Инструменты и методы поддержки гибкости предприятия. Четыре аспекта дисциплинированного Agile: менталитет (принципы, соглашения, рекомендации), люди (роли, обязанности, структура команд), поток (процессы и их жизненный цикл), практики (методы).

Организационные возможности дисциплинированного Agile: архитектура предприятия, управление продукцией, управление поставщиками.

Инструменты дисциплинированного Agile: фундаментальные концепции и подходы; дисциплинированный DevOps. Поток создания ценности DA FLEX. дисциплинированное гибкое предприятие (DAE).

Диаграмма целей процессов для устранения рисков.

Метод управления непрерывным улучшением (GCI). Два типа масштабирования гибкости: тактическая и стратегическая гибкость.

Принципы и методы оценки в гибких методологиях. Технический долг. Рефакторинг.

Практика применения в финансовых организациях (российский и зарубежный опыт): особенности, лучшие практики, направления развития.

Тема 4. Стандарты и фреймворки управления ИТ

Стандарт PMBOK. Фрейворки управления ИТ-проектами: Crystal Clear и SAFe (Scaled Agile Framework for Enterprises), LeSS.

Стандарт открытой гибкой архитектуры предприятия (Open Agile Architecture от консорциума The Open Group). Особенности управления переходом к гибкой цифровой среде.

Управление проектами как динамичная совместная социальная практика: управление совместными инновациями.

Управление ИТ-услугами. ITSM. Семейство Фреймворков управления ИТ COBIT. Применение COBIT к DevOps. Управление информационными и технологическими рисками.

Основы управления ИТ-услугами. Адаптируемая структура ITIL. Библиотека ITIL. Цепочка создания ценности услуг (SVC ITIL). Стандарт MOF (Microsoft Operations Framework). Управление финансами в ИТ (ITFM).

Стандарт управления бизнес-процессами в ИТ (IT Business Management).  Руководство SWEBOK.

Семейство ГОСТов Р ИСО/МЭК 20000-2021 «Информационные технологии. Менеджмент сервисов».  ГОСТ Р ИСО/МЭК 90003-2014 «Разработка программных продуктов. Руководящие указания по применению ИСО 9001:2008 при разработке программных продуктов».

Практика применения в финансовых организациях (российский и зарубежный опыт): особенности, лучшие практики, направления развития.

5.2. Учебно – тематический план

Таблица 3.

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Контактная работа - Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | Общая, в т.ч.: | Лекции | Семинары, практические занятия |  |  |
| 1 | Тема 1. Эволюция концепций и подходов к управлению проектами в ИТ | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | Выполнение и защита практических заданий |
| 2 | Тема 2. Гибкие методологии управления проектами в ИТ | 34 | 10 | 2 | 8 | 24 | Выполнение и защита практических заданий |
| 3 | Тема 3. Дисциплинированный гибкий подход | 30 | 10 | 2 | 8 | 20 | Выполнение и защита практических заданий |
| 4 | Тема 4. Стандарты и фреймворки управления ИТ | 30 | 8 | 2 | 6 | 22 | Выполнение и защита практических заданий |
|  | В целом по дисциплине | 108 | 32 | 8 | 24 | 76 | Согласно учебному плану: контрольная работа |
|  | Итого в % | 100 | 30 | 25 | 75 | 70 |  |

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 4.

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника) | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Эволюция концепций и подходов к управлению проектами в ИТ | 1. Эволюция взглядов на концептуальное восприятие реальности: SPOD-мир, VUCA-мир, BANI-мир, концепция SHIVA. 2. Модель поведенческого лидерства VUCA Prime. Рекомендуемые источники: 3, 8. | Дискуссия. Групповая работа. Компьютерный практикум. |
| Тема 2. Гибкие методологии управления проектами в ИТ | - Прогнозные и адаптивные методологии управления проектами в ИТ. - Agile-манифест и его принципы. - Методология Скрам (Scrum). Планирование спринтов, определение задач и их распределение. Масштабируемость Скрама. - Канбан (Kanban): визуализация рабочего процесса, управление потоком задач, ограничения незавершенного производства, узкие места. - Бережливое производство (Lean) и бережливый стартап (Lean Startup) в финансовой сфере. - Возможности применения гибких методологий для для управления разработкой и внедрения новых цифровых финансовых продуктов и услуг. Методы быстрого тестирования гипотез. - Управление контентом, ключевые правила и артефакты гибкого управления. - Специфика управление заинтересованными сторонами и конфликтами в финансовом секторе. Рекомендуемые источники: 1-3, 4, 5, 14. | Обсуждение, выполнение и защита практических заданий. Компьютерный практикум. |
| Тема 3. Дисциплинированный гибкий подход | - Дисциплинированное гибкое мышление (Disciplined Agile). - Четыре аспекта дисциплинированного Agile. - Организационные возможности дисциплинированного Agile: архитектура предприятия, управление продукцией, управление поставщиками. - Инструменты дисциплинированного Agile: фундаментальные концепции и подходы; дисциплинированный DevOps. - Поток создания ценности DA FLEX. - Диаграмма целей процессов для устранения рисков. - Два типа масштабирования гибкости: тактическая и стратегическая гибкость. - Принципы и методы оценки в гибких методологиях. - Технический долг. Рефакторинг. - Особенности применения при реализации проектов в финансовом секторе: государственные системы. Рекомендуемые источники: 9, 10. | Обсуждение, выполнение и защита практических заданий. Компьютерный практикум. |
| Тема 4. Стандарты и фреймворки управления ИТ | - Стандарт PMBOK. - Стандарт открытой гибкой архитектуры предприятия. Особенности управления переходом к гибкой цифровой среде. - Управление ИТ-услугами. ITSM. - Семейство Фреймворков управления ИТ COBIT. Применение COBIT к DevOps. Управление информационными и технологическими рисками. - Адаптируемая структура ITIL. Цепочка создания ценности услуг (SVC ITIL). - Управление финансами в ИТ (ITFM). - Семейство ГОСТов Р ИСО/МЭК 20000-2021 «Информационные технологии. Менеджмент сервисов». - Политика управления ИТ в финансовых организациях: современные тенденции, практика применения зарубежных методик и политик. Рекомендуемые источники: 1-7, 11-13. | Обсуждение, выполнение и защита практических заданий. Компьютерный практикум. |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 5.

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Эволюция концепций и подходов к управлению проектами в ИТ | - Модель поведенческого лидерства VUCA Prime. - Классификация фреймворков управления ИТ-проектами и их применение в финансовой сфере. | Изучение методических материалов по теме. Подготовка к контрольной работе и к практическим занятиям. |
| Тема 2. Гибкие методологии управления проектами в ИТ | - ГОСТ Р 56404-2021 «Бережливое производство. Требования к системе менеджмента». - ГОСТ Р 56407-2015 «Бережливое производство. Основные методы и инструменты». | Изучение методических материалов по теме. Подготовка к контрольной работе и к практическим занятиям. |
| Тема 3. Дисциплинированный гибкий подход | - Концепция обучающейся организации. - Инструменты и методы поддержки гибкости предприятия. - Дисциплинированное гибкое предприятие (DAE). | Изучение методических материалов по теме. Подготовка к контрольной работе и к практическим занятиям. |
| Тема 4. Стандарты и фреймворки управления ИТ | - Фрейворки управления ИТ-проектами: Crystal Clear и SAFe (Scaled Agile Framework for Enterprises), LeSS. - Управление проектами как динамичная совместная социальная практика: управление совместными инновациями. - Управление ИТ-услугами. ITSM. Семейство Фреймворков управления ИТ COBIT. - Руководство SWEBOK. - Семейство ГОСТов Р ИСО/МЭК 20000-2021 «Информационные технологии. Менеджмент сервисов». | Изучение методических материалов по теме. Подготовка к практическим занятиям. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерные темы контрольной работы:

- Анализ практики управления проектом разработки ИТ-сервисов в финансовой компании.

- Обоснование выбора гибкой методологии управления ИТ-проектами в банке. Формирование рекомендаций по оптимальному набору методов и инструментов.

- Корпоративное управление ИТ в финансовой организации: теоретические возможности применения COBIT.

- Построение перечня ключевых ИТ-процессов, отвечающих практики исследуемой финансовой организации. Основные риски указанных процессов.

- Оценка зрелости системы управления ИТ в исследуемой финансовой организации.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях Кафедры «Финансовые технологии».

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Таблица 6.

| Наименование компетенции | Наименование индикаторов достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-2. Способность согласовывать бизнес-и ИТ–стратегии организации при обосновании выбора инструментов инновационных финансовых технологий. | 1. Обосновывает потребность в использовании инновационных финансовых технологий для повышения эффективности деятельности и формирования конкурентного преимущества организаций и компаний финансового сектора. | Знать: современные методологические подходы к управлению ИТ, применяемые в финансовой сфере. Уметь: выбирать оптимальный фреймворк / свод правил и рекомендаций по управлению ИТ с учетом специфики конкретной финансовой организации. | Задание 1. Для указанного банка выбрать методологию управления ИТ. Привести основные процессы управления, определить их текущий уровень зрелости. Задание 2. Для указанной страховой компании сформулировать ключевые принципы управления ИТ-услугами, сформулировать требования к повышению эффективности оказания ИТ-услуг. Для одной из них разработать SLA. |
|  | 2. Формирует стратегии развития и Финтех-стартапов. | Знать: стандарты в области управления ИТ и методы управления финтех-стартапами Уметь: разрабатывать планы развития ИТ-продуктов и создания финтех-стартапов. | Задание 1. Для Курган Банка выбрать методологию управления ИТ. Составить перечень инструментов управления ИТ-проектами. Свой выбор обосновать. Задание 2. Для указанного финтех-стартапа с помощью методов и инструментов Lean Startup сформулировать идею продукта, провести тестирование гипотез, определить риски и возможности. Построить план разработки и продвижения продукта. Обосновать используемые методы и инструменты. |
|  | 3. Демонстрирует понимание специфики предпринимательства в области инновационных финансовых технологий и консультирует в данной сфере. | Знать: особенности и тенденции применения и развития гибких подходов к управлению ИТ-проектами Уметь: применять методы и инструменты гибкого подхода к управлению ИТ-проектами | Задание 1. Проанализировать процесс разработки инновационного финтех-продукта, определить задачи и ограничения. Построить канбан-доску для управления потоками задач Задание 2. Для создания указанного инновационного финтех-продукта с помощью Scrum-методов сформировать команду, распределить роли, определить спринты и задачи. Составить перечень метрик для оцени результатов работы команды. Построить матрицу рисков и определить методы управления ими. |

Примерные вопросы для подготовки к экзамену

- Эволюция взглядов на концептуальное восприятие реальности: SPOD-мир, VUCA-мир, BANI-мир, концепция SHIVA.

- Модель поведенческого лидерства VUCA Prime применительно к финансовой отрасли.

- Особенности применения Agile-подхода для управления рисками в финансовых учреждениях.

- Применение Scrum для эффективного планирования и контроля бюджета проектов.

- Особенности применения Kanban для улучшения коммуникации между отделами.

- Сравнительный анализ прогнозных и адаптивных методологий управления ИТ-проектами.

- Agile-манифест и его принципы.

- Планирование спринтов по Scrum, определение задач и их распределение.

- Масштабируемость Скрама в проектах создания финтех-сервисов.

- Принципы и методы управление потоком задач по Канбан. Определение и устранение узких мест.

- Стандарт ГОСТ Р 56404-2021 «Бережливое производство. Требования к системе менеджмента». Возможности его применения в управлении финтех-сервисами.

- Специфика применения методов бережливого стартапа (Lean Startup) в финансовой сфере.

- Методы быстрого тестирования гипотез в разработке ИТ-продуктов в финансовой сфере.

- Специфика управление заинтересованными сторонами и конфликтами при разработке финтех-продуктов.

- Особенности перехода на гибкие практики управления ИТ в финансовой компании.

- Дисциплинированное гибкое мышление (Disciplined Agile): специфика внедрения и применения.

- Концепция обучающейся организации. Ее адаптация под особенности финансовой компании.

- Четыре аспекта дисциплинированного Agile.

- Организационные возможности дисциплинированного Agile.

- Особенности дисциплинированного DevOps.

- Поток создания ценности DA FLEX.

- Характерные черты дисциплинированного гибкого предприятия (DAE).

- Диаграмма целей процессов для устранения рисков: назначение и принципы построения.

- Метод управления непрерывным улучшением (GCI).

- Принципы и методы оценки в гибких методологиях

- Технический долг: определение, методы оценки и управления.

- Сравнительная характеристика фреймворков управления ИТ-проектами Crystal Clear и SAF, LeSS.

- Стандарт открытой гибкой архитектуры предприятия (Open Agile Architecture от консорциума The Open Group) и его применение в финансовой сфере.

- Особенности управления переходом к гибкой цифровой среде.

- Особенности управления совместными инновациями.

- Семейство Фреймворков управления ИТ COBIT: область и особенности применения, возможности использования при DevOps.

- Управление информационными и технологическими рисками ИТ-проектов в финансовой сфере.

- Адаптируемая структура ITIL

- Цепочка создания ценности услуг (SVC ITIL)

- Управление финансами в ИТ (ITFM).

- Руководство SWEBOK.

- Назначение, особенности применения семейства ГОСТов Р ИСО/МЭК 20000-2021 «Информационные технологии. Менеджмент сервисов» при управлении ИТ-проектами в финансовой сфере.

Пример экзаменационного билета

Вопрос 1. (30 баллов)

Для управления проектом создания инновационного финтех-продукта (нового платежного сервиса с элементами геймификации) в компании используется Scrum и Kanban методы. Для данного случая:

- опишите типовую команду, роли участников, основные спринты проекта. Свои рекомендации кратко обоснуйте (20 баллов);

- укажите целесообразность использования канбан-доски для управления данным проектом и если она есть, то с помощью какого сервиса это можно сделать. (10 баллов).

Вопрос 2. (30 баллов)

Руководство сети микро-финансовых организаций (включая 20 филиалов по России) перед ИТ-директором поставило задачу сформулировать возможные направления развития ИТ-подразделения. Определите:

- оптимальную процессную референтную модель, которую целесообразно использовать в данном случае; обоснуйте свое решение (10 баллов);

- какими характерными чертами должен обладать процесс «Управление проблемами» для того, чтобы соответствовать 3-му уровню возможностей по COBIT PAM (10 баллов);

- возможный результат и ценность для потребителя процесса «Управление проблемами» (10 баллов).

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений

Приказ от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете».

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

- Аппело, Ю. Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами: Практическое руководство : пер. с англ. / Юрген Аппело. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 534 с. ISBN 978-5-9614-6361-3. — ЭБС Znanium. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1003506 (дата обращения: 16.01.2024). — Текст : электронный.

- Морозова, О. А. Информационные системы управления портфелями и программами проектов : учеб. пособие / О. А. Морозова ; Финунверситет. — Москва : КноРус, 2021. — 266 с. — ISBN 978-5-406-02674-8. — ЭБС BOOK.RU. — URL: https://book.ru/book/936552 (дата обращения: 16.01.2024). — Текст : электронный.

- Чекмарев, А. В.  Управление ИТ-проектами и процессами : учеб. для вузов / А. В. Чекмарев. — Москва : Юрайт, 2023. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11191-0. — Образовательная платформа Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/516193 (дата обращения: 16.01.2024). — Текст : электронный.

Дополнительная литература:

- Барроуз, М. Канбан Метод: улучшение системы управления : пер. с англ. / Майк Барроуз. — Москва : Альпина Паблишер, 2020.  — 304 с. — ISBN 978-5-9614-3454-5. — ЭБС Znanium. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1220994 (дата обращения: 16.01.2024). — Текст : электронный.

- Кон, М. Agile: оценка и планирование проектов : практическое руководство : пер. с англ.  / М. Кон. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 418 с. — ISBN 978-5-9614-6947-9. — ЭБС Znanium. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1003486 (дата обращения: 16.01.2024). — Текст : электронный.

- Управление проектами в области информационных технологий : учеб. пособие / А. В. Лукьянова, И. В. Трифонов, Н. Н. Трифонова [и др.] ; под ред. А. В. Лукьяновой ; Финуниверситет. — Москва : КноРус, 2024. — 235 с. — ISBN 978-5-406-12035-4. — ЭБС BOOK.RU. — URL: https://book.ru/book/950307 (дата обращения: 16.01.2024). — Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- VUCA, BANI и SHIVA: буквы, объясняющие мир: https://trends.rbc.ru/trends/futurology/62866fde9a794701a4c38ae4

- Introduction to Disciplined Agile: https://www.pmi.org/disciplined-agile/introduction-to-disciplined-agile

- Project Management as a Dynamic Collaborative Social Practice: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/white-papers/project-management-dynamic-collaborative-social-practice.pdf?rev=dfb5526c65d242289c139609422eab20&sc_lang_temp=en

- COBIT an ISACA Framework: https://www.isaca.org/resources/cobit

- ITIL 4: основа управления ИТ-услугами: https://www.axelos.com/certifications/itil-service-management/

- https://cleverics.ru/digital/

- Яндекс Практикум. Agile: что это такое и где используется, принципы методологии: https://practicum.yandex.ru/blog/metodology-agile/

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ (http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

- Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com

- «Деловая онлайн библиотека» издательства «Альпина Паблишер» http://lib.alpinadigital.ru/en/library

- Электронно-библиотечная система	издательства «Лань» https://e.lanbook.com/

- Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам необходимо руководствоваться «Методическими рекомендациями по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» (Приказ ректора № 1040_о от 11.05.2021) и данной рабочей программой дисциплины.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

# 11. 1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

# 1. Windows, Microsoft Office.

# 2. Антивирус Kaspersky

# 3. Браузер

# 11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант».

2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс».

3. Электронная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki.

4. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» -http://www.skrin.ru/.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Помещения для проведения лекций, компьютерная аудитория для семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.