Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«Финансовый университет

при Правительстве Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Кафедра «Финансовые технологии»

Финансового факультета

СОГЛАСОВАНО                                                         УТВЕРЖДАЮ

Директор по управлению портфелем                        Проректор по учебной и

методической работе

проектов Управления автоматизации

продуктов СМБ Департамента

технологического развития

корпоративного бизнеса

Банка ВТБ (ПАО)

______________________Р.Е. Лаврентьев	__________Е.А. Каменева

«25» декабря 2023 г.	                                               «28» декабря 2023 г.

Морозова О.А., Сирбиладзе К.К.

Эффективная командная работа и управление проектами

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся

по направлению подготовки 38.04.01 - Экономика,

Направленность программы магистратуры

«Финансовые технологии цифровой экономики»

Рекомендовано Ученым советом Финансового факультета

(протокол № 40 от «20» декабря 2023 г.)

Одобрено Кафедрой «Финансовые технологии» Финансового факультета

(протокол № 03 от «25» октября 2023 г.)

Москва 2023

- УДК 005.8(073)

ББК 65.291.217я73

М 79

- СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Наименование дисциплины…………………………………………........ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине………….. | 3 |
| 3. | Место дисциплины в структуре образовательной программы……......... | 4 |
| 4. | Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся ……………………………………… | 5 |
| 5. | Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий…………………………………………………………... | 5 |
| 5.1. | Содержание дисциплины………………………………………………… | 5 |
| 5.2. | Учебно-тематический план…………………………………………......... | 6 |
| 5.3. | Содержание семинаров, практических занятий………………………… | 7 |
| 6. | Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю…………………………………………………………………......... | 8 |
| 6.1. | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы………............. | 8 |
| 6.2. | Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю ……………………..……………………………………………….. | 9 |
| 7. | Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине…………………………………………….. | 10 |
| 8. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины…………………………………………… | 15 |
| 9. | Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины……………......... | 16 |
| 10. | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины………................................................................................................ | 16 |
| 11. | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем…………………………………………………………….. | 17 |
| 12. | Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине……………….. | 18 |

- 1. Наименование дисциплины

«Эффективная командная работа и управление проектами».

- 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Таблица 1.

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-4 | Способность разрабатывать методики и оценивать эффективность экономических проектов с учетом факторов риска в условиях неопределенности. | 1. Формирует и применяет методики оценки эффективности экономических проектов в условиях неопределенности. | Знать: - принципы и потенциальные преимущества проектно-ориентированного управления; - основы продуктового менеджмента; - ключевые положения стандартов проектного и продуктового менеджмента. Уметь: - оценивать и обосновывать финансовую и стратегическую ценность проекта с учетом уровня принимаемых рисков; - формулировать основные положения ТЭО проекта. |
|  |  | 2. Демонстрирует навыки формулирования выводов на основе проведенного исследования для принятия управленческих решений о реализации экономических проектов в виде методик и аналитических материалов. | Знать: - классический, гибкий и гибридный подходы к управлению проектом; - основные процессы управления проектом; - наиболее известные Agile-фрейворки (Канбан, Scrum). Уметь: - обосновывать и принимать решения в части выбора модели жизненного цикла проекта, в том числе обосновывать целесообразность использования гибких подходов; - выстраивать процессы управления стейкхолдерами, управления стоимостью, проектными рисками, контроля исполнения проекта. |
| ПК-2 | Способность согласовывать бизнес и ИТ-стратегии организации при обосновании выбора инструментов инновационных финансовых технологий | 1. Обосновывает потребность в использовании инновационных финансовых технологий для повышения эффективности деятельности и формирования конкурентного преимущества организаций и компаний финансового сектора | Знать: - основные классы программных продуктов, используемые для информационного обеспечения проектного управления, типовую архитектуру и функциональные возможности решений разных классов, базовые характеристики флагманских продуктов российских вендоров. Уметь: - выбирать решение для обеспечения эффективной командной работы над финтех проектом и обосновывать свой выбор. |
|  |  | 2. Формирует стратегии развития и Финтех стартапов | Знать: - структуру портфелей, программ и проектов компании. Связь проектов со стратегией компании. Уметь: - оценивать бизнес-выгоды проекта; - формировать дорожную карту проекта и продукта. |
|  |  | 3. Демонстрирует понимание специфики предпринимательства в области инновационных финансовых технологий и консультирует в данной сфере | Знать: - состав и принципы формирования проектных и продуктовых команд; - требования к компетенциям современных проектных менеджеров. - функции менеджеров проектов и владельцев продукта; - методы организации эффективной работы в проектной\продуктовой команде. Уметь: - выстраивать рабочие процессы в проектной, продуктовой команде. - контролировать ход выполнения проекта, формировать отчетность по проекту. |

- 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эффективная командная работа и управление проектами» относится к модулю дисциплин по выбору, углубляющих освоение программы магистратуры для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01-Экономика, направленность программы магистратуры «Финансовые технологии цифровой экономики».

- 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 2.

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/е и часах) | Модуль 5 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3/108 | 108 |
| Контактная работа – Аудиторные занятия | 24 | 24 |
| Лекции | 8 | 8 |
| Семинары, практические занятия | 16 | 16 |
| Самостоятельная работа | 84 | 84 |
| Вид текущего контроля | Контрольная работа | Контрольная работа |
| Вид промежуточной аттестации | Зачет | Зачет |

- 5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Проектная деятельность как инструмент цифровой трансформации

Приоритетность инновационной деятельности на современном этапе развития экономики. Уровни инновационной деятельности: уровень проектов, уровень программ, уровень портфелей проектов. Проекты как способ реализации стратегии предприятия. Обеспечение достижения стратегических целей компании путем формирования трех уровней инноваций. Структура портфелей, программ и проектов компании. Необходимость интеграции управления инновациями. Интеграции стратегического планирования и управления портфелем проектов. Взаимосвязь управления портфелем проектов с тактическими и стратегическими процессами управления. Развитие продуктового подхода в цифровой экономике. Концепция 4РМ. Факторы успеха финтех проекта.

Тема 2. Современные подходы к управлению проектами. Проектная команда

Базовые принципы проектного менеджмента. Целеполагание и бизнес-выгоды. Критерии значимости проекта: финансовая и стратегическая ценность проекта, уровень рисков. Определение границ проекта. ТЭО проекта. Жизненный цикл проекта. Управление стейкхолдерами. Проектные риски. Контроль исполнения проекта.

Организационная структура проекта. Проектная команда. Основные роли. Функции и компетенции менеджера проекта.

Классический и гибкий подходы к проектному менеджменту. Потребность в гибком управлении проектами. Ценности и базовые принципы Agile. Жизненный цикл Agile-проекта. Семейство методологий Agile. Наиболее известные Agile-фрейворки (Канбан, Scrum). Проектная команда Agile проекта. Модели оценки применимости Agile. Гибридные подходы.

Тема 3. Современные подходы к управлению продуктом и продуктовая команда

Базовые принципы продуктового менеджмента. Разработка концепции и стратегии развития продукта. Жизненный цикл продукта. Управление продуктом. Концепции бережливого стартапа Lean Startup (LS) / Lean Product and Process Development (LPPD). Создание минимального жизнеспособного продукта (MVP).

Функции и компетенции владельца продукта. Состав продуктовой команды и организация ее работы. Подбор кроссфункциональной проектной команды. Роль обслуживающего лидера. Преодоление внутриорганизационной изоляции.

Тема 4. Методы и инструменты организации эффективной работы в проектной и продуктовой команде

Организация рабочего пространства проектной команды. Использование Kanban доски. Метрики проекта. Эмпирические показатели. Отслеживание прогресса проекта. Показатели освоенного объема. Диаграмма выгорания задач. Диаграмма свойств. Программное обеспечение для поддержки проектного управления. Системы управления проектами, системы управления задачами. Корпоративные информационные системы управления проектами. Примеры решений для поддержки проектного управления на корпоративном уровне Naumen Project Ruler, Адванта. Облачные сервисы. Yandex Tracker. Выбор архитектуры и варианта развертывания решения для поддержки проектного управления в организации.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 3.

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Контактная работа - Аудиторная работа |  |  | Самостоятельная работа |  |
|  |  |  | Общая, в т.ч.: | Лекции | Семинары, практические занятия |  |  |
| 1 | Проектная деятельность как инструмент цифровой трансформации | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | Дискуссия, обсуждения, командная работа |
| 2 | Современные подходы к управлению проектами. Проектная команда | 27 | 6 | 2 | 4 | 21 | Компьютерный практикум, выполнение индивидуальных и коллективных заданий |
| 3 | Современные подходы к управлению продуктом и продуктовая команда | 27 | 6 | 2 | 4 | 21 | Выполнение индивидуальных заданий |
| 4 | Методы и инструменты организации эффективной работы в проектной и продуктовой команде | 40 | 8 | 2 | 6 | 32 | Дискуссия, выполнение индивидуальных и групповых заданий |
|  | В целом по дисциплине | 108 | 24 | 8 | 16 | 84 | Согласно учебному плану: Контрольная работа |
|  | Итого в % | 100 | 22 | 33 | 67 | 78 |  |

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 4.

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника) | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Проектная деятельность как инструмент цифровой трансформации | - Уровни инновационной деятельности компании. Проекты, программы, портфели проектов. - Развитие продуктового подхода в цифровой экономике. Концепция 4РМ. - Факторы успеха финтех проекта. Рекомендуемые источники: раздел 8: н.п.а. 1-4; а) осн. лит 1; б) доп.лит.1, 4; раздел 9:1-2. | Дискуссия, обсуждения, командная работа |
| Тема 2. Современные подходы к управлению проектами. Проектная команда | - Целеполагание и бизнес-выгоды. Критерии значимости проекта: финансовая и стратегическая ценность проекта, уровень рисков. - Определение границ проекта. - ТЭО проекта. - Жизненный цикл проекта. - Организационная структура проекта. Проектная команда. Основные роли. - Классический и гибкий подходы к проектному менеджменту. - Жизненный цикл Agile-проекта. - Проектная команда Agile проекта. - Модели оценки применимости Agile. - Гибридные подходы к проектному управлению. . Рекомендуемые источники: раздел 8: н.п.а. 1-4; а) осн.лит 1; б) доп.лит.1, 4 ; раздел 9:1-8. | Компьютерный практикум, выполнение индивидуальных и коллективных заданий |
| Тема 3. Современные подходы к управлению продуктом и продуктовая команда | - Базовые принципы продуктового менеджмента. - Разработка концепции и стратегии развития продукта. - Жизненный цикл продукта. Управление продуктом. - Создание минимального жизнеспособного продукта (MVP). - Функции и компетенции владельца продукта. Рекомендуемые источники: раздел 8: н.п.а. 7; а) осн. лит. 2; б) 2, 4; раздел 9: 5-9. | Выполнение индивидуальных заданий |
| Тема 4. Методы и инструменты организации эффективной работы в проектной и продуктовой команде | - Организация рабочего пространства проектной команды. - Использование Kanban доски. - Метрики проекта. Эмпирические показатели. Отслеживание прогресса проекта. Диаграмма выгорания задач. Диаграмма свойств. - Облачные сервисы. Yandex Tracker. - Выбор архитектуры и варианта развертывания решения для поддержки проектного управления в организации. Рекомендуемые источники: раздел 8: н.п.а.- 5,6; а) осн.лит. 1, 2.; б) доп.лит. 3,4; раздел 9: 10-13. | Дискуссия, выполнение индивидуальных и групповых заданий |

- 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 5.

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Проектная деятельность как инструмент цифровой трансформации | 1. Структура портфелей, программ и проектов компании. 2. Интеграции стратегического планирования и управления портфелем проектов. 3. Взаимосвязь управления портфелем проектов с тактическими и стратегическими процессами управления. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет- источников. |
| Тема 2. Современные подходы к управлению проектами. Проектная команда | 1. Управление стейкхолдерами. 2. Проектные риски. 3. Контроль исполнения проекта. 4. Функции и компетенции менеджера проекта. 5. Потребность в гибком управлении проектами. 6. Ценности и базовые принципы Agile. 7. Семейство методологий Agile. Наиболее известные Agile-фрейворки (Канбан, Scrum). | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет- источников. Выполнение самостоятельных заданий. Подготовка к контрольной работе. |
| Тема 3. Современные подходы к управлению продуктом и продуктовая команда | 1. Концепции бережливого стартапа Lean Startup (LS) / Lean Product and Process Development (LPPD). 2. Состав продуктовой команды и организация ее работы. Подбор кроссфункциональной проектной команды. 3. Роль обслуживающего лидера. 4. Преодоление внутриорганизационной изоляции. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет- источников. Выполнение самостоятельных заданий. |
| Тема 4. Методы и инструменты организации эффективной работы в проектной и продуктовой команде | 1. Программное обеспечение для поддержки проектного управления. Системы управления проектами, системы управления задачами. 2. Корпоративные информационные системы управления проектами. 3. Примеры решений для поддержки проектного управления на корпоративном уровне Naumen Project Ruler, Адванта, Битрикс 24. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет- источников. Выполнение самостоятельных заданий. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерные темы контрольной работы:

1. Развитие мобильного приложения банка.

2. Разработка сервиса для работы с инвестициями.

3. Разработка информационного финансового сервиса.

4. Разработка нефинансового сервиса для мобильного приложения банка.

5. Разработка финансового сервиса с элементами геймификации для мобильного приложения банка.

6. Разработка чат-бота для составления семантического ядра финансовой организации.

7. Разработка MVP цифрового банковского продукта.

8. Разработка приложения для размещения вакансий выпускников кафедры «Финансовые технологии»

9. Разработка качественного приложения для расчета условий ипотечного кредитования в любом коммерческом банке.

10. Разработка сайта для составления качественного резюме сотрудника финансовой организации.

Контрольная работа по дисциплине «Эффективная командная работа и управление проектами» предусматривает выполнение контрольного задания в группах по 3-4 человека. Команда выбирает тему и моделирует работу над проектом по созданию продукта, последовательно проходя все этапы проекта, начиная с постановки целей и определения видения продукта, заканчивая настройкой рабочего процесса в выбранной системе управления задачами.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях Кафедры «Финансовые технологии»

- 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Таблица 6.

| Наименование компетенции | Наименование индикаторов достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-4 Способность разрабатывать методики и оценивать эффективность экономических проектов с учетом факторов риска в условиях неопределенности. | 1. Формирует и применяет методики оценки эффективности экономических проектов в условиях неопределенности. | Знать: - принципы и потенциальные преимущества проектно-ориентированного управления; - основы продуктового менеджмента; - ключевые положения стандартов проектного и продуктового менеджмента. Уметь: - оценивать и обосновывать финансовую и стратегическую ценность проекта с учетом уровня принимаемых рисков; - формулировать основные положения ТЭО проекта. | Задание 1. Идентифицируйте риски проекта по заданному бизнес-кейсу. Сформируйте реестр рисков. Оцените величину резервов на возможные потери в данном проекте с использования метода ожидаемой денежной стоимости. Задание 2. Сформулируйте цели, задачи, допущения и ограничения проекта. |
|  | 2. Демонстрирует навыки формулирования выводов на основе проведенного исследования для принятия управленческих решений о реализации экономических проектов в виде методик и аналитических материалов. | Знать: - классический, гибкий и гибридный подходы к управлению проектом; - основные процессы управления проектом; - наиболее известные Agile-фрейворки (Канбан, Scrum). Уметь: - обосновывать и принимать решения в части выбора модели жизненного цикла проекта, в том числе обосновывать целесообразность использования гибких подходов; - выстраивать процессы управления стейкхолдерами, управления стоимостью, проектными рисками, контроля исполнения проекта. | Задание 1. Идентифицированы заинтересованные стороны проекта внедрения системы управления бизнес-процессами на платформе ELMA в банке. Ими стали заместитель председателя правления, руководители всех ключевых бизнес-подразделений, члены проектной команды от исполнителя (внешней ИТ-компании) и заказчика. Надо ли расширить этот список. Если да, то как? Какие проектные роли могут выполнять идентифицированные заинтересованные лица? Задание 2. Для заданного бизнес-кейса проекта предложите гибридную модель ЖЦ и обоснуйте целесообразность ее использования. |
| ПК-2 Способность к применению и адаптации инструментов и методов работы с данными и информацией в финансовом секторе для трансформации бизнеса. | 1. Обосновывает потребность в использовании инновационных финансовых технологий для повышения эффективности деятельности и формирования конкурентного преимущества организаций и компаний финансового сектора. | Знать: - основные классы программных продуктов, используемые для информационного обеспечения проектного управления, типовую архитектуру и функциональные возможности решений разных классов, базовые характеристики флагманских продуктов российских вендоров. Уметь: - выбирать решение для обеспечения эффективной командной работы над финтех проектом и обосновывать свой выбор. | Задание 1. В Банке Х реализуется большое количество внутренних проектов, включая ИТ-проекты и проекты организационного развития. Основными проблемами проектного управления являются: срывы сроков проектов и повышение их себестоимости, низкая производительность труда из-за невозможности нормализовать загрузку ресурсов, отсутствие оперативных данных о статусах выполнения задач; низкое качество управленческих решений по проектам. Специализированное ИТ-решение какого класса можно рекомендовать компании. Ответ обоснуйте. Опишите архитектуру предлагаемого решения и сформируйте набор критериев, на основании которых целесообразно проводить выбор системы. Задание 2. Выполните анализ рынка решений для управления задачами. Обратите внимание на возможные варианты развертывания. |
|  | 2. Формирует стратегии развития и Финтех стартапов. | Знать: - структуру портфелей, программ и проектов компании. Связь проектов со стратегией компании. Уметь: - оценивать бизнес-выгоды проекта; - формировать дорожную карту проекта и продукта. | Задание 1. Крупный розничный банк планирует внедрить технологическое решение на базе искусственного интеллекта, которое позволит повысить эффективность обработки поступающих заявок на кредиты. Внедренные технологии дают возможность полностью автоматизировать процесс «кредитного конвейера» за счет распознавания паспортных данных заявителя и справки по форме 2-НДФЛ и довести количество автоматически извлекаемых атрибутов по одному заемщику до нескольких сотен. Разработанное техническое решение за счет автоматического распознавания документов позволит повысить качество вводимой информации при подаче кредитных заявок, сократить затраты банка на опрос внешних систем, минимизировать кредитные риски, ускорить время принятия решения, а в перспективе сократить время на ввод заявки, как со стороны сотрудника Банка, так и со стороны клиентов при вводе заявки в digital-каналах обслуживания. Сформулируйте бизнес-цель проекта и представьте возможные бизнес-выгоды в виде матрицы бизнес-выгод. |
|  | 3.Демонстрирует понимание специфики предпринимательства в области инновационных финансовых технологий и консультирует в данной сфере. | Знать: - состав и принципы формирования проектных и продуктовых команд; - требования к компетенциям современных проектных менеджеров. - функции менеджеров проектов и владельцев продукта; - методы организации эффективной работы в проектной\продуктовой команде. Уметь: - выстраивать рабочие процессы в проектной, продуктовой команде. - контролировать ход выполнения проекта, формировать отчетность по проекту. | Задание 1. Проектная команда решила использовать Scrum. Роли распределили следующим образом: Иванов - владелец продукта, ему подчиняется Петров - скрам мастер, выполняющий в том числе и функции аналитика. У Петрова в подчинении находится 7 разработчиков, два тестировщика и технический писатель. Какие несоответствия фреймворку Scrum вы видите? Назовите не менее 2-х. Задание 2. С использованием сервиса Yandex Tracker настройте рабочий процесс в проектной команде, состоящей из 5 участников. |

Теоретические вопросы для подготовки к зачету

- Охарактеризуйте основные тренды в развитии проектного менеджмента.

- Какими компетенциями должны обладать руководители проектов и члены проектных команд.

- Как можно охарактеризовать цифровые компетенции руководителя ИТ- проекта?

- Приведите примеры корректной и некорректной формулировки бизнес-цели проекта.

- В чем различия в полномочиях менеджера проекта в сильной и слабой матричных структурах.

- Перечислите функции владельца продукта.

- Сформулируйте три, наиболее важные с вашей точки зрения, принципа управления Agile-проектом.

- Перечислите факторы, от которых зависит успех финтех проекта.

- Перечислите критерии значимости проекта, опишите финансовую и стратегическую ценность проекта, уровень рисков.

- Расскажите про организацию рабочего пространства проектной команды.

- Какие существуют метрики проекта и эмпирические показатели? Каким образом можно осуществлять отслеживание прогресса проекта?

- Расскажите об облачных сервисах по управлению проектами.

- Каким образом осуществляется выбор архитектуры и варианта развертывания решения для поддержки проектного управления в организации?

- Опишите основные принципы продуктового менеджмента.

- Как осуществляется разработка концепции и стратегии развития продукта?

- Опишите этапы создания минимального жизнеспособного продукта (MVP) и его сущность, а также опишите значение User Story Map в данном контексте.

- 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативно-правовые акты

1. ГОСТ Р 54870—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов».

2. ГОСТ р ИСО 21504:2016. Руководство по управлению портфелем проектов.

3. ГОСТ Р 54871—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой».

4. ГОСТ Р 54869—2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом.

5. ГОСТ Р 53892-2010. Руководство по оценке компетентности менеджеров проектов. Области компетентности и критерии профессионального соответствия.

6. ISO 21500:2012 Guidance on project management. Международный стандарт управления проектами. ISO 21500. – ISO. – 2012 г.

7. ГОСТ Р 58537-2019 Управление продукцией. Основные положения.

Литература

а) основная:

1. Морозова, О. А. Информационные системы управления портфелями и программами проектов : учеб. пособие / О. А. Морозова. — Москва : КноРус, 2021. — 266 с. — ISBN 978-5-406-02674-8. — ЭБС BOOK.RU. — URL: https://book.ru/book/936552 (дата обращения: 14.11.2023). — Текст : электронный.

2. Корниенко, В. И.  Командообразование : учеб. для вузов / В. И. Корниенко. — Москва : Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14723-0. — Образовательная платформа Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/520204 (дата обращения: 14.11.2023). — Текст : электронный.

б) дополнительная:

1. Грекул, В. И. Проектное управление в сфере информационных технологий / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Ю. В. Куприянов. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 336 с. : ил. — (Проекты. Программы. Портфели). — ISBN 978-5-9963-1121-7. — Текст : непосредственный.

2. Спиридонова, Е. А.  Создание стартапов : учеб. для вузов / Е. А. Спиридонова. — Москва : Юрайт, 2023. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14065-1. — Образовательная платформа Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/519896 (дата обращения: 14.11.2023). — Текст : электронный.

3. Спивак, В. А.  Лидерство : учеб. для вузов / В. А. Спивак. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17456-4. — Образовательная платформа Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/533144 (дата обращения: 14.11.2023). — Текст : электронный.

4. Спиридонова, Е. А.  Управление инновациями : учеб. и практикум для вузов / Е. А. Спиридонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 314 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17890-6. — Образовательная платформа Юрайт. — URL:  https://urait.ru/bcode/533913 (дата обращения: 14.11.2023). — Текст : электронный.

- 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide) – Seventh Edition (2021). URL : https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok

2. PMI., "Project manager competency development framework" [Internet]. 3rd ed., Newtown Square, PA: Project Management Institute; 2017. 199 page, URL: https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/framework/pm-competency-development-3rdedition

3. A Framework for Performance Based Competency Standards for Global level 1 and 2 Project Managers. URL : http://globalpmstandards.org/

4. Manifesto for Agile Software Development. URL : https://agilemanifesto.org

5. Agile Practice Guide (2017). URL : https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/practice-guides/agile

6. Руководство по скраму. URL : https://www.scrum.org/resources/scrum-guide

7. Сайт некоммерческой организации Scrum Alliance. URL : https://www.scrumalliance.org/

8. A Guide to the Scrum Body of Knowledge (SBOK™ Guide) –3rd edition . URL: http://www.cs.vsu.ru/~svv/spm/SBOK_Guide_3rd_edition_English_Sample.pdf

9. The Product Book: How to Become a Great Product Manager Copyright ©2017 Product School. URL: https://chefdeproduit.com/DOC/PM.pdf

10. Система управления проектами Адванта. URL:  https://www.advanta-group.ru/

11. Naumen Project Ruler. URL:  https://www.naumen.ru/products/project_ruler/

12. Yandex Tracker. URL:  https://cloud.yandex.ru/services/tracker

13. Битрикс24. URL: https://projects-and-tasks.bitrix24.ru/projects-and-tasks/

14. Электронные ресурсы БИК:

Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/

Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com

Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://urait.ru/

Электронно-библиотечная система издательства Лань https://e.lanbook.com/

- 10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов реализуется в соответствии с приказом Финансового университета от 11.05.2021 № 1040/о «Об утверждении Методических рекомендаций по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» и методическими рекомендациями, разрабатываемыми департаментами и кафедрами. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом Финансового университета от 23.03.2017 № 0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете». Кафедрой могут разрабатываться дополнительные методические рекомендации для отдельных форм проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов.

- 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Windows, Microsoft Office.

2. Антивирус Kaspersky.

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Yandex Tracker.

2. GanttPro

3. Miro

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации не используются

- 12.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Помещения для проведения лекций с видеопроектором, компьютерная аудитория для семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.