Формирование культуры Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Департамент бизнес-информатики

Факультета информационных технологий и анализа больших данных

| утверждаю Проректор по учебной и методической работе ____________ Е.А. Каменева 21.04.2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- |

О.В. Башкирова

Гибкие методологии управления информационно-технологическими проектами

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.05 Бизнес-информатика

ОП  «Цифровая трансформация управления бизнесом»,

профиль: «Технологии цифровых бизнес-моделей»

Рекомендовано Ученым советом Факультета информационных

технологий и анализа больших данных

(протокол № 31 от 18.04.2023 г.)

Одобрено Советом учебно-научного Департамента бизнес-информатики

(протокол № 7 от 23.03.2023 г.)

Москва 2023

Содержание

| 1. | Наименование дисциплины………………………………………………….......... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине……………………….….….…………… | 3 |
| 3. | Место дисциплины в структуре образовательной программы……………..….... | 3 |
| 4. | Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся……………………………………………………….………………. | 4 |
| 5. | Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий…………………………………………………………..……………..…….. | 4 |
| 5.1. | Содержание дисциплины………………………………………………………….... | 4 |
| 5.2. | Учебно-тематический план……………………………………………………...…. | 6 |
| 5.3. | Содержание семинаров, практических занятий………………………….……...... | 7 |
| 6. | Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине………………………………………..…………....... | 9 |
| 6.1. | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы…………………………..……... | 9 |
| 6.2. | Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю ……………………..………………………………………………………….…….. | 10 |
| 7. | Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине……………………..……….…..…………………… | 11 |
| 8. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины……………………………………………………….….….. | 14 |
| 9. | Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины…………………….………………….… | 15 |
| 10. | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины………….. | 15 |
| 11. | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем……………………………………………………………..……………..…… | 16 |
| 12. | Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине……………………………….…...….. | 16 |

- 1. Наименование дисциплины

«Гибкие методологии управления информационно-технологическими проектами»

# 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие компетенции:

Таблица 1

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ПКН-7 | Способность управлять проектами и программами в области ИТ | Демонстрирует знания российских и западных стандартов и сводов знаний в области управления проектами | - Знать: Российские и западные стандарты в области управления ИТ -проектами, их отличия и особенности. - Уметь: Соотносить организационные условия осуществления проектов и методики и стандарты в области управления проектами. |
|  |  | Применяет стандарты и своды знаний для управления проектами | - Знать: Походы, методики и инструменты управления ИТ-проектами - Уметь: Оценивать зрелость процессов и архитектуры предприятия и выбирать в зависимости от условий методику управления ИТ-проектом |
| ПКП-2 | Способность обеспечивать поддержку цифровых бизнес-моделей на инфраструктурно- технологическом уровне | Выявляет и формулирует требования к информационно-технологической инфраструктуре компании с целью обеспечения поддержки функционирования цифрового бизнеса | - Знать: Компоненты и блоки ИТ-инфраструктуры - Уметь: Определять, оценивать и формулировать требования к состоянию ИТ- инфраструктуры в зависимости от стратегии развития бизнеса |
|  |  | Применяет методы управления архитектурой организации для обеспечения соответствия технологической инфраструктуры требованиям цифровой бизнес-модели компании. | - Знать: Основные тенденции развития и типологию архитектур организации. - Уметь: Обосновывать, планировать и организовывать процессы управления архитектурой предприятия. |

# 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Гибкие методологии управления информационно-технологическими проектами» является дисциплиной цикла профиля (элективный), части, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки: 38.03.05 «Бизнес-информатика», ОП «Цифровая трансформация управления бизнесом», профиль: «Технологии цифровых бизнес-моделей».

# 4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре)

Для 2021, 2022 гг.приема /2023г. приема  и далее                    Таблица 2

| Вид учебной работы по дисиплине | Всего в з/ед. и часах | Семестр 7 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3 зач. ед./ 108 час. | 108 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 44/50 | 44/50 |
| Лекции | 14/16 | 14/16 |
| Семинары, практические занятия | 30/34 | 30/34 |
| Самостоятельная работа | 64/58 | 64/58 |
| Вид текущего контроля | Контрольная работа | Контрольная работа |
| Вид промежуточной аттестации | зачет | Зачет |

# 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

# 5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. DevOps. Возникновение и развитие нового подхода.

Причины возникновение метода DevOps: Dev, QA и Ops. Определение. Цели. Принципы. Преимущества метода. Перспективы и сложности. Управление инфраструктурой и конфигурацией: как DevOps решает проблемы разработки ПО. Формирование культуры DevOps: совместная работа, прозрачность и согласованность; изменения в сфере участия и ответственности; сокращение циклов выпуска; непрерывное обучение. Отличие и специфика DevOps, Agile и традиционного ИТ. Развитие DevOps. GitOps. Распределенный DevOps.

Тема 2. Методики и инструменты DevOps

Методы DevOps: непрерывная интеграция, непрерывная доставка, микросервисы, мониторинг и ведение журналов, обмен данными и совместная работа. Инфраструктура как код

Инструменты DevOps: Интегрированная среда разработки: 1С-EDT, Visual Studio. Системы управления версиями: Subversion. Системы управления репозиториями кода: GitHub и GitLab. Непрерывная поставка и конфигурация (CI/CD): фреймворк Jenkins, Chef Azure Boards. Инструменты тестирования: Vanessa-Automation. Платформы непрерывного анализа и изменения качества кода: SonarQube. Azure Monitor.

Цепочки инструментов. Зависимость цепочки от жизненного цикла приложения. Управление версиями. Управление конфигурацией. Непрерывный мониторинг. Поток данных. Компоненты. Виртуальные машины. Масштабируемые наборы виртуальных машин.

Тема 3. DevOps и жизненный цикл приложений

Жизненный цикл DevOps. Фазы зрелости DevOps. Планирование: низкий и высокий уровни детализации; методики управления (SCRUM); журналы невыполненной работы и отслеживание ошибок. Разработка: аспекты кодирования, встраивание кода в артефакты сборки; автоматизация рутинных операций. Поставка: развертывание приложения. Настройка, процесс управления выпусками, установка автоматических шлюзов. Эксплуатация: обслуживание, мониторинг, устранение неполадок приложений.

Тема 4. Процесс внедрения DevOps

Разработка методики DevOps. Культура DevOps. Архитектурные условия. Гибкое планирование и управление проектами. Управление версиями. Непрерывная интеграция. Непрерывная поставка. Инфраструктура как код. Мониторинг и ведение журналов. Обучение с подтверждением прогресса. Как применять DevOps: сотрудничество между командами. Установка на повышение профессиональной компетенции. Безопасность и эффективная эксплуатация систем.

5.2. Учебно-тематический план

Для 2021, 2022 гг.приема /2023г. приема                      Таблица 3

| №п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Трудоемкость в часах (очная форма обучения) |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Контактная работа- Аудиторная работа |  |  | Самостоя-тельная работа |  |
|  |  |  | Общая | Лекции | Практические и семинарские занятия |  |  |
| 1 | Тема 1. DevOps. Возникновение и развитие нового подхода | 18/18 | 10/14 | 4/4 | 6/10 | 8/4 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| 2 | Тема 2. Методики и инструменты DevOps | 46/44 | 18/18 | 6/6 | 12/12 | 28/26 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| 3 | Тема 3. DevOps и жизненный цикл приложений | 24/26 | 8/10 | 2/4 | 6/6 | 16/16 | Выполнение индивидуальных заданий, дискуссия, обсуждение |
| 4 | Тема 4. Процесс внедрения DevOps | 20/20 | 8/8 | 2/2 | 6/6 | 12/12 | Выполнение индивидуальных заданий |
|  |  |  |  |  |  |  | Контрольная работа |
| В целом по дисциплине |  | 108 | 44/50 | 14/16 | 30/34 | 64/58 |  |
| Итого в % |  |  | 41/46 | 32/32 | 68/68 | 59/54 |  |

5.3.Содержание практических и семинарских занятий

Таблица 4

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9 (указывается раздел и порядковый номер источника) | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. DevOps. Возникновение и развитие нового подхода | Поток создания ценности. Участники. Карта потока создания ценности. Цель и планирование метода DevOps. Общие инструменты и общая очередность работ разработчиков и сотрудников отдела эксплуатации Формирование техпроекта: небольшие частные задания. Требования и задачи. Нормативно-правовые акты: 1–10 Основная литература: 1, 2 Дополнительная литература: 5-8 | Дискуссия, обсуждение. Разбор кейсов |
| Тема 2. Методики и инструменты DevOps | Работа в GitHub. Создание проекта. Планирование проекта: Список, Таблица, Канбан-доска. Дорожная карта. Разработка модели ветвления. Две модели ветвления:Gitflow и TBS. Соглашение о ветках. Тематические и релиз-ветки. Ветки Master, Hotflix, Develop, Feature. Особенности применения веток. Исправление ошибок в ветках. Перемещение коммитов. Создание ветвей. Работа с ветвями. Разделение функционала на модули Разделение кодовой базы на ветки. Описание этапа в GitlabCI: понятия рipleline, stage, job. Пайплайны для разных веток. Нормативно-правовые акты: 1-10 Основная литература: 1, 3 Дополнительная литература: 5-8 | Выполнение индивидуальных заданий |
| Тема 3. DevOps и жизненный цикл приложений | Жизненный цикл DevOps. Фазы зрелости DevOps. Особенности применения DevOps в зависимости от ЖЦ приложений. Требования к архитектуре предприятия: слабосвязанные сервис-ориентированные архитектуры. Нормативно-правовые акты: 1–10 Основная литература: 1-3 Дополнительная литература: 5, 7, 8 | Выполнение индивидуальных заданий. |
| Тема 4. Процесс внедрения DevOps | Типы организационных структур и особенности применения метода в каждой из них. Гринфил и браунфилд проекты. Фазы внедрения DevOps Формирование команды DevOps, I-, T-, и E-образные специалисты. Структура коммуникаций между командами. Определение приоритетов. Модель финансирования «по продукту». Конвейер внедрения. Конвейер развертывания. Нормативно-правовые акты: 1–3 Основная литература: 1, 2 Дополнительная литература: 1, 2 | Дискуссия. Выполнение индивидуальных заданий |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

- 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 5

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. DevOps. Возникновение и развитие нового подхода | Противостояние водопада, Agile и DevOps. Проблемы процесса разработки и решение в виде DevOps. Виртуальные машины. Контейнерная виртуализация. DevOps- инженер: задачи, решаемые специалистом. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников |
| Тема 2. Методики и инструменты DevOps | Интеллектуальные системы поддержки принятия решений. Администрирование Linux. Работа с базами данных SQL MySQL фильтрация данных. Контейнеризация в Docker: основные инструкции. Docker-help: команды Docker. Дашборды в Grafana. Архитектура GitLab. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. |
| Тема 3. DevOps и жизненный цикл приложений | Требования к ИТ-инфраструктуре при работе в DevOps. Инфраструктура как код. Написание скриптов. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. |
| Тема 4. Процесс внедрения DevOps . | Разработки методологии управления проектами по DevOps- DevOps. Обучение персонала. Мониторинг работы DevOps-инженера. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерные темы контрольной работы:

Постройте модель ветки проекта:

- Разработки мобильного приложения контроля здоровья животных.

- Улучшения функционала сайта маркетплейса (+ два инструмента).

- Разработки ML-приложения для прогнозирования спроса в производственной компании.

- Разработки веб-приложения.

- Доработки функционала BI-системы для планирования продаж производственного предприятия.

- Модификации десктоп-приложения.

- Доработки функционала системы машинного зрения для автотранспорта.

- Добавления функционала блога.

- Доработка функционала корпоративного портала.

- Разработки и внедрения системы бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств в сети супермаркетов.

- Внедрения IoT-решения на объектах агропромышленного холдинга.

- Разработки и внедрения технологии распознавания удостоверяющих документов в информационную систему страховой компании.

- Разработки чат-бота в транспортной компании.

- Создания реестра пациентов медицинского центра.

- Доработки функционала системы предиктивной аналитики.

- Разработки корпоративного B2B-приложения для крупной логистической компании.

- Доработки функционала системы мониторинга и анализа контента социальных сетей.

- Разработки интегрированного бизнес-планирования.

- Доработки функционала автоматизации складского комплекса.

- Разработки мобильного b&b-приложения для крупного банка.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях департамента бизнес-информатики.

- 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе 2.

Типовые контрольные задания или иные материалы,

необходимые для оценки умений, знаний

Таблица 6

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКН-7 | Способность управлять проектами и программами в области ИТ | Демонстрирует знания российских и западных стандартов и сводов знаний в области управления проектами | - Знать: Российские и западные стандарты в области управления ИТ -проектами, их отличия и особенности. - Уметь: Соотносить организационные условия осуществления проектов и методики и стандарты в области управления проектами. | Задание №1. Производитель высокоточного измерительного оборудования модернизирует производственный процесс путем внедрения программы 3-Д моделирования. В ходе проекта внедрения выяснилось, что требуется доработать функционал программы, также, в процессе тестирования были обнаружены баги. Через 1,5 месяца результаты применения З-Д моделирования должны быть представлены на заседании акционеров. Составьте матрицу приоритетов и определите технический долг проекта. Задание №2. Какой тип ветки предусмотрен для этого случая? Сколько ответвлений необходимо сделать в данном случае? |
|  |  | Применяет стандарты и своды знаний для управления проектами | - Знать: Походы, методики и инструменты управления ИТ-проектами - Уметь: Оценивать зрелость процессов и архитектуры предприятия и выбирать в зависимости от условий методику управления ИТ-проектом | - Задание №1 Создайте карту потока создания ценности проекта разработки ИТ-продукта по требованиям заказчика. Задание №2. Малое торговое предприятие «шаговой доступности», появившееся в ходе пандемии, расширяет сферу деятельности и внедряет приложение доставки. Разработайте дорожную карту проекта в GitHub. |
| ПКП-2 | Способность обеспечивать поддержку цифровых бизнес-моделей на инфраструктурно- технологическом уровне | Выявляет и формулирует требования к информационно-технологической инфраструктуре компании с целью обеспечения поддержки функционирования цифрового бизнеса | - Знать: Компоненты и блоки ИТ-инфраструктуры - Уметь: Определять, оценивать и формулировать требования к состоянию ИТ- инфраструктуры в зависимости от стратегии развития бизнеса | Задание №1. Средний высокотехнологичный бизнес с существенным портфелем объектов интеллектуальной собственности, выбрал комбинированную модель ИТ-инфраструктуры. Разработку проектов планирует вести по методу DevOps. Какие каналы (инструменты) коммуникации Вы предложите использовать в данном случае? Задание №2 В ходе разработки (две ветки – основная и доработки функционала) на основной ветке несвоевременно был сделан коммит. Переместите коммит вниз по ветке. |
|  |  | Применяет методы управления архитектурой организации для обеспечения соответствия технологической инфраструктуры требованиям цифровой бизнес-модели компании. | - Знать: Основные тенденции развития и типологию архитектур организации. - Уметь: Обосновывать, планировать и организовывать процессы управления архитектурой предприятия. | - Задание №1 - Перечислите набор архитектурно-значимых требований ASR. - Задание №2 - Производственный холдинг пытается снизить издержки на обслуживание ИТ-инфраструктуры. Разработайте в GitHub проект, предусматривающий два направления развития событий |

Вопросы для подготовки к зачету:

- Перечислите преимущества метода DevOps.

- Что подразумевает под собой культура гибкой разработки?

- Отличия классического Аgile -подхода от DevOps.

- Перечислите методы DevOps

- CI/CD – отличия понятий.

- Перечислите основные инструменты DevOps.

- Каковы принципы DevOps и гибкой разработки?

- Что обозначает «непрерывная поставка» с технической точки зрения?

- Интегрированная среда разработки: Visual Studio.

- Системы управления репозиториями кода: GitHub и GitLab.

- Непрерывная поставка и конфигурация (CI/CD): фреймворк Jenkins.

- Инструменты тестирования: Vanessa-Automation.

- Интегрированная среда разработки: 1С-EDT.

- Зависимость цепочки инструментов DevOps от жизненного цикла приложения

- Модель ветвления Gitfllow: основные ветви.

- Ветка Gitfllow: чем тег отличается от коммита?

- Сколько веток типа feature может быть в модели Gitfllow?

- Что обозначает «непрерывная интеграция» с технической точки зрения?

- Виды тестирования в DevOps?

- Перечислите фазы зрелости DevOps.

- Непрерывная поставка и конфигурация (CI/CD): Chef Azure Boards.

- Принципы работы команды DevOps?

- Управление версиями в DevOps.

- Инфраструктура как код.

- Платформы непрерывного анализа и изменения качества кода: SonarQube.

- Применение методики управления проектами Scrum для целей DevOps.

- Общие инструменты и общая очередность работ разработчиков и сотрудников отдела эксплуатации

- Формирование техпроекта в DevOps.

- Тематические ветки. Релиз-ветки. Отличия и особенности.

- Платформы непрерывного анализа и изменения качества кода: Azure Monitor

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

знаний, умений

Приказ от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете».

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативно-правовые акты

- Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). Шестое издание. Agile: практическое руководство.

- ГОСТ Р59793-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

- ГОСТ Р 54869—2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом

- ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств

- ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания

- ГОСТ	Р ИСО/МЭК 9126-93 Информационная технология. Оценка

программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению

- ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

а) основная:

- Чекмарев, А. В. Управление ИТ-проектами и процессами : учебник для вузов / А. В. Чекмарев. — Москва : Юрайт, 2023. — 228 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/516193 (дата обращения: 02.05.2023). — Текст : электронный.

- 2. Светлов, Н. М. Информационные технологии управления проектами : учеб. пособие / Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 232 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044525 (дата обращения: 02.05.2023). - Текст : электронный.

б) дополнительная:

- Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/511434 (дата обращения: 02.05.2023). - Текст : электронный.

- Форсгрен, Н. Ускоряйся! Наука DevOps: как создавать и масштабировать высокопроизводительные цифровые организации / Николь Форсгрен, Джез Хамбл, Джин Ким ;пер. с англ. А. Техненко. - Москва : Интеллектуальная Литература, 2020. - 216 с. - ЭБС ZNANIUM. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222488 (дата обращения: 02.05.2023). – Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- https://git-scm.com/ - сайт загрузки и уставки GitHub

- https://github.com/ - система управления репозиторием кода.

- https://stepik.org/course/123300/promo - бесплатный курс Docker для начинающих

- https://stepik.org/course/123806/promo - бесплатный курс Ansible для начинающих + практический опыт

- https://kanbantool.com/ru/ - сайт on-line сервиса для управления по методологии Kanban

- https://trello.com - сайт сервиса Trello

- https://www.easyproject.com - сайт продукта Easy Project

- https://ru.scrum-time.com/ - сайт продукта Scrum Time

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ (http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)

- Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru

- Электронно-библиотечная	система	издательства	«ЮРАЙТ»

https://www.urait.ru/

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

- Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/

- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

- Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам необходимо руководствоваться «Методическими рекомендациями по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» (Приказ ректора № 1040_о от 11.05.2021) и данной рабочей программой дисциплины.

- 11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. ОС Astra Linux,

2. LibreOffice

3. Антивирус Kaspersky

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации:

Не предусмотрены.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения для проведения лекций, семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.