Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Департамент бизнес-информатики

Факультета информационных технологий и анализа больших данных

| утверждаю Проректор по учебной и методической работе ____________ Е.А. Каменева 21.04. 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- |

Башкирова О.В., Брозгунова Н.П.

Информационные технологии управления проектами

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

27.03.05 – Инноватика

ОП «Управление цифровыми инновациями»

Рекомендовано Ученым советом Факультета информационных технологий и анализа больших данных

(протокол № 31 от 18.04.2023 г.)

Одобрено Советом учебно-научного Департамента бизнес-информатики
(протокол № 7 от 28.03.2023 г.)

Москва  2023

Содержание

| 1. | Наименование дисциплины………………………………………………….......... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине……………………….….….…………… | 3 |
| 3. | Место дисциплины в структуре образовательной программы……………..….... | 5 |
| 4. | Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся……………………………………………………….………………. | 5 |
| 5. | Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий…………………………………………………………..……………..…….. | 5 |
| 5.1. | Содержание дисциплины………………………………………………………….... | 5 |
| 5.2. | Учебно-тематический план……………………………………………………...…. | 7 |
| 5.3. | Содержание семинаров, практических занятий………………………….……...... | 8 |
| 6. | Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине………………………………………..…………....... | 9 |
| 6.1. | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы…………………………..……... | 9 |
| 6.2. | Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю ……………………..………………………………………………………….…….. | 10 |
| 7. | Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине……………………..……….…..…………………… | 11 |
| 8. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины……………………………………………………….….….. | 19 |
| 9. | Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины…………………….………………….… | 20 |
| 10. | Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины………….. | 20 |
| 11. | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем……………………………………………………………..……………..…… | 21 |
| 12. | Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине……………………………….…...….. | 21 |

- 1. Наименование дисциплины

«Информационные технологии управления проектами».

# 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие компетенции:

Таблица 1

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-4 | Способен осуществлять оценку эффективности систем управления, разработанных на основе математических методов | 1. Демонстрирует владение методами оценки эффективности систем управления, разработанных на основе математических методов. | Знать: Особенности, роль и значение управления проектами в общей системе управления развитием организации. Уметь: Применять и внедрять модели управления деятельностью предприятия, на основе проектного подхода. |
| ПКП-4 | Способность выполнять работы по сопровождению информационного обеспечения и систем управления проектами | - 1.Демонстрирует навыки ведения баз данных и документации по проекту. | Знать: Базовые возможности специализированного программного обеспечения для управления проектами (решения класса Project Management, PM). Уметь: Использовать информационные системы управления проектами для ведения баз данных и основной проектной документации. |
|  |  | - 2.Применяет прикладное программное обеспечение для оформления результатов исследований. | Знать: Базовую архитектуру корпоративной системы управления проектами; Особенности управления внедрением информационных систем для проектного управления. Уметь: Обосновывать целесообразность применения ИТ-инструментов для обеспечения ключевых процессов проектного управления; Формулировать верхнеуровневые требования к информационной системе управления проектами. |
| ПКП-3 | Способность разрабатывать проекты реализации инноваций с использованием теории решения инженерных задач и других теорий поиска нестандартных, креативных решений, формулировать техническое задание, использовать средства автоматизации при проектировании и подготовке производства цифровых инноваций в проектах. | 1.Использует информационные технологии и инструментальные средства при разработке проектов. | Знать: Современные подходы к автоматизации процессов проектного управления. Уметь: Анализировать и оптимизировать план работ и стоимость проекта; оформлять проектную документацию; строить сетевой график; рассчитывать критический путь; распределять и планировать ресурсы; рассчитывать показатели освоенного объема; анализировать проектные риски и определения мер реагирования на них. |
|  |  | 2.Разрабатывает компьютерные модели исследуемых процессов и систем. | Знать: Методологии управления проектами (методы критического пути, PERT-анализа, стоимостного анализа, прогнозирования значений технико-экономических показателей проекта, оценка рисков). Уметь: Использовать проверенные практикой методы и модели для обеспечения процессов проектного управления. |
|  |  | 3.Применяет навыки конструктивного мышления, методы анализа вариантов проектных, конструкторских и технологических решений для выбора оптимального. | Знать: Особенности управления информационно-технологическими проектами. Уметь: Осуществлять планирование, мониторинг и оценку качества реализации информационно-технологических проектов. |

# 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Информационные технологии управления проектами» относится к циклу профиля (элективный) модуля «Управление проектами» в части, формируемой участниками образовательных отношений и по направлению подготовки: 27.03.05 Инноватика, ОП «Управление цифровыми инновациями».

# 4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре)

Таблица 2

| Вид учебной работы по дисиплине | Всего в з/ед. и часах | Семестр 6/7 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3 зач. ед./ 108 час. | 3 зач. ед./ 108 час. |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 50 | 50 |
| Лекции | 16 | 16 |
| Семинары, практические занятия | 34 | 34 |
| Самостоятельная работа | 58 | 58 |
| Вид текущего контроля | Домашнее творческое задание | Домашнее творческое задание |
| Вид промежуточной аттестации | Зачет | Зачет |

# 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

# 5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Системный подход к управлению проектами организации

Понятие корпоративной системы управления проектами. Понятие корпоративной системы управления проектами (КСУП) и ее основные подсистемы. Эффект от внедрения КСУП, трудности внедрения и типовые ошибки. Компоненты КСУП и взаимосвязь между ними. Корпоративная методология проектного управления. Компоненты методологии и формализация процесса разработки методологии. Ролевая (организационная) структура управления проектом. Коллегиальные органы проектного управления, офис управления проектами. Информационная система управления проектами (ИСУП) и ее типовая функциональная архитектура. Рекомендации по выбору ИСУП в зависимости от уровня зрелости проектного управления на предприятии. Корреляция между целями внедрения ИСУП и функциональностью системы. Формирование требований к ИСУП.

Тема 2. Инструментальные средства управления проектами

Рынок специализированного программного обеспечения для управления проектами (решения класса Project Management, PM). Основные тенденции и прогнозы развития. Решения ведущих вендоров Microsoft, Oracle, ServiceNow, SAP, Plainview, Workfront, UNIT4, Atlassian, Адванта, Битрикс24. Open sourse ПО для управления проектами организации. Типовые архитектуры PM-систем и варианты развертывания. Нативные (cloud based) и размещенные в облаке (cloud-hosted) PM -приложения. Дополнительные инструменты для поддержки процессов проектного управления: системы управления задачами, системы электронного документооборота, системы управления бизнес-процессами, социальные сети и мессенджеры.

Тема 3. Поддержка основных процессов проектного менеджмента в решениях ведущих вендоров

Сетевое планирование и управление. Сетевые модели. Популярные методы расчета расписания CPM и PERT. Планирование снизу-вверх и сверху-вниз. Реализация функции сетевого планирования в ИСУП. Ресурсное управление и оптимизация. Типы ресурсов и их характеристики (функция потребности, функция наличия, стоимость). Основные задачи ресурсного управления. Укрупненное и детальное планирование. Постановка задачи распределения и оптимизации ресурсов. Визуальные методы ресурсной оптимизации. Управление проектными рисками и возможностями. Инструменты управления изменениями. Управление проектными коммуникациями. Роль социальной сети, как инфраструктуры для информационного обмена. Основные направления использования социальных сетей в программных продуктах для управления проектами. Требование к информационному обеспечению процессов управления коммуникациями. Контроль за ходом выполнения проекта и аналитическая отчетность. Классификация отчетов. Типовой процесс подготовки отчетности по проекту. Сбор фактических данных о ходе реализации проекта. Требования к визуализации отчетных данных. Поддержка процессов управления интеграцией проекта. Примеры реализации процессов проектного управления в продуктах MS Project Professional и интернет-платформе Адванта.

Тема 4. Информационное обеспечение современных подходов к управлению проектом

Современные управленческие концепции проектного менеджмента: agile project management, концепция управления по контрольным точкам. Достоинства и недостатки гибкого управления проектами. Требования к информационному обеспечению адаптивных процессов проектного управления. On-line сервисы для поддержки методологий Кanban, Scrum. Популярные инструменты класса Team Management: Trello, KanbanTool, EasyProject, ScrumTime, Wrike. WEEEK и др.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 3

| №п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Трудоемкость в часах (очная форма обучения) |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Контактная работа-Аудиторная работа |  |  | Самостоя-тельная работа |  |
|  |  |  | Общая | Лекции | Практические и семинарские занятия |  |  |
| 1 | Тема 1. Системный подход к управлению проектами организации Понятие корпоративной системы управления проектами | 21 | 11 | 3 | 8 | 12 | Опрос |
| 2 | Тема 2. Инструментальные средства управления проектами. | 26 | 13 | 3 | 10 | 15 | Опрос |
| 3 | Тема 3. Поддержка основных процессов проектного менеджмента в решениях ведущих вендоров | 28 | 15 | 7 | 8 | 15 | Выполнение и защита индивидуальных практических заданий. |
| 4 | Тема 4. Информационное обеспечение современных подходов к управлению проектом | 25 | 11 | 3 | 8 | 16 | Выполнение и защита индивидуальных практических заданий. Подготовка контрольной работы |
| В целом по дисциплине |  | 108 | 50 | 16 | 34 | 58 | Согласно учебному плану: ДТЗ |
| Итого в % |  | 100 | 46 | 32 | 68 | 54 |  |

5.3. Содержание практических и семинарских занятий

Таблица 4

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9 (указывается раздел и порядковый номер источника) | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Системный подход к управлению проектами организации Понятие корпоративной системы управления проектами | 1. Обоснование целесообразности внедрения ИСУП на предприятии. 2. Формирование верхнеуровневых требований к ИСУП Нормативно-правовые акты: 1–3 Основная литература: 5,6 | Разбор кейсов, дискуссия |
| Тема 2. Инструментальные средства управления проектами | 1. Рынок специализированных решений класса PM 2. Выбор архитектуры и варианта развертывания решения для поддержки проектного управления в организации Основная литература: 4 Дополнительная литература: 7, 9,10 | Разбор кейсов, дискуссия |
| Тема 3. Поддержка основных процессов проектного менеджмента в решениях ведущих вендоров | 1. Базовые настройки MS Project 2016 2. Возможности MS Project 2016 в части календарного и ресурсного планирования проекта. Технология планирование «сверху-вниз» и «снизу-вверх». Инструменты ресурсной оптимизации. 3. Бюджетное планирование в MS Project 2016. 4. Контроль выполнения проекта в программном продукте MS Project 2016. 5. Базовый план. Способы учета фактических данных. 6. Поддержка процессов управления интеграцией 7. Пользовательские настройки рабочей области MS Project 2016, фильтрация, группировки, сортировка, работа с таблицами и представлениями. Расчетные показатели и графические индикаторы. 8. Построение аналитической отчетности о ходе выполнения проекта средствами MS Project 2016. Пользовательская настройка и создание отчетов Нормативно-правовые акты: 1-3 Основная литература: 4,5 Дополнительная литература: 7,8,10 | Компьютерный практикум |
| Тема 4. Информационное обеспечение современных подходов к управлению проектом | 1.Основы работы с on-line сервисом Scrum Time. Управление задачами, Scrum-доска, User Story, учет рабочего времени Основная литература: 4, 6 Дополнительная литература: 9 | Компьютерный практикум |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

- 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 5

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Системный подход к управлению проектами организации Понятие корпоративной системы проектного управления | - Корреляция между целями внедрения ИСУП и функциональностью системы - Формирование требований к ИСУП | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. Выбор темы контрольной работы. |
| Тема 2. Инструментальные средства управления проектами | - Open sourse ПО для управления проектами организации. - Дополнительные инструменты для поддержки процессов проектного управления: системы управления задачами, системы электронного документооборота, системы управления бизнес-процессами, социальные сети и мессенджеры | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. Сбор материалов для написания контрольной работы |
| Тема 3. Поддержка основных процессов проектного менеджмента в решениях ведущих вендоров | - Инструменты для поддержки качественного и количественного анализа рисков. - Требование к информационному обеспечению процессов управления коммуникациями. Использование социальных сетей в программных продуктах для управления проектами. | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. Выполнение индивидуальных практических заданий |
| Тема 4. Информационное обеспечение современных подходов к управлению проектом | - On-line сервисы для поддержки методологий гибкого управления проектами | Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. Выполнение индивидуальных заданий. Оформление контрольной работы. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Домашнее творческое задание (ДТЗ) будет рассматриваться как комплексное сквозное задание, цель которого заключается в построении математической модели проекта в MS Project. Построенная модель используется для разработки, оптимизации и анализа плана проекта.

Работа охватывает группы процессов планирования и мониторинга выполнения проекта. Работа включает разделы, связанные с построением ИСР проекта, календарно-сетевым и ресурсным планированием.

Примерные темы ДТЗ:

- Разработка проекта по открытию онлайн-магазина продуктов здорового питания.

- Разработка проекта рекламной кампании дронов-доставки.

- Разработка проекта по повышению уровня мотивации персонала отдела продаж.

- Разработка проекта проведения полевых маркетинговых исследований ресторана высокой кухни.

- Разработка проекта по внедрению СRM-систем в деятельность производителя молодежной одежды.

- Разработка проекта продвижения онлайн-сервиса (услуг) в регионы.

- Разработка проекта по созданию корпоративного сайта производителя нанороботов.

- Разработка проекта открытия оффлайн- и онлайн-магазина питания для животных.

- Разработка проекта открытия фитнес-центра люкс-класса.

- Разработка проекта благоустройства территорий при строительстве жилого комплекса.

- Разработка проекта создания ИТ отдела на предприятии по производству продуктов питания.

- Разработка проекта по модернизации отдела производства на предприятии по производству оборудования.

- Разработка проекта по организации новой линии производства на хлебокомбинате.

- Разработка проекта по открытию гостиничного комплекса.

- Разработка проекта по созданию консультационно-информационного центра по работе с населением пенсионного возраста.

- Разработка проекта по открытию подготовительных курсов в учебной организации.

- Разработка проекта по внедрению онлайн-сервиса по обращению граждан в органы муниципального управления.

- Разработка проекта по организации повышения квалификации работников учреждения здравоохранения.

- Разработка проекта по созданию сервиса доставки для крупного сетевого он-лайн маркета.

- Разработка проекта открытия оффлайн- и онлайн- туристического агентства.

Методы оценивания:

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях департамента бизнес-информатики.

- 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе 2.

Типовые контрольные задания или иные материалы,

необходимые для оценки умений, знаний

Таблица 8

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПК-4 | Способен осуществлять оценку эффективности систем управления, разработанных на основе математических методов | 1. Демонстрирует владение методами оценки эффективности систем управления, разработанных на основе математических методов. | Знать: Особенности, роль и значение управления проектами в общей системе управления развитием организации Уметь: Применять и внедрять модели управления деятельностью предприятия, на основе проектного подхода | Задание 1 Цифровая трансформация здравоохранения включает в себя проект по внедрению технологии интернета вещей (IoT). Транспортировка лекарств — сложная логистическая задача. Многие препараты должны храниться при определенном температурном режиме. Например, вакцину Спутник V можно перевозить при температуре 2—8°С или -18°С. Неожиданные колебания температурного режима, поломки автотранспорта и ошибки при сдаче-приемке могут привести к порче лекарств и убыткам. Интернет вещей обеспечивает прозрачность цепочки поставок. Для этого каждая партия товара снабжается RFID-меткой или транспондером, который называется Smart Label. Это помогает контролировать пункт назначения каждой партии и избежать пересортицы. Перемещение груза отслеживается при помощи GPS-трекера автомобиля, а дополнительные датчики контролируют температурный режим и влажность и в реальном времени сообщают об отклонениях от заданных параметров. После завершения перевозки вся информация о поставке аккумулируется в отчете и помогает выявить слабые места, которые нуждаются в улучшениях. Перечислите основные модули и компоненты внедряемой системы. Сформулируйте бизнес-эффекты для заказчика от реализации проекта. Постройте матрицу структурирования бизнес-выгод |
| ПКП-4 | Способность организовывать операционную деятельность компаний с использованием процессного и проектного подходов | 1. Проводит исследование операционной деятельности организации и совершенствует ее на основе процессного и проектного подходов | Знать: Базовую архитектуру корпоративной системы управления проектами; Особенности управления внедрением информационных систем для проектного управления Уметь: Обосновывать целесообразность применения ИТ-инструментов для обеспечения ключевых процессов проектного управления; Формулировать верхнеуровневые требования к информационной системе управления проектами. | Задание 1 Компания муниципального значения внедряет систему электронного документооборота. Система должна полностью поддержать процессы подготовки, согласования и учета документов и быть доступна в режиме 24/7. Процесс работы с документами строго регламентирован. В качестве исполнителя по проекту была выбрана ПервыйБит. Какая форма контракта выгодна заказчику и какая Исполнителю? Какие риски вы можете идентифицировать на этапе подготовки договора? Задание 2 Определите заинтересованные стороны проекта и составьте карту заинтересованных сторон. Сформулируйте бизнес-цель проекта и перечислите основные бизнес-выгоды. Определите самые высокорисковые области карты ЗС (в зависимости от результата и выгод проекта). |
|  |  | 2. Управляет проектами на основе классических и гибких методологий | Знать Методологии управления проектами (методы критического пути, PERT-анализа, стоимостного анализа, прогнозирования значений технико-экономических показателей проекта, оценка рисков) Уметь: Использовать проверенные практикой методы и модели для обеспечения процессов проектного управления | Задание 1 Проект технологического переоснащения предприятия сложен и долог, состоит из нескольких составных этапов. Составьте план 0 этапа (предпроектной стадии). Основные работы: - предварительное обследование и оценку состояния (описание производственных процессов) as-is; - 3 месяца. - моделирование процессов to-be - 1 месяц. - разработка технического задания; 7 недель - технико-экономическое обоснование проекта; 4 недели. - организацию проекта (команда проекта); 3 недели. - выработку целей (бизнес-выгод проекта). 1,5 недели. Составьте расписание проекта в MS Project. Условия: - второй этап начинается через 5 недель после старта первого. - Третий и четвертый этапы идут последовательно друг за другом. - Пятый и шестой начинаются одновременно. Задание 2 Сократите сроки проекта на 3 недели, воспользуйтесь для этого сетевым графиком проекта. |
| ПКП-3 | Способность участвовать в разработке программ развития компании, разработке обоснований проектов и управленческих решений, связанных с развитием бизнеса | - Разрабатывает концепцию проекта, иерархическую структуру работ, календарно-ресурсный план и контроль за ходом программ развития организации. | Знать: Современные подходы к автоматизации процессов проектного управления; Уметь: Анализировать и оптимизировать план работ и стоимость проекта; оформлять проектную документацию; строить сетевой график; рассчитывать критический путь; распределять и планировать ресурсы; рассчитывать показатели освоенного объема; анализировать проектные риски и определения мер реагирования на них | Задание 1 Цифровая трансформация ЖКХ включает в себя проект по внедрению технологии интернета вещей (IoT). Одна из самых распространенных проблем ЖКХ — прорыв изношенного водопровода. Внедрение интернета вещей помогает быстро обнаруживать протечки и оповещать об этом коммунальную службу. Решение IoT состоит из модемов с датчиками и запорной арматуры. Когда датчики обнаруживают утечку, они сообщают о ней на сервер коммунальщиков. Тот отдает команду перекрыть вентиль на запорной арматуре и сообщает диспетчеру об обнаруженной протечке. Время срабатывания системы от момента обнаружения протечки до закрытия вентиля составляет всего от 5 до 7 секунд. Без внедрения IoT коммунальщики узнавали об аварии в лучшем случае через несколько минут, в худшем — спустя несколько часов. Интернет вещей сокращает время реагирования на инциденты, повышает эффективность работы ЖКХ, попутно снижаются затраты на устранение ущерба. Сформулируйте бизнес-цель проекта. Обоснуйте бизнес-ценность проекта. Представьте результат в виде матрицы структурированных выгод. Задание 2. Разработайте ИСР проекта |
|  |  | 2.Применяет современные модели развития и управления организацией | Знать: Особенности, роль и значение управления проектами в общей системе управления развитием организации Уметь: Применять и внедрять модели управления деятельностью предприятия, на основе проектного подхода; осуществлять мониторинг и оценку качества реализации проектного подходы в управлении развития бизнеса | Задание 1. Компания «Почта России» 24 июля 2017 года объявила о запуске масштабного проекта по внедрению федеральной системы автоматизации продаж, объединяющей в единое информационное пространство взаимодействие с клиентами-юридическими лицами по всем бизнес-блокам предприятия во всех регионах страны. Внедрением CRM-системы занимается компания «АйТи», в качестве продукта была выбрана платформа bpm’online производства компании Terrasoft. В ходе внедрения была создана единая и сегментированная база данных корпоративных клиентов предприятия, включая очистку данных клиентов с помощью публичных картотек юридических лиц, проведена приоритизация базы корпоративных клиентов с учетом значимости, потенциала и потребности сегмента (отрасль/категория/уровень сервиса), надстроены и адаптированы различные процессы продаж с учетом потребностей каждого блока включая лидогенерацию, автоматизацию процесса продаж от переговоров до заключения контракта, ведение ежедневных активностей по продажам, анализ и планирование доходов.В процессе создания системы участвовали все бизнес-блоки предприятия: Блок почтового бизнеса, Блок посылочного бизнеса и Блок финансового бизнеса. Предложите модель жизненного цикла данного проекта. Обоснуйте ответ. Задание 2. Разработайте матрицу структурированных выгод. Обоснуйте влияние реализации проекта на процессы управления развитием организации. |

Примерные вопросы к зачету:

1. Базовые принципы проектного управления. Причины перехода к проектному управлению. Преимущества проектного управления.

2. Корпоративное управление проектами. Понятие корпоративной системы управления проектами (КСУП).

3. Компоненты КСУП и взаимосвязь между ними.

4. Классификация информационных систем управления проектами.

5. Рынок специализированного программного обеспечения для управления проектами.

6. Функциональная архитектура и варианты развертывания решений класса PM\PPM\EPM.

7. Критерии выбора ИСУП.

8. Фаза планирования проекта. Поддержка планирования снизу-вверх и сверху-вниз в программном продукте MS Project.

9. Иерархическая структура работ (ИСР) проекта. Построение ИСР проекта в MS Project.

10.Поддержка календарно-сетевого планирования в программном продукте MS Project. Типы задач. Суммарные задачи, вехи и повторяющиеся задачи. Приоритеты задач.

11.Сетевой график проекта. Понятие критического пути. Алгоритм расчета критического пути.

12.Правила формирования сетевой модели проекта. Особенности построения сетевой модели в MS Project. Способы связывания задач, типы связей между задачами и типы ограничений.

13.Формула планирования. Типы задач: фиксированный объём ресурсов, фиксированные трудозатраты, фиксированная длительность. Особенности составления расписания проекта в программном продукте MS Project.Методы сжатия расписания.

14.Метод критической цепи. Идея метода. Отличия от метода критического пути. Возможность реализации метода критической цепи в MS Project.

15.Планирование бюджета проекта в MS Project. Бюджетные ресурсы и особенности работы с ними.

16.Поддержка ресурсного планирования в программном продукте MS Project. Типы ресурсов (трудовые, материальные, затратные) и особенности работы с ними. Способы выравнивания перегрузки ресурсов. Ресурсный критический путь.

17.Работа с календарями в MS Project. Использование календарей проекта, ресурса и задачи. Настройка календарей.

18.Поддержка процессов управления интеграцией в программном продукте MS Project.

19.Контроль выполнения проекта в программном продукте MS Project. Регистрация фактических данных о ходе выполнения проекта.

20.Основные функции настольной информационной системы управления проектами на примере программного продукта MS Project. Поддержка всех этапов жизненного цикла проекта.

21.Возможности визуализации проектных данных в MS Project. Встроенные представления, линии хода выполнения проекта, диаграмма Ганта, графические индикаторы и расчетные показатели.

22.Поддержка гибких методологий проектного управления. Основные функциональные возможности on-line сервисов для гибкого управления проектом.

Примерные практические задания к зачету:

1. Менеджер строительного проекта с бюджетом 1 млн руб. и плановой длительностью 5 месяцев должен спланировать бюджет проекта в MS Project в разрезе следующих статей: затраты на ЗП исполнителей, затраты на материалы и оборудование, резерв на непредвиденные обстоятельства. Известно, что ЗП исполнителей составляет 50% затрат, затраты на материалы и оборудование –40%, резерв – 10%. Бюджет спланировать по месяцам.

2. Для оценки длительности работ проекта менеджер проекта использовал экспертные оценки четырех специалистов предметной области. Наиболее вероятную длительность задач проекта менеджер проекта оценивает по формуле (Э1+2Э2+3Э3+Э4)/7, где Эi – оценка i-того эксперта. Необходимо обеспечить возможность ввода четырех оценок длительности и расчета среднеарифметической оценки длительности в модели проекта в MS Project.

3. Настройте показатели в модели проекта в MS Project (в соответствии с вариантом задания) и убедитесь в корректности их работы. Показатели должны рассчитываться для проекта, отдельных этапов и работ.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

знаний, умений

Приказ от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете».

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативно-правовые акты

1. ГОСТ Р 54869—2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом.

2. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту.

3. A guide to the Project Managment body of knowledge (PMBOK Guide), 7-th edition, Project Management Institute, Inc. All rights reserved.— PMI Publications, USA, 2021.

а) основная:

4. Светлов, Н. М. Информационные технологии управления проектами : учеб. пособие / Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 232 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044525 (дата обращения: 14.04.2023). - Текст : электронный.

5. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/511434 (дата обращения: 14.04.2023). - Текст : электронный.

6. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Юрайт, 2023. — 383 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/510590 (дата обращения: 14.04.2023). — Текст : электронный.

б) дополнительная:

7. Чекмарев, А. В. Управление ИТ-проектами и процессами : учебник для вузов / А. В. Чекмарев. — Москва : Юрайт, 2023. — 228 с. — (Высшее образование). —  ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/516193 (дата обращения: 14.04.2023). — Текст : электронный.

8. Гобарева, Я. Л. Бизнес-аналитика средствами Excel : учебное пособие / Я. Л. Гобарева, О. Ю. Городецкая, А. В. Золотарюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 350 с. – ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1668637 (дата обращения: 14.04.2023). - Текст : электронный.

9. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. В 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 375 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/516285 (дата обращения: 14.04.2023). – Текст : электронный.

10. Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 324 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/516286 (дата обращения: 14.04.2023). - Текст: электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. http://www.microsoftproject.ru - Портал MicrosoftProject.ru

2. http://www.pmexpert.ru - Сайт компании PM Expert

3. http://www.pmprofy.ru/ - Портал «Профессионал управления проектами»

4. http://www.pmi.ru - Московское отделение Project Management 15 Institute

5. http://pmpractice.ru/training/testing/ - Сайт группы компаний «Проектная ПРАКТИКА»

6. https://kanbantool.com/ru/ - сайт on-line сервиса для управления по методологии Kanban

7. https://weeek.net/ - сайт сервиса WEEEK

8. https://trello.com – сайт сервиса Trello

9. https://www.advanta-group.ru/ - сайт сервиса Advanta

10. https://www.bitrix24.ru/ сайт Битрикс24

11. https://www.easyproject.com – сайт продукта Easy Project

12. https://ru.scrum-time.com/ - сайт продукта Scrum Time

13.Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ (http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)

14.Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 15.Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 16.Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru/

17.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/

18.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/

19.Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/

20.Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 21.Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

# 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам необходимо руководствоваться «Методическими рекомендациями по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» (Приказ ректора № 1040_о от 11.05.2021) и данной рабочей программой дисциплины.

# 11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. ОС Astra Linux,

2. LibreOffice

3. Антивирус Kaspersky

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

4. Консультант Плюс.

5. Гарант.

6. MS Project 2016 (professional)

7. Адванта

8. Битрикс 24

9. WEEK

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации:

Не предусмотрены.

# 12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения для проведения лекций, семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.