Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Департамент менеджмента и инноваций

Факультет «Высшая школа управления»

| СОГЛАСОВАНО Заместитель Генерального Директора по науке и развития АО ГОЗНАК ______________ Курятников А.Б. «24» ноября 2022 г. | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной и методической работе ______________Е.А. Каменева «30» ноября 2022 г. |
| --- | --- |

Трифонов И.В.

ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.04.02 «Менеджмент»,

направленность программы магистратуры

«Проектный менеджмент»

Рекомендовано Ученым советом Факультета Высшая школа управления

(протокол № 24 от 24.11.2022г.)

Одобрено Советом учебно-научного Департамента менеджмента и инноваций

(протокол № 06 от 26.10.2022 г.)

Москва 2022

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Наименование дисциплины…………………………………..…………..….......... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине…………..………………. | 3 |
| 3. | Место дисциплины в структуре образовательной программы ………………… | 4 |
| 4. | Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся…..………………………………....................................... | 4 |
| 5. | Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемом (в академических часах) и видов учебных занятий………………………………………………………………….. | 5 |
| 5.1. | Содержание дисциплины………………………………………………..……….. | 5 |
| 5.2. | Учебно-тематический план…………………………………………………........ | 7 |
| 5.3. | Содержание семинаров, практических занятий……………………................... | 7 |
| 6. | Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине …...………………………………………………. | 10 |
| 6.1. | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы ..……………………………… | 10 |
| 6.2. | Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю ……. | 11 |
| 7. | #### Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине…………………………………………………….. | 14 |
| 8. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины ……………………………………………………………. | 20 |
| 9. | #### Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины…………………………. | 21 |
| 10. | #### Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины …......... | 22 |
| 11. | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем ……… | 25 |
| 12. | Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине …………………………………….. | 26 |

# 1. Наименование дисциплины

«Гибкое управление проектами»

# 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (владения , умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-5 | Способность руководить работой команды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность | 1.Организовывает работу в команде, ставит цели командной работы 2.Вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения 3.Принимает ответственность за принятые организационно-управленческие решения | Знать: Методы командообразования и управления командой проекта Уметь: Обосновано применять гибкую методологию и отдельные гибкие методы в управлении проектами Знать Теоретические основы проектного менеджмента и стратегического маркетинга Уметь: Разрабатывать концепцию проекта, иерерхическую структуру работ, календарно-ресурсный план и мероприятия по контролю за ходом реализации проектов Знать: классификации, методы идентификации и оценки рисков; Уметь: осуществлять мониторинг и контроль реализации проекта; |
| ПК-1 | Способность руководить процессами проекта и проектом в целом в различных областях, в том числе в условиях изменений и неопределенности | 1.Осуществляет руководство малым и средним проектом в целом, в том числе в условиях изменений и неопределенности; 2.Осуществляет руководство процессами крупного проекта, в том числе в условиях изменений и неопределенности | Знать Основные стандарты управления проектами, в том числе гибкие методологии Уметь Использовать инструменты и методы управления качеством проекта и его результатами в условиях нечеткости требований Знать: Методы управления интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, рисками, качеством, человеческими ресурсами, коммуникациями и поставками в проектах и программах Уметь: осуществлять изменения в проектах. |
| ПК-2 | Способность управлять работой проектной организации (планирование, организация работ и жизнедеятельности, управление командой проекта) | 1.Организует работу команды проекта 2.Осуществляет планирование, организацию работ и жизнедеятельности проектно-ориентированной организации | Знать: роли и функции основных участников проекта, виды организационных структур управления проектами, типы и функции проектного офиса; Уметь: осуществлять анализ окружения и характеристик проекта; Знать: Новые проектные технологии для планирования и контроля программ развития организации Уметь: Разрабатывать организационную структуру управления проектами в организации. |

# 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Гибкое управление проектами» относится к модулю направленности программы магистратуры «Проектный менеджмент» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».

# 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з.е. и часах) | модуль 3 (в часах) |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 3 з.е./ 108 | 108 |
| Контактная работа - Аудиторные занятия | 24 | 24 |
| Лекции | 8 | 8 |
| Семинары, практические занятия | 16 | 16 |
| Самостоятельная работа | 84 | 84 |
| Вид текущего контроля | Проектная работа |  |
| Вид промежуточной аттестации | Экзамен |  |

# 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

## 5.1. Содержание дисциплины

### Тема 1. Введение в дисциплину

«Классический» и гибкий подход к управлению проектами. Предиктивные, итеративные, инкрементальные, гибкие и гибридные жизненные циклы. Континуум жизненных циклов. Манифест гибкой разработки программного обеспечения. Предпосылки, ценности и принципы Agile. Модель Кеневин и принципы выбора подхода к управлению проектом. «Карта» фреймворков и практик Agile. (Семейство методологий Crystal, Метод разработки динамических систем (DSDM), Экстремально программирование (XP) и другие)

### Тема 2. Бережливое производство

История возникновения метода. Принципы и практика. Потери и непроизводительные расходы. Картирование потока создания ценности. Управление временем цикла. Люди и коллективы: бережливая система менеджмента. Четырнадцать «заповедей» Деминга. Визуальная рабочая среда и самоуправляющийся производственный процесс. Создание и сохранение знаний. Рефакторинг. Кайдзен-мероприятия. Качество и обратная связь. Итеративный процесс разработки. Программа «5 S». Шесть сигм. Теория ограничений. Цель Канбан. Принципы и ценности Канбан. Гибкость. Фокус на непрерывной поставке. Повышение продуктивности и качества. Повышение эффективности. Фокус команды на ограниченном количестве работы. Сокращение лишней работы. Визуализация потока. Цикл обратной связи. Канбан-доски. Примеры и кейсы создания Канбан-систем. Практики в Канбан. Поставка и планирование в Канбан. Метрики в Канбан. Программное обеспечение для построения Канбан-систем.

### Тема 3. Agile практики и Фреймворк Scrum

Ретроспективы. Подготовка, отбор и пересмотр бэклога. Ежедневные стендапы. Демонстрации/обзоры. Планирование для итеративного гибкого подхода. Непрерывная интеграция. Тестирование на всех уровнях. Разработка через приёмочное тестирование (Acceptance Test-Driven Development). Разработка через тестирование (Test-Driven Development). Behavior-Driven Development. Эксперименты. Итерации и инкременты. Карта воздействий (Impact Mapping). Руководство Scrum Guide. Сфера применения Scrum. Роли членов Scrum-команды: Scrum-мастер, владелец продукта. Артефакты Scrum, бэклог продукта, бэклог спринта. Спринт и планирование спринта. Daily Scrum, обзор и ретроспектива спринта. Критерии готовности продукта. Пользовательские истории. Дорожная карта внедрения Scrum. Особенности Scrum в распределенных командах.

### Тема 4. Agile-команда

Роль менеджера в гибкой команде. Факторы, определяющие успех и провал Agile-команд. Роли в Agile командах: кросс-функциональный член команды, владелец продукта, фасилитатор. Структуры Agile команд. Устав команды. Мотивация членов команды. Организация рабочего пространства Agile команды. Преодоление сопротивления в организации. Проблемы работы по Agile и способы их преодоления. Метрики в Agile проектах. Организационные структуры. Agile Suitability Model. Управление изменениями в организации. Agile проекты и организационная культура. Трансформация организации. Роль офиса управления проектами. Введение стандартов. Развитие персонала. Вовлечение стейкхолдеров.

## 5.2. Учебно-тематический план

Таблица 1

| Наименование темы (раздела) дисциплины | Трудоемкость в часах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Аудиторная работа |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости |
|  |  | Общая | Лекции | Практические и семинарские занятия | Самостоятельная работа |  |
| Тема 1. Введение в дисциплину | 27 | 6 | 2 | 4 | 21 | Опрос, дискуссия |
| ### Тема 2. Бережливое производство | 27 | 6 | 2 | 4 | 21 | Опрос, доклады, деловая игра |
| Тема 3. Agile практики и Фреймворк Scrum | 27 | 6 | 2 | 4 | 21 | Опрос, деловая игра |
| Тема 4. Agile-команда | 27 | 6 | 2 | 4 | 21 | Опрос, доклады, деловая игра |
| В целом по дисциплине | 108 | 24 | 8 | 16 | 84 | Проектная работа |
| Итого, % | 100 | 22 | 7 | 15 | 78 |  |

## 5.3. Содержание семинаров, практических занятий

## Таблица 2

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника) | Формы проведения занятий |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Введение в дисциплину | Какие стандарты в области проектного менеджмента вы знаете? Чем «классический» подход отличается от гибкого? Концепция жизненного цикла проекта. Предиктивный, итеративный и итеративно-инкрементный подход, цикл Деминга, SDLS-модель. Жизненные циклы Waterfall, спиральный цикл. Предпосылки и обстоятельства появления Agile как гибкого подхода к управлению проектами разработки ПО. Что такое континуум жизненных циклов? От чего зависит выбор жизненного цикла проекта? Наиболее распространённые Agile фреймворки. Рекомендуемые источники: Раздел 8 [3,4] | Ответы на вопросы по теме лекции. Групповое обсуждение традиционного и гибкого подхода к управлению проектами, разбор конкретной ситуации. Коллективная генерация идей, групповое обсуждение результата |
| ### Тема 2. Бережливое производство | Что такое цикл PDSA? Ценности и принципы бережливого производства. Кайдзен. Cистема 5S. Метод 5W и 1H. Традиционный канбан. Концепция «Точно вовремя». История метода. Принципы Канбан. Приоритизация в Канбан. Канбан-доски. Каnban-карточки. Метрики в Канбан. Мотивация команды в системе Канбан. Кейсы применения Канбан в России. Канбан в производстве и непроизводственной сфере Виды Канбан Рекомендуемые источники: Раздел 8 [3,4] | Ответы на вопросы по теме лекции. Разбор конкретных ситуаций. Групповое обсуждение возможностей применения Кайдзен с учетом российской специфики Идентификация потерь в результате разбора конкретных кейсов. Коллективная генерация идей, групповое обсуждение результата Создание эффективного продукта по принципам LEAN Групповое обсуждение возможностей применения Кайдзен и LEAN с учетом российской специфики Коллективная генерация идей, групповое обсуждение результата Цель Канбан. Принципы и ценности Канбан. Гибкость. Фокус на непрерывной поставке. Повышение продуктивности и качества. Повышение эффективности. Фокус команды на ограниченном количестве работы. Сокращение лишней работы. Визуализация потока. Цикл обратной связи. Канбан-доски. Примеры и кейсы создания Канбан-систем. Практики в Канбан. Поставка и планирование в Канбан. Метрики в Канбан. |
| Тема 3. Agile практики и Фреймворк Scrum | Ретроспективы. Подготовка, отбор и пересмотр бэклога. Ежедневные стендапы. Демонстрации/обзоры. Планирование для итеративного гибкого подхода. Непрерывная интеграция. Тестирование на всех уровнях. Разработка через приёмочное тестирование (Acceptance Test-Driven Development). Разработка через тестирование (Test-Driven Development). Behavior-Driven Development. Эксперименты. Итерации и инкременты. Карта воздействий (Impact Mapping). Руководство Scrum Guide. Сфера применения Scrum. Роли членов Scrum-команды. Ценности SCRUM, Артефакты Scrum, бэклог продукта, бэклог спринта. Спринт и планирование спринта. Daily Scrum, обзор и ретроспектива спринта. Критерии готовности продукта. Приоритезация задач. Роли владельца продукта, фасилитатора, кроссфункционального специалиста и менеджера проекта. Диаграмма сгорания задач, скорость команды, совещания в SCRUM Рекомендуемые источники: Раздел 8 [3,4] | Интерактив: Применение модели Кеневин Интерактивная игра «SCRUM-разработка нового продукта». Пользовательские истории, Бэклог продукта, бэклоги спинтов, «покер планирования» Обсуждение «ценностей SCRUM» Особенности Scrum и Agile в распределенных командах. |
| Тема 4. Agile команда | Какие требования предъявляются к команде проекта, использующей Agile? Как оценить готовность команды к работе с гибким подходом. Как выстроить процесс перехода команды к использованию Agile. Что такое концепция Servant Leadership. Опишите роли в Agile команде. Как поддерживать и оценивать эффективность и продуктивность команды? Опишите особенности работы распределённых команд. Как организовать рабочее пространство Agile команды? Рекомендуемые источники: Раздел 8 [3,4] | Интерактивная игра «SCRUM-разработка». Роли в SCRUM-команде. совещания в SCRUM-команде |

# 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине "Гибкое управление проектами"

## 6.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 3

| Наименование темы (раздела) дисциплины | Формы внеаудиторной самостоятельной работы | Указание разделов и тем, отводимых на самостоятельное освоением обучающимися |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Введение в дисциплину | Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и Интернет-источников; подбор материала для тезисов докладов; подготовка к контролю знаний, ДТЗ | Предпосылки возникновения Agile, развитие гибких методологий |
| ### Тема 2. Бережливое производство | Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и Интернет-источников; подбор материала для тезисов докладов; подготовка к контролю знаний, ДТЗ | Шесть сигм, Виды потерь, «Кружки качества», Теория ограничений. Программное обеспечение для построения Канбан-систем |
| Тема 3. Agile практики и Фреймворк Scrum | Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и Интернет-источников; подбор материала для тезисов докладов; подготовка к контролю знаний, ДТЗ | Модель Кеневин Руководство Scrum Guide Семейство методологий Crystal, Метод разработки динамических систем (DSDM), Экстремальное программирование (XP) |
| Тема 4. Agile команда | Подготовка к семинарским и практическим занятиям, изучение литературы и Интернет-источников; подбор материала для тезисов докладов; подготовка к контролю знаний, ДТЗ | Мотивация членов команды. Методы стимулирования инновационной активности персонала. Понятие инновационной среды в организации |

## 6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

### Примерные темы для проектных работ

- Современный опыт применения Agile (на примере конкретных организаций/ проектов)

- Современный опыт применения Agile-методов в государственном и муниципальном управлении РФ

- Практика внедрения Кайдзен в конкретной российской организации

- Проблемы перехода к гибким методам УП на примере конкретной организации

- Мировой и российский рынок услуг организаций, профессионально занимающихся управлением проектами.

- Аналитический обзор современного опыта внедрения Agile в российских организациях

- Метод Канбан: происхождение, сущность, эволюция, области и эффективность применения.

- Условия и границы эффективного применения гибких методов: виды деятельности, виды проектов, виды продуктов.

- Преимущества и недостатки гибкого подхода к управлению проектами

- История Кайдзен. Принципы Кайдзен и их эволюция в непроизводственной сфере

- Совместное применение традиционного и гибкого управления проектами в организации

- Внедрение и масштабирование Agile в организации

- Проблема управления качеством при гибком подходе к управлению проектами

- Проблемы и лучшие практики гибкого управления проектами в распределённых командах

- Особенности создания, развития и управления командой при использовании гибких практик

- Бизнес-метрики в Agile

- Разработать сценарий и Методические указания по проведению деловой игры “Потери в Кайдзен”

- Проект внедрения в организации системы стимулирования инновационной активности

- Организация процессов генерации инновационных идей в российской производственной компании (потребительские товары)

- Проект внедрения Agile в конкретной компании

- Проект внедрения Канбан в бизнес-процессы конкретной компании

- Экспертные методы в УП

- Цикл обратной связи в Agile-проектах

- Сущность и значение ролей в Scrum-команде

- Принципы Кайдзен. Виды и примеры потерь. Борьба с потерями.

#### Примеры практико-ориентированных заданий

Кейс

По данным ГИБДД в 2019 году в Москве количество зарегистрированных машин приблизительно  7,2 миллиона автомобилей. Активный прирост количества машин начался с середины 90-ых годов. Для примера, в 1950 году- 82 тысячи транспортных средств, в 1960- 150 тысяч, в 1970- 500 тысяч. Ежегодно в Москве становится на 8-10% автомобилей больше. Если посмотреть на статистику по годам, то можно увидеть, что каждый год в Москве регистрируется 350-400 тысяч единиц автотранспорта. По информации ЦОДД, ежедневно на улицы столицы выезжают 3,2-3,6 млн автомобилей, одновременно в движении находятся более 700 тысяч машин, а для движения без пробок, количество автотранспорта не должно превышать отметки в 400 тысяч автомобилей. Рост числа автомобилей опережает темп строительства дорог: количество квадратных метров дорожного покрытия, приходящихся на один автомобиль неуклонно сокращается, несмотря на предпринимаемые властями усилия.

Справедливости ради, можно сказать, что Москва не входит в десятку городов мира с самой загруженной дорожной системой.

Задание 1

Провести анализ ситуации и предложить свой вариант действий по ее улучшению. Сформулировать высокоуровневые цели проекта согласно SMART. Разработать «дорожную карту» действий вашей команды с позиции исполнительной власти города.

С позиций LEAN, применив «5 Почему» и 5W&1H  провести анализ дорожно-транспортной инфраструктуры и дорожного трафика Московской агломерации (Москва и Московская область), а именно:

- Предложить собственные метрики, позволяющие объективно оценить транспортную ситуация в Московской агломерации как «неудовлетворительную», «нормальную» или «отличную».

- Определить перечень наиболее значимых потерь, которые несут граждане, бизнес и администрация в текущей ситуации.

- Для каждой из выявленной потерь качественно определить ее величину с учетом соотнесения с «нормальной» и «идеальной» ситуацией: «очень большая», «большая», «умеренная».

- Провести структурный анализ потерь, используя для этого метод DMAIC, «5 Почему» Выявить источники потерь и предложить способы их устранения.

- Классифицировать потери по Кайдзен. Для каждого из выявленного класса потерь привести как минимум 2 примера.

- Для каждой из потерь качественно оценить вектор (п. 6.2 ситуация стабильна, ситуация улучшается, ситуация ухудшается), обосновать свою оценку (п. 6.2). Описать действия, предпринимаемые администрацией города для исправления ситуации (п. 6.3). Результат свести в таблицу с колонками: Потеря;  Величина; Вид потери по Кайдзен;  Вектор, Что предпринимается фактически.

| Потери (п 2) | Величина (п 3) | Тип потерь по Кайдзен (п. 5) | Вектор (п. 6.1) | Обоснование (п 6.2) | Что предпринимается для устранения (п. 6.3) | Свой вариант действий (п. 6.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 2

Сформулировать высокоуровневые требования к продукту: аппаратно-программному комплексу, позволяющему осуществлять высокоуровневый мониторинг дорожной ситуации с позиции влияния предпринимаемых мер на дорожную ситуацию.

Задание 3

Разработать не менее 20 users stories для программного продукта по Заданиям 1 и 2 кейса.

# 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

# Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе «2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

# Таблица 4

| Наименование компетенции | Наименование индикаторов достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции | Типовые контрольные задания |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-5 Способность руководить работой команды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность | 1. Организовывает работу в команде, ставит цели командной работы. 2. Вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения. 3. Принимает ответственность за принятые организационно-управленческие реш | Знать: Методы командообразования и управления командой проекта Уметь: Обосновано применять гибкую методологию и отдельные гибкие методы в управлении проектами Знать Теоретические основы проектного менеджмента и стратегического маркетинга Уметь: Разрабатывать концепцию проекта, иерерхическую структуру работ, календарно-ресурсный план и мероприятия по контролю за ходом реализации проектов Знать: классификации, методы идентификации и оценки рисков; Уметь: осуществлять мониторинг и контроль реализации проекта; | Задание 1. Какую роль цепочка ценности играет в формировании конкурентного преимущества производственной системы. Задание 2. Снижение управляемости из-за двойного подчинения специалистов, участвующих в проектах характерно для …… организационной структуры управления. - функциональной; - штабной; - матричной; - линейно-функциональной. Задание 3. Вы – автор идеи нового мобильного приложения. Владельцы качественной недвижимости, желающие извлекать доход от сдачи ее в аренду на очень короткий срок (например, от 1 часа до 3 суток. Арендодатели будут передавать в Сеть данные о точном адресе квартиры и фотографии, а потенциальные арендаторы с помощью смартфонов могут видеть квартиры в непосредственной близости от себя, размещать заявки на аренду, привязанные к конкретной локации, в реальном времени узнавать о появлении свободных квартир и комнат. Задача: 1) Сформируйте первичный бэклог продукта с позиции Владельца продукта с учетом мнений стейкхолдеров, состоящий не менее чем из 15 пользовательских историй. 2) Присвойте каждой истории; а) ценность по методу Кано или MoSCoW. |
| ПК-1 Способность руководить процессами проекта и проектом в целом в различных областях, в том числе в условиях изменений и неопределенности | 1. Осуществляет руководство малым и средним проектом в целом, в том числе в условиях изменений и неопределённости. 2. Осуществляет руководство процессами крупного проекта, в том числе в условиях изменений и неопределённости. | Знать Основные стандарты управления проектами, в том числе гибкие методологии Уметь Использовать инструменты и методы управления качеством проекта и его результатами в условиях нечеткости требований Знать: Методы управления интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, рисками, качеством, человеческими ресурсами, коммуникациями и поставками в проектах и программах Уметь: осуществлять изменения в проектах | Задание 1. Определите ключевые характеристики организации, реализующей стратегию организационных изменений, направленных на завоевание лидирующих позиций на основе постоянного совершенствования. Ответ подкрепите примерами. Задание 2. В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 21500-2014, жизненный цикл проекта – это… А. Временной интервал с момента, когда проект одобрен и начато выделение ресурсов до момента до закрытия проекта Б. Временной интервал между началом реализации проекта до момента его закрытия В. Установленная последовательность фаз от начала до завершения проекта Г. Набор, как правило, последовательных и иногда перекрывающихся фаз проекта Д. Последовательные стадии развития проекта с момента начала осознанной работы над его замыслом (идеей) до момента его закрытия. Задание 3. В формате "матрицы ответственности" опишите роли владельца продукта и scrum-мастера в организации, занимающейся разработкой и производством электронных музыкальных инструментов. |
| ПК-2 Способность управлять работой проектной организации (планирование, организация работ и жизнедеятельности, управление командой проекта) | 1. Организует работу команды проекта. 2. Осуществляет планирование, организацию работ и жизнедеятельности проектно-ориентированной организации. | Знать: роли и функции основных участников проекта, виды организационных структур управления проектами, типы и функции проектного офиса; Уметь: осуществлять анализ окружения и характеристик проекта; Знать: Новые проектные технологии для планирования и контроля программ развития организации Уметь: Разрабатывать организационную структуру управления проектами в организации | Задание 1. Сформулируйте метрики результативности, направления и план внедрения Agile в организации, занимающейся разработкой и производством электромеханических игрушек Задание 2. В теории ограничений эффективность определяется … A. Превышением требований по качеству результата при непревышении сроков и суммы затрат B. Скоростью достижения цели с минимально возможными затратами и без урезания цели по содержанию C. Минимальным бюджетом проекта при условии соблюдения сроков и Задание 3. В теории ограничений эффективность определяется … A. Превышением требований по качеству результата при непревышении сроков и суммы затрат B. Скоростью достижения цели с минимально возможными затратами и без урезания цели по содержанию C. Минимальным бюджетом проекта при условии соблюдения сроков и требований к качеству. |

#### Примерный перечень вопросов к экзамену

- Основные отличия каскадной, итеративной (спиральной) и гибкой процессных моделей.

- Роли владельца продукта и scrum-мастера в SCRUM в сравнении с ролями менеджера проекта и заказчика в классическом PM.

- Параметры пользовательских историй (User Story).

- Артефакты процесса SCRUM.

- Гибкие (Agile) инструменты реализации принципов менеджмента качества: ориентация на потребителя.

- Приоритезации требований к продукту по критериям Moscow и Кано. Сравнительный анализ методов.

- Приоритезации требований к продукту по критериям ценности и технологического риска.

- Метод сбора и приоритезации требований к продукту Validated Learning – «подтвержденное обучение».

- Охарактеризуйте системы 5 «Почему», 5W1H.

- Принципы Кайдзен, их содержание. Два уровня кайдзен, два подхода к улучшениям. Эволюция Кайдзен, приложения в непроизводственной сфере.

- Метод Канбан: происхождение, сущность, эволюция, области и эффективность применения.

- Сущность и значение ролей и значения артефактов в Scrum-подходе.

- Виды потерь в Кайдзен и Lean.

- Итерационно-инкрементальный подход: предпосылки, сущность, область применения.

- Условия и границы эффективного применения гибких методов: виды деятельности, виды проектов, виды продуктов.

Пример билета для экзамена

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«Финансовый УНИВЕРСИТЕТ при Правительстве

Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Департамент менеджмента и инноваций

Дисциплина «Гибкое управление проектами»

Факультет/филиал

Форма обучения очная

Семестр/модуль 3

Направление  38.04.02 «Менеджмент»

Профиль/Магистерская программа «Проектный менеджмент»»

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___

1 вопрос (20 баллов) Теоретический вопрос.

Охарактеризуйте метод Канбан: происхождение, сущность, эволюция, области и эффективность применения.

2 вопрос (10 баллов). Тестовые задания

1. В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 21500-2014, жизненный цикл проекта – это…

А. Временной интервал с момента, когда проект одобрен и начато выделение ресурсов до момента до закрытия проекта

Б. Временной интервал между началом реализации проекта до момента его закрытия

В. Установленная последовательность фаз от начала до завершения проекта

Г. Набор, как правило, последовательных и иногда перекрывающихся фаз проекта

Д. Последовательные стадии развития проекта с момента начала осознанной работы над его замыслом (идеей) до момента его закрытия.

2. В теории ограничений эффективность определяется …

A. Превышением требований по качеству результата при непревышении сроков и суммы затрат

B. Скоростью достижения цели с минимально возможными затратами и без урезания цели по содержанию

C. Минимальным бюджетом проекта при условии соблюдения сроков и требований к качеству

3 вопрос (30 баллов). Практико-ориентированное задание.

Вы – автор идеи нового мобильного приложения. Владельцы качественной недвижимости, желающие извлекать доход от сдачи ее в аренду на очень короткий срок (например, от 1 часа до 3 суток. Арендодатели будут передавать в Сеть данные о точном адресе квартиры и фотографии, а потенциальные арендаторы с помощью смартфонов могут видеть квартиры в непосредственной близости от себя, размещать заявки на аренду, привязанные к конкретной локации, в реальном времени узнавать о появлении свободных квартир и комнат.

Задача:

1) Сформируйте первичный бэклог продукта с позиции Владельца продукта с учетом мнений стейкхолдеров, состоящий не менее чем из 15 пользовательских историй.

2) Присвойте каждой истории: а) ценность по методу MoSCoW; б) уровень риска (Validated Learning).

Подготовил:					______________

Утверждаю:

Должность, ученая степень, звание	            ______________

Дата «___» ______20__ г.

# 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

## 8.1. Нормативные правовые акты

- ГОСТ Р 54869 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом».

- ГОСТ Р 54871 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой».

- ГОСТ Р 54870 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов».

- ГОСТ Р ИСО 21500 - 2014 «Руководство по проектному менеджменту»

- Международный стандарт ISO 21504: Project, programme and portfolio management. Guidance on portfolio management», 2015.

## 8.2. Основная литература

- Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я: пер. с англ. / Р. Ньютон. - 7-е изд. - Москва: Альпина Паблишер, 2016. - 180 с. - Текст: непосредственный. - То же. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/926069 (дата обращения:  20.10.2022). - Текст: электронный.

- Хаммер М. Быстрее, лучше, дешевле. Девять методов реинжиниринга бизнес-процессов: пер. с англ. / М. Хаммер, Л. Хершман. - Москва: Альпина Паблишер, 2015. - 352 с. - Текст: непосредственный. - То же. - 2017. - ЭБС Alpina Digital. - URL: https://finunivers.alpinadigital.ru/book/41 (дата обращения: 07.11.2022). - Текст: электронный.

## 8.3. Дополнительная литература

- Боссиди Л. Исполнение: Система достижения целей: пер. с англ. / Л. Боссиди, Р. Чаран. - 3-е изд. - Москва: ООО "Альпина Паблишер", 2016. - 325 с. -  ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/913075 (дата обращения: 07.11.2022); То же. - 2017. - ЭБС Alpina Digital. - URL: https://finunivers.alpinadigital.ru/book/225 (дата обращения: 07.11.2022). - Текст : электронный.

- Романова, М.В. Управление проектами: учебное пособие по спец. "Менеджмент организации" / М.В. Романова. - Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - (Высшее образование). - Текст: непосредственный. - То же. - 2022. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860010 (дата обращения: 07.11.2022). - Текст: электронный.

- Лапыгин Ю.Н. Стратегическое развитие организации: учебное пособие для студ. вузов / Ю.Н. Лапыгин, Д.Ю. Лапыгин, Т.А. Лачинина; под ред. Ю.Н. Лапыгина. - Москва: Кнорус, 2013, 2016. - 284 с. - Текст: непосредственный. - То же. -  2019. - ЭБС BOOK.ru. - URL: https://book.ru/book/930485 (дата обращения: 07.11.2022). — Текст : электронный.

# 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) –http://elib.fa.ru/

2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU – http://www.book.ru

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» – http://biblioclub.ru/

4. Электронно-библиотечная система – Znanium http://www.znanium.com

5. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» – https://www.biblio-online.ru/

6. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital – http://lib.alpinadigital.ru/

7. Научная электронная библиотека – eLibrary.ru http://elibrary.ru

8. Электронная библиотека – http://grebennikon.ru

9. Национальная электронная библиотека – http://нэб.рф/

10. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки – https://dvs.rsl.ru/

# 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Рекомендации по выполнению проектной работы

Проектная работа предназначена для закрепления, углубления и систематизации практических навыков, полученных студентами в ходе изучения дисциплины «Гибкое управление проектами». Эта деятельность, позволит проявить себя индивидуально (в исключительных случаях в группе), даёт возможность студентам попробовать свои силы, реализовать свои идеи и задумки, принести пользу или финансовую выгоду. Студент формулирует с помощью преподавателя интересующую его проблему, когда результат этой деятельности — найденный способ решения проблемы — носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей.

В ходе реализации проектной работы студент самостоятельно и на занятиях отрабатывает различные формы документов из которых складываются инициирующая и планирующая часть проекта. Формы для заполнения разрабатываются преподавателем и выдаются студентам перед началом проектной работы. Все аналитические задачи, решаемые в ходе инициации и планирования проекта должны включать самостоятельно проведенный анализ рассматриваемых разделов с использованием концепций и аналитического инструментария, которым владеет студент и показывать готовность студента решать данные задачи на практике.

Проект разрабатывается студентом самостоятельно и по мере разработки по элементам представляется ведущему преподавателю.

Итогом проекта становиться обоснование и планирующая часть проекта, который в случае реализации принесёт практическую пользу студенту или организации, заказавшей проект. Защита представленных в проекте материалов производится на семинарском занятии перед группой и преподавателем в виде публичного доклада в котором отражаются основные элементы проекта и концентрируется внимание на методике разработки проекта, на соблюдении последовательности разработки и её полноте. Баллы за проект входят в 40 баллов, которые студент получает за текущую работу над дисциплиной.

Методические рекомендации по подготовительной самостоятельной работе к решению кейса

Case-studies - учебные ситуации специально разрабатываемые на основе фактического материала с целью последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций студенты учатся действовать в «команде», проводить анализ и принимать управленческие решения.

Сase - пример, взятый из реального бизнеса, представляет собой не просто правдивое описание событий, а единый информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию.

Основная функция метода case-study - учить студентов решать сложные неструктурированные проблемы, которые невозможно решить аналитическим способом.

Кейс активизирует студентов, развивает аналитические и коммуникативные способности, оставляя обучаемых один на один с реальными ситуациями и может содержать видео-, аудиоматериалы, материалы на электронных носителях или любые другие.

Рекомендации для студентов по предварительной работе с кейсом:

- в первую очередь следует выявить ключевые проблемы кейса и понять, какие именно из представленных данных важны для решения;

- войти в ситуационный контекст кейса, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи;

- выбрать метод исследования.

Обсуждение мини-кейсов может происходить непосредственно на занятиях. В этом случае необходимо, чтобы теоретический материал, на котором базируется кейс, был бы заблаговременно прочитан и проработана студентами. Т.е. при решении кейсов данного вида студент должен изучить тот теоретический материал, который был представлен преподавателем на лекционном занятии и рекомендован к самостоятельному изучению в рамках подготовки к семинарскому занятию, проводимому в форме case-study.

Этапы работы студента по предварительной подготовке к решению кейса:

- Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит использовать при анализе кейса.

- Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление.

- Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать.

- Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам.

- Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предлагается рассмотреть при работе с кейсом.

Общее правило работы с кейсами - нельзя использовать информацию, которая находится «за рамками». Например, если студент прочитал в газете статью о той самой компании, проблемы которой описаны в задании, факты из нее брать запрещено, поскольку менеджер, принимающий решение, а моделируется ситуация, когда студент находится на его месте, обладает только той информацией, которая представлена в задании.

На семинарском занятии преподавателем организуется обсуждение кейса, которое предполагает постановку перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом кейса.

Презентация результатов работы над кейсом может быть групповой или индивидуальной, письменной или устной. В любом случае, студент должен понимать, что оценивать результаты его работы будут по многим критериям, которые необходимо учитывать при подготовке и в самом процессе решения кейса.

Оценка работы над кейсом дается за содержательную активность в дискуссии или публичной (устной) презентации. Анализ кейса, данный студентом при непубличной (письменной) презентации считается удовлетворительным, если:

- сформулировано и проанализировано большинство проблем;

- на основе предложенной информации сделаны самостоятельные выводы;

- использованные инструменты и техники адекватны поставленной задаче;

- подготовленные документы отвечают поставленным требованиям как по форме, так и по содержанию;

- сделанные выводы согласуются с приведенными аргументами.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену

Обязательным условием допуска студента к экзамену является посещение лекций, систематическая работа на семинарских занятиях,

Активная работа студента в семестре будет способствовать успешной сдаче экзамена.  Желательно готовиться к итоговому контролю по курсу по следующему плану:

1. Внимательно прочтите вопросы по курсу.

2. Распределите темы подготовки по блокам и дням.

3. Не надо зазубривать материал, достаточно выделить ключевые моменты и уловить смысл и логику материала.

4. Составьте план ответа на каждый вопрос.

5. Изучив несколько вопросов, обсудите их с однокурсниками, проговорите основные положения ответа вслух.

Положительная оценка при ответе на теоретический вопрос складывается из умения оперировать понятиями, из знания конкретного материала и знания контекста вопроса. Ответ должен быть развернутым и аргументированным.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

# 11. 1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

# 1. Windows, Microsoft Office.

# 2. Антивирус Kaspersky

# 11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант»

2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»

3. Электронная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki

4. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» -http://www.skrin.ru/

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

- не используются

# 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса в рамках дисциплины необходимо наличие специальных помещений.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения лекций, семинарских и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Проведение лекций и семинаров в рамках дисциплины осуществляется в помещениях:

- оснащенных демонстрационным оборудованием;

- оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»;

- обеспечивающих доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.